工程進度報告表（符合工進填寫範例）

填報日期：95.04.01

| 工程名稱 | 迪化街1段000號歷史性建築物修復工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 掛號號碼 | 94.08.01 94-0000 | 開工日期 | 95.03.01 |
| 建照號碼 | 94.12.01 94建字第0000號 |  |  |
| 竣工日期 | 96.00.00 （未竣工者免填） | 使照號碼 | 96.00.00 （未取得者免填） 96使字第0000號 |
| 起 造 人 | ○○○ | 監 造 人 | ○○○建築師事務所 |
| 承 造 人 | ○○○營造有限公司 | 營 建 管 理 人 | ○○○建築經理公司 |
| 工 進 申 報 期 別 | 95年第1季 | 聯 絡 人 | ○○○ |
|  |  | 電 話 | 02-0000-0000 |
| 工程進度說明 | ▓符合進度 說明：說明目前工程進度施作情形： 1.95.01.15工程第1次發包流標。 2.95.01.20取得電信、消防及衛工核准及備查。 3.95.02.20工程第2次發包，現與業主議價中。 |  |  |
|  | □逾期 說明： |  |  |
| 附件 | 1.建照執照影本。 2.申報開工報告照本。 |  |  |

注意事項：1.表格內各項日期及執照未領得者空白。

2.工程進度符合與否擇一填寫，並說明目前工進施作情形或逾期原因。