古蹟修復及再利用辦法修正總說明

「古蹟修復及再利用辦法」（以下簡稱本辦法）係行政院文化建設委員會依文化資產保存法第二十一條第四項之授權，以九十四年十二月三十日文壹字第○九四二一三○八五四-五號令訂定發布，全文共九條，並自發布日施行，至今已近七年；文化部為配合「古蹟歷史建築及聚落修復或再利用採購辦法」之修正，本次修正將參與古蹟修復及再利用有關之專業人員資格納入本辦法之檢討修正範圍，期使未來文化資產保存不因公、私有之不同，而致修復品質有所差異。除此之外，強化調查研究、規劃設計、監造及施工之連貫性以及加強修復過程中之保安及保全，亦屬提升古蹟修復品質之重要一環；爰修正「古蹟修復及再利用辦法」，其修正要點如下：

- 為考量施工及監造係屬不同參與執行之工作事項，其辦理內容亦有所差異，因此特以分開規範，並明定其個別應辦理事項內容。（修正條文第二條）

- 為使古蹟再利用設施、經營管理之建議有所依據，故増訂古蹟修復或再利用計畫內容應包括再利用原則及方法之研擬。此外，另考量古蹟修復或再利用計畫階段，其所繪製之圖說主要係供計畫說明使用，其不同於規劃設計階段，因此特將現行條文「按比例之平面、立面、剖面、大樣等必要現況測繪及圖說製作。」修正為「必要之現況測繪及圖說。」。（修正條文第三條）

- 為避免「修復或再利用計畫內容」與「規劃設計」分開辦理而產生脫序情形，故明定規劃設計應依據完成之修復或再利用計畫內容進行。此外，為確保古蹟修復或再利用規劃設計圖說，於實際修復時得與修復現場尺度相符合，故修正其規劃設計有關書圖必須按比例繪製。（修正條文第四條）

- 考量施工及監造係屬不同參與執行之工作事項，其辦理項目內容亦有所差異，故明定施工部分應包含之事項，以供未來執行時依循。此外，該事項內容，主要亦以古蹟修復所需之特殊事項部分，特以訂定。（修正條文第五條）

- 配合修正條文第二條及第五條之修正，刪除現行條文有關施工規定。修正後內容主要規範古蹟修復有關之特殊作業部分，爰刪除現行條文第五條第二款及第六款至第十三款等有關ㄧ般工程作業事項規定。此外，為強化監造與施工間應辦事項之關連性；爰增訂第七款至第九款有關施工廠商工作之監督、重大文物或遺址發現提報之查對及建議處理、竣工書圖及因應計畫備查申請之協助及督導。（修正條文第六條）

- 為使古蹟修復過程中，其所蘊藏文化傳承價值得以彰顯並被明確記載，爰增訂有關「修復成果綜合分析」工作事項內容。（修正條文第七條）

- 明確規範解體調查所應包括內容，以作為執行之依據；此外，為避免解體調查過程可能造成之損壞，故條文內容特明訂該解體調查，應採對原結構組織損害最少的方法為之。（修正條文第八條）

- 因現行「古蹟歷史建築及聚落修復或再利用採購辦法」修正刪除其有關勞務委任主持人列冊規定，故本辦法配合增訂有關未來參與古蹟修復或再利用計畫、工作報告書、必要解體調查、規劃設計及監造廠商之執行主持人應具備資格。以使未來私有古蹟之修復得以同步納入規範，進而確保其修復品質。（修正條文第九條、第十條及第十八條）

- 明訂修復或再利用工程施工期間，其現場應設置專業人員之種類及其有關參與之資格。（修正條文第十一條及第十二條）

- 為確保古蹟修復品質，並避免造成修復時原文物及構件遭竊，故明定施工前應辦理有關文物構件之保險及保全規定。（修正條文第十五條）

- 明定釐清修復過程中之相關權責關係，以及規劃設計與現況不符時之處理程序。（修正條文第十六條）

- 明定「工作報告書」之審理，除特殊狀況並經主管機關同意外，於工程實際進度百分之五十前，應完成提送期中報告之審查作業。（修正條文第十七條）

十三、因配合現行「古蹟歷史建築及聚落修復或再利用採購辦法」第六條規定刪除，針對已審核通過列冊為古蹟、歷史建築及聚落修復或再利用之勞務委任主持人，基於信賴保護原則，就其原列冊所定資格及工作範圍，爰增訂過渡條款（修正條文第十八條）。