# 法律可行性分析

## 適法性研究

### 本案民間參與之法令依據

#### 大型室內體育館：依促進民間參與公共建設法施行細則（以下簡稱促參法施行細則）第十四條規定：「本法第三條第一項第九款所稱運動設施，指下列各項設施：一、國際及亞洲奧林匹克委員會所定正式比賽種類，並符合其標準之室內外運動設施。但不包括高爾夫球運動設施。二、經目的事業主管機關認定，結合前款二種以上運動設施及休閒設施之運動休閒園區。」而「臺北文化體育園區」所規劃為興建大型室內體育館，符合國際及亞洲奧林匹克委員會所定正式比賽種類（棒球），並符合其標準之室內運動設施。因此，本案臺北市政府「臺北文化體育園區」，依促進民間參與公共建設法（以下簡稱促參法）第三條第一項第九款之規定為運動設施。

#### 文化園區：

##### 依促進民間參與公共建設法施行細則（以下簡稱促參法施行細則）第十條規定：「各本法第三條第一項第六款所稱文教設施，指下列各項設施：

###### 公立學校、公立幼稚園及其設施。

###### 社會教育機構及其設施。但不包括體育場所。

###### 依法指定之古蹟、登錄之歷史建築及其設施。

###### 其他經目的事業主管機關認定之文化、教育機構及其設施。

而「臺北文化體育園區」中文化園區(古蹟與歷史建築)已依法指定為古蹟與歷史建築。因此，本案臺北市政府「臺北文化體育園區」，依促進民間參與公共建設法（以下簡稱促參法）第三條第一項第六款之規定為文教設施。

##### 文化資產保存法（以下簡稱「文資法」）第二十八條規定：「古蹟由所在地直轄市、縣（市）政府管理維護之，但公有古蹟得由主管機關授權管理使用之政府機關或委託自然人或登記有案之公益性法人管理維護之。前項私有古蹟，必要時得委託古蹟所有人或受託人或登記有案之公益性法人管理維護之。前二項委託管理維護辦法由中央主管機關定之。」故依此法之規定，主管機關得授權或委託管理維護之人似僅限於下列三者：（1）管理使用之政府機關、（2）自然人或（3）登記有案之公益性法人，似不得委託具營利性質之公司或法人經營管理之，因此本案之管理維護適用文資法之規定。

##### 本案古蹟之營運得適用促參法之規定，故民間機構只要符合促參法第四條之規定與申請資格之限制即可。

#### 臺北文化體育園區之用地屬特定專用區，應適用臺北市土地使用分區管制規則。

### 本案辦理民間參與之法定程序
依促參法及其相關子法之規定，主辦機關辦理民間參與政府規劃之公共建設，應辦理之程序如下：

#### 可行性評估：應依公共建設特性及民間參與方式，以民間參與之角度，就公共建設之目的、市場、技術、財務、法律、土地取得及環境影響等方面，審慎評估民間投資之可行性。

#### 先期規劃：應撰擬先期計畫書，並應依公共建設特性及民間參與方式，就擬由民間參與公共建設興建、營運之規劃及財務，進行分析；必要時，應審慎研擬政府對該建設之承諾與配合事項及容許民間投資附屬事業之範圍，並研擬政府應配合辦理之項目、完成程度及時程。

#### 擬定民間參與建設之「申請須知」及「契約草案」：依據先期計畫核定之內容，擬定民間參與建設之「申請須知」及「契約草案」。並包括辦理招商說明會以徵詢民間機構之意見，納入「申請須知」及「契約草案」中。且於公告後，如民間機構對「申請須知」或「契約草案」之內容或程序有疑義，或提出修改之建議時，應提出澄清或說明，並視需要為補充公告。

#### 成立甄審委員會及辦理申請案件之甄審工作：依「民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法」第三條第二項之規定，甄審委員會應於公告徵求民間參與前成立，並於甄審作業完成且無待處理事項後解散。

#### 甄審及評決：甄審作業視民間參與公共建設之性質，分資格預審及綜合評審二階段，依序或合併辦理之，並應於公告徵求民間參與之時一併公告。

#### 議約及簽約：甄審委員會評定出最優申請人後，雙方展開議約談判，獲致共識後，完成投資契約之簽約手續。

### 民間參與本案之方式
依促參法第八條第一項規定，民間參與公共建設之方式，適用於本案者，分述如下：

#### BOT方式
依促參法第八條第一項第一款規定，由民間機構投資興建並為營運；營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予政府。

#### OT方式
依促參法第八條第一項第五款規定，由政府投資新建完成後，委託民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。

### 小結
關於大型室內體育館之部分，係由民間機構投資興建並為營運；營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予臺北市政府之BOT案。至於文化園區包含古蹟及歷史建物，將評估整體財務可行性後以確定是否納入，若無法納入將另由臺北市政府以委託民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府之OT案辦理。

## 相關法令環境分析

### 業務面相關法令分析

#### 本案採民間參與之方式進行，涉及政府監督管理法規、融資措施、財稅優惠及減免等相關法令，除促參法所涉及主要法令條文之規定外如表1，茲將本案主要涉及之法令彙整如表2，並將本案適用促參法得享有之優惠及相關法規，彙整如表3。

表 1促參法所涉及之主要法令條文彙整表

| 項目 | 獎勵措施或規定 | 法令依據 |
| --- | --- | --- |
| 租金優惠 | 公有土地撥用後，得訂定期限出租、設定地上權、信託或以使用土地之權利金或租金出資方式提供民間機構使用，租金並得優惠 | 促參15 |
| 融資優惠 | 營運期間，因天然災害而受重大損害時，協調金融機構或特種基金，提供重大天然災害復舊貸款 | 促參35 |
| 籌資優惠 | 民間機構公開發行新股，不受公司法第二百七十條第一款之限制 | 促參33 |
|  | 民間機構發行指定用途公司債，不受公司法第二百四十七條、第二百四十九條第二款及第二百五十條第二款之限制 | 促參34 |
| 監督管理 | 許可權範圍之權利，原則上不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的 | 促參51 |
|  | 主辦機關之強制處分：命令民間機構中止或停止營運之一部或全部 | 促參52、53 |
| 移轉 | 營運期限屆滿後，應將現存所有營運資產或營運權，依投資契約有償或無償移轉、歸還予主辦機關 | 促參54 |

表2民間參與方式所涉及之主要法令彙整表

| 類別 | 法令名稱 |
| --- | --- |
| 促參法類 | 包括促參法、促參法施行細則、民間參與公共建設申請及審核程序爭議處理規則及民間參與公共建設甄審委員會組織及評審辦法、促參法之重大公共建設範圍、促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法等。 |
| 都市計畫法暨建築法類 | 都市計畫法、都市計畫法臺北市施行細則、臺北市土地使用分區管制規則、行政機關擬定之相關計畫、建築法、建築法施行細則、建築技術規則。 |
| 地上權類 | 民法物權編、土地法、平均地權條例及其施行細則、土地登記規則及促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。 |
| 消防避難法類 | 消防法、消防法施行細則、各類場所消防安全設備設置標準（依設置標準第十二條規定，臺北文化體育園區之複合用途建築物屬戊類場所）。 |
| 經濟稅賦法類 | 民間參與重大公共建設進口貨物免徵及分期繳納關稅辦法、民間參與重大公共建設適用投資抵減辦法、民間參與重大公共建設適用免納營利事業所得稅辦法、民間參與重大公共建設營利事業股東適用投資抵減辦法、促進民間參與公共建設優惠貸款要點（經建會中美基金）、中長期資金運用策劃及推動要點、中長期資金運用作業須知等。 |

表 3本案適用促參法得享有之優惠及相關法規

| 項次 | 項目 | 促參法規定內容 | 相關法規 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 國有財產出租限制之排除 | 公共建設……由政府投資新建完成後，委託民間機構營運；…其訂有租賃契約者，不受民法第四百四十九條、土地法第二十五條及國有財產法第二十八條之限制（第八條）。 | ●國有財產法 |
| 2 | 中長期資金之融通 | 主辦機關視公共建設資金融通之必要，得洽請金融機構或特種基金提供民間機構中長期貸款（第三十條）。 | ●中長期資金運用策劃及推動要點 ●促進民間參與公共建設優惠貸款要點 |
| 3 | 民間機構公開發行新股限制之放寬 | 參與公共建設之民間機構得公開發行新股，不受公司法第二百七十條第一款之限制。但其已連續虧損二年以上者，應提因應計畫，並充分揭露相關資訊（第三十三條）。 | ●公司法 |
| 4 | 民間機構發行公司債限制之放寬 | 民間機構經依法辦理股票公開發行後，為支應公共建設所需之資金，得發行指定用途之公司債，不受公司法第二百四十七條、第二百四十九條第二款及第二百五十條第二款之限制。但其發行總額，應經證券主管機關徵詢中央目的事業主管機關同意（第三十四條）。 | ●公司法 |
| 5 | 協助民間機構辦理重大天然災害復舊貸款 | 民間機構在公共建設營運期間，因天然災變而受重大損害時，主辦機關應會商財政部協調金融機構或特種基金，提供重大天然災害復舊貸款（第三十五條）。 |  |
| 6 | 民間機構營利事業所得稅之免徵 | 民間機構得自所參與重大公共建設開始營運後有課稅所得之年度起，最長以五年為限，免納營利事業所得稅（第三十六條）。 註：限為「重大公共建設」時始有適用。 | ●民間機構參與重大公共建設免納營利事業所得稅辦法 |
| 7 | 民間機構營利事業所得稅之抵減 | 民間機構得在所參與重大公共建設下列支出金額百分之五至百分之二十限度內，抵減當年度應納營利事業所得稅額；當年度不足抵減時，得在以後四年度抵減之： 一.投資於興建、營運設備或技術。 二.購置防治污染設備或技術。 三.投資於研究發展、人才培訓之支出（第三十七條）。 註：限為「重大公共建設」時始有適用。 | ●民間機構參與重大公共建設適用投資抵減辦法 |
| 8 | 關稅之減免及分期繳納 | 民間機構進口供其經營重大公共建設使用之營運機器、設備、訓練器材及其所需之零組件，經主辦機關證明屬實，其進口關稅得提供適當擔保，於開始營運之日起，一年後分期繳納（第三十八條）。 註：限為「重大公共建設」時始有適用。 | ●民間參與重大公共建設進口貨物免徵及分期繳納關稅辦法 |
| 9 | 地價稅、房屋稅及契稅之減免 | 參與重大公共建設之民間機構在興建或營運期間，供其直接使用不動產應課徵之地價稅、房屋稅及取得時應課徵之契稅，得予適當減免（第三十九條）。 註：限為「重大公共建設」時始有適用。 |  |
| 10 | 股東投資抵減營利事業所得稅 | 營利事業原始認股或應募參與重大公共建設之民間機構因創立或擴充而發行之記名股票，其持有股票時間達四年以上者，得以其取得該股票之價款百分之二十限度內，抵減當年度應納營利事業所得稅額；當年度不足抵減時，得在以後四年度內抵減之（第三十九條）。 註：限為「重大公共建設」時始有適用。 | ●民間機構參與重大公共建設營利事業股東適用投資抵減辦法 |

### 建築相關法規檢討
本園區之規劃、設計、開發等業務之執行，除未來法令另有其他規定外，均應依環境影響評估法、都市計畫法、建築法、消防法、公寓大廈管理條例等法系之母法與子法以及中央與地方之相關法令辦理。

#### 開發強度

##### 本特定專用區原為菸酒公賣局松山菸廠屬工業區，經變更都市計劃為臺北文化體育專用區，開發規模如下：

| 項目 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 基地面積 | 180728㎡ |  |
| 土地使用分區 | 文化體育專用區 |  |
| 建蔽率 | 60+5% | 特定專用區之建蔽率以不超過60％為原則，惟經臺北市都市設計及土地開發許可審議委員會審議通過者得酌予增加5%。 |
| 容積率 | 240%為開發上限 | 包含原有古蹟、歷史建築保存活化再利用之樓地板面積。 |
| 允建建築容積 | 180728*240% =433747㎡ |  |
| 剩餘最大容積樓地板面積預估 | 180728*240%-29752 =403995㎡ | 捷運相關設施地上容積約145㎡ 古蹟歷史建物容積約29607㎡ 合計約29752㎡ |

註：體育園區BOT範圍：佔地約10.2公頃，允建建築容積約97000坪。（包含大型室內體育館及附屬事業）

#### 環境影響評估
本特定專用區之開發行為，依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」之規定已通過環境影響說明書審查。開發商未來確認開發計畫後，其變更內容及規模達環境影響評估法及共施行細則的規定，應提送環境影響差異分析報告書或重新提送環境影響說明書。

#### 地下建築物及與捷運設施連通
本案基地南鄰忠孝東路80M地下通廊及捷運板南線國父紀念館站，如依建築法之規定，前述建築應屬地下建築物及地下運輸系統設施，因此未來本案開發如有需要與其連接使用時，須依建築技術規則第11章地下建築物及公北市大眾捷運系統與地下街設施移設及連通申請辦法等相關規定設計。

#### 航高限制
根據臺北松山機場禁限建範圍椿位公告圖，本案基地位於距機場跑道南側跑道兩端3000M範圍內，依飛航安全標準及航空站飛行場助航設備四週禁止限制建築辦法，本案基地應限制建築高度為機場標高以上60M內，另依本規劃測量成果測得基地高程約為平均海平面以上7M左右，故如依現行規定航高限制應為基地高程以上57M，但為考量體育館淨高需要，市府已向民航局提出申請同意放寬航高限制至海平面以上85±5M。

#### 古蹟歷史建物保存與再利用
古蹟保存與再利用已逐漸受到各界重視，政府更將古蹟活化再利用列為施政重要工作，下表為目前古蹟保存之相關法令：

|  | 法規名稱 |
| --- | --- |
| 1 | 文化資產保存法 |
| 2 | 文化資產保存法施行細則 |
| 3 | 古蹟指定審查處理要點 |
| 4 | 古蹟土地容積移轉辦法 |
| 5 | 都市計畫容積移轉實施辦法 |
| 6 | 古蹟修復工程採購辦法 |
| 7 | 重大災害古蹟應變處理辦法 |
| 8 | 古蹟委託管理維護辦法 |

本案基地內業經指定為古蹟的有1-5號倉庫、製菸工場（含辦公室）、鍋爐房，登錄歷史建物的有工具間、育嬰室、檢查室。依文資法第35條規定古蹟非因國防安全或國家重大建設，並經古蹟主管機關同意不得遷移或拆除，公私營建工程不得破壞古蹟之完整、遮蓋古蹟之外貌或阻塞其觀覽之通道。另第30條規定古蹟應保存原有形貌及文化風貌不得變更，如因故損毀應依照原有形貌及文化風貌修復並得依其性質，報經古蹟主管機關許可後，採取不同之保存、維護或再利用方式。
依據文資法第36條為保存維護得劃定古蹟保存區用地或保存區，但本案為保持再利用之彈性，政府並未採取劃定保存區之作法，同時在都市計劃中亦將本區之使用組別按古蹟活化利用之精神做放寬設定。

### 目前臺北市政府依促參法第三十九條之規定提出之「臺北市促進民間機構參與重大公共建設減免地價稅房屋稅及契稅自治條例」法律案送交臺北市議會審議，但尚未經市議會通過。
故臺北文化體育園區之民間機構須待市議會通過後，始可依該自治條例享受賦稅減免，故建議函請臺北市議會速通過該提案，以利地方經濟。

## 小結
如前所述，就本案之辦理方式，依促參法規定辦理。關於大型室內體育館之部分，係由民間機構投資興建並為營運；營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予臺北市政府之BOT案。至於文化園區包含古蹟及歷史建物，將評估整體財務可行性後以確定是否納入，若無法納入將另由臺北市政府以委託民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府之OT案辦理。而本案相關之主要優惠措施法令依據如下：

#### 由於本案投資金額將近200億元，依「促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍」之規定，重大運動設施係指符合下列規定之一之運動設施：一、投資總額不含土地達新臺幣二億五千萬元以上，且觀眾容納席次達三千人以上之單項運動場館。二、投資總額不含土地達新臺幣十億元以上之運動休閒園區，其中運動設施投資總額應達新臺幣三億元」。臺北文化體育園區之投資總額預計高達新臺幣貳佰億元，不論依上開何款規定，均屬重大運動設施，有促參法相關優惠規定之適用。可享「五年免徵營利事業所得稅」、「投資支出之營利事業所得稅抵減」、「地價稅、房屋稅及契稅之減免」、「營利事業投資股票應納所得稅之抵減」及進口機具設備之關稅優惠。

#### 促參法第三十條規定：「主辦機關視公共建設資金融通之必要，得洽請金融機構或特種基金提供民間機構中長期貸款。」及中長期資金運用策劃及推動要點、中長期資金運用作業須知等規定。
依據中長期資金運用作業須知第二點之規定，總投資金額在新臺幣十億元以上之公共建設及公營事業投資計畫，及總投資金額在新臺幣二億元以上之民間投資計畫，為中長期資金貸款提供之對象。
臺北文化體育園區之投資總額預計高達新臺幣貳佰億元，超過新臺幣二億元，符合中長期資金運用作業須知第二點之規定，故民間機構依法可享有促參法第三十條之規定享受中長期貸款優惠。

#### 依即將通過之「臺北市促進民間機構參與重大公共建設減免地價稅房屋稅及契稅自治條例」法律案規定得享受賦稅減免優惠。