「臺北文化體育園區規劃報告書」專家學者審查會之意見回覆（92/11/04）
	審查意見
	規劃單位回覆意見

	辛教授晚教
	一、近來微風廣場、京華城及臺北101等開幕後是否會影響或排擠本案商業設施的定位與分析，應予詳細說明。
	本專案商業定位規劃時已考慮市場競爭因素及產品區隔規劃，降低互競、增加互補關係。

	
	二、本案有規劃捷運地下連通道，然可否考慮其他方向的地下連通，可減少人行在地面上對原有交通動線的影響。
	由於本案緊鄰捷運國父紀念館站，於捷運興建同時由於本案緊鄰捷運國父紀念館站，於捷運興建同時已開闢基地與國父紀念館間地下八十米通廊，未來民眾可透過此通廊通往國父紀念館，做為行人緩衝空間。至於光復南路兩側，可於近忠孝東路∕光復南路路口處或路段中（巨蛋主要出入口附近）設置人行地下道，詳附圖一。

	
	三、本案的分析資料僅限於臺北市，建議應增加與鄰近縣市的關係，並考量都會型競爭所產生的效應。
	預期中短期內周邊縣市商業發展層級將未能達都會型城市，對台北市之都會競爭影響有限，因此暫未納入考量。

	
	四、交通衝擊是大家所憂慮的，未來該區域建議採行總量管制，惟屆時將由BOT廠商或市府來主導？其優先順序是如何？能夠有效管理嗎？以近來的案例來看，如觀球也好或法會也好，大部份是使用機車做為交通工具，因此對於汽車或機車的停車空間不是管理者所能控制的，有可能在鄰近的地區因機車亂停而造成巷道堵塞的現象，使用者對於付費的停車場多半都不願使用，即使在旁邊也不願使用，故本案在評估上太樂觀，應就實際的使用來加以說明。
	實施區域總量管制時應由市府來主導，當區域內交通量即將達到飽和時，由區域內各入口處之交通管制人員指揮，限制車流進入管制區域內。在機車管制方面，本案僅規劃少量之機車停車位，以降低機車使用需求，並協調提供信義計畫區內停車場供機車臨時停放，同時將加派員警於各巷道口禁止機車進入巷道中停放，及加強違規停放取締，逐漸使民眾減少汽機車使用需求。

	
	五、巨蛋多功能的使用有一部份將提供大型的展場，目前大型的展覽如電腦展、書展等、或法會可能會有需求。然內在報酬率是否會太過樂觀，另外依財務局分析考量希望將文化園區排除在第一階段的BOT招商範圍，然目前城市博物館亦是市府重要的建設，若未來BOT不可行政府是否有其他可行的替選方案？
	巨蛋財務係以穩健原則進行試算，為客觀評估，而非樂觀評估。

城市博物館若未來BOT不可行，政府會評估其他可行的替選方案。

	
	六、在基礎調查中人口的單位是否有誤？應為千分比，而非百分比。
	人口成長率等單位應為千分比(O/OO)，將予以更正，請參見p.1-27。

	陳院長錦賜
	本案可由開發技術部份及營運管理部份來討論：

一、開發技術部份：著重於預測推估

本案之規劃是否有有考慮四萬人進場或人潮停留的空間？如最近天母球場案例，使用者不但造成場地的外部空間擁擠甚至於道路亦被佔用，故因此須推估人潮進出場使用空間的數量，即外部或內部空間的容受性，若不考量人潮進場及出場的空間量，則易衝擊到外部空間，進而對鄰近文化古蹟甚至環境生態產生影響，因此空間量的推估除了基地本身的空地外，亦應該考量鄰近開放空間的容受量，且應透過完整的人行資訊系統來指引人行動線。


	本案基地內規劃已考量人潮集散所需空間，如忠孝東路、光復南路之退縮人行開放空間，忠孝與光復路口設置街角廣場，另規劃單位亦建議留設面對國父紀念館之大型廣場式開放空間，及光復南路側原菸廠入口保留做為廣場及古蹟西側主入口廣場等各開放空間均可相串連並以適當之人行資訊導引。
基地外南側國父紀念館未來亦可利用80m地下走廊或地面20m人行穿越道連結做為人潮疏散之腹地。

	
	二、營運管理部份：

(一)都市計畫通過給予佷多商業層級的提高，因此在商業類型的分析究竟要做什麼？之前辛教授說的沒錯，若無法重新思考定位，則必然與原有的商圈發生競爭，如新光三越或101的產生勢必會造成影響，因此需將商業型態有所區隔，未來BOT廠商是否因此是否會有不同的商業需求？建議市場定位及財務分析應保留彈性，且列入來評選BOT廠商之重點。 

(二)巨蛋開發必須建立一套規劃準則用來評估BOT廠商的達成度及效益評估，一般BOT案可分為資格、技術標及價格標等三階段，因此在技術標的階段準則的擬定可做為未來評估的標準，因此需審慎擬定。以明確的指導廠商來進行規劃亦可做為評審的依據。

(三)另外在營運管理上應如何執行配合，在規劃本案應同時提出說明，以做為未來評審、甄選、議約的依據。

(四)當BOT廠商進來時亦會要求政府承諾，因此規劃團隊應再加強政府配合事項的評估，應充分瞭解以免未來在商談時因評估不足而產生政府在執行時的困擾，例如捷運或周邊交通系統的配合等等。
	（1） 本專案市場定位及財務分析，以具可行性為規劃原則，經市場競爭影響評估及經營廠商意願調查，研擬出可行之方案並據以財務試算，以讓民間投資人了解此專案確為可行，民間投資人若參與投資，可參考此規劃方案營運，亦可依其營運構想與能力創造新的定位規劃。
（2） 有關準則請詳規劃報告書第五章。

（3） 有關營運管理於先期計劃報告書中已有說明現再於本報告中加入第十章說明。

（4） 有關政府配合事項評估已納於先期計劃書中說明，目前已提交由政府核示中。

	郭教授瓊瑩
	一、未來世代環境消費型態為何？目前規劃案皆由現階段的經驗來分析，然最近”吞世代”的興起，對於消費的需求可能不是精品店、商務住宅等產品，反而像是Sega City或音樂城等，基於這樣的消費趨勢，對於原規劃報告商業的類型似乎過於保守，建議應有另類的思維。
	本專案市場定位及財務分析，以具可行性為規劃原則，因此仍以現階段的經驗及一般民間投資人可操作的方式規劃，民間投資人若參與投資，可參考此規劃方案營運，亦可依其營運構想與能力創造新的定位規劃。

	
	二、從國內古蹟保存及活化再利用的趨勢來看，在古蹟內經營旅館可以開發出有別於市場的商品，因此對於未來文化資產保存或對於古蹟的經營的角色應如何扮演，文化局應明確的表態。如果可以的話應該將古蹟與商業結合，不但可使古蹟活化利用及保存，且可與現有市場有所區隔。
	製菸工廠做為旅館之構想經與國內相關旅館業者詢問意見均表達無意願，主要原因為古蹟之維護非其可掌握且週邊環境，並不適合旅館需要。

	
	三、有關現有植栽的移植，在技術上需考量斷根的需求與工程界面上的相互配合，方能使樹木保護目地能達成。
	園區樹木移植之相關工作期程、適期適時及移植要求已於先期計畫書及樹木保護先期計畫書中提出具體規範。

	張教授金鶚
	一、從規劃報告書中看來配置計畫從動線、軸線、財務等考量，方案B優於方案A，是否應先決定任一方案？
	本規劃己提出建議方案，市府亦已選出最優方案

	
	二、本案是以一個BOT或二個BOT來操作？本案的困難度極高，若為了降低風險，分為兩個案子來操作是一個不錯的方法。然而第二階段BOT的可行性如何？若是BOT不可行那是否有其他的方式來實施，評估的過程及結果應詳細交待，以做為未來政府決策的參考。
	相關之建議已提報於先期計劃書中，目前市府正核定中。

	
	三、若分為兩階段開發時，則不同階段的發展對開發者而言是重要的，且其銜接的界面如何？
	因開發時程不同建議應注意之界面說明如附件一：

	
	四、BOT之自償率100%並非神聖不可侵犯，降低土地租金之法律可行性如何？有關財務評估即價格標，如何轉換成未來之競標評選標準？建議從規劃階段可擬出一些準則，其實財務也可以有一些準則的產生或想法。
	降低土地租金之法律可行性經與政府相關單位研討，確為可行。

	
	五、經營計畫很重要，目前報告書中並沒有提出，對BOT整體規劃而言似乎不太完整，規劃團隊應該對於設定地上權五十年的經營能有一些想法，因為它會影響到財務或其他的可能性。另外有關移轉計畫，亦對BOT案的廠商如何移轉給政府，在規劃案中未有交待，因此有必要詳細說明。
	有關所提均已收納至先期計劃報告書中由市府核定中，本規劃報告亦增加第十章說明。

	
	六、交通應更細緻化的提出，當101及信義計畫的商業同時發生時，管制計畫應如何有效管理、由誰來負責管制？
	由於基地以及101、信義計畫區皆可由捷運南港線以及鄰近密集之公車路網服務，故管制計畫應以鼓勵搭乘大眾運輸工具為主，如密集之公車與接駁專車，加開捷運班次，同時配合減少私人運具的使用，如提高停車費率，加強違規取締等。而未來捷運信義線完成後，更可提昇信義計畫區之服務品質。相關之管制計畫應事先由市府交通單位負責管制與審查，而各活動主辦單位則需確實執行其交通配合措施。

	陳主任明竺
	一、加強與鄰近居民、市民的互動，即伙伴關係如何經營很重要，否則民意的反彈可能造成開發上的阻力？規劃團隊對民意及交通已有交待，但仍需再進一步研究與說明。
	本案已針對不同團體、相關各界舉辦座談會，亦進行訪談各潛在投資商收集意見，另市府亦舉辦多次公聽會，民意調查及里民說明會等。

	
	二、如何結合附近的商圈如：SO GO、京華城及微風廣場時可成為一個超大的商圈，可娩美香港中環商圈及其他地方，因此本案的區位位於這幾個商圈中心是很重要的，所以不僅是投資人所關心，更是所有市民所關心的。
	以降低互競、增加互補關係來結合附近商圈

	
	三、本案的商業坪數將近8萬坪，因此需評估商業的量體及面積的考量，而非僅在商業樓地板面積的考量，不要因為過多的商業量體而造成營造成本的浪費，而提高風險因素。
	本案的商業坪數規劃已將市場供需競爭因素、經營者需求之經濟規模納入評估，是從市場面綜合評估，而非僅在商業樓地板面積的考量。

	
	四、巨蛋、商業及古蹟的分開討論或許是好的，但以商場經營的角度來考量東北區及西南區的商業行為應產生連接才會有競爭力，才會有組合能力，若中間有中斷時則組合能力會降低，至少要將一、二樓產生連結！若一樓為開放空間時亦會產生連接，然而這三者之間應由一個委員會的組成來協調，而非利政府的組織來協調。
	在商業規劃時，確已儘可能將商業設施串聯，以產生商業經營綜效。

	
	五、巨蛋應與世貿結合，從目標性是以棒球為主，然而從營運的角度來看，反而是以展覽為主，比較可能有穩定性的收入來源。


	深表同意，本規劃亦以每年平均12檔展覽活動做為場次及場租規劃。

	
	六、應重視國父紀念館捷運站月台緩衝空間的問題，若能完全的解決則使用者會比較願意使用捷運，若無法解決時則使用機車的機率仍舊無法降低，且有關動線的連接如忠孝東路四段商圈、京華城及信義計畫區商場的聯結亦要考慮才是完整的解決方式，才不致產生交通上的問題。
	月台之緩衝空間與捷運列車之班距、載運量有直接的關係，故尖峰時間將配合加開班次以及加開空車專車疏運。基地內亦考慮鄰近如忠孝東路四段商圈、京華城及信義計畫區商場等之聯結，故於基地內將設置完善之導引系統及人行動線。

	楊副教授仁江
	一、以目前的規劃案來看巨蛋把古蹟逼到牆角，也就是說在聯繫界面或保護介面沒有做一個完整的整合，這是一個重要的議題。
	巨蛋應以謙卑之型態與古蹟共存

	
	二、其實商業空間可以進到巨蛋內部，國外亦有相關的案例，若能從此一方面來進行整合，則有助於目前各踞一方的態勢，尤其是要談到地區性的競爭特性，若如無法將地區特性加以運用，則很難與市場做一個區隔。例如以西南角案的配置而言，目前中軸廣場空間量應不足以容納進出場的人潮，但若能以80米通道與國父紀念館產生連結時會比起現在有更大的優勢。
	本規劃案巨蛋內部已規劃有商業空間。

	
	三、捷運目前最大的問題依然是等待空間的數量不足，因此在附近的捷運站的出入口可能要因應本案的需要進行調整，才有可能吸收短暫性的人口流量衝擊。
	月台之緩衝空間與捷運列車之班距、載運量有直接的關係，故尖峰時間將配合加開班次以及加開空車專車疏運，以增加月台之轉換率。而鄰近之捷運站出入口亦將配合活動開散場實施單向進出管制措施。

	林教授元興
	一、巨蛋4萬人是目標是由誰決定？是否有替代步方案？能滿足目前需要的棒球席次為何？
	世界先進國家都市如東京、大阪、亞特蘭大、西雅圖、多倫多、溫哥華等，皆至少設有一個以上之大型室內體育館可供市民活動使用，而臺北市卻缺乏相關之大型室內活動場地；就天候條件而言，臺北市一年有百分之四十五的天數為雨天，即使為晴天，也要承受烈日之苦，因此亟需興建大型室內活動場地以提供市民不受天候影響之活動場地。就市民之使用需求而言，根據調查，國內之藝文活動人口約有百分之五十二集中在臺北市，但相關之藝文活動設施卻十分缺乏，根據市府於八十九年委託專業公司所作之民意調查，有百分之七十五的市民認為臺北市需要興建大型室內活動場館。為改善市民體育及休閒活動的量與質，爭取舉辦大型國際性運動比賽、集會，以提昇我國國際地位，市府遂決定規劃興建4萬人席大型體育館。

	
	二、SOGO、京華城、統領商圈、信義計畫區等請規劃團隊深入研究本區的商業定位為何？與其他商圈是競爭或互補關係？深入分析消費者的組成比例是居民、觀眾或旅客，應深入並加以區別分析！
	本專案商業定位規劃時已考慮市場競爭因素及產品區隔規劃，以降低互競、增加互補關係為規劃原則。

	
	三、另外有關業種的考量，可以限制最大的上限，而不去限制類別，因此經營者可根據其需要重新調市場需求，保留最大的彈性。商場的連接，會比較有競爭能力，因此在建築配置上，可考慮商業的聚集性。
	本專案業種的組合並未設限，並已保留最大彈性，經營者可根據其需要重新調整。

	張處長桂林
	一、為考量政府財政，BOT幾乎成為公共建設的萬靈單，本案是否純為政策而規劃，BOT是否確認可行，應謹慎的評估。
	本案可行性分析報告正由相關政府機關核定中

	
	二、本基地南為國父紀念館，北有臺鐵機場(鐵道博物館)，應可做大本基地的基盤，以便在球場開賽前可以有大量的開放空間可容納人潮向本區的湧入，進一步解決本基地開放空間不足的問題。
	深表同意，本規劃亦以相同方向規劃建議

	
	三、以目前信義計畫區內有那麼多的人口流量，若能在臺北機場內設站（鐵路車站），一方面可擴大顧客的蒐集市場(如基隆、新竹及宜蘭等地區)，二方面將有助於大眾運輸的紓解，當然這涉及到長期計畫，有賴政府部門間政策的協調與制定。
	深表同意

	
	四、本案的商業規劃僅為瓜分目前大環境的商業空間，應考量如何將巨蛋與文化產業結合，用互補的觀念來營造園區，勿用傳統的博物館、SHOPPING MALL等手法來規劃。
	目前商業規劃以具可行性為規劃原則，已將地區特色、市場競爭、如何與巨蛋與文化產業結合納入評估。

	
	五、本案或許可部份採用BOT或PPP等財務方式來思考，且可參考南港BOT失敗的前車之鑑。
	遵照辦理

	
	六、可將競爭的思考範圍擴大，如與上海或北京等與國際間等資金的競爭，非僅以信義商圈的競爭為來分析對象。
	遵照辦理

	胡組長湘麟
	一、財務分析架構尚稱合理，惟前後數字不一致。
	已遵照辦理更正，請詳見規劃報告/附錄六現金流量分析 (100% 附錄)中P1~P14。


	
	二、財務最大的問題是要靠附屬商業設施之收入來支撐，若附屬商業設施無法順利經營時，則本案的公共設施（巨蛋）應如何營運？
	有關BOT經營不善或不順利時之處理方式已由市府另聘招商法律顧問研擬之契約中明訂。

	
	三、折現率以9.6﹪計是否會太高，目前的公共建設是以8%的折現率來估計，且本案

均用不動產的觀念來推算，似乎太保守。
	本專案為大型不動產開發案，故以不動產的觀念來推算，折

現率以9.6%計算為民間投資人進行此類型投資分析時普遍運用之合理值。

	
	四、第九章沒交待完，應與未來BOT招商做銜接。
	BOT招商規劃與執行已委託另一顧問團隊執行中。

	
	五、基於政府投資或出資仍有一定之招商誘因，有關政府不投資最好不要在現階段排除，建議開放由投資人自行提出？
	會與政府專案執行團隊再研議。

	胡組長湘麟書面意見


	一、第八章財務可行性

(一)8-1-3巨蛋營運

巨蛋營運收入中包括場地出租收入、包廂出租收入、店鋪出租收入、廣告全出租收入以及巨蛋附屬停車場收入，惟報告未見店鋪出租收入之相關規劃，請補充說明。

(二)8-1-4文化區營運收支

表8.1.5製菸工廠營運收支整理表對於藝術工坊年租金收入估算有誤(3700*1*60%=26640千元/年)，請確認後更正。

(三)8-4-2各方案投資效益分析

表8.1.4各方案財務表現整理表中方案A名目回收年212年與附錄六現金流量表顯示之23年有出入，請確認後更正。
	8-1-3巨蛋營運收支 

根據促參法與本案規劃內容，店鋪出租收入納入商業設施收支項目中。

8-1-4文化區營運收支，請詳見規劃報告/附錄六現金流量分析 (100% 附錄)中P1~P14。
此一錯誤為報告筆誤，並未影響實際財務表現，已遵照辦理更正。

8-4-2各方案投資效益分析

此一錯誤為筆誤，已遵照辦理更正。
請詳見規劃報告第八章財務可行性中P8-11, 表8.1.5中平均出租率更正為70%。

	
	二、附錄現金流量表

(一)基本假設條件

1.折現率中所載之資本化利息為2%與融資利率3%不同請補充說明。

2.現金流量表有關「開辦費」依財務會計準則規定已修正應以當期費用認列，而非成本項下請確認後更正。

(二)融資計晝

1.p2~4有關方案A B C之融資計畫表中所揭露之優惠專案融資利息與本利償還之本金利息資料與P5~20現金流量表之資料不符，此將影響財務分析之結果，請釐清後修正之。

2.對於重置成本採每年定額提撥重置準備金方式，惟該方式係屬於現金流動性之凍結非實際有現金流出，同時未反應實際重大重置成本支出時點，此將影響財務評估結果，請確認後更正。
	（一）基本假設條件

1.融資利率3%用於計算貸款利息支出，而資本化利息2%則用來計算押金滋生之利息。

2.遵照辦理，請詳見規劃報告第八章財務可行性中P8-21, 表8.4.1中名目回收年更正為22。
（二）融資計畫

1.此錯誤為報告書引用錯誤並未影響實際財務分析結果已遵照辦理修正。請詳見規劃報告/附錄/附錄六現金流量分析 (100% 附錄)中P1~P14。
2.根據一般業界對於(重大重置成本)提列方式有二,包括採當年實際支出時點列計以及每年提撥方式，惟本案規劃已同時考慮此二者提列差異，並採每年提撥方式增加實際每年資金運用的彈性，以降低因相關不可預知風險所導致的偏差。

	林組長國顯
	一、商業設施的回收率為200%而其他如DOME或古蹟的部份皆不高，本案純粹依靠商業設施的支持整個開發案，因此若商業的收入不穩定時則可能影響到整個專案的推動，如東南角的商務大樓以市場需求來看除非有公司大量的進駐，否則在初期很有可能會有招商不足的窘境，故以整個方案配置來看商務大樓的設定是較有問題的。可考慮先興建地下設施如停車場及公共設施，地上物保留彈性，以養地的觀念，這部分請規劃團隊評估說明可行性如何？或由市府五年分期投資的方式來興建地上物的方式。

	本區為市中心商業區，周邊發展已成熟，本案之開發可維持商圈繁榮，反之若未能即時開發，反會面臨商圈移轉之危機，因此不建議以養地立場分期開發。而關於委員關切之市場競爭與可行性問題，規劃團隊經過深入綜合評估，已於市場定位進行產品區隔規劃及適量建議，並於財務收入分析時，以最客觀可行之假設值評估。

	
	二、中央政府有挑戰2008年臺灣博覽會的構想，目前的作法是預計在高鐵的沿線進行招標、開發，故以巨蛋、及商務旅館向中央申請，或許可獲得中央部份補助金之挹注。

	建請主管機關政府向中央爭取以提高本案之招商誘因

	
	三、本案所產生的交通衝擊，一直以來是大家所關注的，因此對於交通規劃的部份有必要在規劃案中將假設條件說明清楚，以提供對本案之認知。本案以情境分析來模擬立意頗好，依照臺北市大眾運輸的使用率約為30%，然本案估計為42%，然模擬設定到60%、70%及80%這是比較高標準的大眾運輸估計，然而悲觀一點的設定亦有其需要，如：40%或50%的設定結果，問題會發生為何？瓶頸在哪裏？因為60%、70%及80%是非常理想的狀態，當然這些設定並非不能達到，以本區位來看亦有可能達成，基地以南有捷運系統、北有快速道路等，在考慮可及性及機動性的前提之下，北側應考慮車流的引導、南端則考慮人潮的疏散動線。在本區周遭應以步行為主，故有關市府轉運站等人行動線連接應加以考慮。

	由於本案緊鄰捷運南港線，鄰近之公車客運路線計有103線，而未來北側將再開闢松山線，南側將再開闢信義線，故本案發展大眾運輸系統之條件相當優越。配合大眾運輸使用政策之宣傳，以及相關交通管制措施之配合，預期可達到60%、70%甚至80%。至於其他相關之車流導引，人行動線導引亦將設置相關之導引資訊系統以及加派人員指揮。

	
	四、西南方Dome的主要出入口捷運系統，除了連接國父紀念館站之外亦可考慮忠孝東路及光復北路地下連通道，可將人潮連接至統領商圈，可減少地面上人行全紅號誌管制，因為光復南路與忠孝東路在此路段的交通量相當高，若採用人行全綠之管制方式恐會影響到基隆路之車行，因此可用立體方式的處理減少對周邊交通之影響。
	可再於光復南路巨蛋主要出入口處設置人行地下道。，或評估於忠孝東路∕光復南路口設置。

	
	五、南邊車行動線相當有問題，如逸仙路往北的問題現在規劃為兩線道，而目前的使用部份路段有停車的問題，這個問題使東南方的車流產生問題。目前基地內入口在忠孝東路及逸仙路口，這個入口對目前而言似乎是目前最可行的位置，然而有潛在的問題，一為逸仙路的問題、二為忠孝東路要設左轉的問題、三、基隆路由南往北目前不能左轉進入忠孝東路，故從南邊來的車流勢必會從逸仙路而來，故在開幕或閉幕將會產生大量的車流，會產生本案最大的瓶頸，故必須考量有無另外的替代方案。尤其是93年北二高信義支線通車後，很大的車流將進入信義計畫區車流從松仁路進逸仙路或忠孝東路進入(因為基隆路無法通行)所以忠孝東路右轉沒問題，但逸仙路往北會是大問題，這個問題需再思考，因為兩線的動線匯合，以目前的道路容量，大約在二千多至三千PCU，依照大型室內體育場的尖峰小時的小汽車當量介於一至二千輛之間加上鄰近商業設施兩千五百輛合計共四千五百輛的小汽車要進出隧道口將會造成很大的瓶頸，因此必須重新思考它的進出及導引，若停車的引導做的不好將使整個動線癱瘓。
	由於基地提供之停車位數量有限，平時提供本案之商業活動使用，供體育館之停車位僅675席，活動尖峰小時進出基地之交通量約1千多輛。關於基隆路南往北之車輛則將導引停放至信義計畫區，行經逸仙路之車輛也可導引利用松高路府前停車場出入口停放。而忠孝東路左轉之車輛，將利用中央分隔帶設置長約165公尺之左轉專用道，配合現有路口之三時相號誌，提供一左轉專用時相。

	
	六、大型室內體育館的尖峰車流因使用大眾運輸及大眾捷運系統，所以只有一千多，但因其他商業設施高達兩千五百輛小汽車，由此看來商業設施在尖峰使用時將會產生很大的問題，但是商業設施與Dome的運作應該相互配合操作或是會有預警作用，否則本案應不會有那麼大的車流量，是故亦印證剛剛所說的建議，是否要在先期即引入本商業大樓，因為在先期的商業設施的車流量已超過Dome在運作時的車流量(p6-68)。
	預估之商業設施車流量以及體育館之車流量均以最高尖峰小時預估。未來活動開散場時間將避開商業設施之尖峰時間，以減少兩者活動所產生之交通衝擊。

	
	七、北側的交通並非主要入口，故問題較小，但是有一個需思考的問題，除了部份車流將由市民高架下來，亦有從光復北路的車流左轉再左轉進入基地的問題待量。
	深表同意，將於忠孝東路、光復南路口進行交通管制與疏導。

	
	八、另外是有關路緣停車及接駁的問題，看到規劃團隊路緣做成大客車公車灣是很好的評估，但是長達百公尺的公車灣，大客車的路線、位置與人行使用的引導需加考量標示清楚。否則人行因方向未明而於人行道產生左右迴流時，將會導致人行道空間不足的現象產生。故在西、南及北側的人行動線建議可用強制或槽化設計來引導人行的方向。
	建議規劃行人導引指示標誌、標字或行人道鋪面上標示指引方向標誌，可減少視覺景觀干擾，再配合適當公車站位分佈設計，以利行人辨識方位並導引行人動線，避免所謂行人往復繞動或左右回流現象之發生。參照圖6-2-35接駁公車路線與站位分佈及6-101頁，場內外行人導引資訊計畫。

	
	九、路緣退縮只退縮三公尺，這個以後可能會有問題，若設定為大客車轉乘的話，三公尺只有一線，可否多規劃一線，即設置另一超車道，即公車停靠後不會影響到原有道路的車流，可使整個動線的運作較理想，否則長達兩百公尺的路緣將會影響原有外側兩線的原有車行。
	本案受限於大型室內體育館之設置以及園區內古蹟及周邊退縮人行空間等因素，目前之設計無法再由基地退縮留設超車道。

	
	十、捷運站的月臺前面很多學者都有談到，依照規劃團隊的評估兩萬多人次在三十分鐘內疏散完畢，倘單從國父紀念館月臺疏離的話，月臺本身就無法容納，以目前而言，捷運最快是五分鐘一班，加上目前並無多餘的車輛，需確認新購車輛何時可啟用？以符合2分30秒的捷運發車班距。若捷運的運能能到達2分鐘或2分30秒時，則以兩分鐘一班計一小時運量可達6萬多人，但是需再確認班車量的問題。因此月臺必須利用管制的方式使人潮慢慢進入，若二分鐘一班或五分鐘一班的話，以一列車要搭載兩千多人來估算，事實上月臺的容量無法負荷，故是否可引導部份人潮往市府站移動。因此若能將這樣問題釐清的話對於未來都市設計審查或交通衝擊上會較清晰，不會產生誤解。
	深表同意，事實上光就國父紀念館之月台容量較難以服務2分鐘至2分30秒一班次之服務，故需引導部分人潮利用市府站搭乘。

	
	十一、機車的停車位不足，本案估計為一萬多，事實上整個計畫的停車位數總數不超過四千五百輛，或許是以附近區位來計算，若機車停車位數不足又是這種比例的話，則使用者會將機車停放至周邊而產生亂停的現象，所以這一問題要思考因應對策，當然以本案的規劃並不設置多餘的停車位，但是有無彈位的停車區位來徵用？如鄰近的國小等來做為臨時的使用等。
	為避免大量之機車進入基地周邊，造成基地周邊交通癱瘓，故本案僅規劃約2500席機車停車位，而導引機車使用者利用信義計畫區停車場或商借府前廣場做為機車臨時停車場使用。至於周邊巷道之機車停放問題，將加派員警於各巷道口禁止機車進入巷道中停放，及加強違規停放取締，逐漸使民眾減少機車使用需求。

	
	十二、本報告的推論尚可，但其中許多假設條件未說明清楚，如小汽車的負荷量、大客車的負荷量或每一小汽車當量如何計算等，應說明清楚，否則後續的人還是會有問題的提出。
	遵照辦理。報告中小汽車乘載率為2.8人、機車為1.5人、遊覽車為45人、公車為60人、計程車為2.2人。小汽車當量數機車為0.3；遊覽車、公車為2；計程車為1。參照6-39頁及表6-2-1、6-2-2、6-2-3。

	
	十三、進場與出場的流量不同是很奇怪的，所以需要解釋一下。出場的公車數的流量會不同是可以理解的，但是小汽車跟機車應該是一樣的，所以應加以說明。另外公車及捷運的人潮應分流較好，其中有一個很重要的問題是Dome在使用時，人行及車行的流向是如何？應加以表明，規劃團隊有估計，但未說明如何估計？
	一般而言此類大型活動之進場時間會比較分散，而散場時會比較集中，故本案推估進出場之車流量總量相同，但尖峰小時之進出量並不同。

	李副教授乾朗
	一、本基地內部已有荷花池，若能使地形地貌的改變可增加基地的趣味性。
	參照辦理，並可由未來BOT細部設計時做發揮

	
	二、國父紀念館可與本基地空間結合，可成為整體性的活動空間。
	參照辦理，本規劃建議利用80m地下廊道結合國父紀念館未來之地下展覽藝廊及現有表演空間形成-藝文軸帶。

	
	三、可以deck的想法來結合。
	都市設計管制要點中已明文准許採用

	
	四、中軸共構對西區的主入口比較好。
	中軸共構將使製菸工廠南向外觀完全受遮蔽且西側入口也將因附屬設施之興建而難有更開濶之入口。

	
	五、本案的規劃應多尊重古蹟。
	經評估西南角案為最多尊重古蹟方案

	交通局書面意見
	一、p6-37，表6-2-4內，旅館業的吸引率似有高估，且其數值明顯偏高。表6-2-5，有關尖峰小時吸引人次部分，就百貨娛樂商場之人旅次似有低估，請說明前述兩項與環評內容之差異。
	旅館業之吸引率參照相關案例介於0.0034至0.015（人次∕平方公尺‧小時）間，本案以0.01推估。百貨娛樂商場由於考慮鄰近之百貨業陸續開發競爭下，以0.15推估。與環評內容數值不同為環評以最大開發規模量推估，本案以目前規劃之樓地板面積規模推估。

	
	二、p6-38，表6-2-6，遊覽車使用率僅為1%，並不合理。其次，步行使用率界定為5%亦似過高，請說明此項參數設定之依據。
	遊覽車之使用以旅館業及文化園區參觀為主，商業設施方面需求較低，本案預估使用率為1%，人數約200人，遊覽車數約5部，且遊覽車（或各團）到達時間較為分散，故僅以1%推估。步行使用率考慮周邊之住商混和區，及鄰近百貨商圈、國父紀念館、市府員工等、市府員工等之順道旅次（多目標旅次）因素，故以5%推估。（參考去年跨年晚會所做之調查，步行比例佔16%）

	
	三、p6-62，表6-2-32，有關忠孝東路/基隆路之道路服務水準較表1-3-13之現況來得佳，頗有疑慮。因本路口為未來疏散人潮主要路口之一，並經評估為滿足通行行人之需要，而有佈設行人立體設施之需求。經比較「忠孝東路、基隆路口設置人行陸橋」報告，其數值亦明顯差距過大，請予說明。
	表6-2-32於延滯計算時，已針對號誌時相長度作調整，以得較佳之結果。

	
	四、p6-73，(4)計程車排班區域應強調上、下車區域應予分離，避免行車動線紊亂或產生排班上的磨擦。
	遵照辦理。參照6-76頁說明。

	
	五、p6-76，相關交通設施配置圖說在交通配置上將產生交通動線上之問題，並與裝卸車位區位發生嚴重干擾。本局曾於92.10.9召開會議，請惠就該次會議結論修正圖說。
	參照辦理。本案規劃之動線請參照6-80頁動線規劃及圖6-2-13至圖6-2-24。

	
	六、p6-100，第(4)項，有關活動期間之改善策略，應再考慮接駁車與停車場間的路線規劃問題。
	參照辦理，建議依照不同方向提供四線接駁專車。參照6-100頁及表6-2-37說明。

	主席結論
	有關巨蛋開發案為本市重大市政建設，本次審查會議，感謝各位專家學者撥冗與會，提供許多寶貴建議，亦請規劃團隊針對各建議進行修正，並納入總結報告中，以使規劃報告能更臻完善。
	遵照辦理


附錄七








PAGE  
附錄七-12
N:\9145\規劃報告\期末報告書92.12.01\附錄\附錄七\專家學者座談會意見回覆921104.doc12/18/2003

