臺北市政府工務局水利工程處
「貴子坑溪及水磨坑溪整體改善工程(上游示範段)」
移植及移除樹木之工程說明會 會議紀錄
1. 時間：111年5月18日(星期三) 上午10時0分
2. 地點：秀山路秀山橋旁(三層崎公園)
3. 主持人：方偉德正工程司 紀錄：曾冠華
4. 出席單位及人員：(詳如簽到表)
5. 主辦單位報告：
1. 在極端氣候條件下，本處為保全市民生命財產之安全，經都市防洪之評估考量及城市美學，係辦理貴子坑溪及水磨坑溪整體改善工程，以本處轄內貴子坑溪上游，三層崎公園周邊區域為示範改善區，利用生態護岸縫合藍帶綠帶，並結合三層崎公園規劃無障礙環狀休憩路線，與候車空間。使溪流與周邊環境兼具人為開發和自然環境，提供城市慢活與親近生態的景觀環境。
2. 本工程地點於北投區秀山路與中和街交叉路口、秀山段三小段116、109地號之土地、三層崎公園東側，工程範圍內共有45棵樹木，計有樟樹、苦楝、楓香、烏桕、榕樹、馬拉巴栗、山櫻花、台灣欒樹、紅千層、龍眼樹、荔枝樹、黃連木、桑樹、芭樂樹、榔榆、枇杷等16種。本工程範圍未有文資法公告與環保署植物生態評估技術規範之珍貴稀有植物。
3. 工程範圍內部份樹木因位於貴子坑溪河岸兩側，在防洪考量下，本工程項目包含河道拓寬，配合護岸調整，將影響原河岸兩側之樹木，故申請移植樹木，共計移植樹木 14 株(其中11株被公園處列入行道樹中，其餘尚未登記)，移植範圍皆位於本基地範圍內。
4. 本工程範圍內部份樹種，經園藝、景觀專業背景人員評估後，依樹木樹型、種類、亦考量原樹木樹基或根部已與堤防構造物連結無法分離、樹基附著於岩面或基盤含礫石雜物過多無法製作根球，切割後樹木移植存活率極低之狀況，申請移除樹木，共計移除樹木10株(其中4株被公園處列入行道樹中，其餘尚未登記)。
討論發言紀要：(依發言順序)
稻香里里長 張義博：
本案基地臨三層崎公園側擋土牆，建議於後續辦理改善時，擋土牆外觀可以彩繪擋土牆形式呈現，增添社區景觀，美化居民活動空間。
智仁里里長 傅書淵：
1. 改善後之親水空間，建請增設警示及安全設施於河道兩側，以維護市民安全。
2. 計畫區開發請考量附近之停車位是否足夠。
工務局公園路燈管理處：
1. 公園路燈管理處對本案移植與移除之樹木無意見。
2. 惟請主辦單位填妥樹木安全評估表，載明臨河道之樹木是否有歪斜或無法取得完整球根之情事，以做樹木移除評斷之標準。
3. 公園內既有體健設施及石板施工拆除後請送回本處保管。
結論
本計畫移植及移除樹木之工程說明會，與會單位對移植與移除樹木無意見，本處將依「臺北市樹木申請移植及移除作業要點」辦理後續事宜。
散會：上午11時30分。
(以下空白)