臺北市政府採購稽核小組【採購網書面稽核】
監督結果及缺失改善表
編號		201903091
稽核日期		2019年3月6日
受稽核機關		臺北市北投區逸仙國民小學
採購案件名稱（案號）		信義樓四維樓降溫改善採購（案號：107303）
項次	檢核項目			法令依據/解釋函(令)/錯誤行為態樣	檢核結果
					符合	不符合	不適用
1	機關辦理限制性招標，應就個案敘明符合之情形，簽報機關首長或其授權人員核准。			政府採購法施行細則第23條之1第1項	
2	機關採最有利標決標者，應先報經上級機關核准。			政府採購法第56條第3項			
3	機關採參考最有利標精神擇最符合需要者議價，或擇2家以上最符合需要者依序議價或比價，應簽經機關首長或其授權人員核准。			最有利標作業手冊貳、三、(一)	
4	機關辦理巨額工程採購，其決標原則應於招標前提報機關成立之採購審查小組審查。			機關巨額工程採購採最有利標決標作業要點第2點第3項			
5	工程案件之材料設備抽（檢）驗費用應單獨編列，機關應依工程規模及性質，編列廠商之材料設備檢驗費用及監造單位之材料設備抽驗費用。			臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15點第1項			
6	工程案件之安全衛生經費，應依工程規模及性質覈實專項編列，得採量化（固定性及常態性項目）及一式（無法量化及活動性項目）方式併列。			臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知第8點第2項			
7	契約及投標須知應使用本府或工程會最新範本。			政府採購錯誤行為態樣序號1之9	
8	採購案件辦理後續擴充，應於招標公告及投標須知敘明擴充之期間、金額或數量。			政府採購法第22條第1項第7款			
9	招標文件含有選購或後續擴充項目者，應將預估選購或擴充項目所需金額計入採購金額。			政府採購法施行細則第6條第3款			
10	招標公告[履約期限]及[廠商資格摘要]欄位，不得填列「詳招標文件」。			機關傳輸政府採購資訊錯誤行為態樣序號2之7	
11	招標公告[履約期限]內容與契約條文「履約期限」約定一致。			政府採購錯誤行為態樣序號1之9	
12	招標公告[廠商資格摘要]內容與投標須知「投標廠商資格條件」規定一致。			政府採購錯誤行為態樣序號1之9	
13	訂定投標廠商之資格，應依採購案件之特性及實際需要，不得不當限制競爭。			政府採購法第36條	
14	招標公告[檢舉受理單位]內容與投標須知第100點所列檢舉受理單位應一致。			政府採購錯誤行為態樣序號6之8		
15	採購案件辦理招標文件更正作業，應於更正公告登載「變更、補充、釋疑事項或其摘要」。			政府採購公告及公報發行辦法第12條第6款			
16	開標前，應查詢投標廠商是否為拒絶往來廠商並留存查詢資料。			政府採購法第103條第1項	
17	經評選（評審、審查）會議評選（評審、審查）出最有利標（優勝廠商、符合機關需要者、總平均評分及格者），機關於辦理決標（議價、比價或議價、開價格標）前，應再次查詢其是否為拒絶往來廠商。			政府採購法第103條第1項	
18	履約階段辦理契約變更，應於議價前查詢原訂約廠商是否為拒絶往來廠商。			政府採購法第103條第1項			
19	採購評選委員會之總人數、外聘委員人數，應符合政府採購法及本府規定。			採購評選委員會組織準則第4條 臺北市政府異質採購評選或審查作業補充規定一覽表			
20	查核金額以上採購案件成立採購評選委員會，應依規定公開評選委員名單。			臺北市政府異質採購評選或審查作業補充規定一覽表			
21	評選會議前函送服務建議書，應以密件發函，對各委員分繕發文，並載明應配合事項。但委員名單公開者，不在此限。			採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第3點		
22	開會通知單及評選會議紀錄，應以密件發函，對各委員分繕發文，並載明應保密事項。但委員名單已公開者，不在此限。			採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第4點		
23	工作小組應依規定擬具初審意見，載明「受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定」及「受評廠商於各評選項目之差異性」等資料。			採購評選委員會審議規則第3條			
24	評選（評審、審查）結果應簽報機關首長或其授權人員核定。			最有利標作業手冊肆、五、(三)	
25	訂定底價，應提出預估金額及其分析資料等文件。			政府採購法第46條 / 政府採購法施行細則第53條		
26	決標日起30日內，應將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並以書面通知各投標廠商。			政府採購法第61條	
27	保單之保險內容、保險期間、被保險人、險種、受益人等應符合契約規定，並按契約規定期限投保。			政府採購錯誤行為態樣序號12之1			
參、稽核監督結果及缺失檢討情形
稽核小組稽核監督意見及建議事項			受稽核機關缺失檢討情形
(一).應改進事項			(一).應改進事項
１、招標階段			１、招標階段
(1).第14項-本案投標須知第100點第1款檢舉受理單位之第1目為法務部調查局，惟查本案公開取得報價單或企畫書公告[檢舉受理單位]欄漏未登載該檢舉受理單位，核有公告內容與招標文件之內容不一致之情形，請檢討改進。（政府採購錯誤行為態樣序號6之8）
(2).第21項、第22項-依採購評選委員會組織準則第6條第2項規定：「機關公開委員名單者，公開前應予保密；未公開者，於開始評選前應予保密。」，本案機關於107年9月25日函發委員聘（派）書暨開會通知單，且註明為密件，惟未對各委員分繕發文，請檢討改進。爾後類案請依「採購評選委員會委員名單保密措施一覽表」保密措施規定辦理。（採購評選委員會組織準則第6條第2項）
(3).依採購評選委員會組織準則第6條第2項規定：「機關公開委員名單者，公開前應予保密；未公開者，於開始評選前應予保密。」，本案機關於107年9月21日簽陳成立評審小組，惟簽文未以密件辦理，請檢討改進。爾後類案請依「採購評選委員會委員名單保密措施一覽表」保密措施規定辦理。（採購評選委員會組織準則第6條第2項）
(4).依政府採購法施行細則第43條規定，機關於招標文件規定廠商得請求釋疑之期限，至少應有等標期之4分之1；其不足1日者以1日計，另本案投標須知第12點依上開規定載明：「廠商對招標文件內容有疑義者，應以書面向本機關提出，請求釋疑之期限自公告日或或邀標日起算，詳細日期詳招標公告……」，惟查本案招標公告未依上述投標須知所訂刊載廠商請求釋疑之詳細日期，核有資料錯誤情形，爾後請檢討改進。（政府採購錯誤行為態樣序號1之9）
(5).本案公開取得報價單或企畫書公告[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本]欄登載「是」，惟查本案機關係採本府105年9月1日府工採字第10530240000號函修頒之財物採購契約範本，非主管機關行政院公共工程委員會之範本，核有公告內容錯填之情形，請檢討改進。（政府採購錯誤行為態樣序號6之4）
２、開標階段			２、開標階段
(1).本案機關於107年9月27日簽辦第2次採購招標事宜，說明六請鈞長指派開標主持人，惟機關首長未指派人員擔任，核有未妥，請檢討改進。（行政疏失）
３、決標階段			３、決標階段
(1).第25項-依政府採購法第46條第1項規定略以：「……底價應依圖說、規範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料逐項編列，由機關首長或其授權人員核定。」及其同法施行細則第53條規定略以：「機關訂定底價，應由規劃、設計、需求或使用單位提出預估金額及其分析後，由承辦採購單位簽報機關首長或其授權人員核定。……」，查本案底價預估金額說明表，未訪查市場行情估價、蒐集歷史決標資料、未見機關之提出預估金額及分析說明，與上開規定不符，請檢討改進。（政府採購法施行細則第53條）
４、履約管理			４、履約管理
稽核時尚未發現缺失
(二).其他建議事項			(二).其他建議事項
1.本案招標公告登載「收受投標文件地點」，僅為機關地址，未敘明詳細地點或處所，易生爭議，建議機關按政府採購公告及公報發行辦法第7點規定，於招標公告登載收受投標文件實際地點（例如：秘書室、會議室等）。
2.採用本府投標須知及契約範本時，對於不適用之條文，應採刪除內容文字、保留條次並加註「(刪除)」，如需增訂條文，則應於相關條文下增列，以求文件之完整性，避免衍生爭議，爾後類案請注意改進。
(三).建議政府採購法主管機關(或本府或受稽核機關之上級機關)事項			(三).建議政府採購法主管機關(或本府或受稽核機關之上級機關)事項
無			無
(四).內部控制制度及作業情形			(四).內部控制制度及作業情形
無			無