臺北市政府工務局水利工程處
「貴子坑溪及水磨坑溪整體營造委託規劃設計工作」
地區說明會(第二場)說明會紀錄
1. 時間：111年6月10日(星期五) 下午6時至下午8時
2. 地點：秀山區民活動中心 (臺北市北投區中和街534號10樓)
3. 主持人：李瑞雯副總工程司 紀錄:曾冠華
4. 會議與談人：(詳附件活動簽到表)
5. 說明會發言紀錄(依發言順序)：
一、稻香里里辦公室/張義博 里長
1. 目前的三層崎公園花海知名度非常高，本案上游貴子坑的改善工程也非常好，但希望能跟三層崎擋土牆做串聯，擋土牆上的雜木能編列預算做修剪，擋土牆的部分可否重新彩繪與三層崎公園成一連貫之整體意象。
2. 秀山路與稻香路108巷目前路寬都太小了，地區民眾停車也非常不便利，能否請停管處回去研議，將大南客運土地或貴子坑溪上游右岸部份國有財產局土地，做停車場使用，無論收費與否，白天可供遊歷三層崎花海之民眾停車、晚上可供里民停車使用，都將有很高的土地利用價值。
二、秀山里里辦公室/陳壽彭 里長
1. 示範改善段工程，河道若沒有破堤，大雨來時河道水位會急速升高，再請廠商於未來施工時注意。
2. 貴子坑溪與水磨坑溪匯流口右岸，有一國有財產局土地，腹地甚大，建請停管處研議是否有開闢為停車場之可行性，可供遊客跟里民停車使用。
三、秀山社區發展協會/鄭文玲 理事長
希望顧問公司能在安全考量上，於環狀路線多幫我們多設計一些休憩座椅，因為從親山步道到基隆河出河口路線很長，沿路會需要許多休憩空間。
四、社團法人中華民國荒野保護協會/ 游晨薇 會長
建議顧問公司於生態考量上盡量保留原生樹種，另外可增加四季色彩之植栽，如風鈴木、台灣櫸木、無患子、九芎；變色植物如樹杞、苦楝、烏桕、鍾萼花、台灣泡桐；在水邊植物如穗花棋盤腳，都相當適合栽種。蜜源植物如槭樹、食茱萸、台灣珊瑚樹、魚木。幼苗類植物如茄苳樹、杜英、黃連木、山桐子或銳葉楊梅。
五、時代力量候選人/劉仕傑
因臺北市於年初發布雙語教育白皮書，未來臺北市將於2026 年成為百分之百雙語教育，建議未來示範改善區內指標路牌均有雙語英文導覽，並由專業人士完成英語校稿。
六、立委吳思瑤代表/陳賢蔚主任
1. 肯定水利處於公民參與上，與在地里民及地方團體進行非常多的討論，並收集地方民意作為規劃依據。
2. 提醒水利處於未來工程進行時，及維護管理時、防汛維護時，均要請廠商注意，要遵守當初設計單位、生態、景觀團隊所訂定之維護管理規範進行河道清淤維護。
陸、結論
本計畫地區說明會(第二場)，說明示範段改善設計成果，大致獲地方居民及民意代表認可同意，未來貴子坑上游示範段將依程序辦理發包作業，本示範段為改善貴子坑溪之第一階段，有關居民及里長提及周邊區域、包含擋土牆的改善意見，本處均將納入後續規劃設計中研擬，並與地方代表會勘討論，以期改善後符合市民對貴子坑溪及水磨坑溪之期待。
柒、散會：下午7時30分。

~(以下空白)~