臺北市政府工務局新建工程處會勘紀錄
一、會勘事由：臺北市永康街人行道更新設計說明會
二、會勘時間：中華民國113年6月14日(星期五)上午10時0分
三、會勘地點：臺北市大安區信義路二段156號4樓
四、主持人：陳炳麟副總工程司	紀錄：陳柏廷
五、出(列)席單位及人員：詳如簽到表。
六、會勘事由說明：
本案係依113年6月4日本處開會通知單辦理。
七、與會單位意見：
1. 臺北市大安區福住里里長：立場始終如一，尊重大家的意願，故請新工處要辦理說明會。
2. 臺北市大安區永康里辦公處：永康商圈為國際知名景點，觀光外國遊客眾多，常常有嬰兒推車及輪椅與車爭道，以及民眾跌倒情形，憂心爾後有觀光客於本商圈行走跌倒受傷，有損國際名聲，故人行道急需改善。
3. 台北市永康國際商圈協進會理事長:
  1. 永康商圈分為永康里及福住里，堅持二個里人行道一起改善。
  2. 施工要求快速，鋪面要求平坦，採用化妝蓋板，顏色一致。
  3. 百分之百一定要做，而且是兩邊一起做，市府到現場會勘，認為牽涉到公共安全，如果市府公權力沒進來沒執行，未來國內外摔傷牽涉到國賠問題，這是很嚴謹很嚴重的問題，故一定要更新。
4. 里民1：福住里里長身體不適，由我代替他發言。本里鋪面當年花費700萬完成，材質耐用，現在換掉實為可惜；對鋪面的要求為耐用及考量永康街特色，讓人走在此處覺得連地都美。民眾穿高跟鞋滑倒為特例，不可因噎廢食。
5. 里民2：我是福住里的里民，從小在永康商圈成長，也住過永康里。因母親也坐輪椅，可體會民眾進出永康商圈不友善，故極力贊成街道更新，因本商圈外國遊客多，要顧慮到大家的需求，使用能夠快速替換材質，並希望可縮短工期，做好短期交通管制措施，鋪面設計要能夠代表台北市人文、代表性永康商圈特色，期許為台北市的典範，世界的典範；公園做得很好，建議參考永康公園門口設計。
6. 里民3：若從永康街進出，因人行道鋪面不良，如不經新生南路及金山南路，則由麗水街最為安全，我推孫女娃娃車也由麗水街進出。台灣人口老化，以人本思想，應先照顧本地居民，人孔蓋急需改善，另很多國際遊客穿高跟鞋於本商圈觀光行走後都發生高跟鞋斷裂情形。
八、會勘結論：
1. 本次說明會主要聽取里民對於永康街人行道更新建議，本處將本次里民建議帶回審慎研議，作為後續規劃參考。
2. 配合本府行人友善環境政策，基於通行安全考量及地方民意，新工處納入兩側人行道更新，並採用兼具平整，耐久，防滑性等鋪面，據以辦理後續設計。
3. 請亞柏技術顧問股份有限公司針對人行道鋪面設計數種特色拼花樣式，供當地商圈協會及里辦參考。

以下空白~
散會：上午11時0分