臺北市政府工務局115年度提升服務品質執行計畫
115年2月26日北市工秘字第1153005015號函頒
計畫依據
臺北市政府115年1月15日府研服字第1153000698號函頒修訂之「臺北市政府辦理政府服務獎參獎執行計畫」。
計畫目標
打造真善美基礎建設，提供市民高效率、高品質的公共工程服務，使臺北市成為一座安全、舒適、綠色、環保、智慧的優質城市。
計畫對象
本局暨所屬各工程處。
計畫範圍
本局及所屬各工程處執行服務品質相關工作。
1. 未來服務發展重點及優先順序
  1. 局本部
1. 提升市區道路架空管線管理服務品質。
2. 提升本府採購作業品質。
3. 落實三級品管制度，增進本府公共工程品質。
4. 落實資安治理政策，精進資訊系統穩定度及網路服務。
5. 提升工程材料試驗作業品質。
6. 提升本府各機關送本局代辦採購發包作業品質。
7. 督導、協助所屬各工程處提升服務品質。
  1. 新建工程處
    1. 提升道路巡查及維護效率品質，改善用路人通行環境。
    2. 推動綠色基礎建設，採用透水鋪面，改善本市人行通行環境。
    3. 橋涵檢測維護確保民眾通行安全。
    4. 提升本處代辦本府各機關學校建築工程規劃設計作業品質。
    5. 致力鼓勵廠商提供安全可靠工法，極大化保護勞工作業環境，以「工具創新」、「工法創新」、「功效創新」3大面向，竭盡全力完善本處施工品質。
  1. 水利工程處
1. 提升雨水下水道維護管理品質。
2. 提升水利建造物維護管理品質。
3. 提升雨水下水道降雨容受力。
4. 打造河濱休憩及生態等多元優質環境空間。
  1. 公園路燈工程管理處
    1. 2026花IN台北-台北花季整合行銷。
    1. 公廁逐年滾動式檢討修繕計畫。
    2. 持續建置臺北市公園「共融遊戲場」。
    3. 艋舺公園景觀改善。
    4. 115年度麥帥一、二橋及社子大橋光雕統包工程。
  1. 衛生下水道工程處
    1. 推動115年至少接管1萬戶及推廣化糞池廢除或改設污水坑。
    2. 污水管渠檢視延壽工作。
    3. 提升污水處理量與質。
    4. 提升回收水使用量。
  1. 大地工程處
1. 強化山區道路整體及周邊設施之安全性，建構優質山區道路。
2. 辦理本市山坡地農業環境改善工程及農業社區設施維護， 營造優質山坡地農業環境。
3. 持續推動AI人工智慧輔助水保計畫審查，實現全年無休服務。
執行策略及執行方法
  1. 局本部執行策略及執行方法如下：
執行策略	執行方法
提升市區道路架空管線管理服務品質	依據臺北市市區道路架空管線設置管理辦法第4、16條規定，道路範圍新設架空纜線應經申請許可後才可設置，針對不明廢棄纜線由本局委外派員辦理纜線清除作業。 / 架空纜線申請機制： / 為便利民眾由單一平台進行多種項目申請，於本市既有之道路挖掘管理系統新增架空管線設置申請模組與審核模組與設置費用管理等功能。 / 每一申請案件自收受申請文件之日起13日內完成審查作業(申請人補正期間不計入審查期限)。 / 纜線清整作業： / 纜線設置由纜線所屬單位依臺北市市區道路架空管線設置管理辦法第13條規定自行檢視纜線設置狀況及缺失改善。 / 不明廢棄纜線由本局委外派員辦理纜線清除作業。
提升本府採購作業品質	一、確保採購法規知識、SOP及範本之正確性及完整性，發揮採購案件預期之公共利益。 / (一)新(修)頒本府法規、招標文件範本及簽文範本：本府已訂頒相當多的採購行政法規及工程、財物、勞務、委託專案管理服務等採購契約範本、投標須知範本及其相關簽文範本，為使其符合實務需要，除每年定期檢視並修改外，更視需要新訂相關規定及行政作業文件範本，以臻採購品質完善。 / (二)持續編修採購電子工具書及本府採購作業SOP：配合中央及本府採購法規及相關解釋函之修改，修訂本府採購作業SOP、採購電子工具書及採購作業自我檢核表，以利採購業務人員正確實用。 / 二、加強採購人員專業能力，提升本府採購業務效能。 / (一)舉辦採購實務教育訓練： / 針對機關辦理採購較易發生採購缺失之情形，每年度規劃開設12項採購實務訓練課程(預計參訓3,308人次)，為採購業務人員提供了解採購法規之有效管道，另課程教材皆上傳至本府採購業務資訊網供本府人員參閱使用。 / (二)持續落實執行並精進本府採購文件智慧協助系統之應用，配合本府各機關學校使用需求，優化填報介面及版面呈現方式、調整招標文件附件選擇方式，並新增部分招標文件表單可線上填報及產製。 / (三)提供專家諮詢服務： / 1.由本局採購管理科每日排班接受電話及現場簡易採購諮詢外，並請本府具採購學養及實務經驗豐富之退休人員擔任諮詢顧問，持續協助各機關解決採購的疑難雜症，俾使機關能迅速得到正確之處理方向，降低採購缺失及增進採購效率。 / 2.工程專家諮詢服務團：本服務團由8個專業技師公會組成，皆為其專業領域之先驅，持續提供各機關及市民工程相關之專業諮詢建議，協助解決工程技術疑義，亦可提供後續處理方向之建議。 / 三、每月定期實施採購稽核 / 每月隨機抽選本府標案，辦理採購稽核，透過採購專案稽核重點及評分表，檢視機關採購案件，藉由發現機關採購缺失，快速實施輔導及矯正。受稽核機關之採購案件如經評分結果未達80分者，將列入優先稽核對象；再次稽核未達80分，應提出具體改善作為；倘第3次仍未達80分，請受稽核機關至公共工程督導會報進行專案報告，直至採購作業品質改進為止。 / 四、舉辦採購稽核作業研習會 / 每年度規劃開設3梯次為原則，將邀集專家、學者或稽核委員、稽查員以講座或座談方式進行政府採購資訊及稽核經驗之分享與交流，以利稽核委員了解採購法令及相關規定，並提供正確資訊予採購機關據以辦理，以發揮稽核及輔導的效果。 / 五、舉辦新聘稽核委員之教育訓練 / 本府採購稽核小組之稽核委員任期為2年一聘，於2年任期屆滿前重新遴選稽核委員，並辦理稽核程序之教育訓練，以利稽核委員了解本府採購稽核小組稽核作業，俾利稽核作業之執行。
落實三級品管制度，增進本府公共工程品質	前一年12月底前擬定年度查核計畫，再依核定之年度查核計畫逐月簽辦月查核計畫，每案須遴選查核委員3人，其中1人為領隊查核委員，由府內查核委員兼任，餘2人為外聘委員，另置1位工作人員辦理幕僚作業；各委員均考量專業背景及專長等，經簽報核定後辦理，月查核計畫簽報核定後，由查核小組工作人員請示施工查核小組各級長官（含陪同人員）行程及洽商查核委員後安排查核，再分別函請受查機關、相關查核委員配合出席辦理查核。
落實資安治理政策，精進資訊系統穩定度及網路服務。	一、提升地理資訊系統服務 / 整合多項地質與藍綠資源圖資供市民查詢，並持續盤點更新藍綠基礎建設資料，完成數化建檔及提供GeoJSON開放資料，供各界加值應用。 / 二、優化工程履約管理資訊系統與維運管理 / 依循「工程履約標準化流程」優化細部功能，落實自動化管理以減少人為誤差，提升整體作業便捷度。 / 導入雲端共享、智慧警示、數位防偽等技術，落實數位化建檔，達成高效能之少紙化辦公環境。 / 配合各級機關資訊公開政策，強化跨系統資料整合，減少重複填報，並擴大統計數據之管理應用價值。 / 配合工地實務需求，規劃並建置行動化作業平台，提升作業機動性與即時性。 / 三、深化資安治理與量化管理動能 / 依據本局資訊系統之 CIA（機密性、完整性、可用性）與遵循性需求，制定資安績效衡量指標，以落實系統實施狀況之追蹤與評核。藉由量化數據驅動制度完善、精進作業及稽核準備，構築循環不息之資安治理機制，穩健提升防護能量。
提升工程材料試驗作業品質	維持本局工程材料試驗室通過全國認證基金會（TAF）評鑑之認證水準。 / 以公開招標方式委外辦理部分試驗提升試驗能量，並藉由公開評選及契約規範管理委外試驗室之試驗品質。 / 針對材料品質變異較大之瀝青混合料，辦理統一收件盲樣分派與比對試驗，減少廠商與試驗室接觸，提升實驗結果客觀公正。
提升本府各機關送本局代辦採購發包作業品質	依採購相關法規及採購稽核重點等，針對代辦案件招標文件提出審查意見，避免採購錯誤行為態樣，有效提升採購品質。 / 依法依限確實處理廠商疑義、異議及申訴案件，維護廠商權益及發包作業品質。 / 秉持公正、公平確實之精神，辦理開標、審標、決標作業，降低廠商對採購過程、結果提出異議、申訴之可能。 / 培養本局及各機關派駐支援人員之採購實務經驗及採購法規專業知識。 / 維護發包中心網路資訊公開平台，提供採購代辦標準作業程序及常見採購案例。
督導提升道路路面維護服務品質	一、查核金額以上監辦作業機制 / 查核金額以上道路工程，本局土木建築科(以下簡稱土建科)均依採購法及其相關規定派員辦理監辦作業。 / 二、督導、抽查機制 / (一)抽查新工處道路巡查執行情形作業： / 1.作業方式： / 由本局土建科派員每季完成12行政區路段抽查。 / 2.後續列管： / 每次完成抽查後函請新工處改善並查明巡查廠商已先行查報，如未查報則依約罰處。 / (二)幕僚、支援作業及資料彙整： / 本局土建科為道路巡查抽查作業彙整相關資料，於每季簽報抽查結果。
督導提升本市水利及抽水站建造物維護品質並落實防汛安全檢查機制	一、依本局102年5月9日府工利字第10230017700號函修訂「臺北市政府水利及抽水站建造物複查作業要點」，於防汛期前，依據水利處函報之水利建造物及抽水站建造物初檢作業，總計辦理6場次複查作業。 / 二、由本局簡任級以上人員兼任副召集人，以臨時編組方式成立複查小組，組員由研考會、消防局及本局核派人員擔任，並由水利處派員會同辦理複查作業。 / 三、複查作業完成後，本局應將複查結果報府查核，並通知水利處積極改善缺失項目，且持續列管該處之改善情形。
督導提升污水處理廠站營運管理品質	一、依本局108年5月30日北市工利字第1083011407號函函頒「臺北市政府工務局督導污水處理廠、污水抽水站、截流站或礫間曝氣處理設施營運管理作業流程說明表」，每年分上、下半年度辦理抽查作業。 / 二、由本局水利科股長以上人員率2名同仁赴現場實施抽查。 / 三、抽查作業執行完畢後，由本局水利科撰寫督導報告陳報局長，奉核後函請衛工處辦理改善，並審核該處回報之缺失或建議事項改善結果，同時製表列管改善情形，並將缺失態樣進行分類統計。
督導公園、綠地、廣場景觀規劃與維護管理品質	加強公園綠地巡查，以提升公園維護品質 / 為有效提升公園設施維護管理及市民遊憩品質，每年3、6、9、12月辦理季巡查，依公園查報系統內之公園、綠地、廣場、兒童遊樂場、種植行道樹之路段、安全島等場所，每季抽查5%。 / 辦理公園處不定期專案督導 / 遇有重要活動前及進行中(如花季、花卉展、茶花展、玫瑰展、菊展、三層崎花海等)、負面新聞報導、防汛期間及其他本局認為有加強巡查必要時，另採不定期重點巡查。 / 三、督導查有缺失則繕打督導紀錄，並送公園處列管改善。
督導本市山坡地登山步道、維管場域等維管範圍服務品質及違規案件處理情形	一、大地處轄管場域、登山步道等維管範圍督導 / 督導頻率：每月至少1次。 / 督導重點：包含植栽維護、環境清潔及設施維護狀況等項目。 / 缺失改善：督導缺失繕打於督導紀錄，並函送大地處列管改善。 / 二、大地處山坡地違規案件督導 / 督導頻率：針對重大或屆期尚未改正之違規案件進行不定期督導。 / 督導重點：包含違規項目改正進度、有無辦理追蹤輔導等。 / 缺失改善：督導缺失繕打於督導紀錄，並函送大地處列管改善。

  1. 本局所屬各處應將執行策略及執行方法訂定於機關提升服務品質執行計畫內，並依相關期程自行管考。
2. 推動小組
由本局各科室(中心)，組成跨單位服務品質推動小組，配合本府提升服務品質執行計畫考評期程，逐步完成專案績效報告(當年度本局如無報名政府服務獎，則免辦理)。
對所屬各處之督考
  1. 定期督考：本局土木建築科、水利科、公園大地科依本計畫陸、執行策略及執行方法對所屬各處業務，辦理定期督考、抽查。
  2. 所屬各處參與市府考評辦理方式：
    1. 分年排定指定報名：當年度輪由本局參加分年排定指定報名，本局所屬各工程處配合本局考評之期程，繳交專案績效報告，由本局召開服務品質推動小組會議辦理評選，評選出代表本局參與市府評獎之專案。(當年度本局如無需報名政府服務獎，則免辦理)
    2. 本府創意提案競賽作品指定報名：配合本府考評之期程，繳交專案績效報告，由本局召開服務品質推動小組會議協助檢視。
    3. 自行報名：所屬各處配合本府考評期程，自行辦理。
2. 獎勵方式
依臺北市政府115年1月15日府研服字第1153000698號函頒修訂之「臺北市政府辦理政府服務獎參獎執行計畫」相關規定辦理。
拾、本計畫如有未盡事宜，得隨時修訂之。