臺北市政府全民監督公共工程

105年第1季
工作報告

一、依據
為讓民眾協助監督本府公共工程執行情形，本府業於91年依據行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)函頒之「全民監督公共工程實施方案」及103年整合之「全民監督公共工程管制考核作業要點」(以下簡稱考核作業要點)，建置完成本府「全民監督公共工程網路通報系統」及「0800-009-609全民督工免付費通報專線」，處理本府全民督工通報業務，藉由免付費通報專線及網路通報系統，俾利市民參與市政。
為強化民眾對本府施政情形之溝通管道，反映工程缺失並立即改善，協助本府加速推動公共建設，提昇工程品質以落實執行本府提升政府服務品質實施計畫。
依據工程會函頒之考核作業要點，本府「全民監督公共工程」執行績效每年須接受工程會考核。
二、通報案處理流程說明
全民監督公共工程業務，目前由本府工程施工查核小組（以下簡稱查核小組）統籌辦理，查核小組已於本府內部建置全民督工案件處理作業流程，並受本府研考會及主計處控管，依據考核作業要點規定，由查核小組受理案件通報，並依案件權責統一分案，本府各一級機關則設立專責人員負責處理追蹤。
本府主管機關窗口接受民眾通報後，會先確認通報內容是否屬實，再予錄案處理，另通報內容非屬本府管轄者，則請工程會改分其他權責機關處理。
依考核作業要點規定，工程主辦機關應於接獲主管機關通知日後5個工作天內進行勘查，並應於7個工作天內改善完成，缺失情節嚴重或情形特殊之案件，其改善期限得經工程主辦機關首長同意後酌予延長，並上網或電話回覆通報人。案件缺失改善完成後，工程主辦機關應將辦理情形及改善佐證資料，詳實登錄於工程會指定之資訊網路系統供民眾查詢。
本府對於全民督工通報案件除積極處理外，亦透過施工查核作業，辦理通報案件之查核，以驗證通報案件改善之成效，另於工程施工期間，藉由現有相關例行性巡查制度，互相協助通報，提早發現工程缺失，直接通報工程主辦單位儘速改善，以降低全民督工通報案件及有效提升本府全民督工之管理績效，並且藉由辦理全民督工之教育訓練及全民督工宣導等方式，讓各機關人員及民眾充分瞭解全民督工之運作模式，以有效監督本府施政，提昇公共工程品質。
三、案件通報情形
本府105年度第1季全民監督公共工程受理通報案件數共42件，各主辦機關受理通報缺失類型案件數詳下表。
105年度第1季各主辦機關受理通報屬性統計表
屬性 / 機關	工程管理不善		環境設施不佳		工程進度緩慢		規劃設計不周		安全措施不足		非全民督工範疇		總計
辦理情形	已結案	未結案	已結案	未結案	已結案	未結案	已結案	未結案	已結案	未結案	已結案	未結案
工務局	1	0	1	0	2	0	3	0	13	0	0	0	20
捷運工程局	3	0	5	0	0	0	2	0	5	0	0	0	15
自來水事業處	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
環境保護局	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
施工查核小組	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
總計	5	0	6	0	2	0	5	0	19	0	5	0	42

105年度第1季各主辦機關受理通報屬性統計表

（一）依缺失類型：
42件通報案件中，以「安全措施不足」案件19件（佔總通報件數之45.24%）最多，「環境設施不佳」案件6件（佔總通報件數之14.29%）次之。各類型缺失通報情形詳圖3-1。

圖3-1 105年度第1季各類型缺失通報情形比較圖

（二）依受理機關：
42件通報案件中，工務局20件（佔總通報件數47.62%）最多， 捷運工程局15件（佔總通報件數35.71%）居次。各機關受理通報情形詳圖3-2。
圖3-2 105年度第1季各機關受理通報案件比較圖

四、通報案件處理情形
截至105年4月1日止，42件通報案件已結案計42件，第1季結案率為100%。
依缺失類型：
截至105年4月1日止，各類型缺失均於規定期限內完成改善，結案率皆已達100%。各缺失類型結案情形詳圖4-1。
備註：當季結案率=（當季結案數÷當季通報數）×100％ / 圖4-1 105年度第1季各類型缺失結案情形比較圖 / (截至105年4月1日止)

（二）依受理機關
105年度第1季42件通報案件中，共有5個機關受理通報，截至105年4月1日止各機關受理通報案件結案率皆已達100%。各機關缺失案件結案情形詳圖4-2。
註：當季結案率=（當季結案數÷當季通報數）×100％ / 圖4-2 105年度第1季各機關缺失案件結案情形比較圖 / (截至105年4月1日止)