## Slide 1: 閱讀，圓孩子未來的夢
歡迎!
103年度其他修建工程
門窗與外牆整修工程研習會

## Slide 2
門窗與外牆工程現場觀摩
主講人：嚴淑珠 校長

## Slide 3: 壹、規劃緣由
欄杆較低且容易攀爬
磁磚破損漏水

## Slide 4: 壹、規劃緣由
門窗老舊變形。
窗戶外有生鏽壞損的遮陽板，光線不足。
配合結構補強工程，避免二次施工。

## Slide 5: 貳、選人與選材
建築師徵選工作。
選材考量：
一、外牆鋪面
(一)學校校舍整體性。
(二)避免下雨留下痕跡或容易髒汙。
(三)磁磚規格及型式。
(四)材質容易取得。

## Slide 6: 貳、選人與選材
選材考量：
二、門窗材質
(一)學校校舍整體性。
(二)門扇材質與穩固性。
(三)門扇重量與安全性。
(四)不易變形。
(五)隔絕噪音效果。
(六)採光、遮陽效果。

## Slide 7: 參、發包前置作業
原外牆鋪面是否敲除？（工期、氣候、工序……）
確認施作範圍及面積，併同規劃圍籬搭設範圍及面積(轉角、校舍背面或遮掩處……)
釐清施做介面是否敲除或保留(花台、洗手台、校徽logo、管線處理……)
校舍分期興建接合處或伸縮縫處特別標示施作方式

## Slide 8: 參、發包前置作業
確認門窗更換數量
封門或封窗處所使用的建材安全性
封門處與外牆整體顏色的一致性
確認冷氣窗框位置
窗戶如何下規格(玻
璃厚度、隔音係數
、鋁擠型、窗寬 .....
.)

## Slide 9: 肆、發包後
快下訂!

## Slide 10: 伍、施工與驗收
一、門窗
(一)門窗框舊報紙清除
(二)上窗框時確認冷氣窗框位
置是否正確

## Slide 11: 伍、施工與驗收
（三）框縫要灌飽漿，輕敲聽聲音辨別

## Slide 12: 伍、施工與驗收
二、外牆
（一）配合天候及工進，調整施做位置
（二）磁磚貼妥，掌握嵌縫進度
（三）留意倒吊是否完成
（四）進行磁磚拉拔測試

## Slide 13: 施工前後

## Slide 14: 施工前後

## Slide 15: 施工前後

## Slide 16: 施工成果

## Slide 17: 施工成果

## Slide 18: 施工成果

## Slide 19
簡報結束，請指教！