創新措施

一、公園路燈建設：

（一）路燈開關箱共桿計畫：為美化市容，提昇市民生活品質，研擬將

路燈開關箱與燈桿共桿，以汰換外型備受詬病之ＦＲＰ製開關箱

，於民國８８年邀集臺電公司等相關單位多次開會研商開關箱與

燈桿共架之「基座式開關箱」，並自８９年度配合道路新築更新

計畫及對於有礙市民通行與市容者優先改善，迄今共施作完成２

，５７５座開關箱，９３年將配合預算及各項公共工程施工賡續

推動辦理，預計可完成約４００座。

（二）為確實管控本局公園處所轄全市行道樹樹籍資料及現況，並落實

執行遇問題立即反應，迅速排除，以建立合理之工作執行程序及

方法，增進本處園藝工程隊之工作效能，於９３年４月１日頒布

「責任區管理員制度」，並付諸施行。責任區管理員依固定時程

巡查該責任區內，檢查各路段之行道樹、灌木、草皮及地被等項

目，並依檢查結果錄案、排程辦理缺失改善。

二、建管業務革新：

（一）本局建管處為民服務櫃台受理各項人民申請案件核發，自９３年

１月至９月止，受理人民申請使用執照存根複印共７，８９０件

，地籍套繪圖謄本６，６７９件，建築執照檔案圖說９，３９８

件，微縮影片複印１，６２３件，建築師閱覽微縮影片共１，０

２５件。

（二）臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法

本府為有效保障市民隱私權，維護公共利益，依「臺北市公共場

所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定本市電影院、旅館、大型百

貨商場等人潮聚集場所，建築物所有權人或使用人均應依規定對

場所內男女廁所等設施執行反針孔攝影偵測，每月至少應執行一

次。統計本市列管應實施偵測之場所計有１，６１０家，責由本

府各執行機關每月至少抽查百分之十。本局建管處每月派專人抽

查計２４家，計９３年１月至９月共抽查２１６件，其偵測結果

均無異狀。

（三）改善建築執照會辦制度：

有關建築執照會辦ＳＯＰ專案成果，目前已完成「建造執照審查

階段標準會辦流程」及「使用執照審查階段標準會辦流程」及增

訂「山坡地申請案件辦理流程」等各項成果，並已將上述成果公

告於本局建管處網站上。

（四）９３年９月９日至９月１７日針對臺北市４５家百貨或賣場之公

共安全突襲檢查，其中「紐約紐約」、「家樂福東興店」、「家

樂福天母店」、「誠品漢中第一分公司」、「太平洋崇光百貨（

忠孝東路四段）」等５家不合格，業依建築法各處新台幣十二萬

元罰鍰並限一週內改善，本局建管處將訂於１０月初派員複查。

（五）配合本府消防局針對本市５０００平方公尺以上之大型商場及１

００床以上之老人安養機構（共有４２家），執行「公共安全動

態聯合演練」。於９３年９月３０日對「家樂福南港店」實施公

安、消安動態演練，結果均符合規定。

重要成果

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設：

１復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本工程榮獲第４屆（９２年度）公共工程金質獎特優與個人貢獻

獎。

２９２年度巷道開闢－路寬１５公尺以下之計畫道路：

（１）北投義方國小東側道路拓寬工程９２年１０月９日開工，９

３年３月２２日完工。

（２）信義和平東路三段底北側道路拓寬工程９２年１１月７日開

工，９３年５月４日完工。

（３）大同長安西路及忠孝國中週邊人行道改善等３項工程９３年

７月２２日完工。

（二）建立快速道路系統

１環東（基河）快速道路：

為避免９２１大地震造成落橋損害，增設第二道防止落橋裝置工

程，於９２年５月９日決標，於９３年４月３０日完工。

２臺北聯絡線信義支線工程：

（１）第二標（北隧道、北引道及聯絡高架橋）其中：信義路車行

地下道已於９３年６月１９日啟用通車。

（２）第一標(南隧道及南引道)於８８年３月３０日開工，９３年

９月３日完工。

（三）本市人行道更新工程：

本市人行道面積約２５０萬平方公尺，為提供市民良好的步行環

境，本府擬定了一套循序更新的人行道改善工程計畫。第一階段

自８８年下半年至９１年度計畫完成優先改善本事主次幹道、學

校、公園、機關週邊破損較嚴重者約１３２萬平方公尺，截至９

１年１２月３１日止，８８年下半年及８９年度已完成面積為２

２萬９，８００平方公尺，９０年度完成約６４萬６平方公尺，

９１年度已完成約３８萬９８１平方公尺，另加計本局新工處及

公園處配合道路工程及公園工程一併辦理之人行道改善面積約１

４萬７６平方公尺，共計已完成面積１３９萬９，７０１平方公

尺，達成原訂計畫目標，９２年度起待改善者建立評比機制，並

排定優先順序賡續逐年更新，計畫至９５年度結束完成改善面積

達７５％，即１８７萬５，０００平方公尺，目前９２年度已完

成１１萬７，５２２平方公尺，９３年度至９３年９月３０日止

已完成８萬６，６９８平方公尺，總計完成１６０萬４，８２１

平方公尺，另加計８８年度完成改善面積１５萬８，３２５平方

公尺，總計全市完成改善總面積已達１７６萬３，１４６平方公

尺。

（四）人行道認養：

本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提供人行道認養

業務，以節省行政暨財政支出，目前除已設有專人單一窗口，受

理市民電話洽詢及申請案之處理外，並訂有認養作業流程，主動

積極拜訪各人民團體，加強認養業務之推展，至９３年９月３０

日止已累計完成認養５８４件，面積達４５萬８，３０１平方公

尺，（其中有３０件因違規或自動解約而停止認養，面積為４萬

２，１３１平方公尺，故實際認養數為５５４件，面積經扣減為

４１萬６，１７１平方公尺）；本月增加２件，面積３５２平方

公尺。

二、防洪排水工程：

（一）積水改善措施：

１為加強市區豪雨積水改善工程（工作），研考會列管本局養工處

改善項數，計辦理２１３項（含納莉風災），經全力趕辦，業已

完成９４•４﹪，目前執行情形說明如次：

（１）已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等２０１項。

（２）施工中者：計「內湖康樂抽水站新建工程」等６項。

（３）待辦者：計「內湖大湖山莊街西北側調洪沉砂池工程」等７

項。

（二）河川整治及堤防新建工程：

１大坑溪、四分溪連繫堤防加高工程：計畫分７標辦理

（１）有關第５標鐵路陸閘部分，９３年３月１０日複驗結果已同

意接管。（已完工）

（２）第６標景觀綠美化部分，已於９１年１２月１７日決標，於

９２年４月４日開工，已於９３年３月３１日完工。

２內溝溪工程：

（１）內溝溪下游段整治工程，本工程係大台北二百年防洪保護計

畫中為保護內溝溪下游沿岸居民包括臺北市東湖地區及汐止

社后地區居民安全，８８年開始規劃設計，於９０年９月開

始施工，施築兩岸防洪堤防１，５００公尺，其中高速公路

以北部份防洪堤防己於民國９２年１２月底完成；高速公路

以南段防洪堤防須配合中央辦理之臺北縣北山區域堤防興建

期程，預定於９３年６月底完成，屆時臺北市東湖地區及汐

止地區均可達成二百年防洪保護。

（２）內溝溪下游段整治工程高速公路以北段（第２標）

於９１年８月１６日開工，已於９３年１月１４日完工。

（３）內溝溪下游段整治汐湖橋以北至５號公園（第３標）

於９１年１２月２７日開工，已於９３年４月２１日完工。

三、污水下水道工程

（一）用戶接管普及率，截至９３年９月底止累計完成用戶接管４７萬

４３８戶，普及率達７０．７４％，已提前達成９３年底完成６

９％之施政目標。

（二）分管網工程：於本市已完成主次幹管區域逐年分期分區辦理分管

網工程，規劃設計總長度為７３萬５，７８８公尺，截至９３年

９月底已完成６５萬９，２８２公尺，完成率達７７．３７％。

（三）管線工程：景木次幹管上游延伸段工程─深坑文山主幹管（景木

次幹管上游延伸段工程）、指南路次幹管（景木次幹管上游延伸

段工程），分別已於９３年５月７日、９３年５月３日完工

。

（四）迪化污水處理廠休閒運動公園全區及附屬溫水游泳池，於９３年

５月２９日由 市長親自主持啟用典禮開放使用。

〈五〉本局衛工處配合本府財政局辦理之「臺北市振興景氣方案─桃源

街美食街區造街計畫」，業於９３年６月３０日完工。

四、公園路燈建設：

（一）２００４臺北花卉展展期自９２年１２月２０日起至９３年１月

２６日止，共計３８天，於９２年１２月２０日上午假臺北市區

最大的公園－大安森林公園舉行開幕活動，除延續往年讓市民參

與之理念外，並結合民間團體的力量與七星農業發展基金會、七

星環境綠化基金會，舉辦第五屆全民總動員造景大賽活動；計有

團體組６０組、本市１２個行政區公所創意組。另有七星綠化及

環保志工展示區「花開滿園、玉樹迎春」，以及由台灣大學園藝

系、輔仁大學景觀系、文化大學園藝系及景觀系等四個單位組成

「大專院校造景展示區」，全由師生負責規劃設計，盡情發揮創

意，以不同主題呈現各種風情。

（二）本局公園處花卉試驗中心自民國３８年起即開始從事茶花的品種

蒐集、馴化及栽培技術改進等研究試驗工作，為了讓市民能一睹

茶花「葉硬經霜綠，花肥映雪紅」之風采，特於２月６日至１０

月５日首次舉辦茶花展，提供高品質的賞花樂趣。本局公園處花

卉試驗中心保存全臺最高的茶花樹，高達五米的茶花正吐蕊展顏

！為使茶花展活動更為生動活潑，活動內容規劃包括各式精心設

計之茶花林賞花、品種賞析與嫁接技術課程、茶花胸花製作、花

木贈送等。

（三）陽明花季：陽明山花季已於２月１３日（星期五）開啟，直到３

月１４日（星期日）止，共計３１天。今年花季依舊以櫻花及杜

鵑為主軸，時值山雨綿綿，花蕊泛彩，更具艷麗。為求擴大展示

廣度及深度，以市區中山北路、福林路、經仰德大道至山上陽明

公園為中心軸線，串聯沿途的景點包括福林公園、士林官邸、雙

溪公園、林語堂故居、花卉試驗中心、前山公園與陽明公園形成

綠色軸帶，並依各景點特色加強佈置與造景，讓每處景點都有看

頭。

（四）本局公園處花卉中心接續１月份的秋海棠展、２月份的茶花展，

於３月１６日至３月２５日推出花葉俱美的君子蘭展，由於具「

一季賞花、三季看果、四季觀葉」的特性，君子蘭常在春季開花

，烘托著春天繁花爭豔的熱鬧氣氛，翠綠的劍葉與火紅的花團相

互輝映，幾十朵喇叭狀小花向四方鳴奏，誠屬「吉祥」、「高雅

富貴」的象徵，故為中國十大名花之一。

（五）榮星公園更新工程：第３期已列９２年度預算，辦理公園主軸及

服務中心區、景觀截流池、精緻花園、溼地生態區、兒童遊戲場

及綠美化等工程，於９２年１月２３日通過都市設計細部設計審

議，同年３月１１日發包，３月３１日開工，９３年３月１５日

施作完成。

（六）大同十三號公園溫水游泳池新建工程：本工程係８９年 市長於

「市長之旅」應市民需求而興建，列９０至９２年度連續工程，

總工程費１億３，３７６萬元，公園設置１５公尺寬，２５公尺

長之泳池及必要之附屬設施如水療池、三溫暖、更衣室、淋浴室

、廁所、衣物寄放室、空調系統室、給排水電力系統室、加熱鍋

爐系統室、循環過濾系統室等。本案於９１年７月１０日決標，

溫水游泳池開工動土典禮於８月４日舉行，於９２年１１月１３

日完工，１２月１４日開放使用；公園第二期工程已於９２年７

月１日發包，並於７月１０日開工，目前進度９７％，因扶輪社

雕塑圖說重新核定，業於９３年１月３０日復工，９３年３月９

日施作完成並已開放使用。

（七）士林官邸園藝展覽館現正展出由本局公園處同仁自行培育的各式

觀葉植物，會中共展出４品系，４０餘盆觀葉盆栽；包括胡椒科

的椒草類１１種、秋海棠科的秋海棠類６種、竹芋科竹芋類１２

種及鳳梨科的鳳梨類１０種等。

（八）信義３７０號公園新建工程：本公園基地位於松山二期重劃區內

，松勤路與松平路間，配合本府停管處地下停車場工程闢建。本

案以社區健康休閒概念為主題，配置健康步道、引蝶誘鳥樹種、

簡易休閒運動器材，並留設大片草坪，提供居民自由活動場所，

鼓勵居民直接接觸自然及土地，增進市民健康並提昇居住環境品

質。本公園土木工程已於９２年５月９日發包，綠化及水電工程

已於９２年６月５日發包，配合本府停管處高程變更設計完成，

而於９２年１０月８日開工，工期１２０日曆天，已於９３年４

月２０日完工。

（九）本局公園處士林官邸園藝展覽館於９３年３月１９日（星期五）

至４月４日（星期日）上午８時３０分至下午５時舉辦繡球花特

展，會中將展出５種品種，４０餘盆各式花色繡球花盆栽。

（十）隨著爭奇鬥豔的杜鵑花季逐漸接近尾聲，在這人間四月天，本局

公園處花卉中心自４月底陸續推出春夏系列展，為炎熱的天氣帶

來一陣清涼。首先登場的是４月２３日至５月２日展出的「春日

綠色風鈴」，室內展覽場以綠意盎然的蕨類植物為襯底凸顯出恬

靜素雅的香水百合，其間以色彩多變的陸蓮花、虞美人及秋海棠

穿插其中，為這片綠色寧靜帶來不同的視覺享受。本次展覽除了

結合春天的多種花卉外，並運用巧思呈現出不同的佈置創意，也

提供民眾家庭園藝的設計運用。

（十一）繼春日綠色風鈴之後，本局公園處花卉中心於５月１日至５月１

６日推出春夏系列展的第二波「重溫舊夢 」---多肉植物展，多

肉植物是一群具有特殊形態的植物，因多生長在海濱 、 高山、

沙漠等乾燥環境，所以其根、莖、葉特化成可儲存水份的器官用

來抵抗乾旱，某些多肉植物有著十分詭異的外型，其於則綻放著

非常美麗的花朵，是一群既奇妙又教人迷惑的植物。本次展覽將

展出近百種的多肉植物及仙人掌，大家所熟知的翡翠木、石蓮花

、仙人扇都是多肉植物大家族的成員。

（十二）本局公園處園藝管理所自５月５日至５月２０日舉辦山水盆景展

，由臺北市盆景協會與周存善先生共同提供，展出有榕樹、鐵柏

、花梨、蔓榕等數十盆盆景及別出心裁的山水盆景。

（十三）為了讓民眾有機會了解及一窺「藥用植物」的廬山真面目，本局

公園處於士林官邸展出「藥用植物展」，展期自９３年６月４日

至１３日共１０日，展場提供百種藥用植物本尊植栽，並有詳細

的植物介紹，讓參觀的民眾了解平常使用的藥材植物的長相及型

態。

（十四）中強公園是臺北市目前唯一保存臺北樹蛙的棲息地；臺北樹蛙保

育區主要集中在中強公園北側山坡地，靠近國道北二高之臺北連

絡信義支線的山區，目前此區植被狀況尚稱完整，姑婆芋、野薑

花等生長茂盛，未受人為干擾。本局公園處為配合山邊陰暗潮濕

的生態特性，特別於９３年５月分擇表土裸露處種植耐蔭性佳

的腎蕨、鳳尾蕨、臺灣姑婆芋、筆筒樹及山蘇花等植物；同時因

應自然地勢變化，由蓄水池加裝抽水馬達，定量供水送達樹蛙生

態保育區，其管線係隱藏於原有排水溝邊側，以免破壞原有景觀

，並維持溼地環境，藉以復育臺北樹蛙。

（十五）為活化仁愛路噴泉提昇都市視覺景觀，並兼顧保留原有噴水池結

構及周邊植栽風貌，本局公園處先行整建空總前仁愛路安全島之

噴水池，噴頭改為扇形式２英吋噴頭，噴灑寬度為四米，高度２

至３米，形成壯觀水幕型式，以安全島兩側茂密喬木樟樹為背景

，灌木黃金葉金露華、杜鵑等植栽注入清新水元素，夜間配合噴

水池周邊新設之矮柱燈、投樹燈及噴水池水底４組１２盞、每組

３盞藍、黃、白、紅四色，可隨時程自動控制不斷變化之水底照

明燈，可展現出光與水影輝映之夜景。

（十六）為了使愛好傳統戲曲、藝術的民眾享有更完備的表演環境，本局

公園處配合青年公園更新工程，重建一座新戲台─民間劇場，於

８月７日正式落成啟用，可望成為台北市傳承表演文化的新地標

。新完工的表演台擁有一套符合戲臺標準「出將入相」格局的前

、後台。台下並配置固定的長條座椅使民眾可以安然舒適地欣賞

表演，如此精心設計乃為提供市民朋友一個更具有傳統特色的新

戲台。從以前的敬老戲台，蛻變成現在的民間劇場，市府希望能

提供給市民一個最好的看戲環境，讓民眾重拾昔日於老樹下看戲

的感覺，並得以代代相傳一直保存下去。

（十七）本局公園處為讓民眾了解蕨類植物的生態環境及體驗蕨類之美，

特別邀請許榮耀先生共同籌辦「蕨類植物展」，自９３年９月１

４日至９月２６日於園藝展覽館展出蕨類植物，包括滿江紅、麋

角蕨、田字草、腸蕨、岩蕨、抱樹石葦、筆筒樹、異葉捲柏、單

葉雙蓋蕨等４０餘盆。

五、公共建築工程：

代辦建築工程：

（一）臺北市金龍發展中心新建工程９１年７月１日開工，於９３年１

月５日完工。

（二）西門市場更新及再利用第二期工程９２年６月２５日開工，於９

３年１月６日完工。

（三）臺北市市政大樓高壓附屬設施更新工程９２年１１月２８日開工

，９３年３月１５日完工。

（四）臺北市北投區市民運動健康中心新建工程：

本工程興建地下３層、地上６層，總樓地板面積１萬７，９６０

平方公尺。建築主體含機電等配合工程已於９３年３月３１日完

工。

（五）臺北市臨沂段一小段改建工程９２年２月２０日開工，９３年６

月２３日完工。

（六）臺北市北投丹鳳山電視轉播站新建工程公共藝術設置９３年５月

２６日開工，９３年６月２１日完工。

（七）臺北市議會大樓空間調整裝修工程暨設備採購設計施工統包工程

：

本案包含拆除、隔間、搬遷、機電及添購辦公家俱設備等項目。

於９３年５月１２日開工，９３年９月２３日完工。

六、建築管理：

（一）建照審查與管理

１辦理建築師簽證負責核發執照案件之抽查作業，依「建造執照及

雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」自９３年１月

至９月份抽查建照１９９件，變更設計１８０件。對於不符規定

者依「臺北市建築師簽證案件考核處理原則」辦理已簽報核定記

點處分計２６６件。

２辦理畸零地調處，自９３年１月至９月份共受理申請調處者計３

７４件，召開９９次協調會，有效解決建築基地申請建築面臨畸

零地問題所衍生之困擾。

（二）建築工程施工管理

１建築工程施工發生損壞鄰房事件之處理，依「臺北市建築爭議事

件協調處理及評審作業程序」之規定，辦理現場會勘並協調建、

損雙方處理相關賠償或修復事宜。於９３年１月至９月止召開協

調會計４８件。

２建築開工及勘驗案件自９３年１月至９月止本局建管處受理建照

工程申報開工計４１８件、受理申報各樓層勘驗計３，６０９件

（包括一般樓層勘驗計４，７５９件、必須勘驗項目：放樣勘驗

３４８件、２樓版勘驗２１１件、山坡地勘驗１０８件、１０樓

版以上勘驗７０件、地下支撐勘驗３３件、騎樓勘驗８０件），

核准發給使用執照３０８件。

（三）建築物公共安全檢查

應於９３年６月３０日前辦理申報之本市Ｂ類建築物，列管應申

報家數為１，５６７家，統計至９３年９月份為止已全部清查完

竣。

２建築物公共安全檢查執行情形：

依行政院頒「維護公共安全方案－營建管理部分」符合第１、２

、３順序之營業場所，全市列管共有７，５６８家；９３年１月

至９月份公共安全檢查共計１，７８４四家，合格者１，５４２

家，不合格者６０家（罰鍰或限期於１個月內內改善）已停業或

其他１８１家；前經限期改善複查計１３６家，均符合規定。

３建築物昇降設備安全檢查辦理情形：

（１）為加強督導檢查機構及專業廠商，確實依規定執行檢查業務

，本局依檢查機構彙報之備查資料按月排定抽檢作業。自９

３年１月至９月份代檢部份排訂抽檢１，１１０台，其中合

格計１，０１３台，部份未符者計９７台，未符規定者本局

建管處即依規定廢止原核發使用許可証，俟改善完畢經複檢

合格後始可重新核發使用許可證，並副知內政部營建署。

（２）對未申領（含逾期）使用許可證之建築物昇降設備，本局除

函請管理人儘速依規定申領使用許可證外，並另行排訂安全

檢查核日程表，進行查核，經查核仍未依規定申領使用許可

證者，即予當場張貼清查安檢紀錄，並告知管理人。自９３

年１月至９月份止，共計執行３２８台，其中合格者１８９

台，不合格者１３９台。

４無障礙設施檢查辦理情形：

為改善本市公共建築物無障礙環境，本局建管處依執行無障礙環

境５年計畫，自９３年１月至９月份止，持續執行電影院、銀行

、國際觀光飯店等場所無障礙設施與設備之檢查，共計檢測１１

８處，其中完全改善３７處、部分改善５４處、已停業６處、已

遷移改為他用２１處，對檢測不符部分，已函請所有權人或管理

機關負責人限期改善或提具替代改善計畫，報由本局建管處彙提

「臺北市政府公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小

組」審查，未依規定辦理者，則依身心障礙者保護法第７１條規

定處罰。

（四）建築物違規使用處理

有關辦理建築物違規使用罰鍰執行情形，９３年１月至９月份止

違規罰鍰處分計７０２件，金額為４，６０２萬元；罰鍰收繳共

計５０８件，金額為３２３４萬元。移送行政執行署強制執行計

１，１２２件。

（五）建築物違建查報暨拆除處理

１違章建築９３年１月至９月止查報違建有３，９７６件，拆除處

理６，１０２件（其中含９２年１２月３１日前查報案件、配合

各局處公共工程拆遷及危害公共安全之面積達３００平方公尺以

上大型新違違建積案１８件）。

２有關本局建管處配合本府消防局４８處火災搶救不易地區佔用道

路違建處理情形：

（１）本市４８處道路狹窄搶救困難地區巷道上棚架違建，查報５

３案，已拆除１９案，經消防局會勘無礙消防救災，改列分

類分期計１５案，函請消防局再認定５案，經議會協調、會

勘清１４案將依規定執行拆除。

（２）本市４８處道路狹窄搶救困難地區防火間隔〈巷〉違建，經

清查會勘中正區、士林區、萬華區、南港區計２６８案，其

中１８５案不符規定，均已函請違建人依會勘紀錄限期改善

。另有關防火巷拆除後並未能改善消防水線佈置、人員逃生

及防止火勢延燒乙節，刻正彙整消防局意見簽報中。

３「本市違章建築處理要點」業於９２年１２月１日公布實施，為

加強民眾對法令的了解，本局建管處刻印制違章建築圖解說明，

並自９３年８月２日起分別於各行政區辦理法令說明會，期使民

眾能知法而守法。

（六）公寓大廈管理

１統計截至９３年１月至９月止全市核發之建物使用執照，７層樓

以上合於報備條件者計４，６３０件，經本府核准組織報備者計

有：２，４６９件，佔報備率全市５３．３３％。

２自公寓大廈管理條例頒布施行後，起造人請領使用執照時須提示

公共基金存戶影本，並於注意事項加註『列管』。統計截至９３

年９月止，列管案件計１，５３８件，其中合於報備有１，４２

８件，已到府報備核１，３７９件，報備達成率為９６．５７％

。

３對於老舊建築配電設施於地下室乙案，本局建管處並於９３年４

月２８日發佈新聞稿，以提醒位處低窪地區或老舊建築配電設施

於地下室未設防洪閘門者，建請其增設水閘門或於車道進出口備

妥砂包防範，並函請新聞處協助製作宣導短片加強宣導。

（七）廣告物管理：

１針對本市違規廣告進行查報拆除作業，９３年１月至９月止共查

報１９４５件，強制拆除６５９件，違規自行改善９１９件。

２內湖科技園區周遭臨接道路（即基湖路、內湖路一段、港墘路、

瑞光路、民權東路六段及堤頂大道等路段）執行違規查報取締及

拆除作業情形：９３年３月份查報件數５５件，４月份強制拆除

件數２３件，自行改善件數３２件。

（八）加強山坡地建築管理

１山坡地住宅社區管理辦理情形

（１）山坡地住宅社區安全體檢工作：

本年度防汛期前１３４處（１９處山坡地老舊社區與１１５

處山坡地住宅社區）山坡社區安全檢視工作，本局建管處邀

集本市七大技師（建築師）公會，於３月１日召開協調會議

，３月２日開始進行安全體檢，４月１日開始回收檢視報告

，前項委託專業技師檢視列為Ａ、Ｂ級之坡地社區，為慎重

起見，再委託與初評不同之兩個專業技師公會，重新進行複

檢，已於４月２７日完成，其檢查結果整理如下：

Ａ級坡地社區：○處

Ｂ級坡地社區：１４處（１０處山坡社區、４處老舊社區邊

坡）

Ｃ級坡地社區：１２０處（１０５處山坡社區、１５處老舊

社區邊坡）

列為Ｂ、Ｃ級之坡地社區者，將其會勘紀錄表檢送受檢社區

管委會或所有權人，依專業技師建議事項辦理改善及維護工

作，以維社區私產及自身居住安全。

另９３年９月１３日至１０月１日止再次委請社區技師（建

築師）檢視本市列管１３４處，以了解颱風後邊坡、擋土牆

之狀況。

（２）山坡地住宅社區資料掃描建檔：

本年將委外公開招標，將管理中之坡地住宅社區書面文件資

料掃描轉為電子影像圖檔，並與本局建管處建管資訊系統連

結，達到方便查詢、使用管理之目的。本（９３）年度已經

編列１６萬２，０００元專款使用，已於６月２３日完成掃

描建檔工作，並完成交貨，本案依合約規定於９３年７月７

日已完成驗收事宜，目前已建置於建管資訊系統中。

（３）加強山坡地住宅社區居住安全宣導工作：

A為加強山坡地住宅社區居住安全宣導工作，本（９３）年度

本局建管處將優先擇定具有意願辦理、有管理委員會組織之

Ｂ級或Ｃ級山坡住宅社區辦理社區研習會。將委請專業技師

以面對面直接溝通的方式宣導山坡地防災的正確觀念，使社

區民眾了解居家附近坡地安全維護的重要性及責任。並將「

山坡地住宅安全（ＤＩＹ）」宣導手冊」、「坡地社區擋土

牆安全檢視及維護」摺頁於辦理坡地防災研習會時分送山坡

地社區居民免費取閱。民眾亦可至建管網站提供民眾上網瀏

覽、查詢相關公佈資料、下載相關山坡地住宅社區安全簡易

檢查表單使用及提供山坡地安全諮詢與受理民眾申請社區邊

坡安全檢查。９３年度目前已經辦理８場次為：１月８日文

山區綠野山莊社區；２月１８日內湖區碧湖山水社區；３月

２５日文山鳳璽花園社區；４月２１日北投區雙河城社區；

５月１５日文山區興隆社區；５月１５日文山區興隆社區、

６月１９日文山區敦南第一景社區；７月１８日文山區國花

山莊社區；８月２９日北投區美麗磺溪社區；９月８日文山

區發現之旅社區，後續場次亦已陸續排定中。

B為維護山坡地水土保持，對於山坡地建築物設置沉砂池本局

建管處每年定期辦理沉砂池檢查業務，截至９月２４日止，

清查民間自設沉砂池結果，９３年度本處檢查部分共計６７

件。其中６６件清疏完畢，１件沉砂池清疏檢查不合格，且

已逾改善期限，本局建管處已函送本府建設局依水土保持法

處分，至完全改善為止。亦將沉砂池檢查結果登錄於本局建

管處網站上。（網址：http://www.dba.tcg.gov.tw/）。

七、騎樓整平工程規劃專案

本專案累計至９３年９月份止本局建管處已送交２６條路段請衛工處

交付廠商施工；已交辦長度５，２１０公尺，工程費約３，８７６萬

元，佔總發包工程費４，２１１萬元之９２％。

（一）已完成送交路段：中山北路二段、南京東路一段、重慶北路二段

、長安東路一段、長春路、安東路二段、沅陵街、饒河街、西昌

街、北安路、延平北路、文林路、文昌路、西園路、大龍街、南

京東路二段、中山北路一段、涼州街、民生西路、大南路、錦西

街、寧夏路、松江路、長安東路二段等。

（二）接洽中路段：萬大路、南京東路二段、酒泉街、庫倫街、木新路

二段、中正路、民權東路二段、濟南路二段、景興路一段等。

八、３３１大地震災後建築物勘估情形

截至９３年９月份止，本局建管處受理地震災勘估案件計有１，３３

３件（包含３３１地震：１，２１８件；５１５地震：９０件；５２

９地震：２５件），已全數會同專業技師勘估完畢。其勘估結果列屬

「紅單危險」建築物者共計：６件（截至９３年７月底止有４件已拆

除；松園園大廈、富國大樓尚由所有權人評估中）；列屬「黃單需注

意」建築物者共計：２８件（原６８件，４０件已撤銷列管）。

九、營造業換證申請登記作業：

依據內政部９３年２月４日台內營字第０９３００８２０７２號函及

第０９３００８２０９２號令規定，應於９３年２月９日前換領綜合

營造業或土木包工業登記證書及承攬手冊。目前本局建管處已完成營

造業換證申請登記作業（其中土木包工業：３８家、甲級營造業４２

７家、乙級營造業：８９家，丙級營造業：４３５家）共計９８９家

。

十、本局建管處依營造業法１７條、「臺北市政工務局查核營造廠專任工

程人員差勤作業要點」及行政院「加強營造業管理方案」進行營造廠

專任工程人員差勤工作紀錄保存情形查核工作：

（一）經交叉比對９２年度第１次（第８梯次）之查核，已於９２年８

月１日至１２月１５日進行查核作業，現已查核完畢，針對１５

７位疑涉及租借牌之專任工程人員進行確認後，已排除１１８位

疑慮，其餘３９位專業工程人員因涉及租借牌將依規定送臺北市

營建審議委員會辦理審議。

（二）９２年度第２次之查核作業於９３年３月至６月執行完畢，正針

對４８０家營造廠及５３８位技師進行查核工作，經初步調閱相

關資料交叉比對，計有１６１位專任工程人員疑涉有租借牌之行

為，已初步排除４５位疑慮，其餘１１６位為求審慎本局建管處

另依薪資所得出處再進行確認中。

十一、９３年７月２０日舉辦９３年度「台北市建築法令說明會」。

十二、為落實相關管理措施本局配合內政部營建署全國同步連線建置「全

國建築管理資訊系統建置計劃」案之建築師開業登記系統上線，其

建築師開業登記、註銷或變更等相關資料連結至內政部營建署網站

，截至９３年９月止已轉檔至「全國建築管理資訊系統建置計劃」

管理系統之更新資料共計１，１８８筆。

突破難題

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設

復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本工程因配合南引道計畫變更，原有滑行道需辦理遷移，並於鄰

側施做一條臨時滑行道，惟施做臨時滑行道時將減少機場內原有

直昇機停機坪位，因此有關恢復停機位、設置臨時滑行道及切換

營運等問題，均須獲得航管單位、軍方等同意與配合方可進行，

惟相關單位意見分歧、整合不易，協調作業持續進行中，如意見

遲未整合，勢將影響本工程後續作業之進行及完成期程。

因應方案：

１本案除已積極依民航局及台北航空站最新意見辦理變更設計，並

加強溝通協調，施工計畫書等相關文件悉依航空站意見修正並於

９３年８月１３日重新提送。

２另本局陳局長及新工處莊處長已於９３年８月２６日拜會台北航

空站林主任，期對本工程加以支持，以順利推動施工作業。

３臺北航空站已於９３年９月７日邀集各航空公司及相關航管單位

召開西滑行道端地質改良工程說明會，由本工程負責簡報說明。

（二）建立快速道路系統

臺北聯絡線信義支線工程－第２標北隧道、北引道及連絡高架橋

：

９３年３月２３日工安事件造成４人死亡、４人輕重傷。

因應方案：

１傷亡人員：事故發生當晚本府社會局已分赴醫院慰問並致送慰問

金外，本局新工處處置情形：

（１）死亡部分：２名泰勞已安排家屬來臺處理、２名臺勞家屬已

領回處理。

（２）受傷部分：協助臺勞家屬處理善後及醫療所需，新工處處長

率處內相關人員於３月２４日至醫院探視受傷２名臺勞並致

送１萬６，０００元慰問金表達慰問之意；另於２５日至事

故臺工家屬住處表達慰問並盡所能予以協助，另致送死亡臺

勞３萬元慰問金表達新工處哀悼之意；有關外勞部分廠商要

求由該公司自行負責處理。

２後續檢討改進：

（１）經督促施工及監造廠商分別提出妥善之施工改善計劃、緊急

搶修部分（如仰拱）計畫及加強監造隧道工程之計劃，送監

造單位審核後，再由新工處報奉勞工局勞檢處核准於５月６

日復工，目前南北隧道及抽坍修復相關作業積極趲趕中。

（２）新工處亦重新檢討督導人力，並於隧道施工期間留值值夜督

導，以督導監造及施工廠商確實落實督導功能。

二、賡續推動共同管道建設

洲美堤防暨共同管道工程：

本案含更新抽水站工程，因養工處抽水機組購置時程延後約４個月，

預定於９３年６月裝機完成，惟因需於９３年１１月汛期過後，方可

施作新、舊抽水機房處之堤防，因此堤防標及共同管道標工期預計延

後半年完工。

因應方案：

抽水機組目前已於５月底安裝一組(4cms)抽水機並完成第一階段試車

，另(2cms)抽水機組經再邀養工處等開會協商，議定１０月上旬(2cms)

抽水機組安裝完妥並試車運轉，舊機組預定１０月中旬拆除。未裝機

完成前及防汛期間，將加緊趕辦未受障礙因素影響之施工項目，以利

前述障礙因素排除後立即全力趕辦，以縮短工期。

三、停車場及其他公共建築工程

（一）臺北市１２號公園新建工程：

位於工區內周邊（西園路、廣州街、西三水街）臨時攤棚經主管

單位市場管理處表示，需俟本工程完成正式驗收後，始能接續辦

理後續攤商進駐及臨時攤棚拆除作業，影響工程後續施作及消檢

與使照之請領作業。

因應方案：

有關臨時攤棚拆遷實際影響工進情形，經９３年４月３０日提報

本府第２９次公共工程督導會報裁示同意分２階段完成：

１第１階段：（地下層全部及地面層不受週邊攤棚未拆除影響部分

）已於９３年７月１２日完工，並於７月３０日取得

部份使用執照（地下層全部及地上層出入口）。

２第二階段：受基地周邊臨時攤棚拆遷（除）時程因素影響部分，

市場管理處已於９３年９月１５日將１２號公園工區

周邊攤商遷離騰空，並由新工處進場除及接續施工，

再於９４年３月底完成本工程地面工程。

四、有鑒於鋼筋、砂石等原物料價格這一年來聯袂大漲，對承包本市公共

工程的施工廠商造成原物料上漲的成本負擔，已使重大公共工程建設

無以為繼的地步。

因應方案：

（一）９２年１月１日起工程採購案業已將「臺北市政府工期一年以上

之工程採購物價指數調整計算規定」納入招標文件，物價指數增

減超過５％且工期一年以上者，得依規定調整。

（二）本府另依行政院頒「因應國內鋼筋價格變動之物價調整原則」規

定，９２年５月１日前已決標、尚未完工之查核金額５，０００

萬以上在建工程，如機關原核定之竣工日期有逾履約期限者，其

鋼筋材料之物價調整追溯自９２年１月１日起算。

（三）有關物價調整所需經費，得於該工程之標餘款或該項計畫奉核定

之預算內勻支，並依「臺北市各機關單位預算執行要點」及「臺

北市政府附屬單位預算執行要點」辦理。

五、建管業務：

（一）為顧及公安簽證品質並遏止不肖專業檢查人簽證不實之情事，本

局建管處依「臺北市建築物公共安全檢查簽證及申報案件簽證不

實認定與懲處作業要點」，對於半年內簽證不實累計達２件以上

者，本局建管處除發布新聞稿同時上網公告並於通知檢查函內勸

導受檢場所避免委託冊列人員檢查簽證，以達落實簽證之效。９

３年１月至９月份止涉及簽證不實記點處分共計二十二件，罰鍰

處分共計１８件。

（二）本局建管處為維護本市公共停車安全，在中央主管機關尚未訂定

「建築物機械停車設備管理辦法」前（建築法於９２年６月５日

修正增訂建築物機械停車設備相關條文，條文內７７條之四末項

業已授權中央主管建築機關訂定機械停車設備管理辦法等配套管

理措施），現階段本市建築物附設機械停車設備年度安全檢查作

業，係依本局８９年２月１４日修定「臺北市機械停車設施暫行

管理要點」規定辦理。本年度本市營業性停車場（塔）附設機械

停車設備，至９３年９月底止完成申報年度安全檢查計３６場所

，機械停車位總計３，２４７輛。上開場所均依「臺北市機械停

車設施暫行管理要點」之規定設置管理負責人，並定期每年委託

依法登記開業之機械或電機技師對機械停車設施實施安全檢查，

檢查結果均屬合格，並報請本局准予備查在案。

（三）為解決違建爭議事件，特成立「複評三人小組」，以強化管制違

建查報與拆除業務，秉持公平、公正、公開原則，其針對涉及重

大疑義、法令解釋案或涉及公共安全之虞者之爭議事件，得提請

該小組審議，以有效解決違建爭議事件。

為增進違建處理效率，減少新違建與既存違建認定上之疑慮，本

局建管處已向農委會請購「台北市８４年航空照片圖」共計１６

０張，現已全數取回，然為資訊化及有利日後保存並防止遺失，

已９３年６月份完成上開航照圖掃描至電腦並存檔，並製作電腦

連結後以利日後承辦查尋之用。

（四）建立「建造執照（變更設計）建築師自我檢視制度」

１鑒於執照抽查不合格比率過高，本局建管處已彙整相關常犯之錯

錯誤項目並發函公會，由公會轉知各會員注意改進。

２另有關抽查常犯項目，可比照「自我檢視表」制度乙節，本局建

建處已於９３年２月２３日發函公會，請公會會員依該自我我檢

視表之制度，減少簽證錯誤。

（五）建立「催辦變更設計案件催辦制度」

有關「變更設計案件催辦報表」格式，目前刻正設計該表格中。

（六）推動社區建築師制度

１為彌補建管人力之不足，茲擬借重民間專業人力協助各項建管業

務之推展，使建築管理工作便民化與生活化，同時打造個人拓展

業務建立口碑的基石，成為建管單位與市民之間彼此聯繫、網絡

的平台及夥伴關係，共同創造公私部門雙贏的局面。

２有關『推動社區建築師制度』已將相關社區建築師名冊彙整並建

置於本局建管處網站上，日後民眾需要該相關資訊可從該處網站

得知。

未來施政重點

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設

１松山撫遠街東側道路新築工程：

本工程南起塔悠路（基六號水門）至濱江街，沿機場東側而行，

長約９７１公尺、寬４０公尺。完成後將可提供松山地區通往大

直地區另一便捷之交通，並可舒緩高速公路下塔悠交流道所誘發

之交通量。本工程已於９２年１２月３０日完成發包，預計於９

４年６月完工。截至９３年９月底施工進度２２．７０％。

２東湖聯外山區線道路新築工程：

本工程自成功路五段至康樂街長約１８７６公尺、寬１３公尺。

本案都市計畫變更已於９２年１２月本市都市計畫委員會審查通

過，續於９３年３月內政部都市計畫委員會審議通過，並於９３

年４月８日評選出統包商，續同月２２日開工進行細步設計，預

計９５年底前可完工。截至９３年９月底進度１．３９％。

３復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本工程自復興北路民族東路口向北穿越松山機場後銜接濱江街與

大直橋，全長５９２公尺，跑道段採ＥＳＡ配合管幕工法施工。

預定９３年１２月完成北引道構築，９４年１２月完成ΒＣ段隧

道及臨時滑行道，９５年１０月完成ΑΒ段隧道後通車，９６年

４月土木完標工。截至９３年９月底施工進度７７．８４％。

４南港南深路道路拓寬工程：

自北二高系統交流道垃圾專用匝道起至市交界處止，長２，４６

４公尺、寬１５公尺，設兩快車道、兩慢車道及人行道。第２標

（全長９７５公尺）及第３標（全長９５２公尺）。

（１）第２標（北起一號橋，南至山豬窟垃圾掩埋場沼氣工廠入口

處，全長約９７５公尺）：於９３年９月８日開工，預計９

４年１１月１８日完工，截至９３年９月底施工進度２．０

％。

（２）第３標（北起山豬窟垃圾掩埋場沼氣工廠入口處，南至南深

路台北縣市交界處，全長約９５２公尺）：於９３年９月８

日開工。截至９３年９月底施工進度２．０％。

５巷道開闢－路寬１５公尺以下之計畫道路：

（１）９２年度辦理「中正臺北車站特定地區交六廣場北側道路新

築工程」等１７項，全部完成公開招標，其中１４項已完工

，２項仍在施工中。１項（大安區大安路１段９６巷道路新

築工程）委請國宅處代辦後續發包、施工作業，目前該項工

程於９３年６月１日開工，９３年７月１３日完工。

（２）９３年度辦理「北投光明路前段道路及人行步道工程」等２

０項。其中１７項已決標，１項（中正廈門街２５巷４弄西

側道路）流標２次，目前繼續辦理第３次發包作業中，１項

（內湖行善路拓寬工程）已將設計成果移交土地重劃大隊自

行辦理施工並已決標，１項暫停施作。

（二）建立快速道路系統

１臺北聯絡線信義支線工程：

北二高臺北聯絡線萬芳交流道起，向北延伸經國防聯勤兵工技術

學校至信義路５段９１巷止，全長３．２公里。於９２年６月南

隧道貫通，９３年３月北隧道上半部貫通、１２月全線通車。

（１）第２標北隧道預定９４年３月２２日完工，截至９３年９月

底施工進度８３．７９％。

（２）第３標機電工程（含交通工程）預定９４年４月１３日完工

，截至９３年９月底施工進度１１．８２％。

（３）第４標邊坡植栽景觀工程於９３年４月６日開工，預計９３

年９月７日完工。截至９３年９月底施工進度４４．６４％

。

（４）第５標(道路景觀及中強公園復舊)於９３年９月１５日決標

。

２環河北路高架橋道路工程：

本工程高架道路延伸起自鄭州路至渡頭堤防與洲美快速道路銜接

，長約５．５公里，為單層雙向四車道；並於市民大道、民族西

路口、中山高速公路及社子島佈設匝道（分３期施工）。已於９

２年６月１８日正式展開環評及初步設計之路廊規劃作業；惟受

本工程計畫路線方案尚未確定影響，致部份相關作業延宕或無法

進行，故環評工作自９３年１月８日起暫停計算工期，俟水理分

析獲主管機關審查通過，路線方案確定後，續執行環評及都市計

畫變更等相關事宜。９３年８月１１日發展局、交通局及工務局

等３局首長聯合召開本計劃路線替代方案可行性補充研究簡報及

研商未來執行政策方向會議決定，本計劃道路路廊採原方案（Ｂ

５），水理分析按程序續送水利署核處；目前暫停之環境影響評

估工作俟計畫進展再研商如何進行，本工程興建期程，則建議視

中山橋改建後車流分流狀況再決定。至於如何分階段施工，將再

進一步研議，目前進度已完成Ｂ５路線方案水理報告書，陳送經

濟部水利署審查中。

３洲美快速道路第２期新建工程：

景觀工程預訂９３年９月開工（配合堤防共構工程進度施工），

９４年１２月完工。自行車及慢跑道預訂９４年１２月完工。截

至９３年９月底施工進度４．０％。

（三）地下道工程

１中山南路、常德街口人行地下道新建工程，本工程鑒於中山南路

、常德街口位於博愛特區，行政、人文彙集，且為銜接台大醫院

新、舊院區及捷運台大站間重要道路，為考量該地區交通流量及

行人穿越中山南路之安全，故辦理地下人行道新建工程；本工程

係首座採用地下電扶梯之人行地下道，計有出入口２座及殘障電

梯２部，於９１年１１月１６日開工，截至９３年９月底施工進

度５４．４﹪，正施築管幕推進工程，預定９５年９月５日完工

，為提供市民良好的行走空間，本局養工處業已督商戮力趕工中

，如無遇阻障礙將可提前完工。

２北投榮總前地下道增設電（扶）梯工程，為體恤臺北市民赴榮民

總醫院診療大眾行的安全及便捷，特於榮總前地下道辦理增設電

（扶）梯工作，並配合榮總地下停車場之新建而辦理相關區域人

行道更新工作；工程分標為土建部份、機電部分及採光罩部分，

土建部份主要工程項目為（１）人行道更新（２）新築側溝（３

）鋁企口天花（４）預壘排樁（５）發電機房１座（６）原有地

下道地坪裝修（７）原有地下道牆面裝修（８）公車候車亭２座

（９）新設人行道欄杆（１０）木棉、七里香、久留米杜鵑、南

美蟛蜞菊、番茉莉種植；機電部分主要工程項目為電梯２座、電

扶梯２座、發電機１台、地下道照明更新、地下道監視系統更新

；採光罩部分主要工作項目為電梯採光罩２座、電扶梯採光罩２

座、樓梯採光罩１座；土建工程已於９３年３月１日開工，截至

９３年９月底施工進度５０％，正施築地下道工程，預定９４年

３月２３日完工，屆時將帶給臺北市民一個新的景觀空間並提供

至榮民總醫院就醫民眾行的便捷，機電標已於９３年５月１７日

開工，配合土木工程進度施做，預定９３年１２月１４日完工。

（四）橋樑工程

１士林橋改建工程，位於臺北市士林區文林路上，跨越雙溪之士林

舊橋，橋長１１０公尺，橋面寬度為１２．５公尺，是聯絡士林

與北投地區間最早的重要橋樑，在民國５４年完工，使用至今已

３７年。

士林舊橋由於經過橋體結構檢查有安全的顧慮，故編列預算辦理

拆除重建，將於舊橋原址新建１座長１１３．５公尺、寬１７公

尺、兩旁設有人行道及觀景平台，美侖美奐的新橋；本工程自９

２年３月１日開工，新橋已於９３年３月１７日開放通車，為往

返士林橋兩端的用路人，提供更為安全、便利且美觀的新橋，後

續僅餘低水護岸及防洪閘門工項，目前正趕工施作中，截至９３

年９月底施工進度９７．８％，預定９３年１０月１９日完工。

２中山橋改建工程，本工程係原中山舊橋於９２年４月３０日完成

拆除後，所規畫接續於該址新建之橋樑，以接替舊橋功能跨越中

山北路基隆河段銜接兩岸，並將橋樑高度提高，以符合臺北地區

基隆河２００年防洪頻率高程；工程已於９３年２月２日開工，

截止９３年９月底施工進度７．３﹪，正進行橋臺擋土牆工程，

預定９５年１２月１４日完工，並開放通車。

３社子大橋新建工程：

本工程先期規劃由於社子島尚未開發，先於社子島開發計畫案1-1

號道路與現有防迅道路（在現有堤防處利用堤防用地及防汛道路

用地）設置社子島端上、下匝道，於該處跨越基隆河，並穿越現

已完成之洲美快速道路高架橋孔下，銜接至北投１３號道路，主

橋寬度為３８公尺（輕軌系統+雙向各２快車道+雙向各１機車道

＋雙向各４公尺人行道），於北投端下橋引道段採２６公尺寬（

輕軌系統+雙向各２快車道+雙向各１機車道）、長３００公尺，

並銜接北投端平面道路段路寬４０公尺，本工程主橋河中最大主

跨徑約１７０∼２００公尺。工程總長約１，６００公尺（主橋

長約６２０公尺、社子島端引道長約６８０公尺、北投端下橋引

道長３００公尺），總施工面積約３萬４，０００平方公尺。本

案經９２年１１月２７日向市長簡報後奉裁示預留輕軌系統空間

，另橋樑名稱暫定為社子大橋，並以景觀橋方式設計；本工程目

前正辦理初步設計中，惟因本工程社子島端因受制於社子島開發

案之高填土計畫，經濟部水利署於９３年６月２９日召開審查會

，並於９３年７月２９日完成審查作業，惟社子島開發案之高填

土計畫部分內容尚須補充修正，未來本工程設計完成後，將視社

子島開發案審查結果，配合調整並適時發包施工。

４文山景美橋改建工程：

本工程南端自北縣順安街銜接北市端景文街，長１２０公尺，設

雙向各一混合車道及人行道（現為雙向各一（３．５公尺公尺寬

）車道兩側加建倍力附掛人行橋），已於９３年４月１３日完成

委託作業，並於９３年９月２２日召開新店端居民說明會，預定

９３年１０月１５日召開景美端居民說明會。目前，本局養工處

已將採拱橋設計之方案函送經濟部審查是否符合「跨河建造物設

置審核要點」，如一切順利，預計９３年底完成初設，９４年４

月完成細設。本案完成可昇車流容量及機慢車駛安全，改善行人

空間及人車衝突現象，提高防洪安全。

（五）其他

１北投線空中纜車：

全線約４．８公里，高程差約５０３公尺，設有４個場站，起站

位於北投溫泉公園溜冰場南側，終站設於陽明山國家公園交通轉

運中心用地內。纜車系統採單線自動循環式，運量每小時約２，

４００人次，以ＢＯＴ方式開發。

計畫範圍跨市轄區及陽明山國家公園，分別說明如下：

（１）市轄段變更都市計畫作業：經內政部都市計畫委員會審議通

過，已於９２年１１月２５日由本府公告實施，目前用地取

得已辦理至分筆登記，刻正用地清冊彙整中，配合國家公園

段都變核定後，即可召開用地取得法定協議價購會議。

（２）陽明山國家公園段計畫報核作業：業已納入「陽明山國家公

園計畫第２次通盤檢討案」內獲審議通過，內政部於９３年

６月１日以個案報核方式陳報行政院核定中，並由行政院於

９３年９月２０日核覆列有建議意見要求內政部洽本府再加

研議，刻正由新建工程處與相關單位洽提因應對策及說帖，

將再依程序報請複審。俟本計畫案陽明山國家公園段奉行政

院核定後，即可辦理ＢＯＴ招商公告作業，預計奉行政院核

定後２７個月完工營運。

２洲美堤防新建工程（共構段）堤防主體工程：

全長約１，０３２公尺（含共同管道監控室）、堤防護坡工程、

洲美(二)臨時抽水站遷建工程等項目。本工程於９２年３月１２

日開工，預計９４年１月底完工，截至９３年９月底施工進度７

６％。

３信義計畫區設置立體人行設施銜接基地建物（華納威秀銜接紐約

紐約－Ｃ橋）長約３８公尺，寬２．４公尺。採鋼柱結構、花崗

石鋪面，為通行與景觀兼具之人行陸橋。本工程已於９３年７月

５日開工。截至９３年９月底施工進度２６．０％。

二、防洪排水工程：

（一）河川整治及堤防新建工程：

１磺港溪壓力箱涵分洪工程為紓解磺港溪地區出現５０年洪水重現

之最大洪水量，防患居民遭受洪水對生命財產之危害，以磺港溪

吉林橋上游８０公尺為起點，往下經吉林橋，於北投中庸２段公

園處設置分洪設施後，讓洪水轉入地下壓箱涵，沿大業路前進，

穿越大度路，沿洲美快速路下方經過關渡堤防排入基隆河。本工

程洲美快速道路段於９２年１０月３日開工，截至９３年９月底

施工進度８６．４％，正施築箱涵工程，預訂９４年１月３日完

工。本工程完工後可改善該地區排水並增進防洪功能。

２景美抽水站擴建工程：

計畫增設抽水能量每秒８立方公尺之抽水機９組，並擴建抽水站

站房。本工程第１階段預定先行設置五組抽水機，其中土建工程

於９１年８月１４日開工，截至９３年９月底施工進度９８％，

主站房已於９３年６月３０日完成，可發揮抽水功能，另需配合

永福橋至福和橋段永久性自行車道工程案施工，自９３年７月１

８日停工，俟永久性自行車道完成後即行復工施作。

３木新抽水站新建工程：

計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒４立方公尺之抽水機６組

，目前土建工程部分已設計完成，惟因部分民眾尚有反對興建之

意見，本府工務局養工處除將繼續溝通，尋求同意施工之共識外

，並將以大多數市民之利益為考量。另本工程原編之總工程費為

２億５，０００萬元，惟因考量近年來颱洪期間景美溪之洪水位

暴漲情形，而計畫提高設計標準，並將總工程費修編為４億９０

０萬元，雖於９１年１２月１３日發包，因當地居民反對未能施

工，已於９２年１０月３１日解除合約。經重新檢討集水區規劃

１５CMS 抽水容量，於９３年８月１６日提本府早餐會報向 市

長簡報後指示成立評估委員會評估，目前業遵示簽籌成立中，並

請顧問公司進行變更方式設計，預定９３年１０月１５日提出。

４康樂抽水站新建工程：

計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒８立方公尺之抽水機３組

及抽水能量每秒５立方公尺之抽水機２組。本工程計畫採統包方

式辦理，已於９２年４月９日發包，臨時抽水站部分，已於９２

年７月１８日完成並發揮抽水功能。至於康樂抽水站主體工程部

分，９２年５月１２日開工，截至９３年９月底施工進度９４％

，抽水機組於九十三年五月底已經發揮抽水功能，正進行永久站

房施工，預定９３年１０月１０日完工。

５文山木新抽水站引水渠道工程：配合木新抽水站新建工程，已編

列８８下半年８９年至９１年度追加預算４，８００萬元（總工

程費１億７，１５３萬６，０００元），辦理上游引水渠道工程

，計畫施設久康街至國光藝校南側及保儀路口至木新路２段２９

９巷之引水箱涵共５６０公尺，本工程已於９２年２月１１日發

包，因當地居民反對未能施工，經重新檢討集水區，於木新路２

段２９９巷施設單孔寬２．４公尺，深２．５公尺之箱涵，於９

３年８月１６日提本府早餐會報向 市長簡報後指示成立評估委

員會評估，目前業遵示成立請顧問公司進行變更方式設計，已於

９３年９月１５日提出，並通過草圖審查，將配合木新抽水站的

變更提送評估委員會審議。

６臺北市總合治水對策規畫：業編列９２至９３年度連續預算

辦理，以臺北市整體環境為考量，擬定適合本市環境與條件之總

合治水對策綱領，已於９２年３月２６日完成議價，主要工

作內容如下：

（１）擬定臺北市總合治水對策綱領。

總目標：建構台北市２１世紀「高保水-高透水-高防洪」城

市。

目標：上游保水、中游減洪、下游防洪。

策略：

策略１ 建構安全防洪排水建設。

策略２ 推動全市河川流域管理。

策略３ 檢討都市土地建物管制。

策略４ 推動總合治水教育宣導。

策略５ 建置防災決策支援系統。

（２）研擬臺北市各集水區總合治水對策及確實規劃各對策實施地

區及內容並進行效益評估。

（３）研擬本府總合治水對策推動方式及分工架構並提出具體可行

方案。

（４）雨水流出抑制設施規劃、設置及效益評估。

（５）總合治水對策相關設施技術手冊訂定。

（６）教育宣導、網頁與短片製作及辦理總合治水吉祥物徵選作業

。

目前第２、３次期中報告均已完成，正與本府相關單位研議

各集水區治水對策的可行性。

三、污水下水道工程：

（一）用戶接管普及率：賡續於主次幹管、分管網完成地區積極辦理用

戶排水設備工程，達成本府９５年底完成７５％之政策目標。

（二）管線工程：

１續辦內湖污水收集系統２期工程─大湖幹管第３標（東湖路次幹

管）工程，於９２年８月１２日開工，目前施工進度為６％。

２辦理木柵路次幹管，本工程預定９３年１１月中旬辦理開標。

３辦理第１０期分管網工程本工程計分１３標辦理，目前已完成第

１、２、３、４、７及第８標之發包作業，第５、６標目前因預

算不足尚未發包，第９標已２次流標，因該標困難度高，目前正

檢討是否酌予提高工程總價後再辦理第３次招標，另第１０標係

採統包最有利標方式標辦理，目前尚未完成標辦。

４辦理第９期用戶排水設備工程，本工程計分１３標辦理，目前已

完成１０標發包作業，餘３標業已完成設計，現正辦理發包作業

中。

（三）管線更新工程

１賡續辦理大業路次幹管更新工程，本工程計分２標辦理，目前施

工進度為９．９５％、９．２％，並分別預定於９３年５月中旬

、９３年８月初完工。

２賡續辦理管線更新第１期（中正路次幹管），本工程目前施工進

度為４．２％，預計９４年１０月底完工。

（四）賡續辦理後巷美化：於９３年度「第９期用戶排水設備工程」納

入辦理，該工程計分１３標辦理，每標預定辦理３至６條後巷美

化，目前已完成１０標之發包，餘３標業已完成設計，現正辦理

發包作業中。

（五）代辦工程

１賡續辦理學校用戶排水設備工程：９３年度將代辦日新、雨農等

２２所學校用戶排水設備工程，計分５標辦理，並已全數完工。

２賡續辦理騎樓整平工程：本案計分３標辦理，目前施工進度分別

為２６％、６．５％及５５％，全案預定於９５年５月底完工。

３賡續辦理關渡自然公園舊貴子坑溪水質改善工程：本工程目前施

工進度為３７％，預定９４年３月底完工。

（六）污水處理廠營運暨相關計畫

１辦理內湖污水處理廠後續增設工程：本廠現正增設勞安設施、操

作維護設施，以提升內湖污水處理廠廠區操作人員之安全及操作

維護之方便，另景觀公園將增加ＰＵ跑道，攀岩場、極限運動場

等運動設施，提升公園之使用價值，本工程預定９３年１１月４

日完工，目前施工進度為３２．５％。

２辦理內湖污水處理廠脫水污泥委託清除處理服務工程：本局衛工

處已於９３年９月辦理完成內湖污水處理廠脫水污泥委外處理發

包作業，現正辦理工作計畫審查中，俟審查合格後，即可開始清

運。

３積極辦理迪化污水處理廠提升二級處理工程，本工程計分５標辦

理，除第４標〈處理系統標〉目前施工進度為５９％外，其餘均

已完工，本廠預計於９４年６月底完工通水運轉。

４八里污水處理廠蛋形消化槽及能源回收系統設施整修及功能試車

：已於９３年７月１７日開工，現正辦理工作計畫審查中，俟審

查合格後，即可開始辦理。

５淡水河系污水下水道系統營運管理移轉計畫：本案前已於９２年

１０月中旬與基隆市及臺北縣政府召開「淡水河系污水下水道系

統後續營運管理」會議，目前陸續收集資料中，俟分析研擬計畫

方案後再專案陳報中央核定，預定９３年底完成。

（七）基隆河污染削減

１積極辦理截流站設施工程：管線工程預定於９３年１０月３０日

完工，目前施工進度為９０％；站體工程預計９３年１１月８日

完工，目前施工進度為３２％。

２辦理基隆河水污染檢測及削減之評估計畫：本案已於９３年９月

１日完成資料蒐集分析與檢（量）測計畫報告，現正由委辦之顧

問公司依該報告辦理取樣作業中。

（八）污水紓流計畫：

１積極辦理「臺北市污水處理區紓流計畫（第１期）規劃設計案」

，並於９３年底前完成期末規劃報告。

２辦理「越基隆河聯絡管工程」，本工程已於９３年８月３日開工

，目前施工進度為０．５％，預定９５年底前完工。

四、公園路燈建設：

（一）公園綠地建設：本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、

廣場、兒童遊樂場及河濱公園等計９９９處，總面積約１．９３

３公頃，至９３年底本市已開闢完成及編列預算闢建完成開放供

市民使用者將達７７０處(含部分開闢３７處)，面積１，３０４

公頃，平均每人享有公園綠地面積可達４．９６５平方公尺。

（二）推動全市綠美化：９３年度編列經費５，９９５萬５，０２９元

，配合本府財政將以「節約經費，維持本市美景」為原則，減少

需常換植的草花數量，以開花性灌木、觀葉植物及地被植物取代

，並延長每期換植日數，自行培育及外包施作美化面積截至９３

年９月底為３萬３，０７２平方公尺，期藉綠衣彩繪增添都會風

貌及景觀美質。

（三）路燈增設計畫：９３年度配合巿政建設及受理市民、區公所等建

議新設路燈約１，５００盞、配合新建公園新設園燈約５００盞

，配合道路拓寬、新築及代辦本府都市發展局「臺北市地區環境

改造計畫」路燈新設１，０００盞、以上合計預定新設路（園）

燈約３，０００盞。迄今已完成設計１，７６３盞，已完工放光

５４８盞，餘依施工期程賡續辦理。

（四）降低路燈失明率：本市現有路燈為１３萬３，８２９盞，為提高

工作效率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確實檢修

失明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持於０．３％以下

。

（五）公園、綠地、安全島變電箱等設施物綠美化：全市目前位於公園

、綠地、安全島之設施物計有７５３座，為美化市容景觀，除４

３座因舖面等因素無法綠美化外，迄今完成植栽美化計４７６座

，另２３４座將建議臺電公司以彩繪美化，期能提昇都市景觀及

生活環境品。

（六）推動青年公園更新工程：本更新工程可改善公園休閒設施，提昇

休憩功能，注入新動力，９１年度第１期更新工程已於９２年７

月２０日竣工。第２期工程已於９３年７月８日完工。９３年度

第３期工程，規劃項目為蓮花池水岸整修、盆栽館外觀及室內整

修、新建２號、３號廁所等。已於９３年６月１５日發包，６月

２８日開工，施工期程預計為１８０個日曆天，目前進度為１４

．３％，預定９４年３月完工。９４年度第４期工程現正規劃中

。

（七）大安４０９號公園擴建工程：本公園配合地形及原有之步道串連

成全園之登山步道系統，提供民眾絕佳之登山環境。主要設施為

登山步道、座椅、涼亭等。本公園於９２年１０月１３日完成規

劃設計之民眾說明會，已於９３年６月１日發包，６月２４日開

工，工期９０天，目前進度為４９．５，預定１０月底完工。

（八）內湖６４號清白公園擴建工程：本公園係利用原有地形地貌設置

入口廣場、登山步道，以維持自然景觀，並串聯９０年度已開闢

部分之園路，提供市民一個休憩、登山運動及舒展身心的場所。

主要設施為座椅、園路、入口廣場、登山步道、園燈及給水設備

等。已於９３年８月１０日發包，俟拆遷工程竣工即可開工。

（九）內湖１０７號公園新建工程：本公園係利用複層式之植栽以緩衝

高速公路對住宅區環境品質的不良衝擊，保留原有喬木、草地，

減少對斜坡面地貌之擾動；適度增加設施導入活動，以提供居民

戶外休憩空間。主要設施為草坪活動區、公園名牌、休憩座椅、

花台、排水設施、園燈及給水設備等。本公園於９２年１０月１

７日完成規劃設計民眾說明會，已於９３年５月４日完成發包，

７月１日開工，工期１００天，目前進度５０％，預定１１月完

工開放供市民使用。

（十）公園泳池溫水化：本局公園處目前已完成有新生、玉泉、青年等

３處公園室內溫水游泳池，廣獲市民好評。預計於９３年度至９

４年度改建前港、復興、克強、大湖、三民、榮星、玉成等７處

公園冷水游泳池。除榮星公園游泳池改建為溫水室內案，需配合

本府停管處，預計於９４年興建地下停車場時一併施作。其餘之

復興、克強、玉成、三民、前港、大湖公園游泳池預定於９３年

１２月底完工。

（十一）公廁整修計畫：本局公園處目前管轄臺北市之公園公廁合計８９

座，於９０年度至今已整修完成合計５９座；另配合本府「公廁

年」「環保」政策，已完成埋設衛工管之公廁計有３９座；完成

男女廁間比例１：３之公園公廁有３２座。大安森林６號公廁改

建工程，預定９３年１０月下旬前完工，石牌公園及陽明公園７

號公廁改善預定９３年１１月中旬前完成，大安森林１號公廁公

廁改善預定９３年１２月底前完成。９４年至９５年預計再整修

公園公廁９座。

（十二）民生公園更新工程：第１期工程９２年３月４日開工，於７月２

５日竣工，並先行開放使用。第２期工程將繼續完成中央廣場展

演空間、南側兒童遊戲場，以及公園西側周圍步道改善與林蔭空

間更新等項目。第２期工程於９３年９月底完工

五、賡續推動共同管道建設

（一）南港經貿園區共同管道工程：

本工程自南湖橋引道、三重路口沿５０公尺林蔭大道至南港路段

止，施築幹管９０５公尺、電纜溝（東西兩側）合計１，３８０

公尺。由工程主辦單位地政處土地重劃大隊併南港經貿園區整體

開發工程一併執行。機電及監控中心業於９２年５月１４日完成

發包，預計９３年１０月１８日前完工。

（二）洲美快速道路工程第二期新建工程堤防共構段共同管道部份：

配合洲美快速道路施工並利用堤防空層部分佈設共同管道，幹管

３，３００公尺（堤防段１，０３２公尺，橋梁附掛段２，２５

０公尺），電纜溝２，３３５公尺（堤防段８３５公尺，福國路

１，５００公尺）。本工程於９２年３月１２日開工，預計９４

年４月底完工（堤防含機電監控設施）。共同管道部分截至９３

年９月底施工進度３２．７％。

（三）大度路共同管道工程：

本案自大度路關渡路口沿大度路南側邊坡至大業路口止，銜接洲

美快速道路共同管道，規劃長度約３，３００公尺，配合台電仙

渡高壓輸變電線路系統及國防管線需求規劃施築。本工程業於９

２年１２月底完成細部設計，分２標辦理招商。本工程經５月３

、４日、５月１７、１８日及７月２０、２１日、８月３、４日

四次開標結果，因未達法定開標廠商家數宣告流標，均因鋼料、

砂石及混凝土市場漲價，致本府編列之預算低於市場價格，經檢

討擬在市府相關規定下調整預算單價，以利發包作業。

（四）配合鐵路地下化東延南港共同管道工程：

本工程東起向陽路東側２５０公尺西至玉成街止，北側共同管道

支管（雙管）１，７５１公尺，南側支管１，７０３公尺，橫交

部分支管約４８２公尺。配合地鐵工程於９２年１２月１日開工

，９９年２月１１日完工。

（五）配合捷運路網共同管道工程（信義線）：

本工程自中山南路、愛國東路口沿愛國東路、杭州南路轉信義路

二段至信義路六路松德路口止；幹管６，０５２公尺、電纜溝５

，７２９公尺。

１第１期工程（東門站及站體至愛國東路潛盾段共同管道）：已於

９２年７月１日併同捷運信義線工程發包開工，預計９９年１１

月３０日完工。

２第２期工程（東門站東側至松德路口）：業奉 市長指示，由工

程主辦機關（捷運工程局）負責經費籌編及施工，本案依捷運工

程分標計畫，計分為２施工標：

（１）配合捷運 DR147設計標（CR580A區段標）部分預計９３年１

２月３１日前開工。

（２）配合捷運 DR148設計標（CR580B區段標）部分預計９４年２

月１日前開工。

六、公共建築工程：

（一）興建多功能活動中心

１臺北市立體育場整建工程（第１期多功能體育館新建工程）：

本案規劃地上５層（高度約４１公尺）、地下２層，總樓地板面

積８萬８，９１６平方公尺，主體結構採鋼骨構造，可容納１萬

５，０００人之多用途體育館。已於９０年１１月１２日開工，

預定９３年１１月１７日建築主體完工，９４年２月取得使用執

照。截至９３年９月底施工進度７１．２７％。

２中正區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上９層、地下３層，總樓地板面積約１萬７，０００

平方公尺。有關委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分

於９２年７月２２日議價決標。設計施工統包工程已於９３年３

月２日完成發包，預計９５年１月完工。截至９３年９月底施工

進度０．８％。

３南港區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上６層、地下３層，總樓地板面積約１萬５，０００

平方公尺。有關委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分

已於９２年７月１日議價決標。設計施工統包工程已於９３年６

月２９日評選最有利標決標，預計９５年５月完工。截至９３年

９月底施工進度０．３１％。

４信義區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上４層、地下１層，總樓地板面積約５，９００平方

公尺。設計施工統包工程經９３年９月２９日評選最有利標決標

。

５萬華區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上５層、地下３層，總樓地板面積約１萬５，９００

平方公尺。委託專案管理及監造技術服務於９３年６月７日議價

決標。

６臺北市內湖區市民運動中心暨科技園區服務中心新建工程：

本案規劃地上７層、地下３層，總樓地板面積約１萬８，９５２

平方公尺。委託專案管理及監造技術服務於９０年９月２９日公

告招標，預訂１０月２９日開標，１１月中旬評選。

（二）停車場工程

１臺北市１２號公園新建工程：

本案規劃地下４層（含４４８個攤商及停車場）、地面層為公園

及捷運站，總樓地板面積４萬４２平方公尺。已於９０年９月１

７日開工，於９３年７月取得部分使用執照、預定於１０月完成

機電等配合工程、１２月地下商場開幕。截至９３年９月底施工

進度９８．０％。

２臺北車站地區地下街工程：

本案規劃地下２層、其中外加二層夾層、地面層為行人徒步與林

蔭休憩區，總樓地板面積３萬２，６８７平方公尺。預計９２年

１２月完成地下一層樓板、內部裝修及屋頂防水等施工，９３年

１０月完成主體工程、１２月完成機電等配合工程。截至９３年

９月底施工進度９８．２％。

３玉成公園附建地下停車場新建工程：

本工程現由停管處規劃作業中，預訂興建地下２層，地上２層（

機房），總樓地板面積１萬８，０００平方公尺，因原規劃興建

用地內有３筆國有抵稅地有償撥用價款問題，現已由本局公園路

燈工程管理處進行處理該３筆國有抵稅地分割事宜，並編列購地

預算送本府主計處審查中，俟審查通過完成分割後，始取得用地

之所有權，再辦後續細部設計及請領建照等作業，移新工處辦理

發包施工作業。

４承德公園附建地下停車場新建工程：

本案規劃地下２層總樓地板面積９，６００平方公尺。原預計９

２年１２月發包施工，９４年１２月完工。因當地里民反對興建

，都市設計審議進度受阻，奉示須重新辦理民意調查，刻正辦理

民意調查作業；另因內政部修正「都市計畫公共設施用地多目標

使用辦法」，本案地下層開挖率僅５０％，面積縮減將影響原規

劃開發效益，本案停管處原擬與士林區市民運動中心共構，惟於

９３年４月８日本府劉副秘書長召開各區市民運動中心都導會議

時裁示不共構，本案停管處表示將再檢討評估並視民意調查結果

研議後續是否續辦。

５廢鐵道廣場附建地下停車場新建工程：

本工程計畫興建地下３層、４２０個停車位，總樓地板面積約１

萬６，８００平方公尺。委託專案管理及監造技術服務已於９３

年５月２４日議價決標。

（三）其他公共建築工程

１臺北市政府警察局中正第一分局辦公大樓新建工程委託專案管理

及監造技術服務廠商公開評選部分已於９２年７月３日完成評選

作業，７月４日議價決標。統包工程已於９３年７月２日評選最

有利標決標，預計９５年５月完工。截至９３年９月底施工進度

０．８１％。

２臺北市政府警察局中正二分局廈門街派出所新建工程已設計完成

，並於９３年８月６日公告招標，因無廠商投標而流標。

３臺北市政府警察局文山第一分局木新派出所辦公廳舍興建工程委

託設計監造技術服務已於９３年３月１６日決標，６月１８日完

成初步設計。

４臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所新建工程委託設計監

造技術服務已於９３年３月２４日決標。

５臺北市政府警察局萬華分局武昌街派出所新建工程原正辦理委託

設計監造技術服務徵選前置作業，惟因財政局對興建計畫未將容

積充分利用提出意見，現正由警察局檢討需求及徵詢參建單位，

全案暫緩辦理。

６臺北市南港區舊莊區民活動中心新建工程：

本案規劃地上６層、地下２層，總樓地板面積約７，０６７平方

公尺。委託設計及監造技術服務於９３年９月２７日決標。

７臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場復育計畫溫水游泳池新建工程：

本案規劃地上２層，總樓地板面積約１，６００平方公尺。統包

工程已於９３年６月２３日評選最有利標決標，預計９４年７月

完工。截至９３年９月底施工進度０．６％。

８臺北市中坡公園地下停車場土木改善設計施工統包工程原定於９

３年９月１日開標，因無廠商投標而流標。

七、建管業務革新：

（一）廣告物管理：

為落實廣告物管理並符合實務作業需要，業已核定修正「臺北市

政府推動『全國廣告物管理改善方案』執行計畫」，並函頒各權

責單位應加強推動實施在案，原則上以拆除有影響公共安全、公

共交通、市容觀瞻、消防救災及避難逃生之違規廣告物為計畫目

標，目前廣告物管理依「臺北市政府推動全國廣告物管理改善方

案執行計畫」及「臺北市政府９３年度至９４年度處理違規廣告

物近程拆除計畫」辦理。經查截至９３年９月３０日止，共查報

取締違規廣告物計１，９４５件，其中經本局強制拆除者計６５

９件、自行改善或拆除者計９１９件、限期改善中者計３６７件

，執行情形分述如下：

１有關６５條幹道及示範街區部分：

已完成中山北路一至二段、仁愛路、敦化南北路、忠孝東路、南

京東路、新生南路、信義路、羅斯福路、通化街、南港路、成功

路、文林路等路段之拆除整頓工作；已完成迪化街、中正紀念堂

、７號公園、國父紀念館、西門徒步區等路段之查報取締作業，

刻正於中正路執行強制拆除作業中。

２有關１６處重要商圈部分：

己完成內湖休閒大街等路段之拆除整頓工作；已完成永康福住里

商店街區（永康街及麗水街）、文昌傢俱街、迪化街及其周邊茶

產業區、西門徒步區商圈等路段之查報取締作業，刻正於四平街

商店街區執行查報取締作業中；另經查永康福住里商店街區（永

康街及麗水街）因商家之強烈反應及陳情，本局已同意暫緩其拆

除工作，且將俟與商家再次進行現場溝通及輔導改善後再行續處

；文昌傢俱街因商家擬辦理廣告物示範街區，刻正提報廣告物審

議中。

３有關６２１處消防救災困難地區部分：

業經本局排訂日程現場會勘計７６處，因均未發現有致使消防救

災困難之違規廣告物，爰依各權責單位意見，已先暫停該項現場

會勘認定及拆除整頓工作，並俟由本府消防局重新查核後，再由

本局賡續排訂會勘日程處理。

（二）危險山坡地聚落拆遷處理情形：

本府９３年計畫拆除本市信義區松山路６５０巷１５弄南側山坡

地潛在危險聚落拆遷，本案已於９３年７月３０日至８月２０日

執行拆除，本局業並依規定完成各項查估測量作業，函請各拆遷

戶至本局建管處辦理拆遷補助，拆遷違章建築間數計６７間８４

戶（２８６人），並於９月８日移交建設局施作水土保持工程。