創新措施

一、道路建設與管理的現代化：

（一）人行立體穿越設施電(扶)梯設置工程：

已獲本府都市設計審議及土地使用管制審議委員會審議通過並完

成核備程序，茲因地下道出入口移設佔用台大醫院局部土地，經

院方同意無償提供使用，但附帶要求不計算建蔽率檢討，因與建

築技術規則之規定不符，原簽報工務局以容積率放寬原則處理，

惟因台大醫院既有建物建蔽率已達飽和上限，將再依建築法第九

十九條專案簽報不計建蔽率方式解決用地問題，另因中山南路下

方殘留昔日台北古城棪臕式A地下通道採管幕工法穿越閃躲，致

使工程費用超過原編預算，預算擴充業經議會審議通過前述局部

佔用台大醫院用地部分，須配合既有雨庇構造作景觀調整及管幕

工法變更設計工作正趕辦中，預計三月底提送變更設計成果四月

底發包。

二、公園路燈建設工程：

（一）為美化市容，提昇市民生活品質，汰換外觀造型老舊之ＦＲＰ製

開關箱，規劃路燈電源與燈桿共桿計畫，並自八十八年下半年起

實施，目前已完成九○一處共桿式開關箱之設計案，已完工七五

三處，並賡續進行施工作業。

三、建管業務革新：

（一）百貨公司及大型賣場歲末安檢

為因應歲末年終人潮及保障消費者安全，使民眾安心進入百貨公

司及大型賣場等建築物消費，本府工務局於九十一年一月七日至

九日針對本市大型百貨公司及賣場計五十家進行大規模歲末安檢

，檢查結果：合格者四十四家、停業者三家、不合格者三家（立

即罰鍰並限期於元月二十二日前改善），且於九十一年元月十九

、二十、二十六、二十七日及二月二、三日等三例假日再次派員

針對各大賣場進行安檢，共計檢查四十八家，檢查結果全數合格

，業達到公共安全檢查及宣導之目的，並保障市民有個安全的購

物環境，以達到公共安全零災害的理想目標，確保市民生命財產

安全。

（二）推動建築執照檔案圖說免書證免謄本的服務，民眾申請建築執照

檔案圖說，不需檢附建物權狀影本或登記謄本，僅需提供建物建

號或地址，由服務人員代查建物所有權人，即可簡化相關證件。

（三）持續推動各項人民申請案線上申辦，利用網際網路即時、無時間

、地點限制特性，民眾可二十四小時上網申請，不受時空限制，

節省行車往返時間，達簡政便民績效。(四)有關使用執照存根查

詢民眾亦可於本府工務局建管處網站（網址：http://www.dba.t

cg.gov.tw） 便民服務項下，利用門牌號碼或地段地號查詢並列

印之。

（四）本府工務局建管處為民服務櫃台受理各項人民申請案件核發，自

民國九十一年一月至二月，受理人民申請使用執照存根複印共一

、八三二件，地籍套繪圖謄本四一三件，建築執照檔案圖說一、

三三六件，微縮影片複印二三九件，建築師閱覽微縮影片共四十

七件。

四、其他：

（一）政府採購領投標系統試辦及執行：

本局新工處配合行政院公共工程委員會推動「政府採購電子領標

系統」，自八十九年五月份開始試辦，目前工程及勞務採購公開

招標標案均有登錄領標系統，九十年六月一日起，電子領標作業

全面推動，至九十一年二月底止上傳標案數為二百九十件，廠商

領標數為七百一十七次，且有廠商使用電子領標文件投標，辦理

成效良好。該系統於九十年起開始試辦電子投標系統，本府已全

力配合試辦及執行。

重要成果

一、加速交通建設：

（一）快速道路系統建設：

１環河北路高架橋道路工程先期規劃，（路線由環河北路高架道路

延伸起自鄭州路至渡頭堤防段與洲美快速道路銜接，長約五．三

公里，全線計畫採雙向四至六車道與堤防共構）。本案已於九十

年五月二十六日與亞聯工程顧問股份有限公司簽約。並於九十年

十月十一日召開期中研討會，九十年十一月七、八日辦理地方座

談會，本局新工處已於九十年十一月二十六日召開期中報告審查

會，該公司已於九十一年二月八日提送期末報告（初稿），刻正

擇定日期辦理發展局、交通局及工務局三首長聯席會議等相關事

宜。

（二）都市計畫道路闢建：

１中華路林蔭大道拓寬工程係為整合中華路沿線大眾運輸人車系統

，銜接二側商業活動，計畫由北門至南門配合鐵路地下化闢建為

林蔭大道，以改善市容景觀與環境品質，帶動舊城區之再發展。

本案道路拓寬工程於八十八年十二月廿七日開工，九十年二月二

十八日完工；景觀美化工程於八十九年十月三十日開工，九十年

五月十日完工；景觀人行陸橋工程於九十年九月二十五日決標。

２南港南深路道路拓寬工程（第一標）已於九十一年一月十七日開

工。

（三）本市人行道更新工程：為提供市民良好的步行環境，本府擬定了

一套循序更新的人行道改善工程計畫。目前正加速執行更新，八

十八年下半年及八十九年度計畫完成六十二萬平方公尺，九十年

度計畫完成二十二萬平方公尺，共計完成八十四萬平方公尺。截

至九十一年二月二十八日止，八十八年下半年及八十九年度已完

成面積為六五０、一六０平方公尺，九十年度己完成二四０、九

０五平方公尺，共計已完成面積八九一、０六五平方公尺。

１人行道認養：本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提

供人行道認養業務，以節省行政暨財政支出，目前除已設有專人

單一窗口，受理市民電話洽詢及申請案之處理外，並訂有認養作

業流程，主動積極拜訪各人民團體，加強認養業務之推展，至九

十一年二月廿八日止已完成認養四二四件，面積達三十六萬五、

四九三平方公尺，績效卓越，為歷年之最，並為社會各界肯定。

（四）橋樑工程：

１萬板（西藏）大橋新建工程：

本工程名稱原為西藏大橋新建工程，由本府編列配合款撥交前台

灣省住都處（現為內政部營建署）主辦工程興建事宜。全線業於

八十九年七月二十九日開放通車，本大橋通車後可縮短台北萬華

與板橋間之距離，並建立兩地間便捷運輸路線，均衡都市發展。

２大直橋改建工程：

有鑒於大直舊橋樑高程低於臺北地區二百年防洪標準，且舊橋寬

度亦不符現今及未來交通量之要求，故辦理拓寬加高改建，並配

合復興北路穿越機場地下道同步通車；本工程係採世界首座釣竿

式橋塔斜張橋設計，已於八十八年十月二十六日開工，預計九十

一年八月三十一日完成，截至九十一年二月底，施工進度七十九

％。

３文林路跨越磺溪之士林橋改建工程，已於八十九年十二月二十九

日發包，九十年七月十六日開工，預定九十一年十月底完工，截

至九十一年二月底，施工進度二十一％。

４北投線空中纜車案之推動：

本計畫主要係以空中纜車做為陽明山國家公園的遊客交通工具，

以疏解花季及例假日市區往返陽明山擁塞的交通，並藉由空中纜

車與都會捷運（ＭＲＴ）車站相銜接，提供市民更便捷的休憩大

眾交通工具；經檢討其運輸需求、工程效益、維護難易及建設經

費後，研擬纜車路線為自北投親水公園為起點，終點站則設於陽

明山交通轉運公園預定地，路線長度約四•八公里，沿線並配合

陽明山地區既有觀光及遊憩景點交通需求設置龍鳳谷與陽明公園

兩處中間站。本纜車計畫經於八十九年三月二十七日向 市長簡

報後，ＢＯＴ先期規劃工作經委託中華顧問工程司辦理，並於九

十年七月四日經本案專案小組委員會議審議後同意備查。內政部

已依國家公園法施行細則第十條於九十一年元月三日召開「預先

評估環境影響」審查會，審查結果「『北投線空中纜車計畫』預

先評估環境影響，對陽明山國家公園之環境尚無重大不良之影響

，符合國家公園法施行細則第十條之規定。案經陽管處於九十一

年二月二十一日提供國家公園生態保育、環境教育等資料，本局

新工處刻正依該資料納修「北投線空中纜車計畫預先評估環境影

響報告書」（修正稿本），將依序儘速推動本案環評作業及變更

國家公園計畫報核程序，預計於九十一年三月份將報告書提送陽

明山國家公園管理處。「北投線空中纜車計畫」市轄段變更都市

畫書圖已於九十一年一月二十四日送都市發展局，並自九十一年

二月二日起公展卅天及九十一年二月二十七日假北投區公所六樓

會議室舉行說明會。

二、防洪排水工程：

（一）積水改善措施：

１為加強市區豪雨積水改善工程（工作），業責研考會列管工務局

養工處改善項數，計辦理一八四項（含納莉風災），經全力趕辦

，業已完成百分之七十二，目前執行情形說明如次：

（１）已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等１３３項。

（２）施工中者：計「大同歸綏街、保安街排水幹線工程」等４１

項。

（３）待改善者：計「內湖康樂抽水站新建工程」等１０項。

（二）河川整治及堤防新建工程：

１大坑溪（南港橋至基隆河匯流口）河道整治工程：為配合經貿園

區開發及基隆河左岸堤防達二００年洪水重現期保護標準，已編

列於八十八至九十一年度連續預算辦理，俾達連續堤防保護程度

，並於八十八年五月二十日決標，目前施工中，截至九十一年二

月底，施工進度八十五％，預計九十一年五月三十一日完工。

２大坑溪、四分溪連續堤防加高工程，將原設計五十年洪水重現期

保護高程，提高為二００年保護高程（含１．５公尺出水年高）

，九十年七月二十日及九十年十一月六日舉行二次說明會，民眾

已原則同意辦理，九十年十一月二十三日再邀南港區議員及里長

，現場會勘完畢，本案目前委由顧問公司辦理設計中，第一標部

份已於九十年十二月三十一日決標，九十一年一月十日開工，第

二標九十一年一月廿五日開工，第三標部份前於九十一年二月四

日與中研院研商獲共識，院區範圍外繼續施築達EL１３．０６公

尺高程，並於加高終點施作路拱防止洪水自中研院高程不足部份

溢堤向下游溢流至於中研院院區之防洪措施則由中研院自行處理

，預計九十一年三月十二日發包，全部工程預計九十一年五月底

前施築達防洪保護高程。

三、污水下水道工程：

（一）本市用戶接管普及率，截至九十一年二月底止，完成用戶接管三

七七、二０七戶，普及率已達五六．七二％，本處將繼續朝九十

一年底達成六十％之目標努力。

（二）內湖污水處理廠新建工程：本廠之集污範圍除本市基隆河以北之

大直、內湖地區以外，尚兼收臺北縣部分地區之家庭生活污水，

預計總服務人口可達三十七萬六、０四三人，營運初期每日將可

處理十五萬噸之污水，未來隨著集污地區人口成長，可逐步擴充

處理系統容量至每日二十四萬噸；本工程已於八十七年二月十三

日開工，因本工程於九十年九月十五日至九月十八日受納莉颱風

淹水影響，為配合機械設備修期程，將順延至九十一年四月通水

試車。

（三）迪化污水處理廠提升二級處理工程：本廠原為初級處理廠，除提

升處理等級外，並將處理容量增為每日五十萬立方公尺，本工程

主體工程第三標土建工程業於八十八年一月二十日開工，本工程

預計於九十一年底前開始試車。

（四）天母次幹管工程：本工程計分為三標，俟完工後可提供服務約三

一、六三八戶，以供接續辦理分管網及用戶連接管工程；本工程

預定於九十二年四月底完工。

（五）代辦淡水河系污水下水道系統營運管理：淡水河系污水下水道系

統通水狀況，自八十九年一月一日起至九十一年二月二十八日止

，於本期間，獅子頭抽水站總出水量五二三、三一九、八二二噸

，北市污水量三一０、九八七、五七三噸，佔五九•四三％，北

縣各截流站（井）污水量二一二、三三二、二四九噸，佔四０•

五七％。

（六）管線清理及修繕：於本期間共執行污水下水道用戶申請清管服務

計三、九二九件次，均於當天或翌日處理暢通，遇較嚴重堵塞或

清理次數頻繁地區則由年度管線維護工程改善、換修；配合道路

拓寬、路面銑刨加鋪而辦理之整修工程計新增人孔、陰井及清除

人孔六０一座、人孔框蓋維護一、０五三座、管線修繕四、五二

三公尺、管線清理檢視三六、七五八公尺。

（七）場站維護：各揚水、截流站定期巡檢次數南區計一、二一九件次

，北區計一、二七一件次；站井清洗南區計四三站、北區計四二

站，巡檢當場如發現機電設備如線路、浮球或零件損壞，即當場

維修更新，如馬達、泵浦嚴重損壞則發包委由承商辦理維修。

四、共同管道系統之闢建及管理：

（一）「臺北市基隆河截彎取直共同管道」全線監控系統八十八年十月

完成，委外管理維護廠商業於八十八年十二月一日進駐。

（二）「臺北市東西向共同管道」全線土木工程於八十九年九月二十四

日完工，全線支線抽水井機電設備已於九十年三月十二日完工、

機電監控系統已於九十年三月二十九日完工，並持續由委外管理

維護廠商進駐管理。

五、公園路燈建設：

（一）本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、廣場、兒童遊樂

場等計九九○處，總面積約一、九一六公頃，迄九十一年度可開

闢七四九處（含部分開闢二五處），面積約一、二七五公頃；截

至九十一年一月底已開闢完成計一二、六五○、五九一平方公尺

的公園、綠地、廣場、兒童遊樂場及河濱公園，若以此為基礎計

算，則本市每位市民享有之公園綠地面積可達四．八０五平方公

尺。

（二）本市現有路燈盞數為一一七、八六六盞，較八十九年底一一四、

二一三盞，增加三、六五三盞，增加率為三•二０％。

（三）富民公園更新計畫：本公園主要工程內容有公園進出口之改善、

兒童遊具之增設、園路及照明改善、老人及運動區之規劃及生態

池之設置。另因廊道及音樂台等設施需申請建照，故延至九十年

元月二日始完成發包手續，二月十四日開工，三月十六日停工，

五月二十五日復工，除音樂臺地下室部分需另案處理外，其餘均

已於九十一年一月二十五日完成。

（四）新生公園游泳池新建工程：新生公園新建游泳池係本局公園處第

一座市立室內溫水游泳池，建築面積九六六．七一平方公尺，為

二層現代化建築。溫水游泳池長二十五公尺、寬十五公尺，設置

六個水道，可供市民全年運動使用，亦可作為選手訓練使用，將

來計劃朝委外維護方向經營；已於八十九年十二月卅日發包，九

十年三月廿九日開工，工期三百個晴雨天，第一期工程已於九十

一年一月三十一日完工。第二期工程亦於九十年十一月八日決標

，十一月二十三日開工，已於九十一年一月二十七日完工。

六、公共建築工程：

（一）警察局中正二分局泉州所暨交通、消防分隊新築工程九十年十一

月二十六日完工，水電部份於八十八年九月十日開工，九十一年

二月五日完工。

七、建築管理：

（一）建照審查與管理

１自九十一年一月至二月份共計核准建照五十五件、變更設計五十

五件，各類執照平均處理時間為七•二天，績效良好。

２辦理建築師簽證負責核發執照案件之抽查作業，依「建造執照及

雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」自九十一年一

月至二月份抽查建照九件，變更設計十件，其中不符規定建照八

件，變更設計六件，已分別依「臺北市建築師簽證案件考核處理

原則」辦理，輕者記點處分計十件。

３辦理畸零地調處，自九十一年一月至二月份共受理申請調處者計

十二次，召開九次協調會，二次畸零地調處委員會議，有效解決

建築基地申請建築面臨畸零地問題所衍生之困擾。

（二）建築工程施工管理

１建築工程施工發生損壞鄰房事件之處理，依「臺北市建築爭議事

件協調處理及評審作業程序」之規定，辦理現場會勘並協調建、

損雙方處理相關賠償或修復事宜。九十一年一月至二月止，召開

協調會計十九件。

２九十一年一月至二月止，本局建管處受理建照工程申報開工計八

十一件、受理申報各樓層勘驗計七００件（包括一般樓層勘驗計

六０五件、必須勘驗項目：放樣勘驗四十九件、二樓版勘驗五十

三件、山坡地勘驗三十三件、十樓版勘驗二十二件及二十樓版勘

驗一件），核准發給使用執照八十件。

（三）建築物公共安全檢查

１建築物公共安全申報執行情形：

（１）應於九十年十二月三十一日前辦理申報之本市Ａ、Ｄ、Ｆ類

建築物，列管家數為一八六五家，統計至九十一年二月為止

，已清查出之辦理申報家數為一、六四一家，其餘二二四家

目前尚在清查中（包括已申報、未申報、免申報及其他），

清查後倘屬應申報而未申報者將依建築法從嚴續處。

２建築物公共安全檢查執行情形：

（１）依行政院頒「維護公共安全方案│營建管理部分」符合第一

、二、三順序之營業場所，全市列管共有八四０三家；九十

一年一至二月份公共安全檢查共計九十七家，合格者八六家

，不合格者六家（立即罰鍰並限期於一個月內改善）、已停

業、未營業及其他計五家；前經限期改善複查共計三十八家

，不合格０家（執行斷水斷電處分）。九十一年一月至二月

止公共安全檢查共計九七家，合格者八六家，不合格者六家

，已停業及其他五家，前經限期改善複查共計三八家，仍不

合格者三家。

（２）鑑於台北縣東科大樓火災事件，自九十年五月十五日起，本

局建管處即針對全市四三五幢十五層以上高層建築物全面執

行公安檢查，並督導建築物公共安全申報辦理情形，凡經檢

查不合格或未依法辦理申報者，均依建築法罰鍰處分並追蹤

列管。統計至九十一年二月止，已完成申報者計四一三幢，

申報率百分之九十五。尚未申報場所業已罰鍰處分有案，並

持續加強催辦中，直到改善為止。

３建築物昇降設備安全檢查辦理情形：

（１）自九十一年一月至二月止各檢查機構共計執行代檢一、六六

九臺，其中合格者計一、六六九臺，不合格計０臺。

（２）為加強督導檢查機構及專業廠商，確實依規定執行檢查業務

，本府工務局依檢查機構彙報之備查資料按月排定抽檢作業

。自九十一年一月份代檢部份排訂抽檢一五０台，現正執行

中未符規定者本局建管處即依規定註銷原核發使用許可証，

俟改善完畢經複檢合格後始可核發使用許可證，並副知內政

部營建署。

（３）對未申領（含逾期）使用許可證之建築物昇降設備，本府工

務局除函請管理人儘速依規定申領使用許可證外，並另行排

訂安全檢查核日程表，進行查核，經查核仍未依規定申領使

用許可證者，即予當場張貼清查安檢紀錄，並告知管理人。

自九十一一月至二月止，共計執行一０二臺，其中合格者五

十四臺，不合格者四十八臺。

（４）經本局建管處抽檢結果不合格者經改善完畢，由檢查機構彙

報建管處排訂複檢，自九十一年一月至二月止，共計複檢十

三臺，其中合格者計十三臺，不合格者計０臺。

５無障礙設施檢查辦理情形：

為改善本市公共建築物無障礙環境，本局依執行無障礙環境五年

計畫，自九十一年一月至二月止，持續執行政府機關、合作社等

場所無障礙設施與設備之檢查，共計檢測十六家，其中完全改善

一處、部分改善十二處，已遷移或改為他用等三處，對檢測不符

分，已函請所有權人或管理機關負責人限期改善或提具替代改善

計畫，報由本局建管處彙提「臺北市政府公共建築物行動不便者

使用設施改善諮詢及審查小組」審查，未依規定辦理者，將依身

心障礙者保護法第七十一條規定處罰。

（四）建築物違規使用處理

１正俗專案執行辦理情形

九十一年一月至二月底止，配合本府執行涉營色情、賭博電玩及

毒品場所斷水斷電共計四家。

２罰鍰執行辦理情形

（１）九十年一月至二月止，違規罰鍰處分計一五一件，金額為九

、四二○、○○○元；罰鍰收繳共計十九件，金額為一、三

二○、○○○元。

（五）建築物違章查報暨拆除處理

１違章建築（九十一年一月至二月）查報新違建有五六九件，拆除

三七七件，其中並就危害公共安全之面積達三百平方公尺以上大

型新違建積案，拆除計三件。

２南陽街補習班學生宿舍違建專案

（１）本市南陽街補習班違規隔間宿舍林立，大多簡陋搭建，夾層

違建非但樓層高度不足（約一•五至一•七公尺），且隔間

後通道狹窄（僅約五十至六十公分），所使用之材料多是易

燃材料，逃生、防火條件均不足，危害到公共安全，經本局

建管處清查計有違建二十五件。

（２）為保障住宿學生之安全，本局建管處於九十一年二月八日、

九日強制拆除南陽街十七巷三、七號三樓夾層及樓頂，計四

件當學生宿舍之違建，續於春節後上班首日（九十一年二月

十五日），拆除同街十七巷二、四號四樓頂及二十八號三樓

頂等三件違建，計拆除違建七件。

（３）另十八件違建案，經查為住家使用或為倉庫，或僅屬無壁體

之棚架，暫無重大妨害公共安全使用之虞，依本府當前取締

違建措施規定，暫緩執行，惟為求慎重，將於九十一年三月

八日由本局建管處召集本府消防局至現場再勘查，確認有否

妨害公共安全使用之情事。

（六）公寓大廈管理

本市自「公寓大廈管理條例」施行以來，積極輔導市內公寓大廈

管理組織完成報備，並舉辦公寓大廈管理組織申請報備處理講習

會、法令說明會及座談會，以加強宣導公寓大廈管理條例之精神

與運作模式，截至九十一年二月止本市完成公寓大廈管理組織報

備者累計二、一三四件。

（七）廣告物管理

１依「臺北市既有廣告物分期分區改善執行計畫」，自九十一年一

月至二月止完成本市違規招牌廣告及樹立廣告清查工作計二０五

件，經輔導改善者計三十五件、強制拆除者計一五三件。

２為配合九十一年度臺北市清潔月（九十一年一月二日至二月三日

）及國家清潔週（九十一年二月四日至二月十日）加強危險招牌

及違規鷹架廣告之拆除，本局已研訂「加強執行臺北市清潔月暨

國家清潔週期間違規招牌廣告及樹立廣告處理」辦理，截至九十

一年二月止，共執行強制拆除一０六件。

（八）營建管理

１為有效執行「整飭營建秩序提昇工程品質」專案查核營造廠專任

工程人員差勤工作紀錄，杜絕營造廠專任工程人員租、借牌風氣

，提昇工程品質、確保人民生命財產安全，依「臺北市政府工務

局查核營造廠專任工程人員差勤工作紀錄作業要點」及行政院「

加強營造業之管理方案」，於每年六月份、十二月份派員至營造

廠查核專任工程人員差勤工作紀錄保存情形，並以勞、健保局、

入出境管理局及薪資所得資料交叉比對，於九十年十二月至九十

一年一月二十四日實施九十年度第二次查核行動，共查核營造廠

二三三家，專任工程人員三六四位，目前各單位資料已函復本局

建管處，後續處理原則刻正簽報中。

２臺北市轄內登記設籍營造業家數截九十年十一月止，共計有一、

○八八家，而依營造業管理規則規定，應於九十年底辦理複查換

證家數共計二二四家，本府工務局為協助屆期須換證營造業廠商

順利換證，特於九十年十月三十一日與台灣區營造業同業公會共

同舉辦複查換證說明會，以輔導營造業順利換證，營造業登記證

書有效期限至九十一年五月三十一日，屆時將依規定續辦相關換

證事宜。

（九）加強山坡地建築管理

１山坡地住宅社區管理辦理情形

（１）設立山坡地專線電話（０二∣二七二五八三六三）不定期受

理人民陳情對有安全疑慮之山坡地住宅社區案件進行體檢。

經市民陳情需進一步勘估或鑑定之山坡地，委請專業技師公

會與當地居民面對面溝通，使社區民眾了解坡地住宅之安全

重要性。本府工務局於九十年七月一日至九十一年二月受理

陳情有疑慮安全之坡地住宅會勘案件計三十四件（北投區六

件、文山區五件、內湖區十件、南港區三件、士林區八件、

信義區二件），均已分別處理或答覆。

２針對潛在危險山坡地，經體檢發現有立即危險區域，由本府工務

局處配合建設局，目前已於九十一年二月十五日至二十八日完成

吳興街五八三巷一一七弄一處三十六間與九十一年一月七日至二

月二十四日完成北安路五０一巷雞南山危險山坡地聚落，計有「

納莉一」、「納莉二」等二處四十八間危險山坡地違建拆除及廢

棄物清理作業，刻正進行雞南山之「納莉三」拆除補償作業中，

並配合本府建設局預定九十一年三月二十日執行拆除。

八、九二一大地震受損建築物後續處理

（一）「紅單」、「黃單」建物之處理：

（１）經確認為「危險」或「需注意」之建築物如有需要要拆除重建

者，其申請期限因考量建物所有權人私權整合不易等情況，故

仍參照中央頒訂「九二一震災重建暫行條例」適用期限之規定

，得於九十四年二月三日前提出申請，依合法建築物原建蔽率

（或原總樓地板面積）重建。

突破難題

一、污水下水道建設：

（一）修正「臺北市污水下水道用戶排水設備承裝商作業審驗要點」第十

一點第四條款文案，本府業於九十一年二月五日府工衛字第０九一

０四二０八三００號函發布。

二、建管業務：

（一）為顧及公安簽證品質並遏止不肖專業檢查人簽證不實之情事，本局

建管處依「臺北市建築物公共安全檢查簽證及申報案件簽證不實認

定與懲處作業要點」，對於半年內簽證不實累計達二件以上者，本

府工務局除發布新聞稿同時上網公告並於通知檢查函內勸導受檢

場所避免委託冊列人員檢查簽證，以達落實簽證之效。九十一年一

月至二月止，涉及簽證不實罰鍰處分者八件，記點處分者九件，合

計十七件。

（二）本局為維護本市公共停車安全，在中央主管機關對機械停車設施尚

未訂定管理辦法前，依「台北市機械停車設施暫行管理要點」實施

檢查，由於上開要點係屬法定職權，非依建築法或停車場法所授權

訂定。本府考量該要點之內容涉及人民權利義務事項，為強化其合

法化依據，乃著手研訂「臺北市機械停車設備設置及管理維護自治

條例」（草案），刻正送議會審查。目前領有停車場登記證（機械

式）之停車場（塔），自九十一年一月二月止完成申報年度安全檢

查者計一件機械停車位共計三十位。

（三）為因應行政程序法所造成之困擾及有效執行現查現拆作業，避免現

查現拆因行政程序法送達程序延誤拆除時機而造成當事人更大損失

，及因拆除時機延後易造成不法情事，業依行政執行法第三十六條

規定將「臺北市政府工務局施工中新違建現查現拆作業規定」修正

為「臺北市政府工務局處理違章建築即時強制拆除作業規定」，於

自九十年十月一日起實施，以排除行政程序法第七十三條、七十四

條及訴願法第十四條及第五十八條之適用，加速施工中違建之處理

時效，以達查拆合一，進而有效遏阻新違建之產生及不法情事，自

九十一年一月至二月計即報即拆五十六件。

（四）為提高本市公寓大廈組織報備案之報備率及十五層樓以上高層建築

未向本局建管處報備案件，由各管區承辦人員，進行分區分期個別

訪談輔導，分兩階段進行：

１第一階段（於九十年九月十七日至九十一年二月二十日）：針對九

十年一月一日起至九十年八月二十三日之曾被退件之公寓大廈組織

報備案完成訪談二一０件；十五層樓以上高層建築未向本局建管處

報備案完成訪談計一九七件。

２第二階段：針對於九十年八月二十三日起至九十年十二月三十一日

止曾被退件之公寓大廈組織報備案（計增加六九件）及十五層樓以

上高層建築未向本局建管處報備案計一三九件，繼續列管追蹤。

未來施政重點

一、加速交通建設：

（一）持續推動快速道路系統建設：

環東基河快速道路工程經貿園區卅五公尺計劃道路至台五線段預

定於九十一年三月十二日完工，並預定於九十一年中通車；麥帥

公路新明路二九八巷以東至南湖大橋段橋下景觀工程，於九十年

六月十三日開工，原訂於九十年十二月七日完工，因辦理變更設

計作業，致報請停工，目前已訂九十一年三月十一日復工，麥帥

公路段麥帥一橋至新明路二九八巷橋下空間景觀工程預定九十一

年四月廿六日完工。

（二）持續闢建都市計畫道路：

１中山區民族東路改善工程預定九十一年三月一日完工。

２復興北路穿越松山機場地下道工程：本工程之機場段於八十六年

一月開工後即持續依計畫施工中，惟南引道工程因受當地居民抗

爭，遲遲無法發包，八十八年八月十八日說明會決議由相關議員

、居民代表、學者專家組成工程監督小組，並成立「復北南引道

入口案爭取權益指揮中心街」。該中心成立至今，先後提出將南

引道出入口設於民族東路以北之Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ及Ｆ方案，

惟均因飛安為最大疑慮，而未獲民航局首肯。並於九十年五月十

一日、六月十四日及六月廿八日由交通部召開三次協調會，會中

確認居民所提之Ｆ方案對整體飛航安全有極大不確定性，交通部

將不再召開協調會，九十年八月十五日由本局局長、民航局游局

長及權益指揮中心會談後，決議由指揮中心提出新替代方案及可

行工法之詳細報告，指揮中心已於九十年八月廿九日提出替代方

案及可行工法至新工處及民航局，民航局並於九十年十月九日邀

集新工處及相關單位進行研商Ｆ方案之替代方案，惟因涉及飛安

，故不可行。台北市議會九十年十一月十二日舉行座談會，座談

會結論：建請新工處將出入口設於民族東路以北，相關細節請新

工處與民航局研商，工務局已於九十一年二月四日與民航局召開

第一次聯合審查會，預訂九十一年三月份再召開第二次聯合審查

會。

３南港南深路道路拓寬工程（第一標）預定九十一年九月六日完工

。

４九十年度辦理富錦街打通連接光復北路新築工程等四十三項路寬

十五公尺以下計劃道路，均已完成發包，部分工程並已完工，部

分工程陸續施工中。

５九十年度「臺北市道路及護坡規劃設計」共計十二項道路工程，

分二階段辦理，第一階段內湖六十四號公園西側道路新築工程等

五項道路已於九十一年一月完成設計發包，目前正辦理施工中，

第二階段北投稻香路道路拓寬工程等七項道路已於九十一年一月

七日完成初步設計，目前正辦理細部設計及都市計劃變更事宜。

６東湖地區聯外山區線道路新築工程，目前正辦理環評作業中，並

計畫於九十一年三月底公告評選顧問公司，將配合評選成果進行

設計及都市計畫變更作業。

７九十一年度辦理信義吳興街三二○巷至吳興街三九四巷（惠安公

園東側八米）道路新築工程等十六項路寬十五公尺以下之計畫道

路，目前正細部設計中。

８九十一年度辦理南港研究院三段（凌雲五村東側）道路拓寬工程

等二項路寬十五公尺以上之計畫道路，，目前正細部設計中。

９九十一年度臺北市道路工程規劃設計，預定於九十一年三月六日

辦理委託技術服務案第一次評選會議，並將於九十一年三月底辦

理招標公告。

二、防洪排水工程：

（一）河川整治及堤防新建工程：

１基隆河南湖大橋上游右岸堤防及兩岸堤外整地工程：為配合經貿

園區及左岸堤防達二００年洪水重現期保護標準，已編列於八十

九至九十一年度連續預算辦理，並於九十年七月六日發包，已於

九十年九月三日開工，預計九十二年八月二十八日完工，截至九

十一年二月底，施工進度二十％。

２內溝溪下游段整治工程：配合基隆河南湖大橋上游右岸堤防二０

０年重現期保護標準，已編列八十九至九十一年度預算辦理，俾

達連續堤防保護程度，並於九十年七月六日發包，已於九十年九

月三日開工，預計九十二年八月二十八日完工，截至九十一年二

月底，施工進度十六％。

（二）象神颱風後各項搶修工作辦理情形：

１本(九十一)年度第一期防汛檢查已完成，其中抽水站部分缺點共

七十八項，預定於五月三十一日前全部檢修完畢。

２災害搶修部分：

（１）大坑溪、四分溪連續堤防加高工程，將原設計五十年洪水重

現期保護高程，提高為二００年保護高程（含１．５公尺出

水年高），九十年七月二十日及九十年十一月六日舉行二次

說明會，民眾已原則同意辦理，九十年十一月二十三日再邀

南港區議員及里長，現場會勘完畢，本案目前委由顧問公司

辦理設計中，第一標部分已於九十年十二月三十一日決標，

九十一年一月十日開工，第二標九十一年一月三十日開工，

第三標部份前於九十一年二月四日與中研院研商獲共識，院

區範圍外繼續施築達EL１３．０６公尺高程，並於加高終點

施作路拱防止洪水自中研院高程不足部份溢堤向下游溢流至

於中研院院區之防洪措施則由中研院自行處理。預計九十一

年三月十二日發包，全部工程預計九十一年五月底前施築達

防洪保護高程。

三、污水下水道工程：

（一）繼續推動內湖污水處理廠新建工程：本廠之集污範圍除本市基隆

河以北之大直、內湖地區以外，尚兼收台北縣部分地區之家庭生

活污水，預計總服務人口可達三十七萬六、０四三人，於營運初

期每日將可處理十五萬噸之污水，未來可逐步擴充處理系統容量

至每日二十四萬噸。因本工程於九十年九月十五日至九月十八日

受納莉颱風淹水影響，為配合機械設備修期程，將順延至九十一

年四月通水試車。

四、持續共同管道系統之闢建及管理：

（一）利用洲美快速道路（南起環河北路三段社子國小附近向東北跨越

基隆河，沿基隆河右岸經北投焚化廠、北投十三號道路跨越磺港

溪右岸銜接大業路、大度路）之平面道路、高架橋及堤防空層部

分佈設共同管道。本案業於九十年十二月廿五日完成正式規劃報

告，九十一年二月二十一日召開初設審查會議，刻正進行初設圖

說修正作業。

（二）大度路共同管道工程（自大度路、省市交界至承德路口銜接洲美

快速道路共同管道），路段總長約4.2公里，配合台電仙渡高壓

輸變電線路系統規劃施築，九十一年起開始編列預算辦理規劃、

設計，預定九十三年施工。

五、公園路燈建設：

（一）榮星公園更新工程分三階段進行，整體規劃及第一期細部設計，

由錫塯環境綠化基金會贊助，該會並委由森海國際工程顧問股份

有限公司進行整體規劃及第一期工程設計，已於八十九年六月二

十七日完成整體規劃期末簡報，並完成第一期細部設計之圖說及

施工預算書。並先配合養工處之榮星公園四週人行道及五常街人

行道改善計畫，進行變更第一期公園園路及出入口改善工程。第

二期及第三期土木、水電及綠化工程細部設計委託設計事宜，於

八十九年八月一日公告公開評選，八十九年八月二十九日因無廠

商投標而流標，已於八十九年十二月二十九日重新公開評選，由

森海國際工程顧問股份有限公司得標。第一期土木工程已於八十

九年十月二十四日決標；水電工程於八十九年十二月三十日決標

。第二、三期細部設計案已於九十年八月二日完成都市設計審議

。第一期土木工程承商因財務困難無法繼續施作，本處依規定已

於九十年八月九日重新發包，八月十六日復工，已於九十年十二

月二十七日完工。第二期工程進行東北區親子草皮等整建，已於

九十年十一月二十二日決標，十二月六日開工，工期為六十晴雨

天，預計九十一年三月底完工。

（二）推動全市綠美化：九十一年度編列經費九、六○○萬元，配合本

府財政將以「節約經費，維持本市美景」為原則，減少需常換植

的草花數量，以開花性灌木、觀葉植物及地被植物取代，並延長

每期換植日數，預計自行培育及外包施作之美化面積約為二四、

○四四平方公尺，期藉綠衣彩繪增添都會風貌及景觀美質。

（三）推動青年公園更新工程：本更新工程可改善公園休閒設施，提昇

休憩功能，注入新動力，九十一年度計畫更新項目1.週邊欄杆汰

換2.園路系統改善3.公廁防漏改善4.水系統更新規劃。本案預定

於九十一年十一月完成細部設計。

六、建管業務革新：

（一）研訂「台北市違章建築處理規則」。

（二）提高本市公寓大廈管理組織申請報備率預定工作計畫暨時程管制

：

１近程計畫（九十一年一月至三月）

（１）對九十年度以前報備未經核准案件，除公文加註管理組織報

備原則外，並採逐一進行輔導。

（２）位於山坡地之社區，將逐一輔導成立管委會。

（３）針對十五層樓以上必須申報公共安全檢查之建築物，計一三

九件，已造冊逐一訪談完畢，持續追蹤輔導並建請內政部修

法同意將兩年申報一次公共安全檢查之時限改為一年，誘使

大樓儘速成立管理組織，便於申報公共安全作業。

２中程計畫（九十一年四月至十月）

（１）請市府相關單位於舉辦活動時配合輔導。

（２）舉辦說明、宣導會，並視經費許可製作宣導光碟短片以供民

眾索取。

（３）擬採評選獎勵制度，增加大型社區成立管委會之誘因。

３遠程計畫（九十一年十月至年底進行）

本府工務局業已建請內政部修法，對於應成立管委會之社區請賦

予一定程度之罰責，經採行草案已送行政院，待通過後據以執行

，並隨時提供建言。

（三）協助坡地居民於汛期前完成邊坡缺失改善：本府工務局建管處計

畫委請專業技師及建築師提前於農曆年後，針對山坡地住宅之邊

坡展開檢查工作，預訂九十一年三月十五日前完成。

（四）加強山坡地住宅安全宣導：借助新聞處編印之「台北畫刊」（月

刊）以「山坡地住宅安全（ＤＩＹ）自助檢查表」及管理維護重

點為主題，配合宣導山坡地住宅自助檢查，以為居家安全。

（五）台北市騎樓（含無遮簷人行道）改善規劃案：預計於九十一年八

月完成規劃，即由本府工務局所屬工程處進行後續發包施工作業

。

（六）有關建築物耐震能力調查、評估專案：

１成立臺北市政府「建築物實施耐震能力評估及補強方案」諮詢小

組，提供有關建築物耐震評估之諮詢工作。

２辦理臺北市公有建築物「基本資料調查與耐震能力初步評估」工

作，預計於九十一年三月完成，初評結果經諮詢小組會審後，送

營建署核備。

３辦理臺北市公有建築物「耐震能力詳細評估」工作，詳評結果經

諮詢小組會審後，送營建署核備。

（七）為使台北市廣告物亂象煥然一新，本府持續規劃執行本市廣告物

整頓工作，近程目標在使本市廣告物均符合「臺北市廣告物管理

自治條例」之規定，最後長程目標在使本市廣告物均依法領有廣

告物許可證。目前已完成「臺北市廣告物管理自治條例」草案之

訂定，並已送台北市議會審議，俟議會通過後，俾據以推動本市

廣告物之設置與管理。「臺北市廣告物暫行管理規則」草案於九

十年十二月三日由本府法規會審議通過，業經本府九十年十二月

二十五日府法三字第九０一八五五一三００號令發布在案，並於

九十年十二月二十七日送行政院備查。

七、其他：

（一）福德坑象頭埔土方資源處理場，本局新工處已於八十九年十二月

委由康城工程顧問公司進行規劃及環境影響評估作業，本案第一

階段環境影響評估審查，環保局於九十一年一月十日召開審查會

議，審查結果須再行補充環評說明書內容於下次會議再進行審查

，本局新工處將依審查意見進行補充修正再送環保局進行審查，

並俟環境影響評估審核完成後，依環評結果持續與當地居民溝通

。目前本局新工處正研擬本案以ＢＯＴ方式辦理。ＢＯＴ前置作

業規劃費原已編入九十一年度概算，惟於議會預算審查時遭刪減

為一元，目前將俟環評通過後，再依議會但書「應將設置地點、

計劃內容與方案、環境影響評估送會同意後，再循預算程序辦理

」，並且於近期內就已核准之土資場容量、民間設立之大型棄土

場及依新頒規定處理之棄土中資源可直接回收廢棄土量之減少狀

況及未來實際棄土量等加以評估是否有設置象頭埔土資場之需要

。