公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表

附表1

編號：

| 一、工程名稱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、工程主辦機關 |  |  |  |  |  |
| 三、承攬廠商 |  |  |  |  |  |
| 四、填表日期 | 年 月 日 時 |  |  |  |  |
| 五、工程進度概述 |  |  |  | 預定進度（%） |  |
|  |  |  |  | 實際進度（%） |  |
| 六、督察按圖施工 （營造業法第35條第3款） | 督察項目 | 督察結果 |  | 辦理情形 | 備註 |
|  |  | 合格 | 缺失 |  |  |
|  | （一）放樣工程 |  |  |  |  |
|  | （二）地質改良工程 |  |  |  |  |
|  | （三）假設工程（含施工架） |  |  |  |  |
|  | （四）基礎工程 |  |  |  |  |
|  | （五）模板工程 |  |  |  |  |
|  | （六）混凝土工程 |  |  |  |  |
|  | （七）鋼筋（鋼構）工程 |  |  |  |  |
|  | （八）基地環境雜項工程 |  |  |  |  |
|  | （九）主要設備工程 |  |  |  |  |
|  | （十）其他 |  |  |  |  |
| 七、處理下列之一事項概述：（1）施工技術指導及施工安全（2）解決施工技術問題（3）依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況 （營造業法第3條第9款、第35條第3及4款） |  |  |  |  |  |
| 八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形 （營造業法第38條） |  |  |  |  |  |
| 九、向營造業負責人報告事項之記載 （營造業法第37條） |  |  |  |  |  |
| 十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形 |  |  |  |  |  |
| 十一、督察簽章：【專任工程人員】 |  |  |  |  |  |

註：1.本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。

2.本表填報時機如下：（1）公共工程施工日誌填表人要求專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題。（2）專任工程人員依營造業法第35條第3款規定督察按圖施工時。（3）各機關於契約中約定。

3.有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。

4.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。

建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表

附表2

編號：

| 一、工程名稱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、起造人 |  |  |  |  |  |
| 三、承攬廠商 |  |  |  |  |  |
| 四、填表日期 | 年 月 日 時 |  |  |  |  |
| 五、工程進度概述 |  |  |  | 預定進度（%） |  |
|  |  |  |  | 實際進度（%） |  |
| 六、督察按圖施工 （營造業法第35條第3款） | 督察項目 | 督察結果 |  | 辦理情形 | 備註 |
|  |  | 合格 | 缺失 |  |  |
|  | （一）放樣工程 |  |  |  |  |
|  | （二）地質改良工程 |  |  |  |  |
|  | （三）假設工程（含施工架） |  |  |  |  |
|  | （四）基礎工程 |  |  |  |  |
|  | （五）模板工程 |  |  |  |  |
|  | （六）混凝土工程 |  |  |  |  |
|  | （七）鋼筋（鋼構）工程 |  |  |  |  |
|  | （八）基地環境雜項工程 |  |  |  |  |
|  | （九）主要設備工程 |  |  |  |  |
|  | （十）其他 |  |  |  |  |
| 七、處理下列之一事項概述：（1）施工技術指導及施工安全（2）解決施工技術問題（3）依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況 （營造業法第3條第9款、第35條第3及4款） |  |  |  |  |  |
| 八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形 （營造業法第38條） |  |  |  |  |  |
| 九、向營造業負責人報告事項之記載 （營造業法第37條） |  |  |  |  |  |
| 十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形 |  |  |  |  |  |
| 十一、督察簽章：【專任工程人員】 |  |  |  |  |  |

註：1.本表之督察項目僅供參考，起造人得依工程性質及實際工程項目自行增減之。

2.本表填報時機如下：（1）依營造業法第41條第1項規定辦理勘驗或查驗工程時；本表應檢送地方主管建築機關備查。（2）建築物施工日誌填表人要求專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題。（3）專任工程人員依營造業法第35條第3款規定督察按圖施工時。（4）起造人於契約中約定。有關上開填報時機及頻率明示於施工計畫書中。

【本紀錄表格式係內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒】

廠 商 全 銜

附表3

第一聯	  公共工程施工日誌

本日天氣：上午       下午                         填報日期：    年    月    日(星期   )

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 契約編號 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 開工日期 實際完工日期限 |  |  |  |  |  |  | 契約工期 |  | 天 |  |  |
| 監造單位(工程司) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 預定完工日期 |  |  |  |  |  |  | 累計工期 |  | 天 |  |  |
| 契約金額 |  |  | 原 契 約： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工期展延天數 |  |  |  | 天 |  |  | 剩餘工期 |  | 天 |  |  |
|  |  |  | 變更後契約： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □本次變更無需議價 |  |  |  |  |  |  | 累計預定進度 |  | ％ |  |  |
|  |  |  | 契約變更次數：第 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □議價前 |  |  |  | □議價後 |  |  | 累計實際進度 |  | ％ |  |  |
| 一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目 |  |  |  |  |  |  | 單位 |  |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  |  | 累計完成數量 |  |  | 屬營造業專業工程特定施工項目 |  | 備註 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 二、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出工工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  |  | 出工工別 |  |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 出動機具 |  | 時數（本日/累計） |  | 機數（本日/累計） |  |  |
| 技工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作業手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 司機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名稱 | 契約數量（單位） |  |  |  |  | 運入數量 |  |  |  |  | 使用數量 |  |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 契約數量 （單位） | 運入數量 |  |  | 使用數量 |  |
|  |  |  |  |  |  | 本日 |  | 累計 |  |  | 本日 |  |  | 累計 |  |  |  |  |  | 本日 | 累計 |  | 本日 | 累計 |
| 取樣材料名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  |  |  |  | 代表數量 |  |  | 設計強度 | 位置 |  |  | 備註 |  |
| (一)□混凝土試體 |  |  |  | (五)□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二)□瀝青混凝土材料 |  |  |  | (六)□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三)□級配料篩分析 |  |  |  | (七)□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)□鋼筋 |  |  |  | (八)□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、通知分包廠商辦理事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、重要事項紀錄： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人（簽名，註5）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。

2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。

3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。

4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。

5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

6.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。

廠 商 全 銜

公共工程施工日誌

第二聯  完成工程詳細表

工程名稱：	填報日期：   年   月   日

第   頁共   頁

| 項次 | 工程項目 |  | 單位 | 契約數量 | 本日 完成數量 | 累計 完成數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成百分率(註2)：本週完成 %；累計完成 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (簽名,註3) |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

2.完成百分率每週六估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。

3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

廠 商 全 銜

公共工程施工日誌技術士簽章表

工程名稱：	填報日期：   年   月   日

| 本日施作 專業工程項目 |  |  |  | 應置技術士人數 | 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本日施作 專業工程項目 |  |  |  | 應置技術士人數 | 人 |
| 本日施作 專業工程項目 |  |  |  | 應置技術士人數 | 人 |
| 技術士 種類 | 人數 | 技術士姓名 | 技術士證書字號 | 技術士簽名或蓋章 | 備註 |

附表4

廠 商 全 銜

第一聯	 建築物施工日誌

本日天氣：上午       下午                         填報日期：    年    月    日(星期   )

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 契約編號 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 開工日期 實際完工日期限 |  |  |  |  |  |  | 核定工期 |  | 天 |  |  |
| 監造單位(工程司) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 預定完工日期 |  |  |  |  |  |  | 累計工期 |  | 天 |  |  |
| 契約金額 |  |  | 原 契 約： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工期展延天數 |  |  |  | 天 |  |  | 剩餘工期 |  | 天 |  |  |
|  |  |  | 變更後契約： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □本次變更無需議價 |  |  |  |  |  |  | 累計預定進度 |  | ％ |  |  |
|  |  |  | 契約變更次數：第 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □議價前 |  |  |  | □議價後 |  |  | 累計實際進度 |  | ％ |  |  |
| 一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工項目 |  |  |  |  |  |  | 單位 |  |  | 契約數量 |  |  | 本日完成數量 |  |  |  | 累計完成數量 |  |  | 屬營造業專業工程特定施工項目 |  | 備註 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 二、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出工工別 |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  |  | 出工工別 |  |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 出動機具 |  | 時數（本日/累計） |  | 機數（本日/累計） |  |  |
| 技工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 作業手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 司機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工地材料管理概況及取樣試驗記錄（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名稱 | 契約數量（單位） |  |  |  |  | 運入數量 |  |  |  |  | 使用數量 |  |  |  |  | 材料名稱 |  |  | 契約數量 （單位） | 運入數量 |  |  | 使用數量 |  |
|  |  |  |  |  |  | 本日 |  | 累計 |  |  | 本日 |  |  | 累計 |  |  |  |  |  | 本日 | 累計 |  | 本日 | 累計 |
| 取樣材料名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本日取樣項目 |  |  |  |  | 代表數量 |  |  | 設計強度 | 位置 |  |  | 備註 |  |
| (一)□混凝土試體 |  |  |  | (五)□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二)□瀝青混凝土材料 |  |  |  | (六)□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三)□級配料篩分析 |  |  |  | (七)□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)□鋼筋 |  |  |  | (八)□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本日施工項目是否須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、通知分包廠商辦理事項： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、重要事項紀錄： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人（簽名，註5）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.本施工日誌應按日填報，材料名稱應與契約書內單價分析表一致，並依核定之施工計畫書規定填報。本施工日誌分為二聯，填寫一式三份，廠商及監造單位各留存一份隨時備查，一份送主辦機關。

2.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。

3.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。

4.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次。

5.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

6.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

7.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

8.公共工程屬建築物者，應填寫「建築物施工日誌」。

廠 商 全 銜

建築物施工日誌

第二聯  完成工程詳細表

工程名稱：	填報日期：   年   月   日

第   頁共   頁

| 項次 | 工程項目 |  | 單位 | 契約數量 | 本日 完成數量 | 累計 完成數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成百分率(註2)：本週完成 %；累計完成 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (簽名,註3) |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.本施工日誌不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

2.完成百分率每週六估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。

3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

廠 商 全 銜

建築物施工日誌技術士簽章表

工程名稱：	填報日期：   年   月   日

| 本日施作 專業工程項目 |  |  |  | 應置技術士人數 | 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本日施作 專業工程項目 |  |  |  | 應置技術士人數 | 人 |
| 本日施作 專業工程項目 |  |  |  | 應置技術士人數 | 人 |
| 技術士 種類 | 人數 | 技術士姓名 | 技術士證書字號 | 技術士簽名或蓋章 | 備註 |

監造單位全銜

第一聯                       公共工程監造日報表

附表5

本日天氣：上午       下午                                填報日期：    年    月    日(星期   )

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 契約編號 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主辦機關 |  |  |  |  |  |  |  |  | 開工日期 實際完工日期限 |  |  |  |  |  |  |  |  | 契約工期 |  |  |  | 天 |
| 監造單位(工程司) |  |  |  |  |  |  |  |  | 預定完工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 累計工期 |  |  |  | 天 |
| 契約金額 |  | 原 契 約： 元 |  |  |  |  |  |  | 工期展延天數 |  |  |  |  | 天 |  |  |  | 剩餘工期 |  |  |  | 天 |
|  |  | 變更後契約： 元 |  |  |  |  |  |  | □本次變更無需議價 |  |  |  |  |  |  |  |  | 累計預定進度 |  |  |  | ％ |
|  |  | 契約變更次數：第 次 |  |  |  |  |  |  | □議價前 |  |  |  |  | □議價後 |  |  |  | 累計實際進度 |  |  |  | ％ |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）廠商施工日報表檢查情形及改善說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.出工人數 |  |  |  | □已檢查 |  |  |  | □未檢查 |  |  | 5.缺失情形及改善期程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.出動重要機具 |  |  |  | □已檢查 |  |  |  | □未檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.材料管制 |  |  |  | □已檢查 |  |  |  | □未檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  | □已檢查 |  |  |  | □未檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）本日重要施工項目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、監督依設計圖說及審核後施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監督項目(註6) |  |  | 合格 |  | 不合格 |  | 辦理情形 |  |  |  |  | 監督項目(註6) |  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 | 辦理情形 |  |  |
| 1.放樣工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.地質改良工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.鋼筋/鋼構工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.基礎工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.雜項/設備工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.模板工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本日取(抽)樣材料項目 |  |  |  |  |  | 取(抽)樣位置 |  |  | 代表數量 |  |  |  | 試樣數量 |  |  | 設計強度 |  |  |  |  | 備註(含試樣編號) |  |
| （一）□混凝土試體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）□瀝青混凝土材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）□級配料篩分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）□鋼筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他約定監造事項（含督導工地勞工安全衛生事項、重要事項記錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： (一)勞工安全及環境清潔檢查事項： 1.勞工安全 □已檢查 □未檢查 ； 2.環境清潔 □已檢查 □未檢查。 (二)通知廠商辦理事項及重要事項記錄： (三)主辦機關及相關單位指示（含單位、姓名、職稱等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填報 人員 (簽名) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 監造單位 主管 (簽名或蓋章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.本表分為二聯，各機關得依業務需要訂定填報份數，一份留存監造單位隨時備查，一份併估驗詳細表送核。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達查核金額或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.如辦理契約變更或工期展延，應填寫修正核定後之契約工期與預定完工日期，且應依修正核定後進度網圖計算累計預定進度及累計實際進度；工程項目依照契約詳細表選擇重要項目填入。

4.契約變更次數應依「修正契約總價表」內容填寫。

5.累計預定進度與累計實際進度應於每週六估計填寫一次

6.各機關得依契約約定事項，自行訂定監督項目。

7.本表不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

8.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人(建築師)，另應填報「建築物（監督、查核）報告表」(頻率按該表註2辦理)。

監造單位全銜

公共工程監造日報表

第二聯  完成工程詳細表

工程名稱：	填報日期：   年   月   日

第   頁共   頁

| 項次 | 工程項目 |  | 單位 | 契約數量 |  | 本期 完成數量 | 累計 完成數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成百分率：本期完成 %；累計完成 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填報 人員 (簽名) |  |  | 監造單位 主管 (簽名或蓋章) |  |  |  |  |  |

註：1.本表不得塗改，各機關得依業務性質參酌調整之。

2.本表第二聯配合估驗計價頻率，以每個月填寫2次為原則。

建築物監造（監督、查核）報告表

附表6

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Combin照號碼 |  | 字第 號 |  |  |  |  |  | 登記碼 |  |  |  |
| 開工日期 |  | 年 月 日 |  | 竣 工 日 期 |  | 年 月 日 |  | 填表日期 |  | 年 月 日 時 |  |
| 勘驗 項目 |  |  |  |  | 預定進度（﹪） |  | 契約變更次數 |  | 次 | 契約工期 |  |
|  |  |  |  |  | 實際進度（﹪） |  | 工期展延天數 |  | 天 | 契約金額 |  |
| 區分 | 監 督 項 目 |  |  |  |  | 監督結果 |  | 辦 理 情 形 |  |  | 備 註 |
|  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |  |  |  |
| 一、 | 建造（雜項）執照列管事項查核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 、 監 督 依 設 計 圖 說 施 工 | 1.放樣工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.地質改良工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.基礎工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.模板工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.鋼筋（鋼構）工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.基地環境雜項工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.主要設備工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 區分 | 查 核 項 目 |  |  |  |  | 查核結果 |  | 辦 理 情 形 |  |  | 備 註 |
|  |  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |  |  |  |
| 三、查核材料規格及品質 | 鋼筋（鋼骨） |  | 1.強度試驗報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.無輻射鋼筋（鋼骨）證明書 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.出廠證明書 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土 |  | 1.強度試驗報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.氯離子檢測報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.品質保證文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他約定監造事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、查核簽章：【建築師】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.本表為執行建築法第五十六條及建築師法第十八條規定訂定。

2.本表填報時機如下：(１) 依建築法第五十六條所定必須勘驗部分；本表檢送地方主管建築機關備查。(２) 建築師法第十八條第四款其他約定監造事項。(３) 監造人辦理建築師法第十八條第一款規定所定事項。

3.本監造報表格式僅供參考，各縣市政府得依建築法第五十六條第二項規定增減之。

4.契約工期係指修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數。

5.契約金額係指契約變更設計後之契約金額。

6.七十三年十一月十六日建築師法第十八條修正理由，明示建築師僅對建築材料之規格及品質負查核之責，並

辦理其他約定監造事項，至於施工方法之指導及施工安全之檢查由營造業專任工程人員負責。