**大巨蛋專案會議備忘錄**

▓ 會議時間：105年9月5日（星期一）8時30分

▓ 會議地點：臺北市政府11樓準備室

▓ 主持人：柯市長文哲

▓ 出席人員：詳簽到表

▓ 記錄：董晉曄

一、因遠雄巨蛋公司違反建築法等相關法令及施工進度嚴重落後等違約情事，如屆約定期限仍未改善完成，即依程序終止契約。

二、全案預計105年9月8日上午9時召開記者會對外公開說明，定調為「終止契約、重新開始」，並請律師團、法務局、財政局、都發局、體育局、捷運局及環保局列席，相關法令依據應於事前備妥，以堅定、溫柔及理性之態度說明。

三、如確定終止契約後，請與銀行團保持密切聯繫；另工地安全維護部分，依模擬情境預為因應，並請林副市長欽榮協助協調本府工程單位，務求無縫接軌。

散會（10時30分）