**大巨蛋專案會議備忘錄**

▓ 會議時間：105年9月8日（星期四）8時

▓ 會議地點：臺北市政府11樓準備室

▓ 主持人：柯市長文哲

▓ 出席人員：詳簽到表

▓ 記錄：董晉曄

一、再次強調，本府並未放棄終止契約之權利，而係保留終止契約之權利，在遠雄正面回應市府對公安的堅持，願意依本府標準接受相關單位審查之條件下，暫不行使終止契約之權利。

二、本專案小組轉型為「大巨蛋監督小組」，秉持「堅持公安、依法行政」之精神，要求遠雄完成建照變更，按圖施工；嚴格管制工地安全；監督大巨蛋工程品質；管制營運管理公共安全等等，並由監督小組定期向市民報告進度。

三、未來相關審查程序應公開透明，亦應基於監察院對興建營運契約39項之糾正精神，持續與遠雄協商議約，盼以最低社會成本，成就最大公共利益。

四、確認記者會流程及QA。

散會（9時50分）