臺北市政府工務局公園路燈工程管理處會議紀錄
1. 開會事由：「南港公園更新委託先期規劃案」地區第2次公開說明會
2. 開會時間：104年11月30日下午7時0分
三、會議地點：成德國中運動中心演藝廳 (台北市南港區東新街108巷23號2樓)
四、主持人：藍總工程司舒凢 記錄：黃泰瑋
五、出席人員：詳會議簽到單
六、與會單位意見:
氣功班學員：
1. 南港公園有很多團體使用者，如氣功班、元極舞等，而公園現有雨遮設施不夠致下雨天無法照常利用，建議公園可增加雨遮設施，而原有兒童遊戲場周邊亦同。
2. 南港公園景色很優美，建議減少水泥類設施。
3. 將軍奉茶區為原有公園下棋區，空間亦不足夠。而南港公園為附近社區常使用之公園，不應僅為觀光類型公園，建議設計應重視在地使用者需求。
4. 目前公園草坪前舞台使用率很低，更新有其必要性，而舞台改善是否可考量增加遮雨、遮陰設施。
里民:
1. 公園內避雨空間太少，若遇下雨活動空間則變很少，但公園內若設置太多遮陰遮雨設施則整體又不美觀，建議用透明、活動式的雨遮設施，白天可以收起，下雨再打開。
2. 南港公園空間很大，建議應以南港公園為中心，擴散至周邊社區鄰里改變，如進行社區綠美化，例如彰化花園社區為很好的例子。
新光里里民:
1. 林蔭漫步道希望能有綠色隧道的感覺，整體種植狀況需要大幅度的改進。
2. 簡報P16水岸舞台若要做在水域上，可能會把人工形式設施造在水岸上，整個自然水岸會失去美感。
3. 簡報P18將軍奉茶棚架植栽很重要，目前種植的使君子生長狀況非常不好，遮陰效果也很差，棚架植栽請好好考量。
4. 釣魚平台可能會對整個水岸景觀破壞，建議不宜設置太多釣魚平台。
5. 簡報P25穹頂處常有松鼠等動物棲息，規劃時請先考量避免擾動破壞動物棲息空間。
6. 南港公園有許多植物缺乏名牌，建議納入改善。
7. 簡報P7標題為南港蝶舞迎曦，而目前南港公園誘蝶植物不夠，建議納入改善。
仁福里吳里長肇輝：
1. 南港公園下雨機率高，一下雨公園即無法使用，請考慮增加公園內遮雨設施。
2. 建議後續南港公園可改名，例如改為南港綠色公園，或再徵求地方意見。
南港社大潘先生：
1. 後山埤釣客常常放養外來魚種，公園內水域空間是否可劃設一處保育區，護育原生種魚類。
2. 如何讓後山埤讓大眾知道，應有相關解說或告示牌。
文化大學景觀學系潘博士富俊：
1. 植栽設計種植部分五大層次:(1)種活(2)茂盛(3)美觀(4)具特色(5)雅緻，結合文化歷史背景，公園內植栽設計佔景觀很大的角色，植栽設計應有層次，南港公園很有改善空間。
2. 未來更新現有植栽怎麼處理，以及新種植植栽怎麼設計、如何與現有植栽配合，均須要考量。
3. 雨遮設施建議可參考新加坡案例，以公園內設計成3至5遮雨設施為一集合群，既不會太突兀亦可滿足使用需求。
黃珊珊服務處張主任：
1. 公園晚上太陰森，沒有溫馨的感覺，公園要安全、民眾意見需考量，希望本公園藉此次公園更新案解決完畢，如:牌樓與公園整體不融合。
2. 建議整合第一次、第二次說明會意見，納入設計修改。
七、會議結論:
1. 本次說明會民眾意見，請顧問公司研議納入設計參考。
2. 公園更名已有本府標準作業流程(SOP)，本處將提供給仁福里吳里長參考。
3. 公園仍有少數吸菸等製造環境髒亂之行為，本處將會責成駐警隊勸導、取締，以維護公園環境。
4. 未來南港公園更新工程施工時，將責成施工單位注意，以避免影響原有動植物生態。
        ~以下空白~

八、會議簽到單: