「自來水園區親水體驗教育區與量水室委託整建營運移轉（ROT）案前置作業規劃委託服務案」
經費估算表表
單位：新臺幣(元)
工作階段	工作項目	預算分配 / 概算
可行性評估 / 階段	一、協助辦理公聽會 / 二、研擬可行性評估報告 / (一) 公共建設促進公共利益具體項目、內容及欲達成目標 / (二) 民間參與效益 / (三) 市場可行性 / (四) 技術可行性 / (五) 法律可行性 / (六) 土地取得可行性 / (七) 環境影響 / (八) 財務可行性(包含整建投資金額) / (九) 民間參與可行性綜合評估 / (十) 計畫替選方案評估(若民間參與可行，無須提替代方案) / (十一) 公聽會提出之建議或反對意見 / (十二) 其他事項	元
先期規劃 / 階段	研擬先期計畫書 / (一）可行性評估報告擇定計畫方案成果彙整 / (二) 公共建設目的及民間參與方式 / (三) 民間參與期間及範圍 / (四) 環境影響評估與開發許可規劃 / (五) 土地取得規劃 / （六）許可年限及範圍 / （七）整修規劃 / （八）營運規劃 / （九）財務計畫 / （十）風險配置 / （十一）政府承諾與配合事項之項目 / （十二）履約管理規劃 / （十三）返還及移轉規劃 / (十四）後續作業事項及期程 / (十五)其他事項

招商準備 / 作業階段	一、研擬招商策略 / 二、協助成立甄審委員會 / 三、協助成立甄審工作小組 / 四、研擬招商文件及公告內容 / 五、協助辦理招商座談會( 至少1場)	元
公告招商階段	一、協助機關辦理招商文件公告作業 / 二、協助備具招商文件或參考資料供民間申請人索閱或購領 / 三、協助招商文件之澄清、釋疑、修訂及補充 / 四、協助辦理招商說明會(至少1場)
甄審及評定 / 階段	一、協助審查申請人資格條件 / 二、協助審查投資計畫書 / 三、其他（如協助與入圍申請人協商投資條件等）
議約及簽約 / 階段	一、協助辦理議約作業 / 二、協助辦理簽約及後續作業
整建期間履約管理階段	一、資產總檢查及點交 / 二、書類文件審查（閱） / 三、整修建期間施工執行控管 / 四、專案執行協助 / 五、履約爭議服務 / 六、疑義事項諮詢及處理服務 / 七、提送結算報告 / 八、完工查核、營運資產清點及提送結案報告	元
其他	一、協助機關處理申請人提出之異議及申訴事件 / 二、協助機關處理民眾、媒體、民意機關、上級機關洽商事項 / 三、提供機關與本案有關之諮詢意見 / 四、指派適當人員出席機關召開或機關通知出席或列席之會議（必要時進行簡報）。	--
合計		共 元