編號	提案單位	案由	權責單位	權責機關處理情形	處理等級	主席裁示
98 / 0601	內溝里辦公處	建請恢復本里康樂街291巷至大湖街202號間農路1案。	內湖區公所經建課、工務局、大地處	※大地處108.12.23北市工地企字第1083030725號函復：案址經現場勘查水土保持狀況良好，且無公眾通行需求，依水保法及森林法，仍維持林相現狀。如土地所有權人有農業使用需求，可自行洽主管機關申請。 / ※大地處109.7.20北市工地企字第1093015923號函復：案址經現場勘查水土保持狀況良好，且無公眾通行需求，依水保法及森林法，仍維持林相現狀。如土地所有權人有農業使用需求，可自行洽主管機關申請。	D	108.11.14主席裁示：本案繼續列管。(書面列管，會議上不研議，暫無須出席)
1081004	週美里辦公處	週美里長壽橋美化，建議全部漆成紫色，與未來長壽橋下花海相輝映 / 將可成為內湖新亮點與彩虹橋及高架橋成為三色橋。	新工處	※新工處109.06.12說明：經與 / 里長協調，油漆工程擬與電 / 梯設置列入明年一併施作； / 設計圖待工程日期接近再行 / 提供。 / ※週美里里長109.06.12說明： / 請新工處提供電梯及堤外斜 / 坡道設計圖。 / ※新工處109.05.21北市工新養 / 字第1093050574號函復：已 / 於109年4月23日電洽里長同 / 意俟明年電梯及斜坡道工程 / 完工後再進行美化工程。 / ※新工處109.06.18北市工新養 / 字第1093061834號函復：已 / 於109年4月23日電洽里長同 / 意俟明年電梯及斜坡道工程 / 完工後再進行美化工程。 / ※新工處109.07.16北市工新養 / 字第1093072990號函復：已 / 於109年4月23日電洽里長同 / 意俟明年電梯及斜坡道工程 / 完工後再進行美化工程。 / ※新工處109.09.29北市工新養 / 字第1093100619號函復：已 / 於109年4月23日電洽里長同 / 意俟明年電梯及斜坡道工程 / 完工後再進行美化工程。 / ※新工處109.10.26北市工新養字第1093108210號函復:已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。 / ※新工處109.11.23北市工新養字第1093118645號函復:已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程完工後再進行美化工程。 / ※新工處109.12.24北市工新養字第1093130581函復:已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程（預計於110年3月開工，110年10月左右完工）完工後再進行美化工程，本處將持續追蹤該案工程進度。 / ※新工處110.01.27北市工新養字第1103010250號函復:已於109年4月23日電洽里長同意俟明年電梯及斜坡道工程（預計於110年3月開工，110年10月左右完工）完工後再進行美化工程，本處將持續追蹤該案工程進度。 / ※新工處110.03.04北市工新養字第1103020252函復:經110年3月2日與里長電洽聯繫，已與里長說明因電梯及斜坡道工程流標，本處將俟電梯及斜坡道工程完工後再行進場施作美化工程。	B	110.03.18主席裁示：本案繼續列管。
1081102	清白里辦公處	有關成功二號公園邊坡土石崩塌，有危險之虞且影響市容，請處理。	公園處	※公園處109.05.22北市工公護 / 字第1093028817號函復: 本 / 案預計109年5月底前進場施 / 工，將另於進場前與里長說 / 明施工事宜後施工。 / ※公園處109.06.12說明：已聯 / 絡里長舉辦會勘，待更新設 / 計內容取得認證後即可進行 / 施作。 / ※清白里里長109.06.12說明： / 施作完成後再行解除列管。 / ※公園處109.06.16北市工公園 / 字第1093035979號函復：已 / 聯絡里長舉辦會勘，待更新 / 設計內容取得認證後即可進 / 行施作。 / ※清白里里長109.07.10說明： / 本案尚未施工，請盡速處 / 理。 / ※公園處109.07.21北市工公護 / 字第1093043041號函復：已請設計公司將里長意見納入修正設計，預計8月底完成，另將依本局山坡地巡勘建議改善事項，若暫無施工裸露面先行覆蓋帆布避免沖刷。 / ※公園處109.08.14說明:預計109年9月進場施工。 / ※公園處109.08.20北市工公園 / 字第1093050758號函復： / 預計109年9月進場施工。 / ※109.09.22會議討論:公園處表示109年底前可完工。 / ※公園處109.10.06北市工公護字第1093060116號函復:已於109年8月26日辦理會勘，經水保技師服務團技師勘查係屬表層土壤滑落，並建議採用立體網掛網植生改善，相關工程設計已簽核中，預計109年10月施工，109年底前完工。 / ※公園處109.10.15北市工公園字第10930620961號函復: 改善工程已於109年10月9日進場施工，預計109年10月20日完成。 / ※109.10.19清白里里長表示：俟廢棄物及水溝清理乾淨，草皮順利生長，再行解列。 / ※109.11.16會議決議：有關斷面斜坡處有草皮無法順利生長情形，請公園處再加強處理。 / ※公園處109.11.27北市工公護字第1093071608號函復:已於109年10月20日完工，廠商已將現場廢棄物及水溝清理完成，觀賞草皮已正常生長，本案建請解列。 / ※公園處109.12.08北市工公園字第1093074848號函復:改善工程已於109年10月20日完工、植被尚未恢復舊觀係因現場樹蔭較密及季節氣候已屆冬天植物生長緩慢，預計110年春夏植生將恢復舊觀。 / ※110.01.21會議決議:有關斷面斜坡處草皮無法順利生長情形，該案尚在保固期，請廠商儘速補植。 / ※公園處110.02.01北市工公護字第1103004624號函復:有關植被尚未會復舊觀，因現場樹蔭較密及季節氣候已屆冬天植物生長緩慢，預計110年春夏植生將恢復舊觀。 / ※110.02.25公園處說明:斷面斜坡處草皮無法順利生長，業於1月22日加強補植。 / ※110.02.25清白里里長表示：俟草皮順利生長後，再行解列。 / ※公園處110.03.10北市工公園字第1103011700號函復:己請廠商針對陰暗生長不良處，補植耐陰性植栽或種子，預計110年3月底前完成。	B	110.03.18主席裁示：本案繼續列管
10905臨2	金 / 龍 / 里 / 辦 / 公 / 處	內湖路三段59巷五岔路口，紅綠燈於離峰時段將呈現閃燈未管制狀態，將增加民眾通行上的危險性。	交工處	※交工處109.06.12北市交 / 工設字第1093033207號函 / 復：有關號誌調整部分， / 將俟金龍里里長與碧山里 / 里長協調結果再行評估調 / 整，另本處配合於案址路 / 口退縮停止線，依序派工 / 辦理。 / ※內湖分局109.06.12上午 / 來信補充說明：本分局業 / 於109年5月14日以北市警 / 內分交字第1093056600號 / 函提供近5年案址事故資 / 料，建請解除列管。 / ※金龍里里長109.06.12說 / 明：請內湖分局持續提供 / 路段更新資料。 / ※交工處109.06.12說明： / 預計於2周內邀集碧山里 / 與金龍里里長舉辦現場會 / 勘，釐清停止線退縮、標 / 線繪製及號誌時相設置問 / 題後再行施作。 / ※碧山里辦公處109.06.16 / 北市湖碧字10906160001 / 號函復：案址內湖路三段 / 60巷1弄2號及內湖三段60 / 巷口位於碧山里界內，因 / 紅綠燈之停止線目前繪製 / 位置於紅綠燈正下方，導 / 致該路段停等之車輛無法 / 清楚看見號誌，便誤判使 / 用其他路口號誌，引起衝 / 突之危險疑慮。建請交工 / 處盡速依前次會勘結論將 / 停止線後移3公尺，以維 / 護用路人安全。前述路段 / 寬度狹小，但假日為觀光 / 主要通道，用路人、車流 / 量大易造成回堵現象，應 / 不適宜改成交通號誌全時 / 段管制，避免造成當地居 / 民之困擾。如經交工處評 / 估需於碧山里範圍內更改 / 交通管制措施（如號誌時 / 相、停止線等），請事前 / 與里長研討方案，至紉公 / 誼。 / ※交工處109.06.22北市交 / 工設字第1093036326號函 / 復：有關號誌調整部分， / 將與里長辦理現場會勘評 / 估調整，另本處配合於案 / 址路口退縮停止線，依序 / 派工辦理。 ※交工處109.07.09北市交工設 / 字第1093038904號函復：本 / 處已於109年7月7日與金龍里 / 里長至現場勘查，並已收到 / 碧山里里長之書面意見，將 / 俟協調結果 再行評估調整， / 另本處配合於案址路口退縮 / 停止線，依序派工辦理。 / ※交工處109.07.10說明： / 目前2里協調中，碧山里已提 / 工書面文件，109.7.7有與金 / 龍里里長至現場會勘討論， / 2里將持續協調，並與本處共 / 同至現場會勘。 / ※交工處109.07.23北市交工設 / 字第1093041447號函復： / 本處已於109年7月7日與金龍 / 里里長至現場勘查，並已收 / 到碧山里里長之書面意見， / 將俟協調結果再行評估調整 / 案址時制；另本處配合於案 / 址路口退縮停止線，依序派 / 工辦理。 / ※交工處109.08.12北市交工設 / 字第1093044013號函復： / 將俟協調結果再行評估調整 / 案址時制；另本處配合於案 / 址路口退縮停止線，以維行 / 人及行車安全，依序派工辦 / 理。 / ※金龍里里長109.08.13說明: / 是否可先朝延長交通號誌的 / 時間作一規劃，請交工處與 / 碧山里里長協調。 / ※109.08.13會議討論:請民政 / 課與碧山里辦公處協調交通 / 號誌時段。 / ※交工處109.08.24北市交工設 / 字第1093047602號函復： / 配合金龍里辦公處與碧山里 / 辦公處協調結 果辦理後續評 / 估事宜；另本處配合辦理內 / 湖路3段59巷口 退縮停止 / 線，以維行人及行車安全， / 依序派工辦理。 / ※交工處109年9月17日北市交工設字第1093050976號函復: 配合金龍里辦公處與碧山里辦公處協調結果辦理後續評估事宜；另本處配合辦理內湖路3段59巷口退縮停止線，以維行人及行車安全，依序派工辦理。 / ※109.09.22會議討論:有關號誌三個時段調整及秒數調整部分，請交工處專業評估，再回復金龍里與碧山里等2位里長。 / ※交工處109.10.07北市交工設字第1093054873號函復: 本處已依據會議結論調整內湖路3段與內湖路3段60巷五岔路口之號誌秒數，並延長號誌三色運作時間，建請解除列管。 / ※交工處109.10.19北市交工設字第1093056315號函回復:本處已依據會議結論調整內湖路3段與內湖路3段60巷五岔路口之號誌秒數，並延長號誌三色運作時間，建請解除列管。 / ※交工處109.10.28北市交工設字第1093058986號函回復:本處已依據會議結論調整內湖路3段與內湖路3段60巷五岔路口之號誌秒數，並延長號誌三色運作時間，建請解除列管。 / ※交工處109.11.12北市交工設字第1093060927號函復:本處已依據會議結論調整內湖路3段與內湖路3段60巷五岔路口之號誌秒數，並延長號誌三色運作時間。 / ※109.11.16會議決議：請交工處提供3個路口號誌秒數及路口秒差以書面資料回復里長。 / ※交工處109.11.26北市交工設字第1093063928號函回復:本處已調整內湖路3段與內湖路3段60巷五岔路口之號誌秒數，並延長號誌三色運作時間，建請解除列管。 / ※交工處109.12.09北市交工設字第10930666701號函回復:本處已依據會議結論調整內湖路3段與60巷交會之五岔路口號誌秒數，並延長號誌三色運作時間，建請解除列管。 / ※109.12.17會議決議：內湖路三段60巷及內湖路三段60巷1弄口交通號誌，民眾反映曾出現行人綠燈號誌僅2秒情事，請交工處查明後與里長說明。 / ※交工處109.12.29北市交工設字第1093069750號函回復:本處已依據會議結論調整內湖路3段與60巷交會之五岔路口號誌秒數，並延長號誌三色運作時間，建請解除列管。 / ※交工處110.1.13北市交工設字第1103011185號函回復:本處已依據會議結論調整內湖路3段與60巷 交會之五岔路口號誌秒數，並延長號誌三色運作時間， 建請解除列管。 / ※110.01.21會議決議:請交工處提供最新調整後，號誌秒數及路口秒差以書面資料回復里長，試行後再行討論。 / ※交工處110.02.02北市交工設字第1103013710號函回復:本處前已依據會議協調結論調整內湖路3段與60巷交會之五岔路口號誌秒數，並延長號誌三色運作 時間，倘需再調整，請金龍里辦公處與碧山里辦公處協調達共識後，本處再評估調整，本案建請先解除列管。 / ※110.02.25里辦公處表示：昨天號誌燈有故障情形，嗣後將再確認號誌秒數及路口秒差，如運作順利，再行解列。 / ※交工處110.03.05北市交工設字第11030188851號函復:本處已修復內湖路3段與60巷口號誌，本案 建請解除列管。 / ※110.03.18金龍里辦公處說明：07:00-09:00、11:00-14:00、16:00-19:00等管制時段偶爾有應管制未管制情事，請交工處落實號誌三色運作時間。 / ※交工處110.03.18說明：2月24日號誌燈確實有故障情形，惟已修復，請里辦公處再觀察號誌秒數及路口秒差，是否運作順利。 / ※110.03.18會議決議:號誌秒數及路口秒差再觀察1週，如運作正常，請里幹事再確認里長是否解列，回復民政課。	B	110.03.18主席裁示：本案繼續列管
1091101	金龍里辦公處	金龍路67巷5弄4號前，里民反應時常被亂丟垃圾及發現疑似毒品散落之情形。	內湖清潔隊 / 、警察局內湖分局	※內湖區清潔隊109.11.09.mail回復: 本隊已於109年10月22日起裝設移動式攝影機加強環境清潔稽查，並於109年10月24日及31日，稽查案址有亂丟菸蒂情形，已通知行為人到案說明依稽查事證逕行告發，且持續攝影採證稽查。 / ※警察局內湖分局109.11.11.北市警內分交字第1093067325號回復:本分局於109年11月6日派員至案址現地訪查，未發現毒品散落情事，附近住戶表示金龍路67巷5弄6號2樓住戶從事資源回收工作，常有堆放回收物於該址1樓，惟未有見過散落毒品情事。本分局業勸導移置改善並責請轄區內湖派出所加強巡查以維安全。 / ※警察局內湖分局109.12.14北市警內分交字第1093069159號函復:本分局於109年12月8日派員至案址現地訪查，未發現毒品散落情事，將責請轄區內湖派出所加強巡查，以維安全。 / ※內湖區清潔隊109.12.17說明:案址亂丟菸蒂情形迄今已告發3件，後續將持續攝影採證稽查。 / ※金龍里里長109.12.17說明:案址住戶門前及樓梯出入口，常有機車任意停放影響進出情事，請警察單位加強查察。 / ※警察局內湖分局110.01.20北市警內分交字第1103050428號函回復:本分局業已派員加強案址巡查，未發現有散落毒品情事，本分局將持續加強巡查、取締。 / ※110.01.21里長臨時動議說明:依臺北市中山地政事務所109.11.12北市中地測字第1097022634號函所示，案址前面為國有土地，並非私地。住戶門前及樓梯出入口，常有機車任意停放影響進出情事，請警察單位依相關規定加強查察。 / ※警察局內湖分局110.02.17北市警內分交字第1103052044號函回復:本分局業調整監視器角度進行蒐證，俟發現有違法情事，再行偵辦；另持續派員加強案址巡查、取締。 / ※內湖區清潔隊110.02.25說明：針對事證明確汙染行為予以告發迄今共取締7件，後續將持續攝影採證稽查。 / ※警察局內湖分局110.03.11北市警內分交字第1103053622號函回復:本分局業調整監視器角度進行蒐證，俟發現有違法情事，再行偵辦；另持續派員加強案址巡查、取締。 / ※內湖區清潔隊110.03.18說明：已針對事證明確汙染行為予以告發，迄今共取締9件。	B	110.03.18主席裁示：本案繼續列管
10912臨1	金龍里辦公處	內湖路三段與碧山路之三叉路口，晚上時常有改管機車族經過，製造巨大噪音，使周邊住戶難以就寢。	環境保護局、環保稽查大隊、警察局內湖分局	※警察局內湖分局109.12.14北市警內分交字第1093069159號函復:1.本分局業責請轄區內湖派出所加強巡查，並規劃配合臺北市政府環境保護局環保稽查大隊執行聯合稽查，以維轄區安寧秩序。2.另有關裝設監視器部分，本分局已錄案管制，將視警察局編列經費預算情形，列為增設監視器之考量。 / ※109.12.17會議決議：請民政課邀集相關單位及里辦公處，擇期辦理現地會勘。 / ※民政課於110.01.14邀集相關單位現場會勘，結論：請環保稽查大隊，為期1個月每週1次22:00至24:00於該處設置攔查點稽查，俟數據蒐集後，再行分析研處。 / ※環境保護局環保稽查大隊勤務規劃督導組110.01.18mail回復:1.本局業預定110年1月26日邀集陳情人、里辦公處及相關單位辦理交通噪音監測現場會勘，將依會勘結論辦理連續24小時交通噪音監測事宜。2.針對旨揭地點有噪音車之相關問題，本大隊將於1月底聯合警察機關辦理夜間路邊攔查勤務。3.另本大隊已聯絡臺北市警察局內湖分局建議利用環保署噪音車檢舉網向環保局檢舉，若查有高噪音車輛即依規定通報進行查證及通知到檢事宜。 / ※警察局內湖分局110.01.20北市警內分交字第1103050428號函回復:經查109年1月份迄今，本分局受理民眾反映案址周邊道路車輛妨害安寧案件計2件，將配合環保局執行機動車輛噪音夜間攔檢勤務（靜城專案），並持續責請轄區內湖派出所加強巡查、取締交通違規，以維轄區安寧秩序。 / ※110.01.21會議決議:環保稽查大隊表示，因勤務關係人力調度困難。建議2月份做3次攔查點稽查，於1月26日現場會勘時再討論確認。 / ※環保局110.01.27北市環空字第1106007950號函回復:業於1月26日邀集陳情人、里辦公處及相關單位辦理交通噪音監測現場會勘，將依會勘結論辦理連續24小時交通噪音監測事宜。 / ※警察局內湖分局110.02.17北市警內分交字第1103052044號函回復:本分局將配合環保局執行機動車輛噪音夜間攔檢勤務（靜城專案），並持續責請轄區內湖派出所加強巡查、取締交通違規，以維轄區安寧秩序。 / ※環境保護局環保稽查大隊110.02.09北市環稽勤字第1103004843號函復:本大隊已分別於110年1月29日及2月5日辦理機動車輛噪音夜間攔查勤務，共計攔查車輛126輛，辦理通知到檢共6輛，並要求車主於110年3月13日前至本局 機動車輛噪音檢測站完成檢測，若未依期限完成改善者，將依噪音管制法第13條開立告發。另本大隊預計於3月底前再辦理2場夜間攔查勤務。 / ※110.02.25金龍里辦公處表示： 因環保稽查大隊3月底前尚有2場夜間攔查勤務，嗣後視成效，再評估是否解列。 / ※警察局內湖分局110.03.11北市警內分交字第1103053622號函回復:本分局將配合環保局執行機動車輛噪音夜間攔檢勤務（靜城專案），並持續責請轄區內湖派出所加強巡查、取締交通違規，以維轄區安寧秩序。 / ※110.03.18會議決議:因環保稽查大隊3月底前尚有2場夜間攔查勤務，嗣後再視成效，評估是否解列。	B	110.03.18主席裁示：本案繼續列管
10912臨2	週美里辦公處	本里多處交通標誌及標線模糊不清，造成行人及行車安全勘慮，建請研議改善方案。	交工處	※交工處109.12.09北市交工設字第10930666701號函回復:本處配合補繪所述地點之禁停標線及行人穿越道線，依序派工辦理，另查新明路與新明路321巷口已為號誌化路口，依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」，不予復舊案址之網狀線。 / ※交工處109.12.29北市交工設字第1093069750號函回復:本處配合補繪週美里辦公處反映地點之禁止 停車標線及行人穿越道線，依序派工辦理；另查新明路與 新明路321巷口已為號誌化路口，依據「道路交通標誌標線 號誌設置規則」，不予復舊案址之網狀線。 / ※交工處110.1.13北市交工設字第1103011185號函回復:本處配合補繪週美里辦公處反映地點之禁止停車標線及行人穿越道線，依序派工辦理；另查新明路與新明路321巷口已為號誌化路口，依據「道路交通標 誌標線號誌設置規則」，不予復舊該處網狀線。 / ※110.01.21里長說明:如新明路321巷口不再復舊該處網狀線，請將斑駁脫漆之黃網線刨除，以維市容。 / ※交工處110.02.02北市交工設字第1103013710號函回復:本處已配合補繪週美里辦公處反映地點之禁止停車標線及行人穿越道線；另查新明路與新明路321 巷口已為號誌化路口，依據道路交通標誌標線號誌設置規則不予復舊該處網狀線，配合辦理刨除，依序派工辦理。 / ※110.02.25週美里里長表示:1.成美橋下橋以西，新明路371至381號路段，請補繪紅線。2.新明路321巷口舊有黃網狀線，請刨除乾淨。另該巷口附近人行道旁邊(內湖農會前面路段)請補繪黃線。 / ※110.02.25會議決議：里長所提缺失情事，請配合辦理。 / ※交工處110.03.05北市交工設字第11030188851號函復:本處已配合補繪週美里辦公處反映地點之禁止停車標線及行人穿越道線；另配合刨除新明路與新明路 321巷口網狀線，依序派工辦理。 / ※110.03.18週美里里長表示:多處交通標線模糊不清，1.新明路371至381號路段，請補繪紅線。2.行善路281巷19弄1號至333巷口，請補繪紅線。3.行善路87至89號，行人穿越道請補繪。4.行善路59巷41至47號對面，請補繪紅線。5. 新明路321巷口舊有黃網狀線，請刨除。6. 新明路220號前面(內湖農會前面路段)，請補繪黃線。	B	110.03.18主席裁示：本案繼續列管
1100101	清白里辦公處	成功二號公園，遊具設改工程，遊戲場所區域周邊排水系統應改善。	公園處	※公園處110.01.21說明:撞倒之交通反射鏡、撞壞之高壓電變電箱、花臺等均已修復。 / ※110.01.21里長說明:反射鏡雖已修復，但仍有螺絲鬆脫反射鏡搖晃情事。 / ※110.01.21會議決議:1.請公園處約束廠商依合約行事。2.車輛進入施工區域，僅提供上卸貨臨停，非施工時間所有車輛不得進入公園。另請駐衛警加強巡查，如有違規行為，立即予以勸導改善。3.請公園處會後協同里長至現場察看，儘速改善缺失。 / ※公園處110.02.01北市工公護字第1103004624號函復:1.亂停車問題:本處已要求施工廠商勿在公園內亂停車，一般車輛需停在停車場。2.109年12月23日當天因大型吊車吊掛滑梯高塔不慎損毀變電箱、花臺及撞到交通反射鏡，本處已要求施工廠商儘快復原，花臺已當天修復，交通反射鏡於吊車完成吊掛作業後復原，惟變電箱因找不到相同樣式而延誤時間，經確認採用新式變電箱已於110年1月18日安裝完成。3.本處已要求施工廠商注意施工品質並維護周遭環境，若有不慎毀損應儘快復原。 / ※110.02.25清白里里長表示:公園內遊戲場所區域，周邊地勢坡度有落差，下雨天有積水情形，排水系統應改善。 / ※110.02.25會議決議：1.包商不慎損毀之交通反射鏡、高壓電變電箱、花臺等缺失均已修復，先行解列。2.提案案由增列，改善遊戲場所區域周邊排水系統。 / ※公園處110.03.10北市工公園字第1103011700號函復:本處將於遊戲場所完工後，規劃區域周邊排水系統改善，預計110年6月30日前完成。	B	110.03.18主席裁示：本案繼續列管
11001臨1	金龍里辦公處	金龍路67巷3、5號前面路燈，未能與其他路燈同一時間放光。該路燈放光時間與其他路燈不同，時間應調整一致為宜。另該處路樹茂密影響路燈照明，建請公園路燈工程管理處一併修剪。	公園處	※110.01.21會議決議:請公園處調整路燈放光時間一致，另樹枝茂密影響路燈照明，請一併修剪。 / ※公園處110.02.01北市工公護字第1103004624號函復：該址路燈經現場勘查點滅正常，並於110年1月25日回覆里幹事。2.另路樹已於110年1月26日修剪完竣。 / ※110.02.25會議決議：請公園處提供，調整後路燈放光一致之畫面錄影檔等資訊，供里長參考。 / ※公園處110.03.10北市工公園字第1103011700號函復:有關路燈現場點滅影像檔，已於110年1月25日傳送里長。	A	110.03.18主席裁示：本案解除列管
處理等級 / A級：已依案執行 / B級：正依案執行 / C級：計畫執行 / D級：無法辦理 / E級：尚未答覆