臺北市大安區107年5月份市容會報會議紀錄

1. 時間：107年5月30日(三)14時30分
2. 地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號）
3. 主持人：林區長明寬 記錄：黃靖雯
4. 出席人員：
都發局股長吳逸民；新工處分隊長周民瑜、工程員辛承恩；警察局巡官曾惠敏、警務員葉松盛；產發局約聘人員陳南柏；交通局股長江長恩；公園處分隊長陳安寶；停管處科員洪詩閔、助理員劉宇涵；台電線路維護專員廖健倉、陳俊成；龍淵里里長汪吉秋；民炤里里長陳勤功；龍門里里長黃絹家；群英里里幹事林重光；群賢里里幹事楊富涵；副區長程國文；主秘郭冠蓮；民政課課長馬文全。
1. 主席致詞：略
2. 報告上次會報決議案件執行情形
編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1060601	群英里 / 四維路198巷兩座陸橋漏水嚴重。	都發局	都發局- / 訂於6月6日11時假市府秘書長辦公室召開會議，請區長、里長、都發局、新工處共商解決方案。	為事權統一，後續由市長與里長座談會列管。
1060902	群賢里 / 和平東路2段311巷34弄道路重鋪案。	新工處	里辦公處- / 該路段10、12號公寓大樓因新設電梯施工關係設有鷹架，該工程預計6月完成，新工處將配合於7月重鋪。	持續列管。
1070302	群英里 / 大安區復興南路2段151巷30弄及和平東路2段311巷71至77號道路請由新工處維護。	新工處	新工處- / 將配合準備相關資料於6月6日陸橋案會議中一併說明。	為事權統一，後續由市長與里長座談會列管。
1070401	龍淵里 / 1.和平東路2段90巷到復興南路之間人行道更新。 2.和平東路2段118巷6弄到118巷52弄之間老舊水溝蓋更新。 / 3.新提案：96巷20弄北側老舊水溝蓋翻新。	新工處	新工處- / 1.和平東路2段90巷到復興南路之間人行道更新部分，預計於107年6月5日至現場會勘，決定整段路段鋪面進行改善或針對較嚴重處先行改善。 / 2.和平東路2段118巷6弄到118巷52弄之間老舊水溝蓋更新將列入爾後年度分期檢討辦理，將與里長至現場查看，訂處理之優先順序，破損嚴重部分先行處理。 / 3.96巷20弄北側老舊水溝蓋翻新於107年度辦理。 / 里辦公處- / 盡快完成更新。	1.持續列管。 / 2.破損嚴重、有安全顧慮的先行改善。 / 3.詳細修繕路段，請新工處會後洽里長討論。
1070402	民炤里 / 建請改善建國南路高架下花市空間增設停車場案。	產發局 / 停管處	產發局- / 無設置停車場之權責。 / 停管處- / 里長建議兩筆土地:懷生段四小段322地號軍方土地(279平方公尺)、懷生段四小段8-2、8-3、9、10、10-1、11-3、11-5地號國產署土地(821平方公尺)規劃作為停車場，因國產署土地位置較佳、面積大，將進行評估，並將洽詢國產署了解該地未來開發、使用計畫，另軍方土地因面積小且仍有地上物，暫不討論。 / 里辦公處- / 請停管處優先促成國產署土地，軍方土地亦辦理會勘規劃為停車場。	1.持續列管。 / 2.請停管處評估規劃兩處土地作為停車場。

提案討論
編號：1070501
      提案單位：龍門里辦公處。
      權責單位：主辦機關-公園處；協辦機關-台電公司。
      案由：建立完善路燈巡檢機制。
 討論:里辦公處-105年發生連續3天大範圍停電問題，請權責單位釐
        清原因，提出相關數據，並說明巡檢機制。
        公園處-1.經查102年至107年4月底，因路燈器具、開關或地下線
        路故障致迴路跳電失明件數(102年381件、103年271件、
        104年207件、105年145件、106年140件、107年至目前
        為止45件)，數據顯示大安區路燈迴路跳脫失明案件有
        下降趨勢。
        2.每年定期實施開關箱安全檢查，針對路燈不良線路及設
        備以年度預算辦理更新改善，另持續辦理LED路燈換裝
        工程，並將單燈桿內線路及保護開關一併更新，可有效
        降低固器具故障造成迴路跳脫失明情形。
        3.要求分隊管理員及本處24小時輪值人員加強與台電聯繫，
        如有發生未通電情事，立即至現場查看通知台電，後續
        追蹤進度。
        台電-1.107年未查有案件發生，106年6月至11月陸續在和平東路2
        段76巷附近一帶有路燈事故，已於106年12月修復線路。
        2.平時皆有巡檢。
        2.將里長所提問題建議與相關部門討論。
      決議：1.請台電就里長所提建議提出可行之檢視機制。
        2.本所將於107年6月13日15時30分至17時30分，於本所10樓舉辦
        里長聯誼會，屆時請公園處及台電向里長說明本區1至2年大範
        圍停電原因分析、巡檢機制，提出改善精進方案。
        3.本案持續列管。
編號：1070502
      提案單位：龍門里辦公處。
      權責單位：主辦機關-交通局、停管處；協辦機關-警察局。
      案由：近年來使用自行車的民眾快速增加，從而衍生出自行車違停以及
        廢棄車輛隨意棄置的問題，望市府提出解決機制。
      討論:里辦公處-應明確告知民眾相關規定、違停拖吊之路段、地點，
        並於明顯位置張貼公告，以簡易明瞭之步驟讓民眾得知
        領取自行車方式。
        交通局-1.隨著自行車推廣使用，停車需求提高，市府成立「自行
        車管理專案小組」處理自行車問題。該小組於5月17日
        開會針對obike問題進行檢討，違停通報除交通局、警
        察局、停管處外，亦將民政局、公園處等單位加入LINE
        平台，動員全市府通報問題，請業者處理。
        3.今年107年1月1日起，臺北市慢車違規停車收取移置費
        及保管費，希有效抑制違停行為，並建立自行車實名
        自主登錄平台，以便拖吊通報及管理。
        4.將加強向民眾宣導，知悉自行車可停放與禁止停放之
        空間。
        停管處-1.私有自行車拖吊後領車程序訂有規範，規範放置於停管
        處官方網站，針對各行政區、14處自行車違停拖吊熱區
        進行拖吊，民眾得依拖吊時間、地點、照片由自行車
        特徵蒐尋車輛。
        2.將加強向民眾宣導拖吊後領車程序。
        警察局-1.自行車拖吊屬交通大隊之權責，針對自行車拖吊區、機
        車退出人行道、騎樓、禁停標語區加強拖吊，警察局在
        上述區域以外張貼勸導導單，如有違停情形通報交通大
        隊執行。
      決議：1.本案加列交通大隊為協辦機關。
        2.建議將里長意見提至專案小組討論，並加強向民眾宣導
        3.本案持續列管。
臨時動議
群英里辦公處請新工處協助修復中庭地磚破損問題，新工處將至現場勘定，確認是否為計畫道路，如為權屬將協助處理。
1. 主席指示暨結論
      1. 持續列管：1060902、1070401、1070402號案。
      2. 請權責單位持續落實列管案件之執行。
      3. 決議事項請權責單位配合辦理。
2. 散會：16時00分