臺北市大安區107年6月份市容會報會議紀錄

1. 時間：107年6月27日(三)15時30分
2. 地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號）
3. 主持人：郭主秘冠蓮 記錄：黃靖雯
4. 出席人員：
新工處助理工程員程宥傑；警察局警員廖政賢；產發局約聘人員陳南柏；交通局科員李健豪；公園處分隊長班與唐；停管處股長楊淑芳、助理員劉宇涵；台電課長羅文毅、李宗翰；交通警察大隊柯文志；民炤里里長陳勤功；龍淵里里幹事陳韻涵；龍門里里幹事蕭邑如；群賢里里幹事楊富涵；民政課綜合課員楊國吉。
1. 主席致詞：略
2. 報告上次會報決議案件執行情形
編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1060902	群賢里 / 和平東路2段311巷34弄道路重鋪案。	新工處	新工處- / 如函覆之辦理情形。 / 里辦公處- / 尊重依法行政，請新工處盡快回復結果。	1.持續列管。2.請釐清既成道路相關法規提供結果，期盡快重鋪。
1070401	龍淵里 / 1.和平東路2段90巷到復興南路之間人行道更新。 2.和平東路2段118巷6弄到118巷52弄之間老舊水溝蓋更新。 / 3.新提案：96巷20弄北側老舊水溝蓋翻新。	新工處	新工處- / 118巷6弄到118巷52弄水溝蓋更新今年度無法執行，將與里長至現場查看。 / 里辦公處- / 請新工處盡快安排118巷6弄到118巷52弄水溝蓋更新之會勘。	1.持續列管。 / 2.請盡快安排會勘訂出處理優先順序。

1070402	民炤里 / 建請改善建國南路高架下花市空間增設停車場案。	產發局 / 停管處	產發局- / 無設置停車場之權責，建請解除列管。 / 停管處- / 1.大安區懷生段四小段8-2、 / 8-3、9、10、10-1、11-3、11-5地號土地規劃平面停車場案，因北區分署有使用計畫，不方便先借用，視里長有否其他建議向北區分署提出。 / 2.大安區懷生段四小段322地號土地仍有地上物無法設置為停車場，再辦理現場會勘確認。 / 里辦公處- / 期促成兩地設置為停車場。	1. 持續列管。2. 同意解除列管產發局。
1070501	龍門里 / 建立完善路燈巡檢機制。	公園處 / 台電公司	公園處- / 如函覆之辦理情形。 / 台電公司- / 1.路燈變壓器停電及控制線路出問題皆會造成路燈不亮，電源端問題會努力改善。 / 2.路平問題，道路淺埋狀況嚴重，道路品質不良等情形造成管線維護困難，已向市府建議作共同管道等方式改善，期市府推動。 / 里辦公處- / 1.針對突發性、大量停電問題改善預防。 / 2.近2-3年路燈停電統計資料及原因分析。	1.持續列管。 / 2.請台電提供里長資料。
1070502	龍門里 / 近年來使用自行車的民眾快速增加，從而衍生出自行車違停以及廢棄車輛隨意棄置的問題，望市府提出解決機制。	交通局 / 停管處 / 警察局 / 交通警察大隊	交通局- / 自行車停放相關規定及違停拖吊後領車程序，已請停管處製作文宣提供發放宣導。 / 停管處- / 如函覆之辦理情形，建請解除列管。 / 警察局- / 持續就里辦公處重視路段懸掛依法停放勸導條。 / 交通警察大隊- / 如函覆之辦理情形，將持續執行違規拖吊。	請里幹事將相關文宣交予里長，視里長是否同意解除列管。
1070503	群英里 / 成功社區台北市大安區四維路198巷計劃道路地磚破裂，請儘速修復。	新工處	新工處- / 進行中。 / 里辦公處- / 地磚剝落，請盡速修復。已反映多時，尚未修復，本里老人眾多，萬一因此摔跤，後果堪憂。	1.持續列管。 / 2.請新工處盡速修復。

1. 提案討論
2. 臨時動議
提案單位:龍淵里辦公處。
案由:大安區龍淵里辛亥路二段171巷6弄北側水溝蓋翻新。
說明:老舊水溝蓋導致車輛經過會發出聲響，里民不堪其擾，屢次反應未果。
決議:請新工處安排會勘現場查看，協助翻新。
1. 主席指示暨結論
      1. 持續列管：1060902、1070401、1070402、1070501、1070502、1070503號案。
      2. 請權責單位持續落實列管案件之執行。
      3. 決議事項請權責單位配合辦理。
2. 散會：16時20分