「臺北市政府所屬各機關學校工程委託代辦作業要點」第十一點修正對照表
修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
十一、 工程施工、驗收、接管、保固作業階段，應符合下列規定： / …… / (三) 工程執行中必須辦理變更設計者，除依本府有關規定辦理外，並依下列規定辦理： / 1. 如涉及需求計畫內容之變更，由洽辦機關彙整後，洽請代辦機關依現場施作完成情形，檢討確認變更之可行性，並作成紀錄；若屬可行，則由洽辦機關依規定程序簽請核准後，函知代辦機關配合辦理，並由洽辦機關追蹤管控辦理結果；未盡之事宜，由洽辦機關與代辦機關於委託代辦協議書中約定。 / 2. 如變更非由需求計畫內容變更造成者，由代辦機關邀請相關單位現場勘研處理並作成紀錄；若須辦理變更設計時，則由代辦機關與洽辦機關協商後，依規定程序辦理，並由代辦機關追蹤管控辦理結果。 / …… / (六) 代辦機關得依用電場所及專任電氣技術人員管理規則協助洽辦機關設置專任電氣技術人員或委託用電設備檢驗維護業，並協助洽辦機關向本府申請專任電氣技術人員登記及請領登記執照，俾利洽辦機關接管後，執行用電設備之維護工作。另專任電氣技術人員之登記及請領登記執照作業，洽辦機關應配合於代辦機關申請正式送電前完成，洽辦機關並應督導專任電氣技術人員參與代辦機關舉辦之各項用電設備訓練講習，以熟稔各項電氣系統、設備之操作管理及維護要領。	十一、 工程施工、驗收、接管、保固作業階段，應符合下列規定： / …… / (三) 工程執行中必須辦理變更設計者，除依本府有關規定辦理外，並依下列規定辦理： / 1. 如涉及需求計畫內容之變更，由洽辦機關彙整後，洽請代辦機關依現場施作完成情形，檢討確認變更之可行性，並作成紀錄；若屬可行，則由洽辦機關依規定程序簽請核准後，函知代辦機關配合辦理。 / 2. 如變更非由需求計畫內容變更造成者，由代辦機關邀請相關單位現場勘研處理並作成紀錄；若須辦理變更設計時，則由代辦機關與洽辦機關協商後，依規定程序辦理。 / …… / (六) 代辦機關得依專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則協助洽辦機關設置或聘請專業電機顧問團體擔任電氣技術人員，並向本府辦妥登記及請照，俾於洽辦機關接管後，執行用電設備之維護工作。電氣技術人員登記及請照作業，洽辦機關應配合於代辦機關申請正式送電前完成。洽辦機關並應督導電氣人員參與代辦機關舉辦之各項用電設備訓練講習，以熟稔各項電氣系統、設備之操作管理及維護要領。	一、 修正本點第三款第一目，明訂涉及需求計畫內容之變更，由洽辦機關負責追蹤管控變更設計辦理結果，以完善權責分工；另考量為適用於各種不同性質條件之委託代辦工程，於本目段末增列如有未盡事宜，可由洽辦機關與代辦機關於委託代辦協議書中約定，以保留彈性，並避免法令規範過於細節。 / 二、 修正本點第三款第二目，明訂非屬需求計畫內容之變更，則由代辦機關負責追蹤管控變更設計辦理結果，以完善權責分工。 / 三、 本點第六款所引用之「專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則」，業經經濟部一○六年六月六日修正並變更名稱為「用電設備檢驗維護業管理規則」，而依法應置專任電氣技術人員相關規定改由經濟部一○六年五月二十六日新訂之「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」中規範，爰配合修正本款所引用之法規為「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」，以符實際。另申請專任電氣技術人員登記執照，係屬洽辦機關權責，惟為爭取時效，避免後續作業延宕，實務上多由洽辦機關出具所需之證明文件，交由代辦機關協助辦理請照作業，爰敘明代辦機關得協助洽辦機關辦理請照作業，以完善權責分工；本款並酌為文字修正，以資明確。