臺北市政府工務局公共工程執行概況分析報告

93年度

工務局統計室

一、概述：

民國93年臺北市政府工務局（以下簡稱工務局）執行公共工程設計、發包工程共計603件，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有532件占88.23％，以「限制性招標公開評選」方式辦理發包者有31件占5.14％，以「限制性招標議價」辦理發包者有24件占3.98％，以「限制性招標比價」方式辦理發包者有12件占1.99％，另以「逕洽」發包者有4件；在所有發包工程件數中，於施工中辦理變更設計者有107件占17.74％；至93年12月31日止已發包工程中，已開工實際施作者有539件占89.39％，另有64件占10.61％的工程，因各種因素而尚未開工；在603件發包工程中，於年底已完工者計有326件占54.06％，而未完工者有277件占45.94％；完工工程並辦理驗收者計有231件占總工程件數的38.31％，未驗收者計有95件（含未完工的工程共計372件占61.69％）；已驗收並辦理工程結算者計有197件，占總工程件數的32.67％，尚未辦理結算的工程計有34件（含未完工及未驗收的工程計406件占67.33％）。（詳如表1及圖1）

二、公共工程執行情形：

在工務局執行的公共工程603件中，工務局所屬養護工程處（以下簡稱養工處）總計執行194件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有175件，占該處發包工程的90.21％，以「限制性招標議價」方式辦理者計有10件占5.15％，以「限制性招標比價」方式辦理者計有6件占3.09％，以「限制性招標公開評選」方式辦理者計有3件占1.55％；新建工程處（以下簡稱新工處）總計執行109件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有70件占64.22％為最多，以「限制性招標議價」方式辦理者計有8件占7.34％，以「限制性招標比價」方式辦理者計有1件占0.92％，以「限制性招標公開評選」方式辦理者計有26件占23.85％,另以「逕洽」發包者有4件；衛生下水道工程處（以下簡稱衛工處）總計執行55件公共工程發包，則全部以「公開招標」方式辦理發包；公園路燈工程管理處（以下簡稱公園處）總計執行245件公共工程發包，其中以「公開招標」方式辦理發包者計有232件，占該處發包工程的94.69％為最多，以「限制性招標議價」方式辦理者計有6件占2.45％，以「限制性招標比價」方式辦理者計有5件占2.04％，以「限制性招標公開評選」方式辦理者計有2件占0.82％。93年公共工程發包以「公開招標」方式辦理的比率，以衛工處為最多，達100％，而以新工處的64.22％為最低，以「限制性招標議價」方式辦理的比率則以新工處的7.34％為最高，而以公園處的2.45％為最低，以「限制性招標比價」方式辦理的比率則以養工處的3.09％為最高，而以新工處的0.92％為最低，以「限制性招標公開評選」方式辦理的比率，則以新工處的23.85％為最高，而以公園處的0.82％為最低。在107件施工中辦理變更工程設計中以養工處的48件為最多，其次為公園處的46件為次，最少者為新工處僅有4件。如以變更設計占該處公共工程發包件數的比率來看，則以養工處有24.74％的工程有變更設計為最多，其次為公園處有18.78％的工程變更設計，最少者為新工處僅有3.67％的工程有變更設計的情形。截至93年底止工務局執行的公共工程中，已決標發包且已開工執行者共計有539件占總工程件數的89.39％，但尚未開工者共計64件，其中以新工處之37件為最多，其次為養工處及公園處分別有13件，最少為衛工處僅有1件。已開工的公共工程件數中，截至93年底止已完工者有326件占總工程件數之54.06％，未完工者有213件（含未開工件數計有277件）。其中以養工處有86件工程已開工但未完工為最多，其次為公園處有52件，衛工處亦有44件的工程未完工，最少者為新工處有31件工程已開工但至年底則尚未完工。公共工程已完工者並完成驗收程序者計有231件占總工程件數的38.31％，但尚有95件尚未完成驗收程序或未驗收（含未開工及未完工件數計有372件），其中以養工處之55件為最多，其次為公園處有26件，最少者為衛工處有4件已經完工但尚未完成驗收程序的公共工程；在完成驗收程序的231件公共工程中，已辦理完成經費結算者共計197件，尚有34件工程尚未辦理經費結清作業，其中以養工處有17件工程未結清經費者為最多，其次為新工處有10件、公園處有7件，衛工處則無已驗收但尚未結清的工程。（詳如表1至表6及圖2、圖3）

附註：議價、比價及公開評選均為限制性招標方式之簡稱。

三、按月別分析：

本市各項公共工程執行情形如以月份分析，公共工程的發包以3月份執行發包71件為最多，占11.77％，其次為2月份的發包65件占10.78％，最少者為12月份發包件數為31件占5.14％。各月份公共工程已決標且已開工者亦以3月份的66件為最多，占12.24％，其次為2月份的65件占12.06％，開工最少者仍為12月份的12件占2.23％；相對的，公共工程已決標但至年底尚未開工者，以12月份共有19件為最多，占全部已決標發包尚未開工工程件數之29.69％，其次為11月份，有13件工程尚未開工占20.31％，除1月及2月份外，各月份均有已發包但尚未開工之工程，但件數均在10件以下。各月份完工的公共工程件數以2月份的51件為最多占完工總件數的15.64％，其次為3月份的43件占13.19％，其他各月份完工件數均在40件以下，最少者為12月份，僅有5件工程完工。本年度發包的各項公共工程中，如以開工月份分析已開工者但至年底尚未完工者計有213件，其中以12月份有34件為最多占未完工工程的15.96％，其次為11月份有31件占14.55％，最少者為2月份有5件已開工但至年底尚未完工，占2.35％。本年度發包的各項公共工程中已完工者有326件，其中有231件完成驗收程序，其中又以1月份的34件占14.72％為最多，其次為2月份的32件占13.85％，其他各月份均在30件以下，尤以11月份及12月份各只有2件工程完成驗收為最少；其他尚有95件尚未完成驗收程序或未驗收，以已完工月份分析來看，其中12月份有60件公共工程完工而未驗收為最多，原因大多是在年底前趕工完成，以致尚未驗收，其次為10月份及11月份各有14件未驗收，其他6月份及8月至9月份共計有7件工程已完工而未驗收，其餘各月均無已完工未驗收的公共工程。在已驗收的工程中並已辦理完成經費結算者共計197件，其中以1月份的34件占17.26％為最多，其次為2月份3月份及4月份及6月份亦都有20件以上的工程完成經費結算，最少者為11月份及12月份，各只有2件工程完成經費結算；已驗收但尚未辦理經費結算者共計34件，其中以12月份的15件占未驗收總件數的44.12％為最多，大部分均因在年底完成驗收而對經費結算趕辦不及所致，其次為11月份有10件占29.41％，另8月份、9月份及10月份共計有9件未辦理結清工程款，其他各月份則均無未辦理結清工程款者。（詳如表2、表3、表4、表5、表6及圖4、圖5）

四、底價訂定：

93年度本府公共工程發包的603件中，底價的訂定以「100-500萬元」的273件為最多，其次為「100萬元以下」的118件，二者合計391件占總發包件數的48.26％，再次為「1,000-5,000」的90件，另有16件的工共工程因各種因素而未訂底價。以工程發包方式分析，「公開招標」的底價訂定以「100-500萬元」有246件為最多，「限制性招標議價」的底價訂定以「100萬元以下」有13件為最多，「限制性招標比價」的底價訂定以「100-500萬元」有7件為最多，「限制性招標公開評選」的底價訂定亦以「100-500萬元」有12件為最多。以各工程處分析，養工處發包的194件公共工程底價以「100-500萬元」有86件為最多，其中「公開招標」有71件、「限制性招標議價」及「限制性招標比價」各有6件，暨「限制性招標公開評選」有3件均為該處公共工程各種發包方式之最多者。新工處發包的109件公共工程底價亦以「100-500萬元」有32件為最多，各種發包方式中「公開招標」以底價「100-500萬元」有21件為最多，「限制性招標議價」以底價「100萬元以下」有6件為最多，「限制性招標比價」僅有1件，「限制性招標公開評選」共計有26件，其中以底價為「100-500萬元」有9件為最多。衛工處發包工程55件均以「公開招標」方式開標，其底價以「1,000-5,000萬元」及「5,000-1億元」各有18件為最多。公園處發包的245件工程底價亦以「100-500萬元」有148件為最多，各種發包方式中「公開招標」以底價亦以「100-500萬元」有147件為最多，「限制性招標議價」以底價「100萬元以下」有6件為最多，「限制性招標比價」以底價「100萬元以下」及「500-1,000萬元」各有2件為最多，「限制性招標公開評選」共計有2件，其中以底價為「500-1,000萬元」及「未定底價」僅各有1件。（詳如表7）

五、決標情形：

93年度工務局暨所屬工程處執行公共工程其決標金額以在「100-500萬元」者為最多，有273件占總工程件數的45.27％，決標金額在「100萬元以下」者有135件占22.39％為其次，決標金額在「500-1,000萬元」者有60件占9.95％，決標金額在「1,000-5,000萬元」者有91件占15.09％，決標金額在「5,000萬-1億元」者最少有21件占3.48％，決標金額在「1億元以上」者有23件占3.81％。各工程處中，養工處發包的公共工程共計194件，其決標金額以「100-500萬元」者為最多，有92件，占該處發包工程件數的47.42％，最少者為「5,000萬-1億元」者有5件；新工處發包的公共工程共計109件，其決標金額以「100萬元以下」者為最多有39件，占該處發包工程件數的35.78％，最少者為「5,000萬-1億元」者只有1件；衛工處發包的公共工程共計55件，其決標金額以「1,000-5,000萬元」者為最多有21件，占該處發包工程件數的38.18％，最少者為「100萬元以下」者只有3件；公園處發包的公共工程共計245件，其決標金額以「100-500萬元」者為最多有143件，占該處發包工程件數的58.37％，最少者為「1,000-5,000萬元」者只有5件，該處發包公共工程並無「5,000萬元以上」的工程件數。（詳如表8及圖6）

在603件工務局發包的公共工程中，未訂底價者，在本分析統計範圍中，以其施工預算金額視同底價。其決標金額與工程底價差額以在「10-50萬元」者為最多，計有145件占決標總件數的24.05％，其次為決標金額與工程底價無差額者（即決標價格與底價相同者，以「0元」表示）共計有124件，占決標總件數的20.56％，決標金額與工程底價差額在「10萬元以下」者有92件占15.26％，差額在「50-100萬元」者有90件占14.93％，差額在「100-500萬元」者計有93件占15.42％，差額在「500-1,000萬元」者有16件占2.65％，差額在「1,000-5,000萬元」者有21件占3.48％，差額在「5,000萬元以上」者為最少只有3件，另有19件公共工程以超底價決標，占3.15％，但其決標金額均未超過施工預算金額。各工程處中，除新工處有3件決標金額與工程底價差額在「5,000萬元以上」的發包工程外，其餘的養工處、衛工處及公園處均無決標金額與工程底價差額在「5,000萬元以上」的發包工程；另養工處發包工程的決標金額與工程底價差額以「100-500萬元」者為最多，有50件占該處發包工程總件數的25.77％，而差額在「1,000-5,000萬元」者為最少有5件；新工處以決標金額與工程底價無差額者為最多，有53件占該處發包工程件數的48.62％，決標金額與工程底價差額在「500-1,000萬元」者及「1,000-5,000萬元」者為最少各僅有2件；衛工處以決標金額與工程底價差額在「100-500萬元」者為最多，計有18件占該處發包工程件數的32.73％，決標金額與工程底價差額在「10萬元以下」者最少，僅有4件。公園處以決標金額與工程底價差額在「10-50萬元」者為最多，達81件占該處發包工程件數的33.06％，決標金額與工程底價差額在「1,000-5,000萬元」者最少，僅有1件。（詳如表9及圖7）

六、變更設計：

本府公共工程於工程發包後因各種因素而變更工程設計者計有107件，占全部發包工程總件數的17.74％，其中以養工處變更設計48件為最多，占變更設計總件數的44.86％，其次為公園處的46件占42.99％，最少者為新工處僅有4件辦理變更設計；如以變更設計的種類及金額分析，則以追加工程款在「10-50萬元」者為最多，有31件占總變更設計件數的28.97％，其次為變更設計追加金額為「10萬元以下」者有27件占25.23％，最少者為追加工程金額為「1,000-5,000萬元」者及雖有變更設計但「無追加金額」（即「0元」）者各僅有1件；本年度公共工程因變更設計而追減工程金額者有8件，占7.48％，本年度無追加工程金額在「5,000萬元以上」者。以各工程處追加（減）金額來看，養工處變更設計共有48件，其中以追加工程款在「10-50萬元」者有16件，占該處變更工程總件數的33.33％為最多，其次為變更設計追加金額為「100-500萬元」者有12件占25.00％，最少者為追加工程金額為「1,000-5,000萬元」者，計有1件，另該處變更設計而追減工程金額者有3件。新工處變更設計共有4件，其中以追加工程款在「100-500萬元」者有2件，占該處總變更工程件數的50.00％為最多，其次為變更設計追加金額為「10-50萬元」者及「10萬元以下」者各有1件占25.00％，該處無變更設計而「追減工程金額」者。衛工處變更設計共有9件，其中以追加工程款在「100-500萬元」者有4件，占該處總變更設計工程件數的44.44％，最少者為追加工程款在「50-100萬元」者有1件，該處無變更設計而「追減工程金額」者。公園處變更設計共有46件，該處公共工程因變更設計但「追減工程款」者有5件，在追加工程款中以「10萬元以下」者有20件，占該處總變更設計工程件數的43.48％為最多，其次為變更設計追加金額為「10-50萬元」者有12件占26.09％，最少者為追加工程金額為「500-1,000萬元」者及「無追加工程金額」者，各僅有1件。（詳如表10及圖8）

七、開工情形：

93年度本府工務局發包的公共工程，至12月底止已開工實際施作者共計539件，如以開工日期與決標日期計算各工程待工工期日數，則可發現待工工期以「15日以內」者為最多，有157件，占開工總件數的29.13％，其次為「15-30日」的待工期有133件占24.68％，最少者為「其他」僅有4件（為因應緊急需要因素先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前者），惟待工工期在「90日以上」者亦有69件，占開工總件數的12.80％，值得注意。各工程待工工期在「30日以內」者共計有298件，占開工總件數的55.29％。

以各工程處分析來看，其中以衛工處之績效為最高，該處有38件工程的待工工期在「15-30日」，占該處已開工總件數54件的70.37％，其次為待工工期在「15日以內」者有12件，占22.22％，該處各工程待工工期在「30日以內」者共計有50件，占該處開工總件數的92.59％。其次為公園處，該處232件開工工程有108件於決標後「15日以內」開工，占46.55％為最多，其次為「15-30日」的待工工期有63件占27.16％，但該處亦有9件工程待工工期在「90日以上」，另該處有2件工程待工工期為「其他」；該處各工程待工工期在「30日以內」者共計有172件，占該處開工總件數的74.14％。新工處方面，待工工期在「90日以上」者有18件，占該處總開工件數的25.00％為最多，其次為待工工期在「15日以內」者有12件占16.67％，最少者為待工工期在「15-30日」者有5件占6.94％。養工處方面，亦以待工工期在「90日以上」者有42件，占該處總開工件數的23.20％為最多，其次為待工工期在「30-45日」者有31件，占17.13％，最少者為待工工期在「0日」有1件，另該處有2件工程待工工期為「其他」。（詳如表11及圖9）

八、完工情形：

93年度本府工務局發包的公共工程，至12月底止已完工者共計326件，如以完工日期與開工日期計算各工程工期日數，則可發現工期以「60-120日」者為最多，共計99件占總完工工程件數的30.37％，其次為「60日以內」者，計有97件占29.75％，二者合計196件，超過完工總件數一半以上，達60.12％，最少者為「300-360日」，有12件占3.68％。工務局所屬各工程處中，養工處工程完工工期日數以「60-120日」者為最多有37件，占該處完工工程件數95件的38.95％，其次為「120-180日」者計有23件占24.21％，最少者為「300-360日」，僅有1件。新工處工程完工工期日數以「60日以內」者為最多有27件，占該處完工工程件數41件的65.85％，其次為「60-120日」者計有11件占26.83％，最少者為「120-180日」者僅有1件，該處無工期超過「240日以上」完工的公共工程。衛工處工程完工工期日數以「60-120日」者為最多有7件，占該處完工工程件數10件的70.00％，該處無工期超過「240日以上」完工的公共工程。公園處工程完工工期日數以「60日以內」」者為最多有58件，占該處完工工程件數180件的32.22％，其次為「60-120日」者計有44件占24.44％，最少者為「180-240日」者有6件占3.33％。（詳如表12及圖10）

九、工程驗收：

截至93年底本府工務局發包的公共工程，已申報完工者共計326件，其中已完成驗收者計有231件，已完工但尚未辦理驗收或正辦理驗收中者計有95件（含未開工及未完工者共計372件）。在已完成辦理驗收的公共工程中，其完工至驗收日日數分析來看，工程申報完工即完成辦理驗收者（即「0日」）共計10件，占已完成驗收總件數的4.33％，「15日以內」完成辦理驗收者計有38件占16.45％，「15-30日」間完成辦理驗收者為最多，共計63件占27.27％，「30-45日」完成辦理驗收者為次多，計有45件占19.48％，「45-60日」及「60-75日」完成辦理驗收者，各有26件占11.26％，「75-90日」完成辦理驗收者為最少，計有7件占3.03％，「90日以上」完成辦理驗收者有16件占6.93％。以各工程處分析，養工處所發包的工程申報完工後，以於「60-75日」再完成驗收者為最多，共有9件，占該處完成驗收總件數40件的22.50％，其次為「15-30日」完成驗收者有8件占20.00％，該處平均每件工程完工後需55.58日方能完成驗收程序。新工處所發包的工程申報完工後，以於「30-45日」再完成驗收者為最多，共有13件，占該處完成驗收總件數31件的41.94％，其次為「15-30日」再完成驗收者，計有8件占25.81％，該處平均每件工程完工後需38.94日方能完成驗收程序。衛工處所發包的工程申報完工後，以於「90日以上」再完成驗收者為最多共有2件，占該處完成驗收總件數6件的33.33％，其他以「30-45日」、「45-60日」、「60-75日」及「75-90日」再完成驗收者均各為1件，該處平均每件工程完工後需75.17日方能完成驗收程序，為各工程處完成驗收最耗時日的單位。公園處所發包的工程申報完工後，於「15-30日」完成驗收者為最多共有47件，占該處完成驗收總件數154件的30.52％，其次為「15日以內」再完成驗收者，計有35件占22.73％，該處平均每件工程完工後僅需33.01日就能完成驗收程序。由表14可發現，養工處平均每件工程完工日數約為134日，但完成驗收程序確需要約56日，新工處平均每件工程完工日數約為50日，但完成驗收則需要約39日，衛工處所發包的公共工程，平均每件工程完工日數約為106日，但完成驗收確需要約75日，而公園處平均每件工程完工日數雖約為128日，但完成驗收確只需要約33日即可完成。（詳表13、表14及圖11）

截至93年底本府工務局所發包的各項公共工程已申報完工，但如計算至12月31日止仍完成未辦理驗收者尚有95件，其中以「60日以內」仍未完成辦理驗收者為最多，計有47件，占尚未完成辦理驗收總件數的49.47％，其次為「0日」未完成辦理驗收者（即12月31日申報完工）有25件占26.32％，其他以「60-120日」尚未完成驗收程序者有19件占20.00％，「120-180日」尚未完成驗收程序者有3件，另有1件公共工程在「180-240日」尚未完成驗收程序為最少。如以各工程處分析，養工處有55件公共工程已完工但尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的57.89％，其中以「60日以內」尚未完成驗收程序者為最多計有21件，占該處未驗收件數的38.18％，其次為「0日」尚未完成驗收程序者有18件占32.73％，最多者為有1件工程在「120-180日」尚未完成驗收程序。新工處尚有10件尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的10.53％，其中以「60日以內」尚未完成驗收程序為最多，有7件占該處未驗收工程數的70.00％。衛工處有4件公共工程，已完工但尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的4.21％，其中以「60日以內」及「60-120日」尚未完成驗收程序者各有2件。公園處有26件公共工程，已完工但尚未完成驗收程序，占全體未驗收總件數的27.37％，其中以「60日以內」尚未完成驗收程序者為最多計有17件，占該處未驗收件數的65.38％，其次為「0日」尚未完成驗收程序者有7件占26.92％（詳如表15及圖12）。

如以決標金額區分，則決標金額在「100萬元以下」者的公共工程，有19件已完工但尚未辦理驗收，占全體未驗收工程件數的20.00％，最多者為決標金額在「100-500萬元」者的公共工程，有40件已完工但尚未辦理驗收，占全體未驗收工程件數的42.11％，最少者為決標金額在「1億元以上」者的公共工程，已完工但尚未辦理驗收有1件。以各工程處分析，養工處55件已完工未驗收公共工程中，以在「100-500萬元」者為最多有24件，占該處已完工未驗收總件數的43.64％。新工處已完工未驗收公共工程中，以在「100-500萬元」者為最多有6件，占該處已完工未驗收總件數的60.00％。衛工處已完工未驗收公共工程中，以在「1,000-5,000萬元」者為最多有2件，占該處已完工未驗收總件數的50.00％。公園處已完工未驗收公共工程中，以在「100萬元以下」者為最多有16件，占該處已完工未驗收總件數的61.54％。公共工程已完工未驗收的95件中，如以其決標金額與尚未驗收日期數交叉分析可發現，決標金額在「100-500萬元」者的已完工公共工程在「60日以內」者尚未驗收的件數為最多，共計有23件，其次為決標金額在「100萬以下」者但在「60日以內」者及決標金額在「100-500萬元」者的已完工公共工程在「0日」者尚未驗收有10件次之。如以各工程處分析，養工處則以「100-500萬元」者的已完工工程，但「0日」及「60日以內」仍未驗收者為最多，各有9件；新工處則以「100-500萬元」者且「60日以內」仍未驗收者為最多，計有5件；衛工處則以「1,000-5,000萬元」者且「60-120日」仍未驗收者為最多，計有2件；公園處則以「100萬元以下」者及「100-500萬元」者且「60日以內」仍未驗收者為最多，各有8件。（詳如表16及表17）

十、工程結算：

截至93年底各項公共工程中已完工，經驗收程序後並已結算工程款者共計197件（其中養工處23件、新工處21件、衛工處6件及公園處147件），其中以公園處的147件為最多，占已結算工程件數的74.62％，其次為養工處的23件占11.68％，最少者為衛工處的6件已結清工程款項，占3.05％。而工程預算結餘中以「10-50萬元」者為最多，有55件，占已結算工程總件數的27.92％為最多，其次為結餘「50-100萬元」者及結餘「100-500萬元」者，各有45件占22.84％，最少者為預算結餘在「500-1,000萬元」者及結餘「1,000-5,000萬元」者各有1件；另有4件公共工程經結算後產生預算不足現象，此4件公共工程分別為衛工處1件及公園處3件。以各工程處言，養工處預算結餘以「0元」者有8件，占該處結算件數的34.78％為最多，新工處以結餘「10萬元以下」者有14件，占該處結算件數的66.67％為最多，衛工處以結餘「10萬元以下」有2件，占該處結算件數的33.33％為最多，而公園處則以結餘「10-50萬元」者有44件，占該處結算件數的29.93％為最多。（詳如表18及圖13）

截至93年底臺北市政府工務局發包的公共工程中，已驗收並已結算工程款者共計197件，其中變更設計者有40件，占已結算件數之20.30％，已辦結算工程者的施工預算數為新台幣51,170萬元，決標金額為34,124萬元，決標金額占預算數的66.69％，工程決算金額為38,406萬元，占預算金額的75.06％，預算結餘金額為12,764萬元，占預算金額的24.94％。以各工程處分析，養工處工程23件結算工程中，其決算金額為6,823萬元，占該處施工預算金額8,402萬元的81.21％，預算結餘占施工預算數的18.79％；新工處工程21件結算工程的決算金額為1,466萬元，占該處施工預算金額1,720萬元的85.22％，預算結餘占施工預算數的14.78％；衛工處6件結算工程的決算金額為2,990萬元，占該處施工預算金額4,568萬元的65.46％，預算結餘占施工預算數的34.54％；公園處工程147件結算工程的決算金額為27,127萬元，占該處施工預算金額36,481萬元的74.36％，預算結餘占施工預算數的25.64％。（詳如表19及圖14）

截至93年底止，臺北市公共工程已完工並完成驗收程序，但仍未辦理經費結清者共計有34件，其中以驗收後「15日以內」仍未結清工程款者有8件為最多，其次為「15-30日」仍未結清工程款者有7件為次之，最少者為「75-90日」仍未結清工程款者僅有1件，但完成驗收後「120日以上」仍未結清工程款者仍有4件，分別為養工處及新工處各有2件。如以各工程處分析，除衛工處無已驗收但仍未結算的工程外，以養工處的17件工程已完成驗收但仍未結清工程款者為最多，其中又以有5件工程已完成驗收但於「45-60日」內仍未結清工程經費為最多。新工處亦有10件工程已完成驗收但仍未結清工程款者，其中以「15-30日」、「30-45日」、「60-75日」及「120日以上」各有2件為最多。公園處亦有7件公共工程已完成驗收但仍未結清工程款者，其中以「15日以內」者有4件為最多。（詳見表20）

十一、得標廠商分析：

93年度臺北市政府工務局發包公共工程共計603件，總施工預算數為1,312,135萬元，核定工程底價為1,193,583萬元，總計有270家營造廠或其他工程相關廠商得標工程，其中有1家共標得13項公共工程為最多，其次亦有1家得標11項公共工程次之，再次為有2家各標得10項公共工程，另有143家各標得1項公共工程。603件公共工程總決標工程金額為1080,235萬元，平均每一件公共工程得標金額為1,791萬元，單項公共工程最大決標金額為83,550萬元。

十二、歷年比較：

93年公務局公共工程發包件數共計603件，較上年（92年）的666件減少63件，減少幅度為9.5％，但施工預算數則較上年的899,024萬元增加413,111萬元至1,312,135萬元，增加幅度為46％，最主要原因為本年度多項公共工程金額較為龐大所致，上年公共工程施工預算最多的單項工程為41,871萬元，本年度超過此預算數的工程即有6件，且最多預算金額的工程達86,767萬元，因此本年度工程施工預算較上年度大幅成長。上年度平均每件公共工程預算數為1,350萬元，本年度則增加至2,176萬元，較上年度增加826萬元，增加幅度達61.2％。上年度666件公共工程決標金額為647,163萬元，本年度則增加433,090萬元至1,080,253萬元，增加幅度為66.9％。上年度平均每件工程決標金額微972萬元，本年度則增加820萬元至1,791萬元，增加幅度為84.4％。上年度公共工程決標金額為施工預算數的71.99％，本年度則為預算數的82.33％，較上年度增加約10％。上年度工程發包後與施工預算數比較，則節約金額為251,861萬元，約佔預算數的28.01％，本年度節約金額較少為231,882萬元，約為預算金額的17.67％，較上年度減少約10.3％。

上年度工程發包後變更設計者有118件，本年度因工程件數較少以致變更設計者亦較少，減少11件為107件，但以對總工程件數的比率來看，本年度變更設計的的比率與上年度約略相等，均為17.7％。上年度變更設計後追加工程款為10,887萬元約佔決標金額的1.68％，本年度變更設計後追加工程款為12,325萬元約佔決標金額的1.14％，追加金額雖增加1,438萬元，但比率卻減少約0.5％。

上年度公共工程完工後經驗收合格且完成工程費結清者計有193件，本年度較上年度增加4件為197件。上年度工程總決算金額為70,976萬元，因有變更設計之故，其決算金額較決標金額多出5,935萬元，增加比率為9.12％；本年度工程決算金額則較少，較上年度減少32,570萬元，僅有38,406萬元，與決標金額比較仍多出4,282萬元，增加幅度為12.55％，較上年度增加3.4％。但與施工預算比較，上年度仍節省經費21,482萬元，節省經費比率為23.23％，本年度預算結餘較上年度減少8,718萬元為12,764萬元，節省經費比率為24.94％，則較上年增加1.7％。（詳如表21）

| 表1、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表 |
| --- |
|  |  |  | 93年1月1日至12月31日 |  | 單位：件，％ |
| 區 分 | 總 計 | 養護工程處 | 新建工程處 | 衛生下水道 工程處 | 公園及路燈 工程處 |
|  | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 |
| 發包方式 | 合計 | 603 | 100.00 | 194 | 100.00 | 109 | 100.00 | 55 | 100.00 | 245 | 100.00 |
|  | 公開招標 | 532 | 88.23 | 175 | 90.21 | 70 | 64.22 | 55 | 100.00 | 232 | 94.69 |
|  | 限制性招標 | 議價 | 24 | 3.98 | 10 | 5.15 | 8 | 7.34 |  |  | 6 | 2.45 |
|  |  | 比價 | 12 | 1.99 | 6 | 3.09 | 1 | 0.92 |  |  | 5 | 2.04 |
|  |  | 公開評選 | 31 | 5.14 | 3 | 1.55 | 26 | 23.85 |  |  | 2 | 0.82 |
|  | 逕洽 | 4 | 0.66 |  |  | 4 | 3.67 |  |  |  |  |
| 變更設計 | 無 | 496 | 82.26 | 146 | 75.26 | 105 | 96.33 | 46 | 83.64 | 199 | 81.22 |
|  | 有 | 107 | 17.74 | 48 | 24.74 | 4 | 3.67 | 9 | 16.36 | 46 | 18.78 |
| 開工情形 | 已開工 | 539 | 89.39 | 181 | 93.30 | 72 | 66.06 | 54 | 98.18 | 232 | 94.69 |
|  | 未開工 | 64 | 10.61 | 13 | 6.70 | 37 | 33.94 | 1 | 1.82 | 13 | 5.31 |
| 完工情形 | 已完工 | 326 | 54.06 | 95 | 48.97 | 41 | 37.61 | 10 | 18.18 | 180 | 73.47 |
|  | 未完工 | 277 | 45.94 | 99 | 51.03 | 68 | 62.39 | 45 | 81.82 | 65 | 26.53 |
| 驗收情形 | 已驗收 | 231 | 38.31 | 40 | 20.62 | 31 | 28.44 | 6 | 10.91 | 154 | 62.86 |
|  | 未驗收 | 372 | 61.69 | 154 | 79.38 | 78 | 71.56 | 49 | 89.09 | 91 | 37.14 |
| 結算情形 | 已結算 | 197 | 32.67 | 23 | 11.86 | 21 | 19.27 | 6 | 10.91 | 147 | 60.00 |
|  | 未結算 | 406 | 67.33 | 171 | 88.14 | 88 | 80.73 | 49 | 89.09 | 98 | 40.00 |
| 備註：1.未驗收及未決算件數含未完工工程件數。 |  |  |  |  |  |
| 2.已開工未完工的公共工程計213件。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.已完工未驗收的公共工程計95件。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.已驗收未決算的公共工程計34件。 |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |

| 表2、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表----按決標月別分 |
| --- |
|  |  |  | 93年1月1日至12月31日 | 單位：件、﹪ |
| 區 分 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 發包方式 | 合計 | 數量 | 603 | 42 | 65 | 71 | 54 | 56 | 59 |
|  |  | ％ | 100.00 | 6.97 | 10.78 | 11.77 | 8.96 | 9.29 | 9.78 |
|  | 公開招標 | 數量 | 532 | 41 | 63 | 63 | 51 | 47 | 55 |
|  |  | ％ | 100.00 | 7.71 | 11.84 | 11.84 | 9.59 | 8.83 | 10.34 |
|  | 限制性招標 | 議價 | 數量 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |  |
|  |  |  | ％ | 100.00 | 4.17 | 4.17 | 8.33 | 4.17 | 16.67 |  |
|  |  | 比價 | 數量 | 12 |  | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | ％ | 100.00 |  | 8.33 | 16.67 |  |  |  |
|  |  | 公開評選 | 數量 | 31 |  |  | 4 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | ％ | 100.00 |  |  | 12.90 | 6.45 | 9.68 | 12.90 |
|  | 逕洽 | 數量 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | ％ | 100.00 |  |  |  |  | 50.00 |  |
| 開工情形 | 已開工 | 數量 | 539 | 42 | 65 | 66 | 51 | 52 | 57 |
|  |  | ％ | 100.00 | 7.79 | 12.06 | 12.24 | 9.46 | 9.65 | 10.58 |
|  | 未開工 | 數量 | 64 |  |  | 5 | 3 | 4 | 2 |
|  |  | ％ | 100.00 |  |  | 7.81 | 4.69 | 6.25 | 3.13 |
| 完工情形 | 已完工 | 數量 | 326 | 39 | 51 | 43 | 34 | 29 | 35 |
|  |  | ％ | 100.00 | 11.96 | 15.64 | 13.19 | 10.43 | 8.90 | 10.74 |
|  | 未完工 | 數量 | 277 | 3 | 14 | 28 | 20 | 27 | 24 |
|  |  | ％ | 100.00 | 1.08 | 5.05 | 10.11 | 7.22 | 9.75 | 8.66 |
| 驗收情形 | 已驗收 | 數量 | 231 | 34 | 32 | 26 | 27 | 23 | 29 |
|  |  | ％ | 100.00 | 14.72 | 13.85 | 11.26 | 11.69 | 9.96 | 12.55 |
|  | 未驗收 | 數量 | 372 | 8 | 33 | 45 | 27 | 33 | 30 |
|  |  | ％ | 100.00 | 2.15 | 8.87 | 12.10 | 7.26 | 8.87 | 8.06 |
| 結算情形 | 已結算 | 數量 | 197 | 34 | 26 | 22 | 23 | 17 | 22 |
|  |  | ％ | 100.00 | 17.26 | 13.20 | 11.17 | 11.68 | 8.63 | 11.17 |
|  | 未結算 | 數量 | 406 | 8 | 39 | 49 | 31 | 39 | 37 |
|  |  | ％ | 100.00 | 1.97 | 9.61 | 12.07 | 7.64 | 9.61 | 9.11 |

| 表2、臺北市政府工務局公共工程發包及執行概況總表（續完） ----按決標月別分 |
| --- |
|  |  |  | 93年1月1日至12月31日 |  | 單位：件、﹪ |
| 區 分 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 發包方式 | 合計 | 數量 | 56 | 42 | 43 | 38 | 46 | 31 |
|  |  | ％ | 9.29 | 6.97 | 7.13 | 6.30 | 7.63 | 5.14 |
|  | 公開招標 | 數量 | 54 | 37 | 31 | 30 | 39 | 21 |
|  |  | ％ | 10.15 | 6.95 | 5.83 | 5.64 | 7.33 | 3.95 |
|  | 限制性招標 | 議價 | 數量 |  | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 |
|  |  |  | ％ |  | 8.33 | 4.17 | 20.83 | 4.17 | 25.00 |
|  |  | 比價 | 數量 |  | 1 | 6 | 2 |  |  |
|  |  |  | ％ |  | 8.33 | 50.00 | 16.67 |  |  |
|  |  | 公開評選 | 數量 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
|  |  |  | ％ | 6.45 | 6.45 | 16.13 | 3.23 | 16.13 | 9.68 |
|  | 逕洽 | 數量 |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | ％ |  |  |  |  | 25.00 | 25.00 |
| 開工情形 | 已開工 | 數量 | 53 | 38 | 36 | 34 | 33 | 12 |
|  |  | ％ | 9.83 | 7.05 | 6.68 | 6.31 | 6.12 | 2.23 |
|  | 未開工 | 數量 | 3 | 4 | 7 | 4 | 13 | 19 |
|  |  | ％ | 4.69 | 6.25 | 10.94 | 6.25 | 20.31 | 29.69 |
| 完工情形 | 已完工 | 數量 | 31 | 18 | 20 | 12 | 9 | 5 |
|  |  | ％ | 9.51 | 5.52 | 6.13 | 3.68 | 2.76 | 1.53 |
|  | 未完工 | 數量 | 25 | 24 | 23 | 26 | 37 | 26 |
|  |  | ％ | 9.03 | 8.66 | 8.30 | 9.39 | 13.36 | 9.39 |
| 驗收情形 | 已驗收 | 數量 | 20 | 12 | 18 | 6 | 2 | 2 |
|  |  | ％ | 8.66 | 5.19 | 7.79 | 2.60 | 0.87 | 0.87 |
|  | 未驗收 | 數量 | 36 | 30 | 25 | 32 | 44 | 29 |
|  |  | ％ | 9.68 | 8.06 | 6.72 | 8.60 | 11.83 | 7.80 |
| 結算情形 | 已結算 | 數量 | 19 | 10 | 14 | 6 | 2 | 2 |
|  |  | ％ | 9.64 | 5.08 | 7.11 | 3.05 | 1.02 | 1.02 |
|  | 未結算 | 數量 | 37 | 32 | 29 | 32 | 44 | 29 |
|  |  | ％ | 9.11 | 7.88 | 7.14 | 7.88 | 10.84 | 7.14 |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |

| 表3、臺北市政府工務局公共工程已發包未開工統計表 |
| --- |
| （按決標月分） |
|  |  |  |  | 民國93年 |  | 單位：件，％ |
| 區分 | 總 計 | 養護工程處 | 新建工程處 | 衛生下水道 工程處 | 公園及路燈 工程處 |
|  | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 |
| 總計 | 64 | 100.00 | 13 | 100.00 | 37 | 100.00 | 1 | 100.00 | 13 | 100.00 |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 | 5 | 7.81 |  |  | 5 | 13.51 |  |  |  |  |
| 4月 | 3 | 4.69 |  |  | 2 | 5.41 |  |  | 1 | 7.69 |
| 5月 | 4 | 6.25 |  |  | 4 | 10.81 |  |  |  |  |
| 6月 | 2 | 3.13 |  |  | 2 | 5.41 |  |  |  |  |
| 7月 | 3 | 4.69 | 1 | 7.69 | 1 | 2.70 |  |  | 1 | 7.69 |
| 8月 | 4 | 6.25 | 1 | 7.69 | 2 | 5.41 |  |  | 1 | 7.69 |
| 9月 | 7 | 10.94 |  |  | 7 | 18.92 |  |  |  |  |
| 10月 | 4 | 6.25 | 3 | 23.08 | 1 | 2.70 |  |  |  |  |
| 11月 | 13 | 20.31 | 4 | 30.77 | 8 | 21.62 |  |  | 1 | 7.69 |
| 12月 | 19 | 29.69 | 4 | 30.77 | 5 | 13.51 | 1 | 100.00 | 9 | 69.23 |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |
| 表4、臺北市政府工務局公共工程已開工未完工統計表 |
| （按開工月分） |
|  |  |  |  | 民國93年 |  |  | 單位：件，％ |
| 區分 | 總 計 | 養護工程處 | 新建工程處 | 衛生下水道 工程處 | 公園及路燈 工程處 |
|  | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 |
| 總計 | 213 | 100.00 | 86 | 100.00 | 31 | 100.00 | 44 | 100.00 | 52 | 100.00 |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 | 5 | 2.35 |  |  |  |  |  |  | 5 | 9.62 |
| 3月 | 10 | 4.69 | 5 | 5.81 | 1 | 3.23 | 1 | 2.27 | 3 | 5.77 |
| 4月 | 15 | 7.04 | 8 | 9.30 | 2 | 6.45 | 4 | 9.09 | 1 | 1.92 |
| 5月 | 11 | 5.16 | 6 | 6.98 | 2 | 6.45 | 1 | 2.27 | 2 | 3.85 |
| 6月 | 15 | 7.04 | 6 | 6.98 | 2 | 6.45 | 6 | 13.64 | 1 | 1.92 |
| 7月 | 26 | 12.21 | 7 | 8.14 | 2 | 6.45 | 12 | 27.27 | 5 | 9.62 |
| 8月 | 23 | 10.80 | 8 | 9.30 | 4 | 12.90 | 8 | 18.18 | 3 | 5.77 |
| 9月 | 21 | 9.86 | 11 | 12.79 | 6 | 19.35 | 2 | 4.55 | 2 | 3.85 |
| 10月 | 22 | 10.33 | 8 | 9.30 | 3 | 9.68 | 3 | 6.82 | 8 | 15.38 |
| 11月 | 31 | 14.55 | 13 | 15.12 | 4 | 12.90 | 3 | 6.82 | 11 | 21.15 |
| 12月 | 34 | 15.96 | 14 | 16.28 | 5 | 16.13 | 4 | 9.09 | 11 | 21.15 |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |

| 表5、臺北市政府工務局公共工程已完工未驗收統計表 |
| --- |
| （按完工月分） |
|  |  |  |  | 民國93年 |  |  | 單位：件，％ |
| 區分 | 總 計 | 養護工程處 | 新建工程處 | 衛生下水道 工程處 | 公園及路燈 工程處 |
|  | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 |
| 總計 | 95 | 100.00 | 55 | 100.00 | 10 | 100.00 | 4 | 100.00 | 26 | 100.00 |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月 | 1 | 1.05 | 1 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月 | 2 | 2.11 | 1 | 1.82 | 1 | 10.00 |  |  |  |  |
| 9月 | 4 | 4.21 | 1 | 1.82 | 1 | 10.00 | 2 | 50.00 |  |  |
| 10月 | 14 | 14.74 | 11 | 20.00 | 1 | 10.00 |  |  | 2 | 7.69 |
| 11月 | 14 | 14.74 | 8 | 14.55 | 4 | 40.00 | 1 | 25.00 | 1 | 3.85 |
| 12月 | 60 | 63.16 | 33 | 60.00 | 3 | 30.00 | 1 | 25.00 | 23 | 88.46 |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |
| 表6、臺北市政府工務局公共工程已驗收未結清經費統計表 |
| （按驗收月分） |
|  |  |  |  | 民國93年 |  |  |  | 單位：件，％ |
| 區分 | 總 計 | 養護工程處 | 新建工程處 | 衛生下水道 工程處 | 公園及路燈 工程處 |
|  | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 |
| 總計 | 34 | 100.00 | 17 | 100.00 | 10 | 100.00 |  |  | 7 | 100.00 |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月 | 1 | 2.94 |  |  | 1 | 10.00 |  |  |  |  |
| 9月 | 3 | 8.82 | 2 | 11.76 | 1 | 10.00 |  |  |  |  |
| 10月 | 5 | 14.71 | 2 | 11.76 | 3 | 30.00 |  |  |  |  |
| 11月 | 10 | 29.41 | 8 | 47.06 | 2 | 20.00 |  |  |  |  |
| 12月 | 15 | 44.12 | 5 | 29.41 | 3 | 30.00 |  |  | 7 | 100.00 |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |

| 表7、臺北市公共工程發包與底價分析表 |
| --- |
|  |  |  |  |  | 民國93年 |  |  |  |
|  | 總計 | 未訂 底價 | 100萬元以下 | 100- 500萬元 | 500- 1,000萬元 | 1,000- 5,000萬元 | 5,000萬 -1億元 | 1億元以上 |
| 總計 | 小計 | 603 | 16 | 118 | 273 | 62 | 90 | 22 | 22 |
|  | 公開招標 | 532 | 11 | 98 | 246 | 53 | 80 | 22 | 22 |
|  | 限制性招標 | 議價 | 24 |  | 13 | 8 | 1 | 2 |  |  |
|  |  | 比價 | 12 |  | 3 | 7 | 2 |  |  |  |
|  |  | 公開評選 | 31 | 1 | 4 | 12 | 6 | 8 |  |  |
|  | 逕洽 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 養工處 | 小計 | 194 |  | 6 | 86 | 35 | 53 | 4 | 10 |
|  | 公開招標 | 175 |  | 5 | 71 | 34 | 51 | 4 | 10 |
|  | 限制性招標 | 議價 | 10 |  | 1 | 6 | 1 | 2 |  |  |
|  |  | 比價 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 公開評選 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 逕洽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新工處 | 小計 | 109 | 15 | 31 | 32 | 11 | 15 |  | 5 |
|  | 公開招標 | 70 | 11 | 20 | 21 | 6 | 7 |  | 5 |
|  | 限制性招標 | 議價 | 8 |  | 6 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 比價 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 公開評選 | 26 |  | 4 | 9 | 5 | 8 |  |  |
|  | 逕洽 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 衛工處 | 小計 | 55 |  | 2 | 7 | 3 | 18 | 18 | 7 |
|  | 公開招標 | 55 |  | 2 | 7 | 3 | 18 | 18 | 7 |
|  | 限制性招標 | 議價 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 比價 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公開評選 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逕洽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公園處 | 小計 | 245 | 1 | 79 | 148 | 13 | 4 |  |  |
|  | 公開招標 | 232 |  | 71 | 147 | 10 | 4 |  |  |
|  | 限制性招標 | 議價 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 比價 | 5 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  | 公開評選 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 逕洽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |

| 表8、臺北市政府工務局公共工程決標件數統計表－－按金額分 |
| --- |
|  |  |  |  | 民國93年 |  |  |  |  | 單位：件，％ |
| 區 分 | 總 計 | 養護工程處 | 新建工程處 | 衛生下水道工程處 | 公園及路燈工程處 |
|  | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 |
|  | 合 計 | 603 | 100.00 | 194 | 100.00 | 109 | 100.00 | 55 | 100.00 | 245 | 100.00 |
| 1 | 100萬元以下 | 135 | 22.39 | 6 | 3.09 | 39 | 35.78 | 3 | 5.45 | 87 | 35.51 |
| 2 | 100-500萬元 | 273 | 45.27 | 92 | 47.42 | 31 | 28.44 | 7 | 12.73 | 143 | 58.37 |
| 3 | 500-1,000萬元 | 60 | 9.95 | 33 | 17.01 | 13 | 11.93 | 4 | 7.27 | 10 | 4.08 |
| 4 | 1,000-5,000萬元 | 91 | 15.09 | 49 | 25.26 | 16 | 14.68 | 21 | 38.18 | 5 | 2.04 |
| 5 | 5,000萬-1億元 | 21 | 3.48 | 5 | 2.58 | 1 | 0.92 | 15 | 27.27 |  |  |
| 6 | 1億元以上 | 23 | 3.81 | 9 | 4.64 | 9 | 8.26 | 5 | 9.09 |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |
| 表9、臺北市政府工務局公共工程決標與底價差額統計表 |
|  |  |  |  | 民國93年 |  |  |  |  | 單位：件，％ |
| 區 分 | 總 計 | 養護工程處 | 新建工程處 | 衛生下水道工程處 | 公園及路燈工程處 |
|  | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 |
|  | 合 計 | 603 | 100.00 | 194 | 100.00 | 109 | 100.00 | 55 | 100.00 | 245 | 100.00 |
| 9 | 超底價決標 | 19 | 3.15 | 6 | 3.09 | 1 | 0.92 |  |  | 12 | 4.90 |
| 0 | 0 元 | 124 | 20.56 | 32 | 16.49 | 53 | 48.62 | 5 | 9.09 | 34 | 13.88 |
| 1 | 10萬元以下 | 92 | 15.26 | 20 | 10.31 | 18 | 16.51 | 4 | 7.27 | 50 | 20.41 |
| 2 | 10-50萬元 | 145 | 24.05 | 39 | 20.10 | 20 | 18.35 | 5 | 9.09 | 81 | 33.06 |
| 3 | 50-100萬元 | 90 | 14.93 | 35 | 18.04 | 4 | 3.67 | 5 | 9.09 | 46 | 18.78 |
| 4 | 100-500萬元 | 93 | 15.42 | 50 | 25.77 | 6 | 5.50 | 18 | 32.73 | 19 | 7.76 |
| 5 | 500-1,000萬元 | 16 | 2.65 | 7 | 3.61 | 2 | 1.83 | 5 | 9.09 | 2 | 0.82 |
| 6 | 1,000-5,000萬元 | 21 | 3.48 | 5 | 2.58 | 2 | 1.83 | 13 | 23.64 | 1 | 0.41 |
| 7 | 5,000萬元以上 | 3 | 0.50 |  |  | 3 | 2.75 |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |

| 表10、臺北市政府工務局公共工程變更設計件數統計表－－按金額分 |
| --- |
|  |  |  |  | 民國93年 |  |  |  |  |  | 單位：件，％ |
| 區 分 | 總 計 | 養護工程處 | 新建工程處 | 衛生下水道工程處 | 公園及路燈工程處 |
|  | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 |
| 合 計 | 107 | 100.00 | 48 | 100.00 | 4 | 100.00 | 9 | 100.00 | 46 | 100.00 |
| 追加工程 | 小計 |  | 99 | 92.52 | 45 | 93.75 | 4 | 100.00 | 9 | 100.00 | 41 | 89.13 |
|  | 0元 | 0 | 1 | 0.93 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2.17 |
|  | 10萬元以下 | 1 | 27 | 25.23 | 6 | 12.50 | 1 | 25.00 |  |  | 20 | 43.48 |
|  | 10-50萬元 | 2 | 31 | 28.97 | 16 | 33.33 | 1 | 25.00 | 2 | 22.22 | 12 | 26.09 |
|  | 50-100萬元 | 3 | 10 | 9.35 | 5 | 10.42 |  |  | 1 | 11.11 | 4 | 8.70 |
|  | 100-500萬元 | 4 | 21 | 19.63 | 12 | 25.00 | 2 | 50.00 | 4 | 44.44 | 3 | 6.52 |
|  | 500-1,000萬元 | 5 | 8 | 7.48 | 5 | 10.42 |  |  | 2 | 22.22 | 1 | 2.17 |
|  | 1,000-5,000萬元 | 6 | 1 | 0.93 | 1 | 2.08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,000萬元以上 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 追減工程 | 9 | 8 | 7.48 | 3 | 6.25 |  |  |  |  | 5 | 10.87 |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表11、臺北市政府工務局公共工程待工工期統計表 |
|  |  |  |  |  | 民國93年 |  |  |  |  | 單位：件，％ |
| 區 分 | 總 計 | 養護工程處 | 新建工程處 | 衛生下水道工程處 | 公園及路燈工程處 |
|  | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 |
| 合 計 | 539 | 100.00 | 181 | 100.00 | 72 | 100.00 | 54 | 100.00 | 232 | 100.00 |
| 0 | 0日 |  | 8 | 1.48 | 1 | 0.55 | 6 | 8.33 |  |  | 1 | 0.43 |
| 1 | 15日以內 |  | 157 | 29.13 | 25 | 13.81 | 12 | 16.67 | 12 | 22.22 | 108 | 46.55 |
| 2 | 15-30日 |  | 133 | 24.68 | 27 | 14.92 | 5 | 6.94 | 38 | 70.37 | 63 | 27.16 |
| 3 | 30-45日 |  | 65 | 12.06 | 31 | 17.13 | 6 | 8.33 | 2 | 3.70 | 26 | 11.21 |
| 4 | 45-60日 |  | 37 | 6.86 | 22 | 12.15 | 9 | 12.50 | 1 | 1.85 | 5 | 2.16 |
| 5 | 60-75日 |  | 32 | 5.94 | 14 | 7.73 | 9 | 12.50 | 1 | 1.85 | 8 | 3.45 |
| 6 | 75-90日 |  | 34 | 6.31 | 17 | 9.39 | 7 | 9.72 |  |  | 10 | 4.31 |
| 7 | 90日以上 |  | 69 | 12.80 | 42 | 23.20 | 18 | 25.00 |  |  | 9 | 3.88 |
| 8 | 其他 |  | 4 | 0.74 | 2 | 1.10 |  |  |  |  | 2 | 0.86 |
| 附註：1.待工工期為工程決標與開工日期之差距日數 |  |  |  |  |  |  |
| 2.最大差距日數為250日，工期待工日數超過200日以上者計有5件。 |  |  |  |
| 3.已決標未開工工程共計64件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他-為因應緊急需要因素先行施工，再補辦發包作業程序，致開工日期在決標日期之前。 |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表12、臺北市政府工務局公共工程完工期程統計表 |
| --- |
|  |  |  |  |  | 民國93年 |  |  |  | 單位：件，％ |
| 區 分 | 總 計 | 養護工程處 | 新建工程處 | 衛生下水道 工程處 | 公園及路燈 工程處 |
|  | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 |
| 總 計 | 326 | 100.00 | 95 | 100.00 | 41 | 100.00 | 10 | 100.00 | 180 | 100.00 |
| 1 | 60日以內 | 97 | 29.75 | 11 | 11.58 | 27 | 65.85 | 1 | 10.00 | 58 | 32.22 |
| 2 | 60-120日 | 99 | 30.37 | 37 | 38.95 | 11 | 26.83 | 7 | 70.00 | 44 | 24.44 |
| 3 | 120-180日 | 55 | 16.87 | 23 | 24.21 | 1 | 2.44 | 1 | 10.00 | 30 | 16.67 |
| 4 | 180-240日 | 18 | 5.52 | 9 | 9.47 | 2 | 4.88 | 1 | 10.00 | 6 | 3.33 |
| 5 | 240-300日 | 45 | 13.80 | 14 | 14.74 |  |  |  |  | 31 | 17.22 |
| 6 | 300-360日 | 12 | 3.68 | 1 | 1.05 |  |  |  |  | 11 | 6.11 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附註：其他--為因應緊急需要等因素先行施工，再補辦發包作業以致完工日期在開工日期之前。 |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |
| 表13、臺北市政府工務局公共工程驗收日與完工日差距統計表 |
|  |  |  |  |  | 民國93年 |  |  |  | 單位：件，％ |
| 區 分 | 總 計 | 養護工程處 | 新建工程處 | 衛生下水道 工程處 | 公園及路燈 工程處 |
|  | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 |
| 合 計 | 231 | 100.00 | 40 | 100.00 | 31 | 100.00 | 6 | 100.00 | 154 | 100.00 |
| 0 | 0日 | 10 | 4.33 |  |  | 1 | 3.23 |  |  | 9 | 5.84 |
| 1 | 15日以內 | 38 | 16.45 | 3 | 7.50 |  |  |  |  | 35 | 22.73 |
| 2 | 15-30日 | 63 | 27.27 | 8 | 20.00 | 8 | 25.81 |  |  | 47 | 30.52 |
| 3 | 30-45日 | 45 | 19.48 | 7 | 17.50 | 13 | 41.94 | 1 | 16.67 | 24 | 15.58 |
| 4 | 45-60日 | 26 | 11.26 | 7 | 17.50 | 5 | 16.13 | 1 | 16.67 | 13 | 8.44 |
| 5 | 60-75日 | 26 | 11.26 | 9 | 22.50 | 3 | 9.68 | 1 | 16.67 | 13 | 8.44 |
| 6 | 75-90日 | 7 | 3.03 | 1 | 2.50 |  |  | 1 | 16.67 | 5 | 3.25 |
| 7 | 90日以上 | 16 | 6.93 | 5 | 12.50 | 1 | 3.23 | 2 | 33.33 | 8 | 5.19 |
| 附註：1.最大差距日數為 169日、175日，差距日數超過100日以上者計有9件。 |
| 2.已完工未驗收的公共工程計有95件。 |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |

| 表14、臺北市政府工務局公共工程完工概況表 |
| --- |
|  |  |  |  |  | 93年12月31日 |  |  | 單位：件，日 |
| 區 分 | 完工件數 | 總工程日數 | 平均每件工程完工日數 | 完成驗收件數 | 完成驗收所需日數 | 平均每件完成驗收日數 |
| 總 計 | 326 | 38,867 | 119.22 | 231 | 8,964 | 38.81 |
| 養護工程處 | 95 | 12,737 | 134.07 | 40 | 2,223 | 55.58 |
| 新建工程處 | 41 | 2,034 | 49.61 | 31 | 1,207 | 38.94 |
| 衛生下水道 工程處 | 10 | 1,062 | 106.20 | 6 | 451 | 75.17 |
| 公園及路燈 工程處 | 180 | 23,034 | 127.97 | 154 | 5,083 | 33.01 |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |
| 表15、臺北市政府工務局公共工程日已完工未驗收件數統計表（一） |
|  |  |  |  |  | 93年12月 |  |  |  | 單位：件，％ |
| 區 分 | 總 計 | 養護工程處 | 新建工程處 | 衛生下水道 工程處 | 公園及路燈 工程處 |
|  | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 |
| 合 計 | 95 | 100.00 | 55 | 100.00 | 10 | 100.00 | 4 | 100.00 | 26 | 100.00 |
| 0 | 0日 | 25 | 26.32 | 18 | 32.73 |  |  |  |  | 7 | 26.92 |
| 1 | 60日以內 | 47 | 49.47 | 21 | 38.18 | 7 | 70.00 | 2 | 50.00 | 17 | 65.38 |
| 2 | 60-120日 | 19 | 20.00 | 13 | 23.64 | 2 | 20.00 | 2 | 50.00 | 2 | 7.69 |
| 3 | 120-180日 | 3 | 3.16 | 2 | 3.64 | 1 | 10.00 |  |  |  |  |
| 4 | 180-240日 | 1 | 1.05 | 1 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 240-300日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 300-360日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附註：最大差距日數為184日（養工處）。 |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |

| 表16、公共工程日已完工未驗收件數統計表（二） |
| --- |
|  |  |  |  | 民國93年 |  |  | 單位：件 |
| 區 分 | 合計 | 0日 | 60日以內 | 60-120日 | 120-180日 | 180-240日 |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 總 計 | 小 計 | 95 | 25 | 47 | 19 | 3 | 1 |
|  | 100萬元以下 | 1 | 19 | 6 | 10 | 2 | 1 |  |
|  | 100-500萬元 | 2 | 40 | 10 | 23 | 6 |  | 1 |
|  | 500-1,000萬元 | 3 | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 |  |
|  | 1,000-5,000萬元 | 4 | 22 | 4 | 8 | 9 | 1 |  |
|  | 5,000萬-1億元 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1億元以上 | 6 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 養護 工程處 | 小 計 | 55 | 18 | 21 | 13 | 2 | 1 |
|  | 100萬元以下 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-500萬元 | 2 | 24 | 9 | 9 | 5 |  | 1 |
|  | 500-1,000萬元 | 3 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 |  |
|  | 1,000-5,000萬元 | 4 | 19 | 4 | 8 | 6 | 1 |  |
|  | 5,000萬-1億元 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1億元以上 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 新建 工程處 | 小 計 |  | 10 |  | 7 | 2 | 1 |  |
|  | 100萬元以下 | 1 | 3 |  | 2 |  | 1 |  |
|  | 100-500萬元 | 2 | 6 |  | 5 | 1 |  |  |
|  | 500-1,000萬元 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,000-5,000萬元 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 5,000萬-1億元 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1億元以上 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 衛生下水道 工程處 | 小 計 |  | 4 |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 100萬元以下 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-500萬元 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 500-1,000萬元 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,000-5,000萬元 | 4 | 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | 5,000萬-1億元 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1億元以上 | 6 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 公園路燈 工程處 | 小 計 |  | 26 | 7 | 17 | 2 |  |  |
|  | 100萬元以下 | 1 | 16 | 6 | 8 | 2 |  |  |
|  | 100-500萬元 | 2 | 9 | 1 | 8 |  |  |  |
|  | 500-1,000萬元 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1,000-5,000萬元 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,000萬-1億元 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1億元以上 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |

| 表17、臺北市政府工務局公共工程日已完工未驗收件數統計表---按決標金額分 |
| --- |
|  |  |  |  | 民國93年12月 |  |  |  | 單位：件，％ |
| 區 分 | 總 計 | 養護工程處 | 新建工程處 | 衛生下水道 工程處 | 公園及路燈 工程處 |
|  | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 |
| 合 計 | 95 | 100.00 | 55 | 100.00 | 10 | 100.00 | 4 | 100.00 | 26 | 100.00 |
| 1 | 100萬元以下 | 19 | 20.00 |  |  | 3 | 30.00 |  |  | 16 | 61.54 |
| 2 | 100-500萬元 | 40 | 42.11 | 24 | 43.64 | 6 | 60.00 | 1 | 25.00 | 9 | 34.62 |
| 3 | 500-1,000萬元 | 13 | 13.68 | 12 | 21.82 |  |  |  |  | 1 | 3.85 |
| 4 | 1,000-5,000萬元 | 22 | 23.16 | 19 | 34.55 | 1 | 10.00 | 2 | 50.00 |  |  |
| 5 | 5,000萬-1億元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1億元以上 | 1 | 1.05 |  |  |  |  | 1 | 25.00 |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |
| 表18、臺北市政府工務局公共工程預算結餘統計表－－按金額分 |
|  |  |  |  |  | 民國93年 |  |  |  | 單位：件，％ |
| 區 分 | 總 計 | 養護工程處 | 新建工程處 | 衛生下水道 工程處 | 公園及路燈 工程處 |
|  | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 | 件數 | 百分比 |
|  | 合計 | 197 | 100.00 | 23 | 100.00 | 21 | 100.00 | 6 | 100.00 | 147 | 100.00 |
| 0 | 0元 | 9 | 4.57 | 8 | 34.78 |  |  |  |  | 1 | 0.68 |
| 1 | 10萬元以下 | 37 | 18.78 |  |  | 14 | 66.67 | 1 | 16.67 | 22 | 14.97 |
| 2 | 10-50萬元 | 55 | 27.92 | 3 | 13.04 | 6 | 28.57 | 2 | 33.33 | 44 | 29.93 |
| 3 | 50-100萬元 | 45 | 22.84 | 5 | 21.74 | 1 | 4.76 |  |  | 39 | 26.53 |
| 4 | 100-500萬元 | 45 | 22.84 | 7 | 30.43 |  |  | 1 | 16.67 | 37 | 25.17 |
| 5 | 500-1,000萬元 | 1 | 0.51 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.68 |
| 6 | 1,000-5,000萬元 | 1 | 0.51 |  |  |  |  | 1 | 16.67 |  |  |
| 7 | 5,000萬元以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 預算不足 | 4 | 2.03 |  |  |  |  | 1 | 16.67 | 3 | 2.04 |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |  |

| 表19、臺北市政府工務局公共工程已驗收結算工程分析表 |
| --- |
|  |  |  |  | 民國93年 |  |  |  | 單位：件，％ |
| 區 分 | 已驗收已結算件數（件） | 變更設計工程件數（件） | 變更設計占已結算件數百分比（％） | 施工預算數（新台幣萬元） | 決標金額（新台幣萬元） | 決標金額占預算百分比（％） | 工程決算金額（新台幣萬元） | 工程決算金額占預算百分比（％） | 預算結餘金額（新台幣萬元） | 預算結餘占預算金額百分比（％） |
| 總計 | 197 | 40 | 20.30 | 51,170 | 34,124 | 66.69 | 38,406 | 75.06 | 12,764 | 24.94 |
| 養護工程處 | 23 | 5 | 21.74 | 8,402 | 4,782 | 56.92 | 6,823 | 81.21 | 1,579 | 18.79 |
| 新建工程處 | 21 |  |  | 1,720 | 1,480 | 86.03 | 1,466 | 85.22 | 254 | 14.78 |
| 衛生下水道工程處 | 6 | 2 | 33.33 | 4,568 | 3,285 | 71.92 | 2,990 | 65.46 | 1,578 | 34.54 |
| 公園及路燈工程處 | 147 | 33 | 22.45 | 36,481 | 24,577 | 67.37 | 27,127 | 74.36 | 9,354 | 25.64 |
| 附註：已驗收未結算工程計34件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |
| 表20、臺北市政府工務局公共工程已驗收未結算統計表 |
|  |  |  |  | 民國93年 |  |  |  | 單位：件 |
| 區 分 | 總計 | 15日 以內 | 15-30日 | 30-45日 | 45-60日 | 60-75日 | 75-90日 | 90- 105日 | 105- 120日 | 120日 以上 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 總計 | 34 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 |  |  | 4 |
| 養護工程處 | 17 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |  |  |  | 2 |
| 新建工程處 | 10 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 2 |
| 衛生下水道工程處 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公園及路燈工程處 | 7 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |

| 表21、92年度及93年度工務局各項公共工程發包及執行情形比較表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件、萬元、％ |
| 項 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 年度 | 區分 | 發包數量 |  | 平均每件工程預算金額 | 底價金額 | 決標金額 | 平均每件工程決標金額 | 決標金額與預算差額 | 決標金額與底價比較（％） | 決標金額與預算金額比較（％） | 節約金額比較 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7=2-5 | 8=5/4 | 9=5/2 | 10=7/2 |
| 92年 | 小計 | 數量 | 666 | 899,024 | 1,350 | 794,763 | 647,163 | 972 | 251,861 | 81.43 | 71.99 | 28.01 |
|  |  | ％ | 100.0 | 100.0 |  | 100.0 | 100.0 |  | 100.0 |  |  |  |
|  | 已驗收已決算 | 數量 | 193 | 92,460 | 479 | 79,804 | 65,041 | 337 | 27,419 | 81.50 | 70.35 | 29.65 |
|  |  | ％ | 29.0 | 10.3 |  | 10.0 | 10.1 |  | 10.9 |  |  |  |
|  | 未驗收未決算 | 數量 | 473 | 806,564 | 1,705 | 714,959 | 582,121 | 1,231 | 224,443 | 81.42 | 72.17 | 27.83 |
|  |  | ％ | 71.0 | 89.7 |  | 90.0 | 89.9 |  | 89.1 |  |  |  |
| 93年 | 小計 | 數量 | 603 | 1,312,135 | 2,176 | 1,193,583 | 1,080,253 | 1,791 | 231,882 | 90.51 | 82.33 | 17.67 |
|  |  | ％ | 100.0 | 100.0 |  | 100.0 | 100.0 |  | 100.0 |  |  |  |
|  | 已驗收已決算 | 數量 | 197 | 51,170 | 260 | 41,734 | 34,124 | 173 | 17,046 | 81.77 | 66.69 | 33.31 |
|  |  | ％ | 32.7 | 3.9 |  | 3.5 | 3.2 |  | 7.4 |  |  |  |
|  | 未驗收未決算 | 數量 | 406 | 1,260,965 | 3,106 | 1,151,849 | 1,046,129 | 2,577 | 214,836 | 90.82 | 82.96 | 17.04 |
|  |  | ％ | 67.3 | 96.1 |  | 96.5 | 96.8 |  | 92.6 |  |  |  |
| 93年與92年比較增減 | 小計 | 數量 | -63 | 413,111 | 826 | 398,821 | 433,090 | 820 | -19,979 | 9.1 | 10.3 | -10.3 |
|  |  | ％ | -9.5 | 46.0 | 61.2 | 50.2 | 66.9 | 84.4 | -7.9 |  |  |  |
|  | 已驗收已決算 | 數量 | 4 | -41,290 | -219 | -38,069 | -30,917 | -164 | -10,372 | 0.3 | -3.7 | 3.7 |
|  |  | ％ | 0.6 | -4.6 |  | -4.8 | -4.8 |  | -4.1 |  |  |  |
|  | 未驗收未決算 | 數量 | -67 | 454,401 | 1,401 | 436,890 | 464,008 | 1,346 | -9,607 | 9.4 | 10.8 | -10.8 |
|  |  | ％ | -10.1 | 50.5 |  | 55.0 | 71.7 |  | -3.8 |  |  |  |

| 表21、92年度及93年度工務局各項公共工程發包及執行情形比較表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件、萬元、％ |
| 項 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 年度 | 區分 | 發包數量 | 施工預算 | 平均每件工程預算金額 | 底價金額 | 決標金額 | 平均每件工程決標金額 | 決標金額與預算差額 | 決標金額與底價比較（％） | 決標金額與預算金額比較（％） | 節約金額比較 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7=2-5 | 8=5/4 | 9=5/2 | 10=7/2 |
| 92年 | 小計 | 數量 | 666 | 899,024 | 1,350 | 794,763 | 647,163 | 972 | 251,861 | 81.43 | 71.99 | 28.01 |
|  |  | ％ | 100.0 | 100.0 |  | 100.0 | 100.0 |  | 100.0 |  |  |  |
|  | 已驗收已決算 | 數量 | 193 | 92,460 | 479 | 79,804 | 65,041 | 337 | 27,419 | 81.50 | 70.35 | 29.65 |
|  |  | ％ | 29.0 | 10.3 |  | 10.0 | 10.1 |  | 10.9 |  |  |  |
|  | 未驗收未決算 | 數量 | 473 | 806,564 | 1,705 | 714,959 | 582,121 | 1,231 | 224,443 | 81.42 | 72.17 | 27.83 |
|  |  | ％ | 71.0 | 89.7 |  | 90.0 | 89.9 |  | 89.1 |  |  |  |
| 93年 | 小計 | 數量 | 603 | 1,312,135 | 2,176 | 1,193,583 | 1,080,253 | 1,791 | 231,882 | 90.51 | 82.33 | 17.67 |
|  |  | ％ | 100.0 | 100.0 |  | 100.0 | 100.0 |  | 100.0 |  |  |  |
|  | 已驗收已決算 | 數量 | 197 | 51,170 | 260 | 41,734 | 34,124 | 173 | 17,046 | 81.77 | 66.69 | 33.31 |
|  |  | ％ | 32.7 | 3.9 |  | 3.5 | 3.2 |  | 7.4 |  |  |  |
|  | 未驗收未決算 | 數量 | 406 | 1,260,965 | 3,106 | 1,151,849 | 1,046,129 | 2,577 | 214,836 | 90.82 | 82.96 | 17.04 |
|  |  | ％ | 67.3 | 96.1 |  | 96.5 | 96.8 |  | 92.6 |  |  |  |
| 93年與92年比較增減 | 小計 | 數量 | -63 | 413,111 | 826 | 398,821 | 433,090 | 820 | -19,979 | 9.1 | 10.3 | -10.3 |
|  |  | ％ | -9.5 | 46.0 | 61.2 | 50.2 | 66.9 | 84.4 | -7.9 |  |  |  |
|  | 已驗收已決算 | 數量 | 4 | -41,290 | -219 | -38,069 | -30,917 | -164 | -10,372 | 0.3 | -3.7 | 3.7 |
|  |  | ％ | 0.6 | -4.6 |  | -4.8 | -4.8 |  | -4.1 |  |  |  |
|  | 未驗收未決算 | 數量 | -67 | 454,401 | 1,401 | 436,890 | 464,008 | 1,346 | -9,607 | 9.4 | 10.8 | -10.8 |
|  |  | ％ | -10.1 | 50.5 |  | 55.0 | 71.7 |  | -3.8 |  |  |  |

| 表21、92年度及93年度工務局各項公共工程發包及執行情形比較表（續完） |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：件、萬元、％ |
| 項 次 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 年度 | 區分 | 變更設計 | 工程決算 | 預算結餘金額 |
|  |  | 件數 | （％） | 增減 金額 | 占決標金額（％） | 金額 | 與決標金額比較 | 與決標金額比較（％） | 金額 | 占預算金額（％） |
|  |  |  | 12=11/1 |  | 14= 13/5 |  | 16= 15-5 | 17= 16/5 | 18= 2-15 | 19= 18/2 |
| 92年 | 小計 | 數量 | 118 | 17.72 | 10,887 | 1.68 |  |  |  |  |  |
|  |  | ％ | 100.0 |  | 100.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 已驗收已決算 | 數量 | 52 | 26.94 | 5,793 | 8.91 | 70,976 | 5,935 | 9.12 | 21,482 | 23.23 |
|  |  | ％ | 44.1 |  | 53.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 未驗收未決算 | 數量 | 66 | 13.95 | 5,094 | 0.88 |  |  |  |  |  |
|  |  | ％ | 55.9 |  | 46.8 |  |  |  |  |  |  |
| 93年 | 小計 | 數量 | 107 | 17.74 | 12,325 | 1.14 |  |  |  |  |  |
|  |  | ％ | 100.0 |  | 100.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 已驗收已決算 | 數量 | 40 | 20.30 | 1,016 | 2.98 | 38,406 | 4,282 | 12.55 | 12,764 | 24.94 |
|  |  | ％ | 37.4 |  | 8.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 未驗收未決算 | 數量 | 67 | 16.50 | 11,308 | 1.08 |  |  |  |  |  |
|  |  | ％ | 62.6 |  | 91.8 |  |  |  |  |  |  |
| 93年與92年比較增減 | 小計 | 數量 | -11 | 0.0 | 1,438 | -0.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ％ | -9.3 |  | 13.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 已驗收已決算 | 數量 | -12 | -6.6 | -4,776 | -5.9 | -32,570 | -1,652 | 3.4 | -8,718 | 1.7 |
|  |  | ％ | -10.2 |  | -43.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 未驗收未決算 | 數量 | 1 | 2.5 | 6,214 | 0.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ％ | 0.8 |  | 57.1 |  |  |  |  |  |  |
| 附註：1.未訂底價以施工預算數視之，93年度共計16件（新工處15件，公園處1件）， |  |
|  | 總金額為新台幣251,593萬元。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.已驗收未決算視同未驗收，92年度共計21件、93年度共計34件。 |  |  |
| 資料來源：本局各工程處提供，統計室彙整。 |  |  |  |  |  |