臺北市政府工務局新建工程處會議紀錄
1. 開會事由：「北投區雙溪橋人行道拓寬工程」地區說明會
2. 開會時間：109年10月30日(星期五)下午3時00分
3. 開會地點：福佳里區民活動中心(石頭屋)(臺北市士林區美崙街190號)
4. 會議主持人：林正工程司琴妮代 紀錄：張瀚
5. 出席單位及人員：詳簽到單
6. 各單位意見:
  1. 里民意見:
有關設計單位說明拓寬結構已達可行上限部分，其承載能力是否會有不足疑慮，倘有民眾騎機車通行是否會產生立即性危害?
  1. 福佳里社區發展協會意見
雙溪橋已為數十年橋齡老橋，請設計單位說明其重量承載是否安全，另本案拓寬範圍雖設計作為行人及自行車通行用，是否考量機車違規通行情形該如何避免?
  1. 福佳里胡里長意見
    1. 雙溪橋東南角既有斜坡道與本案拓寬範圍界面銜接部分，應與水利工程處洽談，避免產生疏漏或路面高低不平等安全性問題。
    2. 市民所提疑慮請設計單位補充說明。

  1. 恆康工程顧問股份有限公司說明:
    1. 有關拓寬結構安全疑慮事宜，本案工程經結構計算分析符合規範要求，應無安全問題。
    2. 本案拓寬範圍因鄰接水利處堤防整治工程範圍，設計時皆與相關單位密切聯繫避免界面銜接問題，另有關機車違規通行疑慮，將研議設置相關交通管制設施。
  2. 臺北市政府工務局新建工程處說明:
有關民眾針對結構安全事宜，本處將持續督導廠商相關設計應由專業技師詳實釐清並簽證負責，以避免公共安全問題。
會議結論：
感謝議員、里長及里民對本工程相關建議，請設計顧問公司納入細部設計評估考量。
        ~以下空白~