臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「環南市場、成功市場、南門市場、第一果菜及萬大魚類批發市場及北投市場」第79次專案會議
2. 開會時間：111年10月14日（星期五）上午9時30分
3. 開會地點：視訊會議
4. 主 持 人：產業發展局王三中副局長、工務局林志峯局長
5. 紀 錄：林欣圓約僱人員
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 歷次市長室會議決議事項辦理情形，洽悉備查。
  2. 為各市場改建工程預算、工程進度之年底執行率達80%以上，請水利處、新工處按市場處推算尚須執行預算數，督商戮力達成，並依序將付款憑證移回市場處。
  3. 環南市場改建工程：
    1. 請水利處依預定計畫持續積極趲趕工進。
    2. 第二期1樓攤位間增設背牆一事，請市場處於會後7天內邀集攤商自治會、水利處、設計單位、監造單位及施工廠商等，確認新增變更設計需求，以免辦建造執照變更設計為原則。
  4. 成功市場改建工程：
請新工處督商維護工區環境及進場施工。至於施工廠商因情事變更提出履約爭議，請盡速依約向本府採購申訴審議委員會申請調解。
  1. 南門大樓暨市場改建統包工程：
請新工處督商依預定計畫持續趲趕工進。
  1. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：
    1. 請新工處督商依預定計畫持續趲趕工進。
    2. 有關台北農產公司提出歐美國家禁用R507A冷媒一事，依據專案管理單位說明，目前我國仍未禁用R507A冷媒，故已依招標文件規定審定統包廠商提出相關機具設備，且歐美國家對於冷凍及冷藏食品使用何種冷媒替代？尚無定論。又依據本工程預定施工進度規劃，實際定製相關設備之期程距今約2至3年。請市場處、新工處、專案管理單位、監造單位及統包廠商等，持續追蹤相關設備之國際、國內規範更替情形，適時檢討辦理契約變更事宜。
  2. 北投市場整修工程：
    1. 請市場處督商依預定計畫持續趲趕工進。
    2. 依據臺北市議會市民服務中心協調會議紀錄事項，為配合10月25日中繼市場試營運需要，請市場處洽新工處、停管處、公園處及交工處等單位，盡速完成中繼市場周邊公共設施修繕事宜。
2. 散會（是日上午11時00分）