臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「環南市場、成功市場、南門市場、第一果菜及萬大魚類批發市場及北投市場」第80次專案會議
2. 開會時間：111年11月18日（星期五）上午9時30分
3. 開會地點：視訊會議
4. 主 持 人：工務局林志峯局長、產業發展局王三中副局長
5. 紀 錄：林欣圓約僱人員
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 歷次市長室會議決議事項辦理情形，洽悉備查。
  2. 為期各工程預算執行率達80%之目標，經市場處估算各工程尚需核銷工程款數額，請水利處、新工處督商戮力達成，並於12月底前將付款憑證移回市場處核銷。
  3. 環南市場改建工程：
請水利處依預定計畫持續積極趲趕工進。
  1. 成功市場改建工程：
請新工處及市場處依11月3日市長室會議決議持續辦理。
  1. 南門大樓暨市場改建統包工程：
請新工處督商依預定計畫持續趲趕工進。
  1. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：
        1. 請新工處督商依預定計畫持續趲趕工進。
        2. 第一果菜批發市場屋頂田園建置方式，提報11月底「田園城市府會議」討論。
  2. 北投市場整修工程：
請市場處依預定計畫持續積極趲趕工進。
  1. 產發局王副局長口頭說明：
依據本市111年6月22日議會通過之淨零排放自治條例規定，用戶契約容量超過800kw者，應於用電場所或優先於本市適當場所，依市府規定期程自行或提供場所設置一定裝置容量以上之再生能源發電設備、儲能設備或購買一定額度之再生能源電力及憑證。依據本市議會審查共識前揭自治條例實施初期，一定裝置容量至少將比照中央標準10%計算之，提醒各單位後續初設階段因應配合預留設備設置所需水泥墩柱，避免事後還需破壞頂樓防水植筋。
散會（是日上午10時30分）