臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「第一果菜及魚類批發市場、環南市場、成功市場、南門市場及北投市場」第72次專案會議
2. 開會時間：111年3月22日（星期二）上午10時30分
3. 開會地點：視訊會議
4. 主 持 人：產業發展局林崇傑局長 工務局林志峯局長
5. 紀 錄：劉衡幫工程司
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 歷次市長室會議決議事項辦理情形，洽悉備查。
  2. 環南市場改建工程：
    1. 有關更新處針對環南市場周邊商家管理及分工執行方式，請都更處及市場處會商取得共識後，再提報雙首長會議。
    2. 既經水利處確認工程施工期程，請市場處據以修正府管計畫期程，並報府審核。
  3. 成功市場改建工程:
    1. 有關攤商自治會歷次反映中繼市場工程改善項目，請新工處及市場處釐清各項目之責任歸屬，俾於統計尚需增加經費。
    2. 攤商自治會反映中繼市場卸貨停車空間不足一節，請市場處洽停管處協助檢討周邊公有停車空間提供使用之可行性。
    3. 針對中繼市場部分攤位隔間牆底部設置阻水設施一節，請新工處督導施工廠商利用休市日完成設置。
  4. 南門大樓暨市場改建統包工程：
請新工處依預定計畫持續積極趲趕工進。
  1. 北投市場整修工程：
請市場處依預定計畫持續積極趲趕工進。
  1. 第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程：
    1. 3月29日攤商遷入第一果菜中繼批發市場零批場後，請市場處、農產公司、新工處、監造單位及統包廠商等會同確認改建工程第一期工區範圍；除農產公司盡速完成拆遷所屬設備外，其餘工區移由統包廠商規劃接續施工事宜。
    2. 確認第一果菜中繼批發市場啟用典禮活動邀請卡型式，請市場處及農產公司持續籌備相關事宜。
2. 散會（是日上午11時40分）