臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「第一果菜及魚類批發市場、環南市場、成功市場、南門市場及北投市場」第74次專案會議
2. 開會時間：111年5月20日（星期五）上午9時0分
3. 開會地點：視訊會議
4. 主 持 人：產業發展局王三中副局長（代） 工務局林志峯局長
5. 紀 錄：劉衡幫工程司
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 歷次市長室會議決議事項辦理情形，洽悉備查。
  2. 環南市場改建工程：
鑑於短延時強降雨，出現雨水沿第一期屋頂停車場進出車道逕流至6樓，導致6樓地坪積水。除已研擬改善方案外，請市場處、水利處、設計單位及施工廠商檢討將屋頂收納雨水直接導排至屋頂落水孔，減少沿車道逕流之水量；同時檢討車道上方延伸雨遮之可行性。
  1. 成功市場改建工程:
本工程施工廠商洽詢目前營建市場行情，已遠高於本府現行物調補貼機制，而有無力履約之虞，請新工處持續協助施工廠商洽詢其他協力廠商報價，盡力縮小價差，促使繼續履約。
  1. 南門大樓暨市場改建統包工程：
請新工處依預定計畫持續積極趲趕工進。
  1. 北投市場：
請市場處積極攢趕工進。
  1. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：
    1. 有關本工程總工程費增加23.2億元案，經議會審議未獲通過，但配合部分較為迫切需求項目，請市場處及新工處檢討目前剩餘經費（含相關間接工程費）支應。如仍有不足，請市場處檢討112年再提「擴大本工程總工程費（含物價調整）」送議會審議之可行性。
    2. 請臺北農產公司協調蔬菜公會於5月31日前遷入中繼零批場；俟遷入後持續觀察3個月，分析各時段之人、車流實際情形，再檢討武聖殿出口之適當開放方案。
2. 散會（是日上午11時20分）