臺北市政府產業發展局暨工務局會議紀錄
1. 開會事由：「環南市場、成功市場、南門市場、第一果菜及萬大魚類批發市場及北投市場」第77次專案會議
2. 開會時間：111年8月19日（星期五）上午9時30分
3. 開會地點：視訊會議
4. 主 持 人：產業發展局林崇傑局長、工務局林志峯局長
5. 紀 錄：林欣圓約僱人員
6. 出席單位及人員：詳如簽到表
7. 會議結論：
  1. 歷次市長室會議決議事項辦理情形，洽悉備查。
  2. 環南市場改建工程：
依調整後期程，提報市長室會議。
  1. 成功市場改建工程：
俟8月23日研商成功中繼市場延續使用方案後，再與成功市場攤商自治會溝通及瞭解使用需求，作為後續市場改建工程因應參考。
  1. 南門大樓暨市場改建統包工程：
請新工處依預定計畫持續趲趕工進。
  1. 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程：
        1. 因本工程銜接水源快速道路之匝道C新建工程施工需要，而與快速道路下方之近郊豆芽菜區、中繼冷藏庫及電動車之營運動線，相互重疊，故同意於本工程契約金額額度內，增設鋼棚及中繼冷藏庫。
        2. 另請農產公司協調鋼棚之近郊豆芽菜區攤位配置，每日營業時間結束配合淨空場地，交由統包廠商車輛進出使用。
  2. 北投市場整修工程：
    1. 請市場處積極趲趕工進。
    2. 為利北投中繼市場取得臨時建築使用許可文件，請各主管機關（構）協助加速審核；如有待改善事項，及時通知市場處隨即改善。
2. 散會（是日上午10時10分）