樹木枯死判定原則
107.1.18簽准實施
1. 針對工程保活期間之樹木，為利本處釐清樹木枯死狀況，故訂立本原則以判斷是否需要換植樹木。
2. 本原則係依據「臺北市政府工務局公園路燈工程管理處綠化工程施工規範補充說明」四、（一）2.所述：「查驗時發現梢端枯萎且成活的部分形狀未達原契約規定80%以上者或嚴重病蟲害、折損等無復原希望者、枯死、半枯無養活希望者或整型類失去原形」之情形，而廠商應履行其無償換植責任。
3. 樹木枯死特徵
整體樹勢：
1. 於非落葉期間，植株落葉乾枯狀態達三個月以上。
2. 葉片不掉落仍在樹體上，呈現乾枯狀態。
枝梢狀況：
1. 枝條枯黑，脆易折斷。
2. 芽體不飽滿、鮮綠，易剝落。
樹皮狀況：
樹皮外表，呈乾枯、橫向裂開或不正常剝離等。若外觀難觀察，則輕刮樹皮表層（註1），內呈乾柴或腐朽。
主幹狀況：
樹幹著生真菌子實體或發現白蟻。
基部狀況：
1. 樹木基部已黑死，或挖掘根部，根呈黑褐色。
2. 樹木可推動搖晃。
註1：須注意傷口不可過大、過深，建議以指甲或小刀輕銼。
樹木枯死判定標準作業流程（附件一）
　　當樹木疑似枯死時，由維管單位會同具丙級園藝技術士、園藝技師、林業技師或ISA國際樹藝師證照之專業人員，於現場檢視並完成「樹木枯死判定紀錄表」（附件二），簽報單位主管，核定通過後依判定結果通知廠商依契約約定換植或於保活期內持續觀察。
廠商如不服枯死判定結果，則依契約履約爭議處理。

附件一、
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
樹木枯死判定標準作業流程
107.1.18簽准實施

疑似樹木枯死

由維管單位會同專業人員（註1），於現場檢視並完成「樹木枯死判定紀錄表」（附件二）

判定結果
簽報單位主管

樹木枯死
於保活期內持續觀察
樹木非枯死

通知廠商依契約約定換植（註2）

結案

註1：專業人員係指具丙級園藝技術士、園藝技師、林業技師或ISA國際樹藝師證照者。
註2：廠商如不服枯死判定結果，則依契約履約爭議處理。

附件二、
樹木枯死判定紀錄表
107.1.18簽准實施

工程名稱：(106年度XXX、OOO預約工程)
契約編號：（G-106-13-106144）		案件編號：（第4案）
竣工日期：○年○月○日
一、樹木基本資料
（一）調查日期：○年○月○日	樹木照片
（二）位置 / （XXX路、OOO路）
（三）樹種名稱 / （大花紫薇、茄苳、白千層）
（四）規格大小 / （米高直徑=6cm，280≦樹高≦300cm，100≦樹寬≦120cm）
特徵描述，請勾選 / 樹種特性： / □常綠型□半落葉或落葉型。 / 整體樹勢： / □大量落葉□枯葉掛樹體。 / 枝梢狀況： / □枝條枯黑，脆易折斷。 / □芽體不飽滿、鮮綠，易剝落。 / 樹皮狀況： / □樹皮外表，呈乾枯、橫向裂開或不正常剝離等。 / □外觀難觀察，輕刮樹皮表層（註1）後，內呈乾柴或腐朽。 / 主幹狀況： / □樹幹著生真菌子實體或發現白蟻。 / 基部狀況： / □樹木基部已黑死。 / □挖掘根部，根呈黑褐色。 / □樹木可推動搖晃。 / 其他： 。
二、結果核定
經專業人員判定，樹木是否枯死（請勾選）： / □枯死；□非枯死。
專業人員簽名：
承辦人員蓋章：
單位主管蓋章：

註1：須注意傷口不可過大、過深，建議以指甲或小刀輕銼。