| 政府採購法第22條第1項各款執行錯誤態樣 |
| --- |
| 款次/序號 | 錯誤態樣 | 相關法令、函釋或說明 |
| 第1款 | (一) | 招標內容及條件經重大改變，例如廠商資格的放寬、技術規格的放寬、數量的明顯變更（增加或減少）、預算金額的提高。 |  |
|  | (二) | 未留意有廠商異議或申訴尚在處理中。 | 政府採購法（下稱採購法）施行細則第22條第1項。 |
|  | (三) | 誤以為須經公告流標2次始得依本款採限制性招標。 |  |
|  | (四) | 超底價廢標後，改依本款辦理。 |  |
| 第2款 | (一) | 屬專屬權利、獨家製造或供應、藝術品、秘密諮詢，但仍有其他合適之替代標的。 |  |
|  | (二) | 誤以為獨家代理商或獨家經銷商就是專屬權利或獨家製造或供應。 |  |
|  | (三) | 以不具本款之事由為依據，例如甲場所設施為A廠商設計，依本款續洽A廠商辦理乙場所設施之設計。 |  |
| 第3款 | (一) | 以上級機關核定計畫遲延，招標時間不足為由而依本款辦理。 |  |
|  | (二) | 以流廢標且年度預算執行期限將屆為由而依本款辦理。 |  |
|  | (三) | 招標時間充裕，仍以本款辦理。 |  |
|  | (四) | 非屬緊急事故，卻以須緊急處理為由而依本款辦理。 |  |
|  | (五) | 緊急事故發生後至簽辦採購、核准採購、決標、簽約，時間相隔甚久，或訂定寬鬆之履約期限。 |  |
|  | (六) | 依本款辦理緊急採購，卻與廠商簽訂長期合約。 |  |
| 第4款 | (一) | 原有採購之後續擴充，並無必須向原供應廠商採購之理由，卻以本款為由辦理。 |  |
|  | (二) | 依本款辦理所增加之金額偏高不合理。 |  |
|  | (三) | 原有採購之後續擴充標的，並非原供應廠商之專業能力範圍。 |  |
|  | (四) | 未向原供應廠商（包含原訂約廠商、原製造廠商或分包廠商）採購。 |  |
|  | (五) | 以不具相容或互通性之理由，洽原供應廠商採購，例如更換廠商將延誤工期。 |  |
| 第5款 | (一) | 國內廠商已有原型或製造、供應之標的。 |  |
|  | (二) | 對於原型或首次製造、供應之標的，基於商業目的或為回收研究發展、實驗或開發成本所為之大量生產或供應之採購。 | 採購法施行細則第22條第3項。 |
|  | (三) | 未針對個案調查、評估具備履行契約能力之廠商家數是否僅有一家，即以議價方式辦理。 | 採購法施行細則第23條之1。 工程會89年3月24日(89)工程企字第89007836號函。 |
| 第6款 | (一) | 非屬「因未能預見之情形」，例如因故減項辦理招標，履約期間因尚有預算而逕依本款向得標廠商辦理契約變更，採購原減項內容。 |  |
|  | (二) | 原契約項目數量之增加或原契約項目規格之變更，其增加之契約金額，未列入追加累計金額。 | 採購法施行細則第22條第4項。 |
|  | (三) | 非屬「原招標目的範圍內」，例如契約標的為A區域之地下管線工程，卻追加至B區域。 |  |
|  | (四) | 洽原廠商追加契約以外之「財物」。 |  |
|  | (五) | 誤以為追加減合計後之累計金額未逾原主契約金額之50％。 | 採購法施行細則第22條第4項。 |
|  | (六) | 未分析「另行招標，確有產生重大不便及技術或經濟上困難之虞」之情形。 |  |
|  | (七) | 洽其他廠商辦理亦可符合機關需求，卻仍以本款辦理。 |  |
|  | (八) | 誤以為追加金額逾50%，係以單次金額計。 |  |
|  | (九) | 誤以為只要追加金額未逾50%即符合本款規定。 |  |
|  | (十) | 追加金額逾原主契約金額之50%。 |  |
| 第7款︵原有採購招標階段︶ | (一) | 未於原招標公告及招標文件載明後續擴充之期間、金額或數量。例如僅於招標文件載明。 | 工程會96年8月29日工程企字第09600351690號函。 |
|  | (二) | 於招標公告刊載保留未來增購權利，惟後續擴充情形之內容過簡，未敘明擴充之期間、金額或數量。例如僅敘明詳如招標文件某條款。 | 同上 |
|  | (三) | 招標公告已載明後續擴充情形，計算採購金額時未將預估後續擴充項目所需金額計入，或招標公告預算金額誤以採購金額登載。 | 同上 採購法施行細則第6條第3款。 |
|  | (四) | 招標公告及招標文件標示之後續擴充期間、金額或數量，明顯過長、過大，顯不合理。例如原有採購清潔服務1年，後續擴充4年。 |  |
| 第7款︵原有採購後續擴充階段︶ | (一) | 原招標公告及招標文件未分別敘明後續擴充情形，卻依本款洽原得標廠商採限制性招標辦理。 | 工程會96年8月29日工程企字第09600351690號函。 |
|  | (二) | 機關於招標公告及招標文件已敘明後續擴充情形，惟其後續擴充須徵得廠商同意者，強迫廠商辦理後續擴充，否則以違約或採購法第101條至第102條規定處理。 | 同上 |
|  | (三) | 後續擴充之總價逾原載明後續擴充期間、金額或數量之上限，或逾原採購時依採購法施行細則第6條於招標前所計算之採購金額。 | 採購法施行細則第6條。 |
| 第8款 | (一) | 採購標的非屬「財物」。 |  |
|  | (二) | 誤解「集中交易或公開競價市場」之意義，例如於菜市場採購食品。 |  |
| 第9款、第10款 | (一) | 誤用第9款辦理工程或財物採購。 |  |
|  | (二) | 誤刊登公開招標公告或公開取得書面報價或企劃書公告。 |  |
|  | (三) | 第1次公告，誤以為投標廠商須3家以上方能開標。 | 採購法施行細則第55條。 工程會91年7月24日工程企字第09100312010號函。 |
|  | (四) | 評選或決標程序違反規定，例如於評選出優勝廠商後，未再洽優勝廠商議價；未依法將廠商標價納為評選項目；評選出優勝廠商後才開價格標。 |  |
|  | (五) | 對於同分、同商數、同名次，但標價不同之優勝廠商，未洽標價低者優先議價。例如逕以比價方式辦理，或以抽籤決定議價順序，或再行綜合評選，或擇配分最高之評選項目之得分較高者議價。 |  |
|  | (六) | 未依規定組成採購評選委員會，或誤以為未達公告金額採購，無需組成採購評選委員會。 | 採購法第94條及採購評選委員會組織準則第2條。 |
| 第11款 | (一) | 第1次公告，誤以為須有3家以上合格廠商投標始得開標。 | 採購法施行細則第55條。 工程會91年7月24日工程企字第09100312010號函。 |
|  | (二) | 誤以為承租辦公廳舍非屬「機關指定地區採購房地產作業辦法」之適用範圍。 | 採購法第2條、第7條。 |
|  | (三) | 未先編擬計畫依規定層報核定。 | 機關指定地區採購房地產作業辦法（下稱房地產辦法）第3條。 |
|  | (四) | 未敘明採購房地產及指定地區採購之理由及其必要性。 | 房地產辦法第3條。 |
|  | (五) | 未參照政府公定或評定價格及附近買賣實例或其他徵信資料，詳估採購金額及其效益。 | 房地產辦法第3條。 |
|  | (六) | 未將公開徵求房地產之公告刊登於政府採購公報並公開於資訊網路。 | 房地產辦法第5條。 |
|  | (七) | 機關洽廠商議價或協商時，未規定廠商代表攜帶身分證、印鑑、產權憑證正本及其他相關資料親自出席或委託代理人出席。 | 房地產辦法第13條。 |
|  | (八) | 以正進行建造中，且尚未取得使用執照及權利書狀之房地，為徵選之標的。 |  |
| 第12款 | (一) | 未考慮廠商之性質。例如廠商為公司組織。 |  |
|  | (二) | 未考慮所採購標的之性質。例如採購標的屬「工程」性質；採購標的屬營利產品或勞務。 |  |
| 第13款 | (一) | 採購標的非屬科技、技術引進、行政或學術研究發展。 |  |
|  | (二) | 委託在專業領域具領先地位之自然人辦理研究發展，於議價決標後，卻未以該自然人為研究計畫之主持人。 | 機關委託研究發展作業辦法（下稱研究辦法）第3條第2項。 |
|  | (三) | 邀請對象並非公開於工程會資訊網路之評鑑名單內者。 | 研究辦法第4條。 |
| 第14款 | (一) | 所邀請或委託之文化、藝術專業人士、機構或團體，並非經營或從事文化藝術獎助條例第2條各款事務之一，且具有相關專業知識、能力、造詣或技藝者。 | 機關邀請或委託文化藝術專業人士機構團體表演或參與文藝活動作業辦法（下稱文藝辦法）第3條。 |
|  | (二) | 採不經公告審查程序辦理者，未於簽辦公文中敘明邀請或委託對象之名稱、具專業素養、特質之情形或不經公告審查程序逕行邀請或委託之理由。 | 文藝辦法第4條。 |
|  | (三) | 僅標的名稱涉及文化藝術相關名稱，但辦理事項卻非表演或參與文藝活動，例如對於文化創意產業之研究調查、文化創意商品之設計製作。 |  |
|  | (四) | 招標文件所定廠商資格，未考慮文化、藝術專業人士、機構或團體之特性，要求提供一般營利事業之相關資格文件，例如納稅證明、公會會員證等。 | 採購法第36條、第37條及文藝辦法第6條第1項第2款。 |
|  | (五) | 採公告審查程序辦理者，未於政府採購資訊公告系統傳輸招標公告並刊登政府採購公報。 | 文藝辦法第6條第1項第1款。 |
|  | (六) | 採公告審查程序辦理者，未成立5人以上之審查委員會，或其成員對於文化藝術未具有專門知識。 | 文藝辦法第6條第1項第4款、第5款。 |
| 第15款 | (一) | 非公營事業，卻誤用本款。 |  |
|  | (二) | 非屬以供轉售為目的所為之採購。 |  |
|  | (三) | 未分析不適宜以公開招標或選擇性招標方式辦理之理由。 |  |
| 第16款 | (一) | 公告金額以上採購，未於招標前報經主管機關認定。 |  |
|  | (二) | 公告金額以上採購，誤認為經上級機關核准即可辦理。 |  |
|  | (三) | 公告金額以上採購，誤認為簽報機關首長或其授權人員核准即可辦理。 |  |
|  | (四) | 未達公告金額採購，其金額逾公告金額十分之ㄧ者，未簽經機關首長或其授權人員核准；或通案簽經機關首長或其授權人員核准。 | 中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條。 |
|  | (五) | 未達公告金額採購，其金額逾公告金額十分之ㄧ者，未就個案敘明不採公告方式辦理及邀請指定廠商比價或議價之適當理由。 | 同上。 |
|  | (六) | 未達公告金額採購，其金額逾公告金額十分之ㄧ者，採本款辦理之比率偏高，上級機關未加強查核監督，或未訂定較嚴格之適用規定或授權條件。 | 同上。 |
| 各款 | (一) | 得以比價方式辦理者，未優先以比價方式辦理。 | 採購法施行細則第23條之1。 |
|  | (二) | 未依採購法施行細則第23條之1第1項規定：「由需求、使用或承辦採購單位，就個案敘明符合各款之情形，簽報機關首長或其授權人員核准」，僅照錄各款文字。 |  |

| 序號 | 缺失情形 | 相關規定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 以限制性招標方式辦理緊急工程等採購案件，未充分考量採購緣由並審慎研擬採購招標策略，致有違悖因需緊急處理而採限制性招標方式辦理之意旨。 | 政府採購法（下稱採購法）第22條第1項第3款、第105條第1項第2款、採購法施行細則第23條之1、行政院公共工程委員會（下稱工程會）99年6月23日工程企字第09900250030號函修正「採購法第22條第1項各款執行錯誤態樣」。 |
| 2 | 以限制性招標方式辦理緊急工程等採購案件，未善用工程會政府電子採購網所建置之優良廠商名單資料庫邀請比（議）價廠商，及建立公平合理之選商機制。 | 工程會98年8月12日工程企字第09800358240號函釋例。 |
| 3 | 辦理採購，未派員監辦且不符法令規定比率偏高；地方政府有關單位未派員監辦比率偏高。 | 採購法第12條、第13條、採購法施行細則第7條至第11條、機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第5條、中央機關未達公告金額採購監辦辦法第3條。 |
| 4 | 上級機關未針對採購監辦事宜妥適訂定授權條件；或未依規定加強未達公告金額採購之查核。 | 採購法第12條第1項、工程會99年5月18日工程企字第09900192953號函修正「採購法規定須報上級機關核准核定同意備查事項上級機關權責一覽表」。 |
| 5 | 機關辦理查核金額以上之採購，於開標、比價、議價、決標及驗收時，漏未報請上級機關監辦。 | 採購法第12條、採購法施行細則第7條至第9條。 |
| 6 | 公共工程追加及擴充之情形頻仍，且執行過程仍有簽辦文件未敘明得採行限制性招標等不符法令規定事項 | 採購法第22條第1項第6款、工程會91年3月29日（91）工程企字第91012359號令頒「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」及99年6月23日工程企字第09900250030號函修正「採購法第22條第1項各款執行錯誤態樣」。 |
| 7 | 疏於檢討設計變更之發生原因、癥結及釐清相關責任歸屬，肇致對於工程數量計算錯誤、規劃設計未盡周延等情，均未依約檢討相關單位疏失責任。 | 採購法第63條第2項、工程會95年2月27日工程企字第09500069150號函。 |
| 8 | 辦理位於原住民地區，應由原住民廠商優先承包之未達公告金額採購案件，招標文件未明訂投標廠商應繳交縣市政府核可之原住民證明文件。 | 採購法第36條、第37條、投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準、原住民族工作權保障法 |

營養午餐採購常見缺失態樣及改善建議一覽表

| 類別 | 缺失情形 | 建議改善方式 | 法規依據 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招標階段 | 招標策略 | 中央廚房委外採購、餐盒採購或桶餐採購等未依其特性擇訂合宜之適用或準用最有利標招標策略。 | 參照本府教育局範本，中央廚房之勞務類午餐委外採購依政府採購法第22條第1項第9款採限制性招標公開評選辦理；餐盒或桶餐之財物採購依政府採購法第56條採公開招標最有利標決標之規定辦理。 | 政府採購法第6條第2項 |
|  | 採購金額計算 | 保留後續擴充之金額未計入採購金額。 | 依政府採購法第22條第1項第7款保留後續擴充者，應依左列施行細則規定，採購金額應合計預算金額及後續擴充所需金額。 | 政府採購法施行細則第6條第1項第3款 |
|  | 異質性分析 | 簽報適用最有利標案件時，未就其異質性陳述具體事實及理由。 | 規劃辦理前應先逐案檢討異質性及確有不宜採最低標而宜採最有利標決標之具體事實及理由，簽報機關首長或其授權人員核定，且報經上級機關核准後，方得辦理。有關異質性檢討可參照最有利標評選辦法第5條內容辦理。 | 政府採購法施行細則第66條、機關異質採購最有利標作業須知第2點 |
|  | 評選委員會成立 | 未將「採購評選委員會委員須知」及「臺北市政府採購評選委員倫理規範」通知評選委員。 | 依右列規定，採購評選委員會委員須知及本府採購評選委員倫理規範應於通知委員派兼或聘兼事宜時一併附於通知書中，以利評選委員知悉、遵守。 | 採購評選委員會委員須知第13點、臺北市政府採購評選委員會倫理規範第9點 |
|  |  | 招標前成立評選委員會，惟外聘委員之「採購評選委員倫理規範事項暨聘（派）兼同意書」遲至評選當日才繳回，未符規定。 | 檢附「採購評選委員倫理規範事項暨聘（派）兼同意書」予評選委員時，應要求於訂定或審定招標文件評選項目、評審標準及評定方式之評選會議前回覆是否同意擔任評選委員。 | 採購評選委員會組織準則第3條 |
|  |  | 誤認家長會長或其成員為內聘評選委員。 | 依右列工程會函示，家長會長或家長會成員如擔任評選委員，因尚非學校人員，屬外聘評選委員。 | 工程會96.6.4工程企字第09600221500號 |
|  |  | 評選委員之遴選未考量其專長是否相當與採購案相關專門知識。 | 依右列規定，遴選評選委員應就具有與採購案相關專門知識之人員派兼或聘兼之。 | 採購評選委員會組織準則第4條第1項 |
|  | 投標廠商資格條件 | 將「通過HACCP等相關認證」或「取得HACCP先期輔導証且為衛生局核定之『健康餐盒』製造商」納入廠商資格條件之一，核有未臻妥適。 | HACCP先期輔導証明書非為供膳資格唯一要件，依右列工程會函示，公告金額以上之採購，其規格及廠商資格之訂定，尚未包括非屬本法第26條第1項所稱「國家標準」及「國際標準」之HACCP，爰此，可將HACCP列為評選項目之一。 | 教育部95.7.20台體(二)字第0950107742號函、工程會95.7.18工程企字第09500268090號函 |
|  |  | 要求投標廠商提出「臺北市政府衛生局○年核定之盒餐食品業衛生自主管理認證評核合格，或臺北縣政府衛生局○年核定之盒餐工廠評鑑合格證明文件」資格條件，核有未臻合宜。 | 機關訂定投標廠商之資格，不得不當限制競爭，爰此，限定廠商資格條件需為臺北市政府或臺北縣政府相關品質證明文件，應予避免。 | 政府採購法第6、37條 |
|  |  | 要求投標廠商提出「近2年內未發生食品安全事故、「運送餐盒車程30分鐘以內」之證明文件，核有未臻合宜。 | 要求廠商檢附與履約能力之基本資格文件時應依右列認定標準第4條第1項各款之規定辦理，非屬前述者，建議納入評選項目評選廠商。 | 投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第4條第1項第4款 |
|  |  | 要求投標廠商提出「丙級以上合格證書之廚師佔總廚師人數100%以上、餐盒工作人員1年內公立醫院體檢報告、最近1年內衛生局檢驗報告」之證明文件，惟對人數及年限加以限制，核有未臻妥適。 | 依右列規定，受雇人、從業人員具有專門技能之證明尚無包含體檢(或檢驗)報告，另右列規定，除依法令就一定專門技能人員之人數為規定者外，不得對人數予以限制。 | 投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第4條第1項第3款及第2項 |
|  | 招標及契約文件之訂定 | 契約書約定內容過於簡略，例如：驗收程序、契約變更、契約書之各種文件其效力及優先順序、履約爭議之處理方式等事項尚有闕漏。 | 應依「採購契約要項」規定載明約定事項，並參酌工程會勞務契約範本。 | 政府採購行為錯誤態樣一（十一） |
|  |  | 招標文件要求決標後將押標金轉為履約保證金，核有未臻合宜。 | 依右列採購法規定，保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單為之，尚無要求將押標金轉為履約保證金。另押保辦法規定，可採上述2種以上方式繳納保證金。 | 政府採購法第30條第2項、押標金保證金暨其他擔保作業辦法第5條 |
|  | 訂定或審定招標文件評選項目、評審標準及評定方式 | 要求「投標文件加蓋廠商印章」、「投標封套加蓋騎縫章」、「投標時檢附印模單」等法規所無之規定。 | 參採本府投標須知規定，要求廠商檢附相關投標文件。 | 政府採購行為錯誤態樣一（五） |
|  |  | 適用或準用最有利標者未於招標文件敘明經機關首長或評選委員會過半數之決定為最有利標或優勝廠商。 | 參採本府投標須知並於其第63點勾選評定最有利標之方式。 | 最有利標評選辦法第12條第3款 |
|  |  | 適用最有利標者評定最有利標之方式係採依優先序位正取二家，備取一家，「備取」者屬自創法規所無之評定方式。 ※業經市府列為重大缺失 | 依本府投標須知第69點按項目順序或數量依最有利標決標原則之規定依序決定之，故並無「備取」或「遞補」者。 | 政府採購法第52條第1項第4款 |
|  |  | 適用、準用最有利標以初評及複評等二階段辦理評選者，於初評時採限定家數方式納入複評階段。 | 採行分階段辦理評選及淘汰不合格廠商，亦即於招標文件明定第1階段及格分數，未達及格分數者，不予納入第2階段評選。 | 最有利標作業手冊參、四 |
|  |  | 初評及複評之評選項目多所重複。 | 二階段辦理評選者應避免各階段中有評選項目相同。 | 最有利標作業手冊參、四 |
|  |  | 規定受評廠商2家以上之合格分數為70分以上，若僅有1家受評時，則合格分數為80分以上。 | 受評廠商家數不同仍應有相同之合格分數門檻。 | 最有利標錯誤行為態樣三（五） |
|  |  | 適用或準用最有利標採固定價格給付者，其評選項目尚有不足。 | 依右列函示，宜於評選項目中增設「創意」或「廠商承諾額外給付機關情形」之項目，以避免得標廠商發生超額利潤。 | 工程會最有利標手冊」肆二（一）5、92.11.28工程企字第09200485010號函 |
| 開標階段 | 初審意見內容 | 工作小組未就(1)受評廠商於各評選項目所報內容是否符合招標文件規定(2)受評廠商於各評選項目之差異性，擬具初審意見。 ※未擬具初審意見、未給予工作小組充足作業時間業經市府列為重大缺失 | 依工程會95.6.8工程企字第09500213540號函釋會議紀錄陸、三、（四）於開標後應予工作小組充裕作業時間擬具初審意見，以提升初審意見之品質。 | 採購評選委員會審議規則第3條 |
|  | 保密事項 | 評選委員建議名單簽陳、發函予評選委員之函文、開會通知單及會議紀錄等有洩密之虞。 ※業經市府列為重大缺失 ※除經所有委員同意於開標前公告委員名單者外，派聘函應密件分繕發文，且開會通知單主持（召集）人勿書姓名，應以「由機關首長核派」或「由委員互推產生」字眼代之 | 成立採購評選委員會、派兼或聘兼採購評選委員、廠商投標文件、評選會議等保密事項應依右列一覽表規定事項辦理。 | 採購評選委員會組職準則第6條、採購評選委員會委員名單保密措施一覽表 |
|  | 評選委員會議 | 評選委員未有辭職或解聘情形，僅無法於原訂時間參與評選，機關則另行遴選委員辦理評選。 | 評選委員有採購評選委員會審議規則第14條情形或其他原因未能繼續擔任委員，致委員總額或專家、學者人數未達採購法第94條第1項人數之規定者，應另行遴選委員補足之。倘僅因評選委員無法於原訂時間參與評選，建議採流會方式另訂評選會議時間為宜。 | 採購評選委員會審議規則第9條第2項 |
|  |  | 適用或準用最有利標以初評及複評等二階段辦理評選者，各階段之評選委員未全程出席。 | 依右列規定，應要求委員評選及出席會議，應全程參與並親自為之，不得代理，避免遲到早退。 | 採購評選委員會委員須知第8點 |
|  |  | 評分表經評選委員逐項載明各受評廠商之評分及序位，並簽名或蓋章後，卻未彌封。 | 依右列規定，評選委員會審查、議決等評選作業，以記名方式秘密為之為原則，故於完成評選後，應將評分表予以彌封。 | 採購評選委員會審議規則第7條第1項 |
|  |  | 適用或準用最有利標者於評選會議後主持人逕行宣佈得標順序，核有未妥適。 | 依右列規定，評選結果應簽報機關首長或其授權人員核定，爰此，在未核定最有利標者或優勝廠商順序前，評選會議主持人不應宣佈評選之結果。 | 機關異質採購最有利標作業須知第6點 |
|  | 評選總表內容 | 評選總表之評選結果有明顯差異，惟未見檢討之處置。 | 依右列規定，不同委員之評選結果有明顯差異時，召集人應提交委員會議決或依委員會決議辦理複評，並依右列審議規則第3條之ㄧ第2項規定，列入會議紀錄。必要時工作小組應提醒召集人有關明顯差異之情事。 | 採購評選委員會審議規則第6條第2項 |
|  |  | 評選最有利標或優勝廠商之評選總表內容，有未記載之事項。 | 彙整製作之評選總表應載明下列事項，由參與評選全體委員簽名或蓋章。其內容有修正者，應經修正人員簽名或蓋章： 1.採購案。 2.各受評廠商名稱及標價。 3.本委員會全部委員姓名、職業、評選優勝廠商或評定最有利標會議之出席委員姓名。 4.各出席委員對於各受評廠商之評分或序位評比結果。 5.全部出席委員對各受評廠商之總評選結果。 | 採購評選委員會審議規則第6條之1 |
|  | 評選會議紀錄內容 | 評選最有利標或優勝勝商之會議紀錄內容，有未記載之事項。 | 依右列規定，評選會議紀錄，應載明： 1.評選委員會之組成、協助評選之人員及其工作事項。 2.評選方式。 3.投標廠商名稱。 4.評選過程紀要。 5.各投標廠商評選結果。 6.有評定最有利標者，其理由。 7.個別委員要求納入紀錄之意見等事項。 | 最有利標評選辦法第23條 |
|  | 評選會議後作為 | 要求最有利標或優勝廠商所提之服務建議書，須依評選委員會之委員意見修正，核有未臻妥適。 | 依右列規定，簡報現場評選委員不應要求廠商更改投標文件內容，如有必要可參照工程會94.10.18工程企字第9400380130號函示，機關洽優勝廠商議價時，得先議定價格以外之條件（所議定之內容，不得更改原招標文件之規定，或降低廠商投標文件所承諾之內容，且不應強制廠商修正投標文件內容）。 | 最有利標評選辦法第10條第3項、採購評選委員會委員須知第9點第2項 |
| 決標階段 | 決標通知 | 未依規定通知各投標廠商決標結果。 | 依右列規定，決標後將決標結果之公告刊登於政府採購公報，並以書面通知各投標廠商。無法決標者，亦同。 工程會89.2.3工程企字第89003131號函示，有關決標結果，對於開標時到場之廠商，可當場提供書面通知。 | 採購法第61條 |
|  | 決標公告 | 評定最有利標後，未於決標公告公布最有利標之序位評比結果。 | 於登錄決標公告時，可於其「附加說明」欄中載明公布最有利標之標價及總評分或序位評比結果。 | 最有利標評選辦法第20條 |
| 履約管理階段 | 訂約作業 | 招標文件約定得標廠商應於決標後5日(不含例假日)內完成訂約手續，惟查實際簽約日期已逾該規定。 | 為免執行困難，建議依本府投標須知第83點規定，要求得標廠商應於決標次日起15日內簽訂契約。 | 政府採購行為錯誤態樣十二（一） |
|  | 履約保證金之繳納 | 履約保證金連帶保證書有效期僅至履約完成日，未符規定期限。 | 參照本府投標須知第73點規定，履約保證金之有效期，除招標文件另有規定者外，財物及勞務採購應較履約期限長90日以上。 | 押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 17 條 |
|  | 履約執行 | 履約期間未依契約規定辦理例行性檢查、抽驗或查核相關文件及資料，例如清潔檢查、教育訓練等。 | 承辦人員應閱讀、瞭解契約書規範事項，並於履約期間確實執行。 | 政府採購行為錯誤態樣十二（一） |
|  |  | 餐盒樣本抽驗時點每月皆集中於固定日期，將致廠商有預防心理，恐有未盡完善。 | 契約書雖規定每月執行餐盒樣本送驗事宜，惟應做不定期抽驗，以維履約品質。 | 政府採購行為錯誤態樣十二（一） |
| 驗收階段 | 部分驗收或分段查驗 | 契約規定於每月驗收完成後付款，惟驗收作業未核派主驗人員及監辦人員監辦。 | 每月採部分驗收者仍應規定派員監辦，且應由機關首長或其授權人員指派適當人員主驗。 為簡化行政流程，倘有減損滅失之虞者，可依政府採購法施行細則第99條每月採分段查驗以供履約完成後驗收之用方式。 | 政府採購法第12、13及71條 |
|  | 驗收作業 | 中央廚房委外勞務採購，驗收時採審查會方式辦理，惟未製作驗收紀錄，且未核派主驗人員。 | 依右列採購法規定，辦理驗收時應製作紀錄，另施行細則規定，勞務驗收，採書面驗收文件或審查會紀錄，得視為驗收紀錄，同時辦理驗收作業時，應依規定指派適當人員主驗。 | 政府採購法第72條、政府採購法施行細則第90條之1、政府採購法第71條第2項 |

# 最有利標錯誤行為態樣

| 類別及序號 | 錯誤行為態樣 | 依 據 |
| --- | --- | --- |
| 一、準備事項 | （一） | 機關依政府採購法（以下簡稱採購法）第52條第1項第3款採最有利標決標辦理採購者，未報經上級機關核准。 | 採購法第56條第3項 |
|  | （二） | 採最有利標決標者，未於招標前確認其標的屬異質之工程、財物或勞務，不宜以採購法第52條第1項第1款或第2款之最低標決標方式辦理。 | 最有利標評選辦法第2條第1項 |
|  | （三） | 誤用採購法第22條第1項第9款及第10款評選優勝廠商之評選規定，例如：辦理統包工程，依機關委託專業服務廠商評選及計費辦法辦理。 | 機關委託專業服務廠商評選及計費辦法 |
| 二、採購評選委員會之成立 | （一） | 招標文件之評選項目、評審標準及評定方式，除有前例或條件簡單者外，未由採購評選委員會訂定或審定。 | 採購評選委員會組織準則第3條 |
|  | （二） | 成立時點違反規定，例如：除評選項目、評審標準及評定方式有前例或條件簡單者外，未於招標前成立；評選項目、評審標準及評定方式有前例或條件簡單者，未於開標前成立。 | 採購評選委員會組織準則第3條 |
|  | （三） | 組成不符合規定，例如：委員未具備與採購案相關之專門知識；委員人數不符合5人至17人之規定或其中外聘專家學者人數少於三分之一；召集人由機關內部人員擔任者，未由一級主管以上人員任之。 | 採購評選委員會組織準則第4條第1項、第7條第2項 |
|  | （四） | 外聘之專家、學者人選，除自最有利標標案管理系統所篩選產生之建議名單未能覓得適當人選者外，未自該建議名單遴選，簽報機關首長或其授權人員核定。 | 採購評選委員會組織準則第4條第3項 |
|  | （五） | 遴聘評選委員時，為特定廠商利益而為遴選；對於不同之採購案，除無其他更合適者外，未避免遴聘相同之專家、學者擔任委員。 | 採購評選委員會組織準則第4條之1 |
|  | （六） | 機關人員對評選委員明示或暗示特定屬意之廠商。 | 採購法第6條、採購人員倫理準則 |
|  | （七） | 委員會名單除經該委員會全體委員同意於招標文件公告者外，未於開始評選前保密；委員會名單於評選出最有利標或廢標後，未予解密。 | 採購評選委員會組織準則第6條 |
| 三、招標文件載明事項 | （一） | 未於招標文件載明評選之相關事項，例如：招標文件未訂明固定費用或費率，而由廠商於投標文件載明標價者，未規定廠商於投標文件內須詳列報價內容，並納入評選；個別子項有配分或權重者，或不合格即不得作為協商對象或最有利標者，未於招標文件載明。 | 最有利標評選辦法第9條第1項、第16條、第17條 |
|  | （二） | 對於同分、同商數、同名次之處理違反規定，例如：依機關委託專業服務廠商評選及計費辦法辦理者，其處理方式未依該辦法第8條第2款，卻依最有利標評選辦法第14條、第15條之1規定辦理。 | 機關委託專業服務廠商評選及計費辦法第8條第2款、最有利標評選辦法第14條、第15條之1 |
|  | （三） | 招標文件載明之評選相關事項不明確，例如：未明定最有利標係由採購評選委員會過半數決定，或由機關首長決定。 | 最有利標評選辦法第12條、第15條 |
|  | （四） | 評選項目及子項之配分或權重載明於招標文件之時點不符合規定，例如：選擇性招標以資格為評選項目之一者，與資格有關部分之配分或權重，未載明於資格審查文件。 | 最有利標評選辦法第18條 |
|  | （五） | 於招標文件規定，投標廠商若僅有一家並經資格審查合格時，提高合格分數門檻。 | 採購法第6條第1項。 |
| 四、評選項目及子項 | （一） | 評選項目及子項之擇定不符合規定，例如：與採購標的無關；重複擇定子項；公共工程規劃設計服務案件，查核金額以上工程，未將住民參與之執行理念及方式，納為評選項目。 | 最有利標評選辦法第6條第1項、公共工程規劃設計服務廠商評選作業注意事項第7點 |
|  | （二） | 以有利或不利於特定廠商為目的而訂定評選項目、子項及其評審標準。 | 最有利標評選辦法第6條第2項 |
|  | （三） | 評選項目及子項之配分或權重與重要性不平衡，例如：10分鐘之簡報，其配分即占20%；不論採購性質為何，皆規定廠商須作簡報，並給予配分或權重。 | 最有利標評選辦法第7條、第10條 |
|  | （四） | 評選項目之配分或權重不符合規定，例如：簡報及詢答配分或權重逾20﹪；非採固定費用或費率決標，價格納入評選項目者，其配分或權重低於20﹪，或逾50﹪。 | 最有利標評選辦法第10條第2項、第16條第3項、第17條第3項 |
| 五、評定最有利標之方式 |  | 評定最有利標之方式違反法令規定，例如：分階段辦理評選及淘汰不合格廠商者，就分數或權重較低之階段先行評選，或不符合二階段原則之規定；自創法規所無之評定方式。 | 最有利標評選辦法第11條至第15條 |
| 六、底價 | （一） | 採最有利標決標，如訂有底價，評選出超底價之最有利標廠商後無法減價決標。 | 最有利標評選辦法第22條 |
|  | （二） | 準用最有利標辦理評選優勝廠商者，後續洽優勝廠商議價，其採訂定底價者，未於評選優勝廠商後議價前參考廠商之報價訂定底價；其採不訂底價者，未成立評審委員會（得以採購評選委員會代之）辦理提出建議金額事宜。 | 採購法施行細則第54條第3項、第74條、第75條 |
|  | （三） | 準用最有利標辦理評選優勝廠商者，如訂定底價，對於不同優勝序位之廠商，未分別訂定底價。 | 採購法第46條、施行細則第54條第3項 |
| 七、開標與審標 | （一） | 未依招標文件規定審標，例如：招標文件訂有廠商基本資格或特定資格者，機關人員未先予審查資格文件。 | 採購法第51條 |
|  | （二） | 誤以為皆須有3家以上合格廠商投標方可開標，例如：為特定個案辦理選擇性招標者，1家廠商投標亦可開標；限制性招標之公開評選亦無家數之限制。 | 採購法施行細則第55條 |
| 八、評選 | （一） | 採購評選委員會開會時，機關辦理評選作業之承辦人員未全程出席。 | 採購評選委員會組織準則第8條第2項 |
|  | （二） | 採購評選委員會為違反法令之決定，機關未予制止。 | 採購法第3條、第6條、採購人員倫理準則 |
|  | （三） | 採購評選委員會之決議，不符合委員總額二分之一以上出席、出席委員過半數之同意行之及出席委員中之外聘專家學者人數應至少二人且不得少於出席委員人數之三分之一之規定；會議進行中，出席委員人數不符合上揭規定者，議案仍然提付表決；委員有因故未能繼續擔任委員，致委員總額或專家、學者人數未達採購法第94條第1項關於人數之規定者，未另行遴選委員補足之。 | 採購評選委員會審議規則第9條、第10條 |
|  | （四） | 出席之評選委員遲到早退，未全程參與，或由他人代理。 | 採購評選委員會審議規則第6條第1項 |
|  | （五） | 評選時允許廠商於簡報時更改投標文件內容；又廠商另外提出變更或補充資料者，亦將該資料納入評選。 | 最有利標評選辦法第10條第3項 |
|  | （六） | 評選時如規定廠商作簡報及詢答，於投標廠商未出席簡報及現場詢答時，即判定其為無效標。 | 最有利標評選辦法第10條第4項 |
|  | （七） | 廠商須報價格者，僅比較不同廠商價格高低為計分基準，未考量該價格相對於該廠商所提供之品質等非價格項目，是否合理、完整，以作為評分或決定最有利標之依據。 | 最有利標評選辦法第8條第1項第3款 |
|  | （八） | 未依評選標準評分、評比，而以某一投標廠商之表現或取各廠商平均值作為比較各廠商優劣之評分、評比基礎。 | 最有利標評選辦法第8條第1項 |
|  | （九） | 同一評選項目，不同委員之評選結果有明顯之差異時，召集人未提交委員會議決或依委員會決議辦理複評，逕採去頭（不計最高分）或去尾（不計最低分）之計分方式辦理。 | 採購評選委員會審議規則第6條第2項 |
|  | （十） | 評選委員會於評選時，任意變更招標文件之評選規定，例如：變更配分或權重；變更評選項目或子項。 | 最有利標評選辦法第19條 |
|  | （十一） | 委員辦理評選，未於機關備具之評分（比）表逐項載明各受評廠商之評分或序位，並簽名或蓋章；機關於委員評選後，未彙整製作總表，載明相關內容。 | 採購評選委員會審議規則第6條之1 |
|  | （十二） | 機關於委員有應辭職或予以解聘之情形時，未依規定辦理。 | 採購評選委員會審議規則第14條 |
|  | （十三） | 委員自接獲評選有關資料之時起，仍就該採購案參加投標、作為投標廠商之分包廠商或擔任工作成員，而機關未發現或發現時仍決標予該廠商。 | 採購評選委員會審議規則第14條之1 |
|  | （十四） | 已訂定由評選委員會過半數之決定評定最有利標者，機關首長仍變更該評選結果。 | 採購法第56條 |
| 九、協商 | （一） | 機關依招標文件規定採行協商措施，卻未依規定對於開標、投標、審標程序及內容採取保密措施。 | 採購法第57條第1款 |
|  | （二） | 機關依招標文件規定採行協商措施時未平等對待廠商，例如：只與第一名廠商而非與所有合於招標文件規定之廠商協商。 | 採購法第57條第2款 |
|  | （三） | 機關評選結果無法評定最有利標時，於招標文件未規定得採行協商措施，且未標示得協商項目之情形下，仍於評選過程中進行協商措施，而未予廢標。 | 採購法第57條第3款 |
|  | （四） | 機關採最有利標決標，於評定最有利標後要求廠商減價。 | 最有利標評選辦法第22條 |
| 十、決標程序 | （一） | 決標程序違反規定，例如：以公開招標或選擇性招標採最有利標決標辦理者，於評定最有利標後，再洽該廠商議價；以限制性招標之公開評選準用最有利標評選規定辦理者，於評定優勝廠商後，未再洽優勝廠商議價；未達公告金額取最有利標精神擇符合需要者，於擇定符合需要者後未再洽其議價或比價。 | 採購法第56條、最有利標評選辦法第12條至第15條、採購法第22條第1項第9款及第10款子法、中央機關未達公告金額採購招標辦法 |
| 十一、決標之資訊公開 | （一） | 機關依招標文件規定條件審查廠商投標文件內容，對於不合於招標文件規定之廠商，未通知其原因；評定最有利標後，對於合於招標文件規定但未得標之廠商，未通知其最有利標廠商之標價與總評分或序位評比結果及該未得標廠商之總評分或序位評比結果。 | 採購法第51條、最有利標評選辦法第20條第2項 |
|  | （二） | 評選委員會之會議紀錄及機關於採購評選委員會評選後彙總製作之總表，除涉及個別廠商之商業機密者外，不允許投標廠商申請閱覽、抄寫、複印或攝影。 | 最有利標評選辦法第20條第1項 |
|  | （三） | 評選委員會委員名單，於評選出最有利標後或經評選而無法評選出最有利標致廢標者，未予解密。 | 採購評選委員會組織準則第6條第2項 |
|  | （四） | 公告金額以上之決標公告未登載最有利標之標價及總評分或序位評比結果。 | 最有利標評選辦法第20條第1項 |

| 稽核案件 | 稽核缺失類型 |
| --- | --- |
| 臺北市○○年度公私立中等學校○○○○獎座採購案 | 開標前未查詢拒絕往來情形 工作小組未擬定初審意見 評選結果未簽報機關首長或其授權人員核定 未依契約規定辦理驗收 標的物部分項目未建立主要材質之檢驗項目及標準，為利檢視履約品質，請檢討改進。亦得於招標文件規定由廠商於服務建議書敘明得標後提供主要材質之品質保證（出廠證明或檢驗證明） 評選會議開會通知之函文載明委員名單有違保密原則，且未註記對所知悉之資訊及廠商投標文件應保密事項（應密件及分繕發文） 通知派聘兼事宜時應檢附評選委員應知悉之相關資訊 既敘固定價格給付，又選訂有底價 評選總表未依審議規則載明受評廠商標價、全部委員姓名及職業、全部出席委員對各受評廠商之總評選結果 獎座製作前之勘驗未製作紀錄，部分交貨日期變更卻未與廠商書面約定（請依採購法第107條採購文件保存要求，自採購計畫開始至完成履約責任期間保存各類資料） 部分簽收單未註記簽收日期，無法查證有無逾期情形 |
| 畢業生市長獎獎牌 | 標的規格來源係從廠商提供數個樣品中擇定，有規格限制競爭之虞 採購由教育局編列經費以補助方式交於學校辦理採購，會議紀錄決議獎牌採與96學年度相同款式，款式由96學年度得標廠商提供，學校爰據以擬定標的規格並以最低標決標，惟逕由上年度廠商提供樣品，則標的規格恐有未公開透明之虞。 標的物部分項目未建立主要材質之檢驗項目及標準，為利檢視履約品質，請檢討改進。（北市logo單價佔14%，實木木框佔45%，惟除青銅材質北市logo訂有檢驗標準，實木木框未說明採何材質） 要求廠商投標時證件應加蓋廠商及負責人印章並註記與正本相符，有增列法規所無規定之虞 招標公告所載後續擴充金額計算（只寫保留未來增購20%之權利，沒敘明為預算金額、契約金額、或決標總價之20%）未臻明確，且未依規定於招標文件中敘明 底價訂定無預估金額之分析資料，致未能提供底價核定人員相關參考資訊 主持開標人員未核派 分批交貨至各承辦學校，惟僅針對其中一批（四分之一組）辦理驗收，請檢討改進—應要求各承辦學校辦理部分或分段驗收，供學校最後驗收之用（需抽20座但似只查核1座，請釐清，若認為過於繁瑣，招標時就要考量妥為訂定） |
| ○○○○學校○○○○獎座採購 | 工作小組初審意見形式不符規定，資格審與評選會議同一日作業，僅概述廠商作品，未依規定載明所載事項，且未留充裕時間予工作小組擬具初審意見。 評選委員會開會通知單分繕發文但未敘明保密條件及保密措施一覽表（不得私下接洽、投標文件保守秘密、招標資訊、評選後投標文件收回保存） 僅於招標公告而未於招標文件敘明保留未來擴充權利 獎座規格僅敘明高、寬度，未敘明各種材質應有最小厚度，得標廠商之服務建議書亦未載明設計厚度，後續履約將無準據 建議招標文件應規定廠商於服務建議書敘明得標後成品主要材質之品質保證（例如出廠品質保證證明或檢驗證明）以為後續驗收依據 招標公告未敘明廠商請求釋疑詳細日期 本案採序位法，招標文件未載明評選合格分數，亦未載明不合格即不得作為協商對象或最有利標，未盡周延 既以固定價格給付為何又訂有底價 查無由機關首長或其授權人員指派主持開標人員之簽文 查無開標前查詢廠商有無拒絕往來情形之證明文件 評選總表未敘明受評廠商名稱、標價、委員會全體委員姓名職業 評選會議紀錄缺漏應記載事項 開標紀錄未記載資格審查結果，且決標原則記載有誤 未依規定派員監辦（公告金額以上應達2人，但僅有1人） 決標公告未公布最有利標序位評比結果 履約管理規範廠商得標日起15日內提供獎座1座供勘驗，由學校檢驗並做成紀錄，惟實務上學校僅於97.10.24到工廠查驗，未辦理檢驗，實務執行若有困難，可於招標文件規定廠商於服務建議書中敘明得標後主要材質之品質保證將提供之文件 招標文件前後不一致、與實務亦未盡一致（契約為一次交貨，補充投標須知為分批交貨分別驗收，實際為分批交貨一次驗收） 預計金額高於預算金額應為誤植 招標公告、補充投標須知、投標須知補充說明廠商資格未盡一致，建議各文件內容整併於投標須知避免重複規範彼此不一致，評選規定建議另訂評選須知 97.2.15之最有利標評選辦法已刪除「應予不同廠商不同序位」之規定 應注意不同委員評比重大差異之情形 未敘明2家以上廠商為同一優勝序位時之處理情形 驗收結果若符合契約規定，應記載「驗收合格」非「同意驗收」一語 |
| 臺北市○○○○獎牌財物採購 | 未見於開標前查詢拒絕往來紀錄文件 未見簽派主驗人簽文 未自我檢核 獎牌規格規定似不明確（例如未敘明何種材質之實木外框、青銅鍛造市徽之青銅組成成分、各成份含量及檢驗），標的物部分項目未建立檢驗項目及標準 補充投標須知規定得標廠商應將押標金全數轉為履約保證金，限縮履約保證金之繳納方式 補充投標須知規定以單價決標，投標書卻以總價報價，規定不一致（至投標廠商又以單價報價） 規定投標廠商設立登記文件「需有獎牌相關之營業項目」，但3家廠商中2家看不出有獎牌相關營業項目。 開標、保留決標、決標紀錄未分別製作，亦未敘明各該時間及後續機關審查及廠商繳納差額保證金時間 履約管理階段未記錄有依補充投標須知規定「廠商自得標日起5日內提供獎牌樣本1座」；樣本1份勘驗紀錄僅敘明「將檢驗報告送本校備查」，無合格與否之具體說明；市徽須鍍24K純金，但勘驗紀錄未見相關檢試驗文件；未提供交貨紀錄供稽核。 驗收紀錄未記載有依契約規定抽驗20座之程序 |
| 臺北市○○○○獎牌採購 | 增加法令所無之限制--要求投標證件係影本者，應加註與正本相符 採購標的分類於內部簽文及外部公告不一致 引用過時招標文件範本 遴聘委員簽呈未註明為密件或將建議名單密封陳核（簽辦公文並註明為密件） 派聘函未以密件發文並分繕發文，未敘明保密、不得私下接洽、投標文件保守秘密、招標資訊、評選後投標文件收回保存），另評選開會通知單已將召集人姓名填入，且未通知所有評選委員出席（應填本機關指定之召集人或由委員互選產生） 簽派評選委員會時未簽請核派召集人與副召集人 招標公告附加說明欄未敘明廠商請求釋疑期限等 僅敘明尺寸，未敘明各種材質及樣式，未建立檢驗項目及標準，難以檢視履約品質，後續履約將無準據 驗收會議紀錄過簡，不符採購法施行細則第96條第1項 用合約而非契約之語 採固定金額決標者，評選項目未有創意或廠商承諾額外給付機關情形（旨在避免廠商發生超額利潤） 因逾公告金額以上，僅能採評選而非評審，內部簽文誤為評審 工作小組初審意見未能完整陳述，開標後應予工作小組充裕作業時間 |
| 99學年度群組學校學童午餐委外辦理廠商評選 | 投標須知誤勾，例如公告金額以上採限制性招標卻誤勾公開取得 營業項目未依經濟部公司行業營業項目代碼表所列大.中.小或細類基準訂定 特定資格未確實勾填於投標須知特定資格欄，又一般資格不應註明詳初評評分表 投標須知漏未勾填 投標廠商證件審查表註明企劃書12份，此非廠商資格應另外規定，可詳市府SOP附錄D 90.11.12公司法條文修正不再核發公司執照，故不應請廠商檢附公司執照影本 評選辦法重複規範於投標須知，且有些是履約管理規範，訂於契約會較訂於評選辦法為妥。 評選辦法提及廠商應檢附相關證件，卻未敘明相關證件內容又提及採計時間由99年1月1日起至評選日止。 派聘評選委員函中未附市府倫理規範（含評選程序外接觸表） 既採固定價格決標，招標公告卻誤植訂有底價 評分表有敘明給分標準但不完整，例如駐校有證照廚師至少2人，5分，每加1人加1分，但無不足時扣分標準；又如近5年承包機關學校廚房供應午餐每年3分……，未規定超過5分之處理 截標後開標前即開啟廠商投標文件審查初審意見表，開標審標程序錯置 開標後未給予工作小組充裕作業時間 工作小組初審意見表無差異性分析，另爾後宜加註某小組成員具採購專業人員資格 契約保險規定未針對保險種類.自負額.保險金額明訂規範，致履約管理審查無明確標準 招標公告申訴受理單位應為地方，誤植為行政院工程會採購申訴審議委員會 工作小組引導評選委員.拍照.訂便當，此職責不符採購評選委員會組織準則第8條第1項規定 誤用過時招標文件範例 誤援引不適用之履約績效管理辦法 未附自我檢核表 委員同意書以會前繳交或電話確認較佳 |
| 99學年度學生午餐 | 既為桶餐採購性質較屬財物，又以勞務方式辦理準用最有利標決標未盡妥適 依22條1項9款辦理限制性招標，簽文卻未敘明符合該款之情形（具體事實及理由） 誤用過時文件（信用查覆單） 誤用不適用契約條款-「乙方於承約期間……並放棄先訴抗辯權」 未登載廠商請求釋疑及機關處理期限 評選委員名單未密件陳核 未指派副召集人 申訴受理單位誤為中央機關申訴單位 未敘明依數量或依項目之複數決標 所稱「依評選結果選出兩家廠商，第三、四家為預備廠家」，為自創法規所無之評定方式 有關2家以上廠商序位並列第一時，由委員不記名票選方式擇定最優勝廠商為自創法規所無方式 未見檢核表資料、開標前查詢拒絕往來廠商資料、工作小組初審意見 評選結果未先簽奉校長核可即辦理議價作業 決標紀錄未敘明決標原則 決標結果未函知或影送廠商 得標廠商保險單起始日期晚於契約起始日期 誤以為勞務採購均免辦理驗收，不符市府97.10.22府工採字第09731699600號函釋示 履約管理建議由相同單位（如午餐供應委員會）記點而非多個會議，以免因會議成員不同議決不同而不公 建議採固定費用決標者，評選項目應含創意或廠商承諾額外給付機關情形 未函送採購評選委員會委員須知、臺北市政府採購評選委員倫理規範、評選程序外接觸紀錄表、採購評選委員倫理規範事項及聘派兼同意書等相關文件予評選委員，以完成派聘委員程序 評選開會通知單應以密件為之、未分繕發文、且已填召集人姓名（應書「本機關指定之召集人」或「由委員互選產生」） 評選總表未載明全部委員職業、全部出席委員對受評廠商之總評選結果 |
| 98學年度學校午餐委外辦理 | 未載明評選委員之專門知識，無法得知是否符合規定（具與採購標的相關之專門知識[評選委員中訓導主任、教務主任、輔導主任之專長與採購標的何關？]）。嗣後類案建請載明人員專長，俾利機關首長或其授權人員核定。 已於「98學年度學校午餐委外採購評選委員會組織辦法」載有評選委員名單，另開會通知單及會議紀錄亦未註明密件並分繕發文 （委外請注意）既採中央廚房委外，評選作業又就廠商工作場所進行複評，辦理方式有失決定優勝廠商之目的，難謂可明確分辨各廠商間差異，且自創初評序位加總最低前3家進入複評之法規所無評定方式（要淘汰請用及格分）。初複評權重相等，有違「分階段辦理評選及及淘汰不合格廠商者，不得就分數或權重較低之階段先行評選」（有利標11II） 固定價格給付者，建議依工程會92.11.28工程企字第09200485010號函增列創意或廠商承諾額外給付機關情形之評選項目，以避免得標廠商發生超額利潤 建請依工程會95.6.8工程企字第09500213540號函釋會議紀錄第陸-三-（四）點，於開標後應予工作小組充裕作業時間擬具初審意見，以提升初審意見品質。 評選委員評分表未彌封。 評選總表未記載固定價格給付之額度、全部委員姓名及職業、全部出席委員對各受評廠商之總評選結果等 初、複評會議紀錄漏列評選委員會之組成、協助評選之人員及其工作事項、評選方式。 決標結果未以書面通知各投標廠商 承商製作午餐後之樣品保存作業有瑕疵（契約主文與「學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法第14條第1項第3款」及「臺北市立國民小學學校午餐供應執行要點」第15點規範有間，例如未載明冷藏溫度，另封存樣品之儲存地點若有委外廚房，將導致廠商容易抽換，屆時難以釐清責任歸屬，有政府採購法錯誤行為態樣第1（12）未預為防範問題發生之情事） 契約未載明驗收事宜，對承攬廠商履約成果之查驗未規範，為殷實履約及落實驗收作業，請建立履約管理機制及明訂違約罰則 |
| 98學年度中央餐廚營養午餐 | 為固定金額給付，招標公告卻選訂有底價 資格文件要求廠商檢附營利事業登記證—過時法令 有後續擴充，預算金額及採購金額卻誤為相同 我國目前僅有乙丙級廚師等級，請刪除甲級廚師證照之規定 規定油炸條理用油不得隔餐使用，與98.9.11衛署食字第0980461457號函有間（食用油總極性化合物超過25％即應換油，或酸價超過2PPM） 既為桶餐，有關餐盒標示原則之履約管理規定應不適用 工作小組初審意見應詳盡，不應僅載「符合招標規格」，另擬具初審意見時間恐有不足 後續擴充契約變更未辦理決標公告 決標公告之決標日期欄疑有誤植 教育局對學校午餐外訂餐盒衛生安全管控計畫規定「學校應加強校內外訂盒餐衛生自主管理」項下訂有學校外訂餐盒衛生驗收自主管理檢核表及外訂餐盒衛生自主管理月報表供使用 載明後續擴充時將先行考評，但實際似未辦理 廠商資格「領有當年度公會會員證」不明確指何種會員證，另該公會必須為工業團體法或商業團體法規定加入者 食品留樣註明6份，請考量實需酌檢 |
| 98學年度學生午餐（桶餐）採購案 | 依招標文件，評選經委員會決議後由主席宣布評選優先次序及議價之廠商，未符機關異質採購最有利標作業須知第6點及工程會95年8月23日工程企字第09500321480號函規定。 既採適用最有利標，評定最有利標後[簽奉 核可後]應即決標，而非再辦理議價。（除非納入協商） 廠商資格限定應「取得CAS優良食品標誌認證之餐盒食品工廠或經衛生行政機關輔導取得HACCP制度認可之業者或優良餐盒食品廠，並經主管衛生單位核定之健康餐盒製造商」，惟依教育部95.7.20台體（二）字第0950107742號函「學生餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法」第15條，未以廠商取得HACCP先期輔導證明書及核章為供膳資格唯一要件，另工程會95.7.18工程企字第09500268090號函，HACCP及CAS非屬政府採購法第26條第1項所稱國家標準及國際標準，建請列入評選項目之一評選，並於契約規定應於履約一定期間內取得證明文件，而非列於資格。 補充投標須知敘明「……由評選委員評定簽約順序，前2名可優先簽約，第3名以後保有簽約之權利」屬自創法規所無之評定方式，建議參採府頒投標須知第69點第2款第1目規定，於招標文件敘明評定結果符合招標文件規定之廠商家數上限，並按項目順序或數量依最有利標決標原則之規定依序決定最有利標。 補充投標須知訂定「得標廠商因故解約，本校得以評選優勝廠商順序之廠商，於現場訪視檢查通過後簽約供……餐」，惟前揭解約情形僅得重行招標（符合府頒投標須知第85點第1項情形者，得重行評選） 招標文件訂有「不得異議」規定，與採購法規訂有間。 本案既未於招標前成立委員會，亦未於開標前成立委員會，與採購評選委員會組織準則第3條規定有間，另，不符「外聘評選委員應經其同意後由機關首長聘兼之」之程序。 機關派聘評選委員之簽陳請機關首長或授權人員一併指派委員會召集人及副召集人，惟機關首長或授權人員並未指派。 遴聘評選委員公文未附臺北市政府採購評選委員倫理規範及採購評選委員會委員須知，且未敘明評選委員保密義務，未符工程會97.8.5工程企字第09700319460號函「採購評選委員會委員名單保密措施一覽表」。 業務單位簽請校長圈選評選委員時，簽辦公文及附件雖敘明10位建議名單，但圈選之建議名單僅列出2位評選委員供首長決定排序而非圈選，有違採購法「核定評選委員名單係屬機關首長權限」之規定。 招標公告及文件不一致（文件敘明期滿得續約，但招標公告未保留後續擴充權利） 未訂定驗收條件，未載明餐盒送政府衛生機構檢驗次數等 招標文件規定廠商資格應有同業公會會員證，但稽核時未見得標廠商是項招標文件，待釐清是否有確實審標。 評選委員會召集人非屬評選委員，未符採購評選委員會組織準則之規定。 對同一廠商評選結果有明顯差異（本案共13家廠商投標，同一廠商獲評序位有1有12），然未見檢討評選結果是否有明顯差異情形，亦未見有依採購評選委員會審議規則第6條第2項處置（提委員會議決或複評等）。 未見個別委員評分結果簽名或蓋章，爾後應配合並彌封。 評選總表未見全部出席委員對受評廠商總評選結果及其他應記載事項 決標結果未以書面通知各廠商 廠商所送產品責任保險單之保險期間與履約期限未盡一致 投標須知空白應填列處未填（例如繳納履保金之銀行帳號） 最有利標採固定費用決標者，宜依工程會92.11.28工程企字第09200485010號函，於評選項目中增設創意或廠商承諾額外給付機關情形，以避免得標廠商發生超額利潤，且該等內容以與採購標的有關者為限。 該校98.6.2函聘評選委員時已附評選相關資料，但98.6.18始收受各委員同意書，程序錯置可能有違採購法34條第1項「招標文件於公告前應予保密」之規定，爾後應先取得同意書，確認人數符合規定後再檢送招標文件予各委員。 開標後未給予工作小組充裕作業時間撰寫初審意見。 契約過簡，未使用工程會或市府或教育局範本 決標公告底價金額誤植 補充投標須知敘明固定金額，但實務上又訂有底價 產品責任險被保險人不一 |
| 99學年度畢業班校外教學參觀活動勞務採購案 | 開標半小時內即辦理審查，未給予工作小組充裕時間，致工作小組初審意見未具體擬具，評審委員評定廠商分數不及格卻未敘明原因。另初審意見有敘明某廠商不夠詳盡，可能影響委員評分。 另預計金額僅計算學生人數及教師或行政人員費用，未考量教師及行政人員所需費用，未盡合理。 評選委員建議名單簽報核定時請置於密件專用封套親持。 遴聘委員時未附倫理規範及委員須知。 開會通知單有註明召集人姓名，未符保密規定。保密期限僅至發文當日，應至廢標或評定最有利標，且召集人填入姓名 招標文件含「投標廠商不得異議」字眼，與採購法規定有間 未訂子項權重配分，無法反應各子項之重要性 底價為總價決標，但投標須知誤為單價決標 招標文件要求廠商資格文件加蓋「與正本相符」章 要求附營利事業登記證-引用過時法令 要求於投標階段提出飯店或餐廳安檢證明、意外保險證明，有資格限制過當之虞 非巨額或特殊採購卻訂定特定資格 招標文件互有重複又不一致 決標結果未以書面通知各投標廠商 分段開標建議分別製作紀錄以資完備 |
| ○○○○教育旅行 | 限制性招標誤以為第1次應3家始能開標，第2次以緊急為由逕於當日簽依採政府採購法第22條第1項第3款辦理限制性議價，理由可議且以辦理比價為宜。 依評選項目未將價格納入評選，但評選辦法敘明價格納入評比，規定不一致 本案既採準用而非適用最有利標決標，有關序位相同廠商，應以標價低者優先議價，標價仍相同或採固定金額者始依最有利標評選辦法處理如何決定同序位和廠商優勝序位情形，本案卻未以標價低者優先議價，逕依最有利標序位法相關規定，應檢討改進。 契約未使用教育局函頒範本致條文過簡。 評選委員尚未簽署同意書時，學校即將招標規範函送擬敦聘委員，建議先徵得委員同意。 派聘委員時未分繕發文 流標後改聘委員未見原因說明、書面簽呈（辭職？迴避？） 本案係採自行訂定招標文件評選項目、評審標準（即組開標前評選委員會）但未見說明（有前例？條件簡單？） 工作小組初審意見表與廠商評分表之評選項目不同。 評選總表未依採購評選委員會審議規則第6條之1第2項載明廠商標價 初審意見僅摘錄事項未見分析，且對「服務內容及優惠特色」一項無初審意見。 |

異質採購最低標錯誤行為態樣

| 類別及序號 | 錯誤行為態樣 | 相關法令／須知／釋例 |
| --- | --- | --- |
| 招標準備作業 | （一） | 涉及審查委員會委員名單之簽辦公文及開會通知單，未註明為密件或分繕發文。 | 機關異質採購最低標作業須知（以下簡稱本須知）第10點，採購評選委員會組織準則（以下簡稱本準則）第6條第1項，及本會97.8.5工程企字第09700319460號函頒採購評選委員會委員名單保密措施一覽表 |
|  | （二） | 未成立工作小組，或成員人數未達3人，或成員中未包括一位具採購專業人員資格者；部分工作小組成員同時兼任審查委員會委員。 | 本須知第2點、第5點、第10點、本準則第8條第1項及本會95.2.20工程企字第09500060030號函附會議紀錄第陸點之八 |
|  | （三） | 審查委員會主席未由委員擔任。 | 本須知第10點及本準則第7條第2項、第3項 |
|  | （四） | 招標文件所訂評定合格廠商之程序不符規定，例如價格標開標對象限總平均前3名之合格廠商；已達及格分數之廠商尚須過半數審查委員會委員評定方開啟其價格標；招標文件未明定採分段開標。 | 本須知第2點及第4點 |
| 資格規格審查作業 | （一） | 工作小組未擬具初審意見，或初審意見應記載事項有遺漏或內容有欠覈實。 | 本須知第10點及採購評選委員會審議規則（以下簡稱本規則）第3條 |
|  | （二） | 審查委員會辦理廠商資格與規格審查，未就各審查項目、廠商資料及工作小組初審意見，逐項討論後為之。 | 本須知第6點、第10點及本規則第3條之1第1項 |
|  | （三） | 審查委員會委員出席會議，未親自為之，或雖出席但未參與評分。 | 本須知第10點及本規則第6條第1項 |
|  | （四） | 審查委員未逐項評分。 | 本須知第10點及本規則第6條之1第1項 |
|  | （五） | 將廠商投標標價納入審查評分項目。 | 本須知第4點 |
|  | （六） | 審查委員會或個別委員審查結果與工作小組初審意見有異時，未由委員會或該個別委員敘明理由，或未提交委員會召集人處理，並列入會議紀錄。 | 本須知第7點、第10點及本規則第3條之1第2項 |
|  | （七） | 不同委員之審查結果有明顯差異者，未提交委員會召集人處理，並列入會議紀錄。 | 本須知第7點、第10點及本規則第6條第2項及第3項 |
|  | （八） | 辦理審查作業之承辦人員未全程出席審查會議。 | 本須知第10點及本準則第8條第2項 |
|  | （九） | 辦理資格及規格審查會議未製作紀錄。 | 本須知第10點及本規則第9條第4項 |
| 價格標開標決標作業 | （一） | 未依資格、規格（資格及規格可合併為一段或分為二段）及價格之順序分段開標。 | 本須知第4點 |
|  | （二） | 訂定底價作業或時機不符規定，例如公開招標未於開標前定之，而於開標後參考審查合格廠商之標價訂定底價。 | 政府採購法第46條第2項及其施行細則第54條第1項 |
|  | （三） | 公告金額以上之採購，除有特殊情形者外，機關主（會）計及有關單位未會同監辦各階段開標。 | 政府採購法第13條第1項 |