施工履約應檢送相關計畫書及設置人員
採購金額 廠商	監造單位	施工廠商	備註
2億元以上 / (品管人員)	■監造計畫 / ■安衛監督查驗計畫 / ■專職現場人員至少2人(含品管證照) / ■依法規定設置安衛人員	整體品質計畫■分項品質計畫■專任品管人員2人 / 整體施工計畫■分項施工計畫 / 職業安全衛生管理計畫■緊急應變處置計畫 / ■工地負責人專任(或工地主任) / ■依法(工程規模及勞工人數規定) 職業安全衛生人員
5,000萬元-2億元 / (2000萬元-2億元)	■監造計畫 / ■安衛監督查驗計畫 / ■專職現場人員至少1人(含品管證照) / ■依法規定設置安衛人員	整體品質計畫■分項品質計畫■專任品管人員至少1人 / 整體施工計畫■分項施工計畫 / 職業安全衛生管理計畫■緊急應變處置計畫 / ■工地負責人專任(或工地主任) / ■依法(自動檢查辦法)規定設置職業安全衛生人員
1,000萬以上-未達5,000萬元(2000萬以下)	■監造計畫(含安衛監督查驗計畫) / ■兼職現場人員至少1人(含品管證照)	整體品質計畫■分項品質計畫■兼任品管人員至少一人 / 整體施工計畫(含勞工安全衛生管理計畫)■分項施工計畫 / 工地負責人(可兼任) / 依法(自動檢查辦法) 規定設置職業安全衛生人員
100萬以上-未達1,000萬元	■監造計畫（含安衛監督查驗計畫） / ■兼任現場人員至少1人(含品管證照)	■整體品質計畫□分項品質計畫■兼任品管人員至少一人 / ■整體施工計畫(含勞工安全衛生管理計畫) □分項施工計畫 / 工地負責人(或工地主任) / 依法(自動檢查辦法) 規定設置職業安全衛生人員	分項品質及施工計晝視工程規模及性質而定
100萬元以下	■準用100萬以上	■(施工、品質及勞安3合一)計畫

注意事項：
廠商非屬營造業，專任工程人員簽認由廠商負責人、建築師或專業技師
2.兼職品管人員得同時兼任本工程其他職務或其他工程職務，惟限於兼職臺北市、新北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣地區或本府工程，且兼職以三件工程為上限，並不得超過五項職務