六、討論發言紀要：
（一）葫東里郭里長淑玲
1、本工程設置人行斜坡道，主要為提供老人家與輪椅民眾安全無虞之通行，並非為自行車或機車通行之斜坡道。
2、有關建議本工程重慶北路4段190巷至150巷人行斜坡道不施作，原則尊重各里民之意見，另於通河西街1段127號前增設人行斜坡道部分，考量各里民之需求與意見，計畫由里辦公處召開里民大會研商設置與否。
（二）葫東里里民
1、本工程於重慶北路4段190巷至150巷增設人行斜坡道，因斜坡道與墩柱對沿線住戶之風水與景觀衝擊極大，堅決反對設置該人行斜坡道。
2、重慶北路4段190巷至150巷沿線老人家與輪椅民眾不多，增設人行斜坡道，其使用率應該不高，且人行及車行安全恐有疑慮，故堅決反對設置。
（三）何志偉議員服務處楊助理
有關郭里長及里民之意見，請水利處參考納入辦理。
七、結論：
（一）本工程於重慶北路4段190巷至150巷設置人行斜坡道部分，將依與會里民意見，本工程原則不予施作。
（二）有關另一替代方案於通河西街1段127號前增設人行斜坡道部分，後續俟里辦公處召開里民大會時，本處再配合與里民溝通說明。
（三）感謝何議員志偉服務處楊助理、郭里長及里民所提供之意見，本處將確實參考大家所提建議，納入本工程辦理。
八、散會：下午7時30分