臺北市政府工務局水利工程處 紀錄
「基隆河右岸三腳渡至雙溪匯流口周邊環境改善工程委託設計工作」地區說明會

一、時間：107年1月2日 下午2時0分
二、地點：福中區民活動中心(士林區福港街151號10樓)
三、主持人：劉副總工程司奕均代 記錄：劉祐翔
四、出席單位及人員：	(詳附件簽到表)
五、列席單位及人員：(詳附件簽到表)
六、討論發言紀要：
台北市三腳渡龍舟文化發展協會：
1. 三腳渡碼頭行人及腳踏車動線互為垂直，經常產生衝突，無法以分流或行道加寬避免，現行規劃自行車道加寬拉直，車速將更快，碼頭動線瓶頸問題沒解決，建議增建造型跨港自行車及路跑便橋，增加地方特色並確實解決問題。
2. 救難碼頭應移至三腳渡碼頭下游方，避免嚴重淤積。
3. 於碼頭下游方平台下面增設排水溝渠，引導抽水站排水至主河道，以維護碼頭內部水質。
4. 涼亭使用空間之設計，建議連結抽水站，上層增設文物展示空間及木工體驗區，原有龍舟製作亭亦能增高，作業移至上方層，避免水患。
5. 龍舟藝術公園建議增設單雙槓及重量訓練等設施。
6. 三腳渡河濱公園道路水岸雜草過多，影響景觀。
里民：
1. 河濱公園流動廁所又髒又臭，可否興建固定式RC的廁所?
2. 基隆河沒好好整治清理，淤積太多，甚至有人在河中種菜?為何不能像國外一樣，整治的漂漂亮亮?碼頭業者怎麼會想來投資?又何以讓河岸熱絡起來?
3. 我們居民們沒有反對百齡右岸河濱公園球場存在，但應回歸活動空間給居民使用。
後港里紀里長建漢：
1. 建議於士林抽水站後方增設越堤坡道。
2. 建議發展河運觀光並於百齡右岸河濱公園增設浮筒碼頭，下船後可直接通往兒童樂園、科教館，又可舒緩交通擁擠問題，亦可讓整個三腳渡及後港地區更繁榮。
3. 百齡右岸河濱公園腹地均被棒、壘球場佔去，多次與體育局溝通無效，後港居民無休憩活動空間，希望藉由這次說明會請水利處多多幫忙。
明勝里張里長永棟：
1. 本案工程範圍僅至三腳渡，為何無涵蓋至本里範圍承德橋部分?
2. 百齡右岸河濱公園已過多球場，里民的需求是要有基本的活動休憩空間，任何空間使用均需以人為考量，請水利處多加幫忙爭取場地還給里民基本的活動空間。
3. 三腳渡地區居民重視的是三腳渡文化的傳承，希望水利處可以克服相關難關興建漁民漁具展覽館及龍舟文化展覽館，讓本地文化可以保存下來。
福中里紀里長榮鴻：
1. 基隆河歷史文化悠久，應建立基隆河截彎取直紀念碑。
2. 百齡右岸河濱公園應還給居民活動空間，請水利處幫忙協調。
福華里李里長振貴：
1. 基隆河是臺北市的指標卻又髒又臭，應思考如何讓河川更加清澈；另抽水站抽出來的水那麼髒，標準是多少?是否有拿去檢驗?
2. 龍舟藝術公園應配合當地文化去規劃設計。
3. 三腳渡救難碼頭附近經常淤積，應改建成浮動式碼頭。
結論：
1. 有關於士林抽水站後方增設越堤坡道部分，本處將攜回研議增設效益及可行性。
2. 有關百齡右岸河濱公園增設碼頭部分，為顧及後續維護營運問題，本府目前政策為航運碼頭部分，由民間業者投資興建營運，後續如有業者提出經營意願，本處當全力配合協助相關行政作業流程。
3. 地方建設百齡右岸河濱公園棒、壘球場部分取消改闢為居民遊憩休閒空間部分，本處雖依法受市府委託管理河川區用地，惟河濱用地之規劃使用仍需遵照市府政策辦理，建議可另於區政座談會等場合提出討論，本處於相關會議適當時機亦將協助反映。
4. 有關建議興建固定式RC廁所部分，因河濱公園屬河川地，依水利法規定不得興建固定建物，髒亂部分本處將會加強清潔派員清掃改善。
5. 有關河岸除草部分，目前除草強度係考量河岸草間常有兩棲生物活動棲息，為保持生態平衡，故除草範圍係以不影響到人通行為原則，本處將檢討設置說明告示牌說明上述緣由，以供民眾瞭解。
6. 有關基隆河水質的問題，和市區的污水接管及上下游排放有相當大的關係，水質改善的部分係慢慢地改變並不會立即呈現，市府方面將持續努力，但尚須市民們大家一起投入。
7. 有關建議設置造水路自行車及人行便橋部分，本處後續將另案研議。
8. 有關救難碼頭形式及移置部分，因涉及消防局使用需求，本處後續將與消防局現勘研議。
9. 其餘本案規劃方向原則同意，本處將據以辦理後續細部設計及工程相關作業。
八、散會：下午4時30分