臺北市政府交通會報98年第4次會議指(裁)示事項暨辦理情形表

日期：98年4月24日

| 報告(提)案暨指(裁)示事項 | 主辦 機關 | 辦理情形 | 處理 等級 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 本府交通會報98年第3次會議主席裁(指)示事項辦理情形 |  |  |  |
| - 為有效提升拖吊率，請從制度面明確訂定處理規則。 | 環保局 |  |  |
| - 本案准予備查。 |  |  |  |
| - 市長信箱交通案情摘要彙整 | 研考會 |  |  |
| - 從號誌故障通報件數之多寡，係反映出其搶修的急迫性，據此做為派工優先順序之參考，請相關單位研商訂定統計及處理程序；另針對號誌燈不亮案件，應分析其原因，俾做為未來計畫管理之依據。 | 研考會 交工處 |  |  |
| - 為使派工更有效率，請派工單位協助提供權管業務之檢核清單，以利1999服務人員可更加正確的紀錄及描述問題。 | 研考會 警察局 交通警察大隊 新工處 公園處 水利處 環保局 交工處 自來水處 民政局 |  |  |
| - 民眾反映內湖線施工噪音問題，從民眾的角度來看，對噪音感受的認知與國家標準是不同的，故處理此類事件之方式，建議透過宣導方式讓民眾了解市府積極處理之態度，及測試之目的是期望發現及解決問題，並使系統愈來愈好。 | 捷運局 |  |  |
| - 從人本交通觀點出發，針對違停取締案件，請將人行道、騎樓違規停車，影響行人通行案件，亦列為統計項目之一，並應優先排除；同時請研究結合地理資訊系統之可行性，以反映違停路段、時段等特性。 | 研考會 交通警察大隊 資訊處 |  |  |
| - 本案准予備查。 |  |  |  |
| - 臺北市98年3月份交通執法專案成果報告 | 警察局 |  |  |
| - 羅斯福路鄰近臺大校園內機車停車場，經常有學生利用無障礙斜坡道做為進出路徑，造成機車行駛在行穿線上；另外新生南路真理堂前之無障礙坡道與行穿線不連貫，影響行人通行，請進行清查及改善。 | 交工處 |  |  |
| - 工程「施工中」狀態之展現，請各相關單位集思廣益、發揮創意，以適當、有效方法將「市政建設積極施工中」訊息傳達給民眾。 | 工務局 捷運局 |  |  |
| - 針對道路上各項工程施工，其改道標誌、告示板放置位置，及告示板之字體大小等向民眾宣導之資訊，納入交通維持計畫審查重點。 | 交通局 |  |  |
| - 本案准予備查。 |  |  |  |
| - 臺北市98年3月份道路維護改善專案成果報告 | 新工處 |  |  |
| - 路平專案中主要幹道之施工事宜，及交通衝擊等問題，請儘速排入早餐會報中討論；並先請譚副秘書長邀集相關單位召開會前會研商，就各種可行方案先做評估。 | 工務局 交通局 新工處 |  |  |
| - 各路段於施工前先進行宣導，讓民眾及早因應改道，有助於緩和交通之衝擊，請觀傳局及發言人室務必協助路平專案宣導工作。 | 新工處 觀傳局 發言人室 |  |  |
| 3.本案准予備查。 |  |  |  |
| - 報告案 |  |  |  |
| - 臺北轉運站啟用 |  |  |  |
| - 請將防災演習納入履勘程序中。 | 交通局 消防局 |  |  |
| - 為營運需要，工程應完成至一定品質，至少達到可用及好用的程度，請捷運局依照契約要求廠商務必達成。 | 捷運局 |  |  |
| - 如何讓客運業者於啟用後正常營運，包含設施、設備的完善，費率的訂定等，請多和業者溝通協商，朝向多贏的方式處理。 | 捷運局 公運處 |  |  |
| - 除了滿足客運業者營運需求外，也必須要從乘客的角度來檢視各項設施、設備是否能滿足乘客的需求。 | 捷運局 公運處 |  |  |
| - 請評估臺北轉運站啟用後，對中央車站區之交通改善效果。 | 交通局 |  |  |
| - 本案准予備查。 |  |  |  |
| - 「交通事故e化處理與縮短事故等候處理時間之檢討策進報告」(書面報告) | 交工處 |  |  |
| 本案准予備查。 |  |  |  |
| (三)敬老愛心車隊建置悠遊卡執行成果(書面報告) | 公運處 |  |  |
| 本案准予備查。 |  |  |  |

附註：

案件處理等級分辦原則如后：

Ａ級－已依案執行：列管案件執行完成或屬經常性辦理業務執行成效良好者，解除列管。

Ｂ級－正依案執行：繼續列管。

Ｃ級－計畫執行：請註明計畫辦理年度或完成評估期限，繼續列管。

Ｄ級－無法執行：請註明原因。