臺北市工程施工期間交通維持設施自主檢核作業程序
1. 目的：為有效規範工程主辦單位於施工期間落實執行交維內容及擔負交維設施維護管理之責，特訂定本作業程序，俾使主辦單位依循辦理，以確保行車安全及降低交通衝擊。
2. 辦理方式
1. 工程開始5日前
  1. 施工廠商應於開工5日前，依核備之交通維持計畫內容設置預告牌面及公告後，應登錄「交通維持設施檢核列管表」（附件一）確認，並拍攝照片放入「交通維持設施照片前後對照表」(附件二)設置前、設置後欄位，並提報監造單位轉送工程主辦單位管理。
  2. 工程主辦機關督導監造單位複檢確認後始得準備進場施作。
2. 施工期間：
  1. 施工廠商設置各項交通維持設施及措施後，應依交通維持計畫辦理交通維持自主檢查。
  2. 工程主辦機關及監造單位應依交通維持計畫定期實施交通維持稽查。
3. 工程完工當日：
      工程完工當日，施工廠商應立即進行復舊作業，拆除施工告示牌面及公告，並依「交通維持設施檢核列管表」自主檢核確認，拍攝照片放入「交通維持設施照片前後對照表」拆除後欄位中，並提報監造單位轉送工程主辦單位管理。
工程完工3日內:
      工程主辦單位於工程完工3日內，將「交通維持設施檢核列管表」及「交通維持設施照片對照表」(含設置前、設置後、拆除後照片)以電子郵件方式傳送警察局交通大隊、警察局轄區分局、交通管制工程處、公共運輸處、停車管理處及道安會報。
交通維持設施作業規範
1. 新增牌面：應以編號製表列管，並於牌面背面黏貼「臺北市交通維持（護）宣導標誌標線設置、取消或變更自黏性貼紙」(樣式如附件三)。
2. 公車臨時性改道、公告及設置臨時性站牌：應依本市公共運輸處「臺北市聯營公車臨時性改道、公告及設置臨時性站牌作業程序」辦理。
缺失處理及考核
「主辦單位」自主檢核：
1. 主辦單位應依本作業程序辦理交維設施自主檢核，並於道安會報或設施權管機關不定期查核(複查)時提供確認，若於不定期查核時，主辦單位有未依作業程序完成自主檢核情形者，於下次不定期查核時列入優先查核。
2. 同一主辦單位於不定期查核時未完成自主檢核，一年內經統計累計3次以上；或工程完工後未主動傳送自主檢核內容，一年內經統計累計3次以上，由道安會報或設施權管機關簽報市府檢討主辦單位責任。
「道安會報或設施權管機關」：
1. 工程主辦單位依本作業程序進行自主檢核後，設施道安會報或權管機關應針對主辦單位所提送之「交通維持設施檢核列管表」及「交通維持設施照片對照表」進行檢視確認，若有不足或遺漏之處，應立即通知主辦單位改善，並持續追縱列管。
2. 前項查核(複查)發現交維設施不完備，及工程結束後交維設施未確實復舊者，得依下列方式辦理：通知工程主辦單位立即改善，並依工程合約扣抵違反交通維持違約金，若經通知改善而屆期仍未改善者，則依「道路交通管理處罰條例」及「臺北市道路挖掘管理自治條例」等相關規定辦理。
附件1：交通維持設施檢核列管表範本
        工程名稱 交通維持設施自主檢核列管表
主辦 / 單位					工程 / 名稱					施工 / 日期
施工地點					聯絡人姓名					聯絡人電話 / （含手機）
檢核人員簽名					檢核時間					安衛主任 / (工地主任)簽名
標誌標線設置、取消或變更
既有標誌牌面拆除與復原
項次	種類			地點			數量	預計拆除時間			預計復原時間		照片編號			主辦單位檢核				權責單位抽查
				完成			未完成	完成		未完成
1	禁止左轉標誌			信義路五段/松仁路交叉口南往東			2	102.09.30			102.10.01
新增標誌牌面設置與拆除
項次	種類			地點			數量	預計設置時間			預計拆除時間		照片編號			主辦單位檢核				權責單位抽查
				完成			未完成	完成		未完成
1	施工請改道指示牌面			信義路/松仁路口東北角			2	102.09.30			102.10.01
標線調整及復原
項次	種類			地點			長度	預計調整時間			預計復原時間		照片編號			主辦單位檢核				權責單位抽查
				完成			未完成	完成		未完成
1	增繪禁停紅線			信義路5段(松仁路~松德路)北側			50公尺	102.09.30			102.10.01
公車站位調整及公車改道
原有站位取消公告
項次	站位名稱			地點			站牌或候車亭數量		預計取消時間			預計復原時間		照片編號			主辦單位檢核				權責單位抽查
				完成	未完成			完成		未完成
1	信義行政中心			信義路五段（信義行政中心前）			3		102.09.30			102.10.01
新增臨時站位
項次	站位名稱			地點			站牌或候車亭數量		預計設置時間			預計拆除時間		照片編號			主辦單位檢核				權責單位抽查
				完成	未完成			完成		未完成
1	信義行政中心			信義路五段（信義廣場前）			3		102.09.30			102.10.01

項次	站位名稱			地點			張貼數量		預計張貼時間			預計拆除時間		照片編號			主辦單位檢核				權責單位抽查
				完成	未完成			完成		未完成
1	信義行政中心			松仁路（A20停車場旁）			3		102.08.30			102.10.01
停車格位取消
項次	種類			地點			數量		預計取消時間			預計復原時間		照片編號			主辦單位檢核				權責單位抽查
				完成	未完成			完成		未完成
1	機車停車格			信義路五段（信義行政中心前）			15		102.09.30			102.10.01

備註：1.本表可依據各工程交通維持設施內容自行增加或減少項次。
      2.進行交維設施設置前、設置後及拆除後自主檢核作業時，請確實登錄預計設置(取消)時間及預計拆除(復原)時間欄位。
      3.多階段工程應分階段辦理，於各階段工程交維設施設置前、設置後及拆除後依本作業程序辦理交維設施自主檢核。
附件2
        工程名稱 交通維持設施照片前後對照表
既有標誌牌面拆除與復原
照片 / 編號	設置前	設置後	拆除後
1
位置	信義路五段/松仁路交叉口南往東
新增標誌牌面設置與拆除
照片 / 編號	設置前	設置後	拆除後
2
位置	信義路/松仁路口東北角
標線調整及復原
照片 / 編號	設置前	設置後	拆除後
3
位置	信義路5段(松仁路~松德路)北側

主辦單位		工程名稱		施工工期
施工地點		聯絡人姓名		聯絡人電話 / （含手機）
檢核人員 / 簽名		檢核時間		安衛主任 / (工地主任) / 簽名

原有站位取消公告
照片 / 編號	設置前	設置後	拆除後
4
位置	信義路五段（信義行政中心前）
新增臨時站位
照片 / 編號	設置前	設置後	拆除後
5
位置	信義路五段（信義廣場前）
公車改道公告
照片 / 編號	設置前	設置後	拆除後
6
位置	松仁路（A20停車場旁）
停車格位取消公告
照片 / 編號	設置前	設置後	拆除後
7
位置	信義路五段（信義行政中心前）

備註：1.本表可依據各工程(活動)交通維持設施內容自行增加或減少項次。
    2.交維設施設置前、設置後及拆除後自主檢核照片應以同一位置及角度拍攝，並加註拍攝日期。

臺北市交通維持（護）宣導標誌標線設置、取消或變更自黏性貼紙內容樣式
15CM
17.5CM
0.5CM
    自黏性貼紙詳圖
空白部分以油性筆書寫
4CM
附件3