臺北市市場處新聞稿

發稿單位：臺北市市場處

發稿日期：108年8月12日

聯絡人：何科長相慶

聯絡電話：0972-978-802

第一層決行(科長-專委-主秘-副處長)

東門市場推改建，中繼地點拍板使用華光特二用地

為推動東門市場改建政策，臺北市市場處自105年起陸續分別對華光特二用地、文祥里免費機車停車場、金杭公園及信義市場等4處地點評估設置中繼市場可行性。經多次協調東門市場多數攤商仍屬意於華光特二用地中繼營業，其餘用地因土地權管者另有規劃、面積過小及攤商進駐意願不高等原因，不適合作為東門中繼市場。

目前華光特二中繼用地係由北市府向國產署租借5年提供南門及東門市場改建期間中繼使用，租賃期間自107月8月1日至112年7月31日止，自107年8月起進行南門市場改建中繼市場施工，108年8月完工，完工後先行由南門市場攤商於108年10月進駐中繼營業使用，預計3年後主體大樓完工後遷搬，再由東門攤商延用進駐。

東門市場改建規劃結合整體都更，北市府考量東門市場週邊已無適當土地空間，故目前仍以華光社區特二用地作為東門市場改建中繼市場地點。市場處未來將持續與攤商溝通協調，以利推動東門市場之改建。