成功中繼市場第一次攤商營運管理會議
會議記錄
1. 時間：110年4月29日（星期四）15時0分
2. 地點：成功市場臨時攤棚後方空地
3. 主持人：何科長相慶 記錄：馮承澤
4. 出席單位及人員：詳如會議簽到單
5. 建築師事務所報告：詳如簡報
6. 市場處報告：
    1. 食品良好衛生規範：改建後市場須相關市府政策(如無現金交易、食品良好衛生規範等)，為使攤商了解食安規範，本處原訂4月底前委請社團法人中華食品安全協會於市場內辦理GHP宣導說明會，惟考量近期適逢中繼市場攤位抽籤作業及周年慶活動，說明會延後至5/19(三)14：00辦理，請攤商配合出席。另將逐攤輔導攤商，辦理教育訓練，以利改建後市場符合GHP相關規範。
    2. 歷次會議結論：
      1. 市場建物規劃：目前細部設計已經完成，後續將與各位攤商研商現代化管理及相關輔導事項。
      2. 攤(鋪)位配有之設備：
        1. 店鋪：鐵捲門、燈具。
        2. 市場攤、鋪位及公共走道配有小型冷風機吹送。
        3. 市場各攤(鋪)位皆設置獨立水表(各攤位)/電表(集中設置)，供電單相3線110/220 伏特(飲食攤30安培、攤位跟店鋪為20安培)。
以上為市場處財產，攤商負保管及維護責任，不得任意改造或破壞，應定期維護清潔。
      1. 攤(鋪)位重點說明：
        1. 飲食類：前場販售、後場烹調，並自行裝設水洗除油機(重油煙類應加設靜電油煙機處理設備)。
        2. 除飲食攤(鋪)位外，不得於攤位上使用生火器具。
        3. 庫體區及販售準備區原則由市場自治會統一向市場處承租，攤商依需求向自治會(須請自治會訂出使用規範，報本處備查)申請，可供冷凍(藏)庫、屠體分切、簡易加工等，作為販售準備區使用。
    2. 營業設備補助計畫草案：
      1. 中繼市場營業設備補助最高補助6萬元(採核實補助)，並增訂審核機制，攤商採購設備須符合下列要求：
        1. 現代化市場需求(例：物品收納、溫控設備、乾濕分離、油煙分離、業種設備限制等)。
        2. 設備設置高度(攤位設備不得超過120公分；靠牆攤位設備可超過地面120公分，但靠牆設備深度不得超過150公分；不得違反建管或消防之相關規定)。
        3. 整體設計美化(例：攤裙、外觀貼皮、招牌設計、故事/形象牆或其他美化等)。
        4. 提供攤位設備配置平面圖、設備圖面(設備詳細資料及示意圖)、攤位正面及側面施作後立面設計示意圖。
        5. 攤臺(含支架)前緣須有避免商品突出攤臺之結構，並設有導水管銜接至各攤排水孔。
        6. 獸肉、漁產及家禽類須有冷藏櫃、冷凍櫃、冷藏(凍)展示櫃(須有遮罩)，商品陳列區須有溫控設備(設有溫度計或溫度顯示處)；不得於攤位上做服務消費者以外之分切、加工。為符合GHP之規範，應須負責設置防止與相鄰攤位交叉汙染之遮罩或防潑濺設施，並維持地面乾爽。
        7. 飲食類依使用油烹飪與否，分為重油煙類應裝設水洗式排油煙罩及靜電油煙機處理設備；輕食類應裝設水洗式排油煙罩，並由攤商自行定期維護保養設備。
      2. 中繼市場搬遷補助最高補助1萬元(採核實補助)，須經市場處、新工處及自治會(攤商)辦理三方點交，確認原臨時攤棚攤位及公共區域廢棄物清空後，方符合經費核撥資格。
    3. 契約簽約相關事宜：
      1. 本處預定於110年10月30日前完成各攤簽約，簽約日起非滿兩年不得辦理轉讓(繼承、年老體弱不能經營者除外)，簽約時應攜帶下列物品：
        1. 身份證、印章
        2. 攤（鋪）位設施設備平面圖
        3. 無現金支付申請證明
        4. 保證人：身份證、印章
      2. 營業設施設備規定納入契約內容：
        1. 獸肉、漁產及家禽類須有冷藏櫃、冷凍櫃、冷藏(凍)展示櫃(須有遮罩)，商品陳列區須有溫控設備(設有溫度計或溫度顯示處)。
        2. 飲食類依使用油烹飪與否，分為重油煙類應裝設水洗式排油煙罩及靜電油煙機處理設備、輕食類應裝設水洗式排油煙罩，並由攤商自行定期維護保養設備。
    4. 市府政策推行期程：
      1. 無現金支付：為推行市府及中央政策，未來新市場各攤應至少使用一種以上的無現金支付方式，並已納入契約，攤商應於簽約時(110年10月30日前)檢附無現金支付申辦證明。
      2. 環保政策：市場將禁用美耐皿及一次性餐具，推行環保餐具、環保袋、消費袋、垃圾不落地。
      3. 食安政策：食品業者登錄、食材登錄平台應於110年11月30日前完成更新。
2. 討論事項：
    1. 議題一：圖說變更
說明：業經自治會向本處反映須使用目前中繼市場旁空地作為公共空間使用，並由建築師事務所規劃攤位配置，變更處如下：
      1. 新增中繼市場工地側公共空間使用區域。
      2. 店鋪挪2攤至2樓。
      3. 1樓2部電梯前2攤(共4攤)挪至2樓。
      4. 2樓攤位配置配合其變更。
決議：依建築師事務所規畫配置辦理。
    1. 議題二：攤商變更業種之規範與申請
說明：
      1. 考量部分攤商因應攤位配置，及配合營運規範，且須符合食品安全規範，需辦理營業種類變更，此次營業種類確認後不得再變更。
      2. 營業種類如下：
        1. 蔬菜類：各種蔬菜。
        2. 青果類：各種青果。
        3. 獸肉類：豬、牛、羊等獸肉、內臟及其加工品。
        4. 漁產類：各種魚蝦、貝介類及其加工品。
        5. 家禽類：雞、鴨、鵝等家禽類及其加工品。
        6. 糧食類：米、豆、麵粉及雜糧。
        7. 花卉類：各種花卉。
        8. 雜貨類：各種日用雜貨及食品之加工品。
        9. 百貨類：各種日用百貨。
        10. 飲食類：各種餐飲。
決議：除不得申請變更為飲食類外，其餘業種依「臺北市零售市場攤（鋪）位設置管理辦法」第六條第二項：「市場處審核營業種類變更之申請，得參酌攤（鋪）位使用人所屬市場自治組織之意見。」，請需辦理營業種類變更之攤商於110年5月9日前向自治會申請，再由市場處及自治會統一審查。
    1. 議題三：中繼市場營業種類之限制及規定
說明：攤商營業之營業項目，不得違反該區業種限制。
決議：
      1. 中繼市場1樓不得使用明火、不得販售熟食。
      2. 中繼市場2樓得販售熟食、雜貨及百貨。
      3. 中繼市場2樓設有販售準備區(得以使用明火)。
      4. 各攤應依臺北市零售市場管理規則第16條及貴我雙方簽署之「臺北市公有零售市(商)場攤(鋪)位使用行政契約」第11條，依攤位業種營業，如擅自更動營業種類，經勸告未改正，市場處得以終止契約收回攤(鋪)位。
    2. 議題四：中繼市場攤舖位抽籤期程之安排
說明：將依攤位配置辦理下列抽籤(飲食攤已辦理完畢)：
      1. 2樓店鋪(2格)。
      2. 1樓店鋪(23格)。
      3. 2樓攤位(28攤)。
      4. 1樓攤位(118攤)。
決議：
      1. 預定於5/11辦理店鋪抽籤；5/13辦理一般攤位抽籤。
      2. 店鋪位抽籤：先由百貨、雜貨類中抽出至2樓2攤，再辦理1樓23攤抽籤。
      3. 一般攤位抽籤：先由百貨、雜貨類中抽出上2樓之4攤，再辦理2樓28攤及1樓118攤抽籤。
    1. 議題五：中繼市場攤舖位抽籤規則
說明：抽籤方式分二階段：
      1. 第一階段抽順序籤，依「原攤號」由小到大抽取順序籤。
      2. 第二階段抽排序籤，依「順序籤」由小至大抽取排序籤。
      3. 暫定攤位配置：依排序籤由小至大排序，配合聯合抽籤名單依序配置攤位。
決議：抽籤後，攤商應於7日內協調確認承租攤(鋪)位，經自治會彙整後報市場處核備。
臨時動議：
    1. 如營業種類不同，是否能聯合抽籤？
決議：本處預定之抽籤分為飲食攤、2樓一般位、2樓店鋪位、1樓店鋪位及1樓一般位，須位於同一區位才可能辦理聯合抽籤。
    1. 若熟食規定在二樓販賣區，那是否有防止他人在一樓販賣熟食的管理機制以保障二樓營業的攤商權益？
決議：自試營運起一週，由本處統整二樓販售品項，並公告之。
散會(下午4時0分)。