臺北市政府地政局土地開發總隊
106年第10次隊務會議紀錄
時間：106年10月24日上午9時
地點：總隊4樓第一會議室
主席：韋總隊長彰武 記錄：蔡依庭
出席：蕭子慧、范乾峯、郭丞峰、黃勤豪、賴玫錡、李英達、施志忠、李偉菘、黃雅惠、吳秀玫、郭惠娥、陳宛辰、李秋蓉
報告事項：
  1. 宣讀106年第9次隊務會議紀錄。
主席裁示：會議紀錄確定。
  1. 歷次隊務會議決議暨指（裁）示事項執行報告
主席裁示：
1. 案次8、11、12，解除列管。
2. 案次1，因北科第二期拆遷通知預定於106年11月執行，尚未協調承購人之專案住宅保留戶未於拆遷通知送達30日內協調完成者，即喪失配售資格，為維護其權益，請區段徵收科再行告知相關權利人儘速完成協商。
3. 案次2，俟PC07地下連通道設置整建工程進度達30%後，請土木工程科陳請局長至現地會勘。
4. 案次3：
1. 請土木工程科詢問新建工程處是否可於10月27日前取得修正完竣之北科專案住宅R16、R23、R24、R29地下層建物竣工平面圖，並送士林地政事務所進行建物平面圖轉繪作業。另使用執照勘驗已完成之專案住宅，請督促新建工程處儘速掛件。
2. 請區段徵收科追蹤士林地政事務所北科專案住宅面積計算及繪圖作業進度，並請地所將面積計算結果提供予本總隊。
1. 案次7，停管處將簽報市府有關原無償使用士林區福林段二小段578、583及584地號土地變更一事，請區段徵收科與該處聯繫，於簽文中敘明583、584地號土地由警察局做公務車停放使用，並由該局承受土地點還時回復原狀之義務等事宜。
2. 案次9，如石潭自辦市地重劃會仍未通知土地所有權人領取補償費，請市地重劃科告知該會，若後續衍生損害賠償及利息求償等問題，應由該會自行負責，本府基於主管機關督導自辦重劃立場，為維護原所有權人權益，將主動告知原所有權人洽該會領取補償費。
3. 其餘案件同意備查，繼續列管案件請執行單位依期程積極辦理。

  1. 地政局行事曆
主席裁示：繼續列管案件請執行單位依期程積極辦理。
  1. 各科室工作報告
（略）
1. 主席指示：
  1. 有關北投士林科技園區區段徵收專案住宅租金市場行情訂定一事，因訂定之租金市場行情後續將做為餘戶轉作公共住宅租金市場行情之參考，故請區段徵收科就3家估價師估定之市場租金價格，邀集本局地價科、地權及不動產交易科及都市發展局召開會議研商本案標的公共住宅市場行情（租金價格），後續再依會議結論簽報核定。
  2. 有關北投士林科技園區區段徵收公一公園拆遷戶提前搬遷之可行性一案，請於今年底前提供報告書予林議員世宗。
  3. 北投士林科技園區區段徵收專案住宅地下室車位調整一案，請土木工程科整理車位異動結果後，與區段徵收科研商受影響配售戶之車位妥適調整方式，並將調整結果告知配售戶且徵得其同意。
  4. 有關北投士林科技園區區段徵收專案住宅基地登記面積與建照面積略有不符一案，請土木工程科洽新建工程處索取相關資料供測繪管理科研析，並將研析結果通知北科工務所。
  5. 社子島第二階段環境影響評估範疇界定第4次延續會議紀錄已於106年10月20日確定，請土木工程科儘速洽請亞新公司依會議結論完成範疇界定指引表之修正，俾利函復環保局辦理後續公告事宜。
  6. 有關士林官邸北側專案住宅標售一案，請區段徵收科預為準備歷年之持有成本資料（包括管理費、地價稅等），俾利答覆議員質詢。
  7. 106年底將屆，為維護同仁權益，請未完成本(106)年度健康檢查及國民旅遊卡消費請領休假補助之同仁，掌握時效儘速辦理。
  8. 為提升預算執行率，有外單位款項需核銷者，請各業務科提醒該單位儘速辦理核銷事宜。
  9. 本市議會第12屆第6次定期大會市政總質詢期間為106年11月3日至11月17日，請各級主管及業務相關同仁配合留守，避免於期間休假，如必須請假者，請落實代理人制度。

散會：上午10時30分。