臺北市政府地政局土地開發總隊
106年第7次隊務會議紀錄
時間：106年7月25日上午9時
地點：總隊4樓第一會議室
主席：韋總隊長彰武 記錄：蔡依庭
出席：蕭子慧、范乾峯、郭丞峰、黃勤豪、賴玫錡、李英達、施志忠、李偉菘、黃雅惠、吳秀玫、郭惠娥、陳宛辰、李秋蓉
報告事項：
  1. 宣讀106年第6次暨年中擴大隊務會議紀錄。
主席裁示：會議紀錄確定。
  1. 歷次隊務會議決議暨指（裁）示事項執行報告
主席裁示：
1. 案次1、6、9，解除列管。另案次1，請於早報報告簡易綠美化執行成果。
2. 案次8，俟北投士林科技園區區段徵收專案住宅簽約、繳款及交屋作業計畫確定後，再行解列。
3. 案次11，俟北投士林科技園區區段徵收第2期地上物拆遷通知發函後，再行解列。
4. 其餘案件同意備查，繼續列管案件請執行單位依期程積極辦理。

  1. 地政局行事曆
主席裁示：繼續列管案件請執行單位依期程積極辦理。
  1. 各科室工作報告
（略）
黃秘書指示：
　　線上公文需會辦其他科室時，各科室主管應於上陳前勾選會辦單位，以提升公文處理效率。
1. 蕭副總隊長指示：
  1. 明年度採購案依府函揭示須於今年11月底前完成前置作業，請各科室著手準備，俾利預算通過後即可進行招標作業。
  2. 於網站上提供影片行銷，請提供同一版本之影片連結；如需提供不同版本，應注意應有不同的說明或註解。另新聞稿為短期刊登文章，請勿僅將宣傳連結放置於新聞稿內，以免文章下架後即無宣傳效果。

1. 主席指示：
  1. 感謝各科室在業務上之創新作為，不僅便利業務推動，亦提供有效即時的幫助，請各科室持續研思創新方案。
  2. 北投士林科技園區區段徵收專案住宅第2次抽籤分配作業將於106年7月28日舉辦，請區段徵收科審慎規劃，並妥善執行。
  3. 有關本市士林區福林段二小段578、583及584地號土地，警察局有臨時停車場使用需求一案，請區段徵收科告知警察局需符合公益性，始得無償提供短期使用。
  4. 北投士林科技園區區段徵收專案住宅餘戶承租方案辦理期程（包括評估是否提供家具及其經費來源）及專案住宅公寓大廈管理規約（草案）草擬期程，請區段徵收科速研訂，並列入總隊部專案列管。
  5. 北投士林科技園區區段徵收專案住宅工程三方驗收一案，請區段徵收科及土木工程科研商辦理方式，並提報作業計畫及辦理期程。
  6. 北投士林科技園區區段徵收專案住宅水電工程僅提供至106年7月8日之進度，請土木工程科洽新工處查明無法更新之原因。
  7. 為掌握北投士林科技園區區段徵收年度預算執行率，請區段徵收科及土木工程科提報今年可支用預算分配之項目，並研擬提升執行率之積極作為。
  8. 有關PC07地下連通道設置整建工程林副市長每月定期召會督導執行進度一案，請土木工程科每月第一週即著手安排當月會議時間並請台電準備會議資料。
  9. 秘書室舉辦之公文盃競賽，成效卓越，建議後續針對年度公文通案且常犯之缺失，納入次年競賽項目，並可適時提高獎勵額度，更加精進本總隊公文品質。
  10. 為提升公文品質，請秘書室針對公文流程中各類人員（承辦、登記桌、收發、檔管及研考人員）製作辦理公文注意事項或新進人員自我檢核表，供各科室參照。
  11. 為提升同仁工作環境，請秘書室規劃改善辦公環境及設備。
  12. 未完成行政院及本府規定年度應完成業務相關學習時數情形之同仁，請於8月底前完成。
2. 散會：上午10時40分。