臺北市政府地政局土地開發總隊
107年第4次隊務會議紀錄
時間：107年4月24日下午2時
地點：總隊4樓第一會議室
主席：范代理總隊長乾峯 記錄：蔡依庭
出席：蕭子慧、郭丞峰、黃勤豪、賴玫錡、李英達、施志忠、李偉菘、黃雅惠、吳秀玫、郭惠娥、陳宛辰、李秋蓉
報告事項：
  1. 宣讀107年第3次隊務會議紀錄。
主席裁示：會議紀錄確定。
  1. 歷次隊務會議決議暨指（裁）示事項執行報告
主席裁示：
1. 案次1、5、6，解除列管；案次4，併案次2列管。
2. 其餘案件繼續列管，請執行單位依期程積極辦理。
  1. 地政局重要行事曆
主席裁示：繼續列管案件請執行單位依期程積極辦理。
  1. 各科室工作報告
（略）
1. 主席指示：
  1. 有關北投士林科技園區區段徵收專案住宅交屋進度落後，未能依里程碑於107年4月底前完成交屋一事，請區段徵收科協同土木工程科積極協調新工處提出相關因應及精進作為，並提出調整後之里程碑，以為管控。
  2. 有關市長室列管「北投士林科技園區區段徵收專案住宅交屋進度」一案，請區段徵收科就目前交屋進度、落後原因、因應作為及調整後之里程碑等彙製報告，於107年4月30日前依程序申請解除列管或展延列管期限。
  3. 有關林瑞圖議員及林世宗議員於本會期(第7次定期大會)民政部門質詢，就「北投士林科技園區區段徵收專案住宅瑕疵修繕及餘戶處理」所詢議題，請區段徵收科依107年4月19日市長室會議討論內容，研擬市政總質詢模擬問答，以提供市長答詢參考。
  4. 北投士林科技園區區段徵收第2期拆遷範圍地上物騰空點交期限將屆，請區段徵收科就拆遷戶未於期限前騰空點交地上物之情形，研擬一致性之處理原則；另請土木工程科視地上物騰空點交之情形，適時邀集水利處研商分區辦理地上物拆除之可行性，以縮短整體開發期程落後之幅度。
  5. 有關北投士林科技園區都市計畫規定科技產業專用區不得作住宅使用一事，請區段徵收科於辦理是類抵價地土地點交時，務必向土地所有權人宣導並列入點交紀錄；另請協調都市發展局比照大彎北段作法，主動函請士林地政事務所於是類土地登記簿建立不得作住宅使用之參考檔。
  6. 有關北投士林科技園區區段徵收區中英對照宣傳影片及簡報，請區段徵收科儘速辦理委商製作事宜。
  7. 社子島第二階段環境影響評估家戶訪查作業，請市地重劃科協調政大團隊儘速於107年4月底前提出總結報告。
  8. 有關社子島第二階段環境影響評估書期末報告之審查，請土木工程科依期程加速辦理。
  9. 新公文系統將於107年4月30日上線，並於4月27日17時進行新舊系統轉檔作業，相關注意事項如附件1，且已登載於資料整合平臺公布欄，請轉知同仁當日應追蹤公文流程，務必依注意事項配合辦理。
  10. 為確實維護人事管理資訊系統之學歷資料完整性，本總隊同仁如取得最新學歷，應立即提供相關證明文件至人事室，俾憑更新人事資料。
  11. 行政院修正「各機關加班費支給要點」規定，自107年5月1日生效，修正重點為各機關職員及約聘僱人員加班補休期限由6個月延長至1年，新增放假日及例假日支給加班費時數以不超過8小時為限，另刪除支給專案加班費70小時之規定，及各機關加班費限額控管回歸於預算編列控管。
  12. 有關中山地政事務所承辦人疑似違反貪污治罪條例一事，請政風室製作相關廉政案例，並請各科室主管於科室會議時協助宣導。
2. 散會：下午3時35分。
附件1、公文系統上線注意事項

公文系統上線注意事項-舊系統
各角色人員	注意事項
登記桌 / 人員	一. 4月23日起，每日將辦畢存查公文送檔案室點收，另4月27日公文，請於下午3點前送檔案室點收。 / 二. 4月27日下午3點前，應將判發公文完成送發作業。 / 三. 4月27日下午4點前，請確認科室內所有承辦中公文是否均退至承辦人(紙本狀態)，並列印未結案件報表及向文書研考回報。 / ※未結案件查詢：公文管理\開發總隊○○科室\每月待辦案件查詢\1.每月待辦案件查詢表
承辦人員	一. 4月27日下午2點30分前，請確認「陳核中」公文是否能決行，如無法決行，請提醒會辦單位及核稿長官退回承辦人。 / 二. 4月27日下午3點前，將已核決之線上簽核公文完成送發或存查。 / 三. 4月27日未能結案之公文，無論線上簽核或紙本陳核應一律退至承辦人，如為線上簽核公文，應列印完整公文，於該公文上核章並壓日期時間，及轉紙本；如為紙本文，則等轉入新系統後再送流程繼續辦理。 / 四. 5月1日前到期公文，請提前於4月27日下午3點前完成送發或存查歸檔，避免新系統狀況不穩，導致逾期。
核稿主管	4月27日陳核公文，請於下午2點30分前完成核決，如無法核決，則請退回承辦人。
總收文 / 人員	一. 收文登記表應產製至4月27日。 / 二. 4月27日應完成所有公文分文作業。 / 三. 4月27日下午4點關閉TimerClient，並停止eClient電子公文收件。 / 四. 4月30日上午檢查是否有未完成收文處理或遺漏未分文案件。 / 五. 4月30日上線後仍需每日上下午進舊系統查看有無機關會辦公文，並提醒下一關人員登入處理。
總發文 / 人員	一. 發文登記表應產製至4月27日。 / 二. 4月27日下午3點30分前，完成送發公文發文作業，並確認電子發文是否成功。 / 三. 4月27日下午4點前，將結案公文送檔案室點收。
資訊人員	確認收發系統環境設定是否正常。
檔管人員	一. 點收報表及編目報表應產製至4月27日。 / 二. 4月27日下午5點前，完成辦畢歸檔公文點收作業(含總發文人員當日發文之公文)。 / 三. 4月27日下午5點前，完成所有紙本檢調檔案歸還作業，如承辦人仍有使用需求，應通知於新系統再重新調案。
文書研考	核對各科室登記桌回報未結案件數，並確認是否均為紙本狀態及退回承辦人。
【註】 / 一. 各科室如有必須於4月27日以府、局名義發文結案之案件，當日請務必於上午11點30分前送至發文台。 / 二. 來文： / 急件：4月27日前應結案公文，請於當日下午3點前於舊系統完成送發或存查。 / 非急件：4月27日前收辦之公文，如判斷無法於4月27日下午3點前送發文或存查，請維持紙本狀態並簽收即可。 / 4月27日前府收分辦案件，經確認屬本機關承辦公文，應登入舊系統，於公文註記「轉入新系統」後，將公文流程退回府收辦理註銷。 / 三. 創簽稿： / 急件：請於4月27日下午3點前於舊公文系統完成送發或存查。 / 非急件：如判斷無法於4月27日下午3點前送發文或存查者，4月26日-4月27日期間請暫停創號。 / 四. 即日起至4月27日，請提高本總隊線上簽核比率至93%，避免4月27日線上簽核公文無法辦結需轉為紙本，導致比率下降，而未達90%基準。 / 五. 舊公文系統未結案件(11碼)，轉入新公文系統後繼續處理之案件，倘有多稿發文時，請自行修正最後一碼稿號。 / 六. 上線後－未結案件處理方式如下： / 舊系統 來文 創簽稿 / 未曾決行 註記轉入新系統，退回原收文處註銷 承辦人或登記桌自行註銷 / 曾經決行 請自行核批登錄，並送存查（退回個人自存） ​ / ​

公文系統上線注意事項-新系統
人員	注意事項
登記桌 / 人員	4月30日上午10點前依未結案件報表確認科室內所有承辦中公文是否均成功轉入新系統，如未成功或異常者，應一併向文書研考回報。
承辦人員	一. 4月30日上午9點30分前自行確認承辦中公文是否均成功轉入新系統，如未成功或異常者，請向登記桌反映。 / 二. 4月30日確認新公文系統正式區簽章元件可使用，並自行註冊個人憑證。 / 三. 應依核定之新版分層負責明細表業務內容設定公文陳核流程。 / 四. 承辦公文屬府級核定者，於府級長官上線前，暫以紙本陳核方式處理。於府級長官決行後，由承辦單位以核批登錄方式處理。 / ※府級長官上線時程，由本府公文專案小組視新公文系統上線情形，另行公告之。
核稿主管	4月30日確認新公文系統正式區簽章元件可使用，並自行註冊個人憑證。
總收文 / 人員	一. 4月27日確認TimerClient已完成設定作業。 / 二. 4月30日開啟新公文系統TimerClient，並使用新公文系統收文。 / 三. 4月30日進行文號預先提號及條碼列印作業。 / 四. 4月30日下午4點前檢視舊公文系統eclient是否仍有遺漏之電子公文未簽收。 / 五.單一陳情系統改為總收文取號。
資訊人員	一.4月30日確認新公文系統環境可正常運作。 / 二.4月30日協助隊部長官檢視新公文系統正式區簽章元件可使用，及 / 個人憑證註冊作業。
文書研考	一.提醒各科室登記桌回報新系統轉入情形。 / 二.負責上線後系統各項異常問題之通報窗口。
【註】 / 一.新系統線上簽核案件以臨時憑證加簽者，除有特殊理由者外，應於次一工作日完成補簽作業。 / 二.因新系統正式機角色權限係由測試機轉換，請先自行檢查測試機角色權限是否正確。