臺北市政府地政局土地開發總隊
109年第2次隊務會議紀錄
時間：109年2月25日（二）上午9時
地點：總隊4樓第一會議室
主席：黃總隊長群 紀錄：師俊倫
出席：詳簽到表
報告事項：
  1. 宣讀109年第1次隊務會議紀錄。
主席裁示：洽悉備查。
  1. 歷次隊務會議決議暨指（裁）示事項執行報告（附件1）
主席裁示：列管案件第1項、第6項、第7項及第8項解除列管，其餘事項繼續列管，請執行單位依期程積極辦理。
  1. 各科室工作報告
（略）

1. 主席指示：
  1. 社子島擬辦區段徵收土地改良物委外查估一案，請市地重劃科於決標後與得標廠商研商有助於查估作業進行之實施順序或宣導方式，並加強對現住居民之溝通。
  2. 北投士林科技園區區段徵收專案住宅保固缺失改善情形，請土木工程科持續與代辦機關新工處聯繫確認，並列表控管及定期陳報。
  3. 南港區第三期市地重劃區D區抵費地，請市地重劃科洽產業局評估作為瓶蓋工廠展示及活動空間使用之可行性。
  4. 105-107年度地籍線與建築線疑義專案清理區查處作業，請控制測量科儘速趕辦。
  5. 請各科室主管敦促同仁，依限取得公務人員相關學習時數認證，以提升本職學能並精進業務。
2. 散會：上午10時55分

 附件1
歷次隊務會議決議暨指裁示事項執行情形列管表
序號	列管日期	決議暨指裁示事項	目前執行情形	執行 / 單位	列管情形
1.	108. / 7.22 / 隊務會議	●有關北投士林科技園區區段徵收第1期範圍尚未完成點交抵價地（新洲美段29地號）之鄰地(綠11用地)地下瓦斯整壓站遷移所需經費，請土木工程科參考以往案例，盡速釐清後續工程費用分攤事宜。	林議員瑞圖於108年12月11日召開瓦斯整壓站遷移事宜第3次協調會，協調結論由本總隊分攤管線費用50%，其餘費用由瓦斯公司負擔（惟會中瓦斯公司並未明示承諾同意），瓦斯公司並表示將於2週內提供遷移費用資料予議員。 / 本案經洽瓦斯公司表示已於108年12月底提供瓦斯設施遷移費用資料〔總計約1,405萬元（含瓦斯管線費用約250萬，其餘為站體設備、土木工程等相關費用）〕予議員，並表示公司內部並未承諾費用分攤事宜。另經本總隊109年2月10日電洽議員服務處，該服務處史主任表示瓦斯公司表明不願意支付相關遷移費用，並已將瓦斯公司提供之資料轉交陳情人，惟目前尚未接獲陳情人進一步回應或陳情。 / 本案經局長於109年2月18日主管會報指示本案同意解列，惟請總隊整理本案過程（含總隊主張及同意負擔金額比例等）及歷次協調會資料，倘再次接獲議員陳情時，併請瓦斯主管機關產業局協助處理，後續本總隊將持續追蹤本案處理情形。 / （建議解除列管）	區段 / 徵收科 / 、土木工程科	解除列管
2	107. / 12.19 / 隊務會議	●有關社子島土地改良物查估作業招標一案，請市地重劃科研析前2次流標原因，謹慎擬訂標案內容及標價以順利決標。	本案已於109年1月15日上網公告招標，將於同年2月19日上午9時截止投標、10時開標；已調查委員時間，預計於3月11日召開評選會議。	市地 / 重劃科	繼續列管 / 至 / 109.3.31 / (108.11.30) / (108.8.31)
3	108. / 8.27隊務會議	有關社子島開發案二階環評研擬修正環評報告書初稿一案，仍請土木工程科督促亞新公司積極籌辦，如遇執行困難請及早提報專案會議協處。	已提供目前提送市都委會審議之修正後細部計畫版本，供亞新公司預為準備。	土木 / 工程科	繼續列管 / 至109.07.31 / (108.12.31)
4	108.10.29隊務會議	為避免住六之六重劃工程疑似未獲相關主管機關核准即擅自施作情形，請市地重劃科及土木工程科協同檢討現行督辦機制，並建立可行之工程巡（稽）查（核）機制。	1.市地重劃科：已於109年2月6日彙整土木工程科箋復之資料並撰擬初稿，俟科內檢視完畢後正式陳核。 / 2.土木工程科：已提供本府水土保持、道路巡查及環境影響評估等主管機關現有巡(稽)查(核)機制。	市地重劃科 / 土木工程科	繼續列管至109.3.31
5	108.12.24隊務會議	北投士林科技園區區段徵收第1期範圍申請變更（剔除）環評開發範圍一事，如108年12月底環保局仍未回復預審意見，請土木工程科正式行文予該局申辦。	109年2月3日檢陳第1期環評開發範圍變更（剔除）申請書函請目的事業主管機關（地政局）核准後，轉送本府主管機關（環保局）審查。地政局109年2月7日函復請本總隊於函文及申請說明書補充修正，另土開科109年2月11日來電請本總隊修正申請說明書後，先以E-mail提供預審。目前簽陳修正後之資料中，俟奉核後將儘速E-mail提供地政局預審。	土木工程科	繼續列管至109/2/27 (109/1/31 )
6	108.12.24隊務會議 / 109.1.16 / 隊務會議	士林官邸北側地區及奇岩新社區區段徵收剩餘可建築土地活化利用委外評估案，請區段徵收科考量委外廠商於市府決策更迭時之履約問題，妥為設想妥適之履約方式，俾使規劃成果具備後續運用彈性。 / 請區段徵收科製作甘特圖詳列各應辦事項及辦理期程，並納入總隊早報列管表每週更新。	甘特圖部分已納入總隊早報列管表每週更新；至市府決策更迭時之履約問題，將預為研析。 / 另經洽財政局，活化案後續如政策有變而須重新委外評估，仍可再申請促參費用補助，作業時間為今（109）年底前簽府核准，明（110）年初提出申請。爰活化案將依所訂期程辦理相關作業，並視招標情形滾動式檢討修正。（建議解除列管）	區段 / 徵收科	解除列管
7 / 新增	109.1.16 / 隊務會議	社子島擬辦區段徵收相關前置作業及行政程序，請區段徵收科與市地重劃科共同製作甘特圖，並納入總隊早報列管表每週更新。	已納入總隊早報列管表每週更新。 / （建議解除列管）	區段 / 徵收科、市地重劃科	解除列管
8 / 新增	109.1.16 / 隊務會議	木柵路四段、五段地區土地所有權人參與區段徵收暨繼續耕作意願調查，請區段徵收科加強溝通說明俾提升回收率。	都發局於109年1月17日辦理本市木柵路四、五段附近地區都市計畫地區說明會，本總隊已併同說明區段徵收簡介暨土地所有權人參與區段徵收意願問卷說明；截至109年2月13日問卷回收率39%(228份/579份)。經初步評估，贊成區段徵收者79.39%、反對區段徵收者16.67%、無意見者3.94%。 / 後續將與里長保持聯繫以瞭解地方輿情，並適時說明市府目前作業辦理進度，以利後續業務推動與執行。（建議解除列管）	區段 / 徵收科	解除列管

地政局土地開發總隊109年第2次隊務會議
時間：109 年 2 月 25 日 (星期二)9 時 0 分
地點：第一會議室
主席：黃總隊長群
紀錄：師專員俊倫
單 位	職 稱	姓 名	簽 名
臺北市政府地政局土地開發總隊總隊長室	總隊長	黃群
臺北市政府地政局土地開發總隊副總隊長室	副總隊長	范乾峯
臺北市政府地政局土地開發總隊副總隊長室	副總隊長	郭丞峰
臺北市政府地政局土地開發總隊秘書辦公室	秘書	黃勤豪
臺北市政府地政局土地開發總隊區段徵收科	科長	鄭亦廷
臺北市政府地政局土地開發總隊土木工程科	科長	李英達
臺北市政府地政局土地開發總隊控制測量科	科長	劉建志
臺北市政府地政局土地開發總隊測繪管理科	科長	李偉菘
臺北市政府地政局土地開發總隊市地重劃科	科長	李芳怡	代
臺北市政府地政局土地開發總隊秘書室	主任	陳可薰
臺北市政府地政局土地開發總隊政風室	主任	陳文興
臺北市政府地政局土地開發總隊會計室	主任	詹佳婷
臺北市政府地政局土地開發總隊人事室	主任	鄭蘭昕

會議代碼:109727703