臺北市政府地政局土地開發總隊
109年第3次隊務會議紀錄
時間：109年3月24日（二）上午9時
地點：總隊4樓第一會議室
主席：黃總隊長群 紀錄：師俊倫
出席：詳簽到表
報告事項：
  1. 宣讀109年第2次隊務會議紀錄。
主席裁示：洽悉備查。
  1. 歷次隊務會議決議暨指（裁）示事項執行報告（附件1）
主席裁示：列管案件第3至7項解除列管，其餘事項繼續列管，請執行單位依期程積極辦理。
  1. 各科室工作報告
（略）

1. 主席指示：
  1. 為因應防疫需求，請秘書室將本總隊3樓北側差勤指形機旁按壓式手部消毒機汰換為自動感應機型。
  2. 為落實防疫自主管理，請各科室主管確實敦促請假同仁勿隱匿出國情事，並依相關規定配合居家檢疫。
  3. 各科室簽辦併決算案件時，公文體例及用語務須一致，請會計室協助將近期簽准範本加註說明，上傳機關KM平臺供同仁參照，並請各科室主管妥為督導。
2. 散會：上午10時55分

附件1
歷次隊務會議決議暨指裁示事項執行情形列管表
序號	列管日期	決議暨指裁示事項	目前執行情形	執行 / 單位	列管情形
1. / 新增	109. / 2.25 / 隊務會議	社子島擬辦區段徵收土地改良物委外查估一案，請市地重劃科於決標後與得標廠商研商有助於查估作業進行之實施順序或宣導方式，並加強對現住居民之溝通。	俟決標後邀集得標廠商研商後續查估順序及宣導作業相關事宜。	市地 / 重劃科	繼續列管 / 至 / 109.4.30
2	107. / 12.19 / 隊務會議	有關社子島土地改良物查估作業招標一案，請市地重劃科研析前2次流標原因，謹慎擬訂標案內容及標價以順利決標。	本案於109年3月11日召開評選會議，並於同年月16日簽奉鈞長核准會議紀錄，已函送相關資料予發包中心辦理後續議價及決標事宜。	市地 / 重劃科	繼續列管 / 至完成決標作業
3	108. / 8.27隊務會議	有關社子島開發案二階環評研擬修正環評報告書初稿一案，仍請土木工程科督促亞新公司積極籌辦，如遇執行困難請及早提報專案會議協處。	已提供目前提送市都委會審議之修正後細部計畫版本，供亞新公司預為準備。	土木 / 工程科	解除列管
4	108.10.29隊務會議	為避免住六之六重劃工程疑似未獲相關主管機關核准即擅自施作情形，請市地重劃科及土木工程科協同檢討現行督辦機制，並建立可行之工程巡（稽）查（核）機制。	1.市地重劃科：已於109年2月6日彙整土木工程科箋復之相關資料，並擬訂巡查機制，修訂督導自辦重劃執行計畫，刻正陳核中。 / 2.土木工程科：已提供本府水土保持、道路巡查及環境影響評估等主管機關現有巡(稽)查(核)機制。	市地重劃科 / 土木工程科	解除列管
5	108.12.24隊務會議	北投士林科技園區區段徵收第1期範圍申請變更（剔除）環評開發範圍一事，如108年12月底環保局仍未回復預審意見，請土木工程科正式行文予該局申辦。	109年2月3日檢陳第1期環評開發範圍變更（剔除）申請書函請目的事業主管機關（地政局）核准後，轉送本府主管機關（環保局）審查。地政局109年2月7日函復請本總隊於函文及申請說明書補充修正，另土開科109年2月7日及11日來電請本總隊修正申請說明書後，先以E-mail提供預審。本總隊已於2月25日E-mail提供地政局預審，地政局3月5日E-mail檢送預審意見請本總隊修正。 / 經3月12日電詢土開科表示環保局所指變更後範圍除第二期開發規模範圍（58公頃）外，還包含第一期公共設施用地道路、公園、綠地及尚未處分之軟橋段52、56地號等2筆科技產業專用區土地（T3、T4），請本總隊依3月5日意見修正後E-mail予土開科複審（預審），本總隊已依意見修正，目前陳核中。 / （建議解除列管）	土木工程科	解除列管
6 / 新增	109. / 2.25 / 隊務會議	北投士林科技園區區段徵收專案住宅保固缺失改善情形，請土木工程科持續與代辦機關新工處聯繫確認，並列表控管及定期陳報。	1.R16管委會108年7月16日、同年9月30日所送新增公共設施保固及住戶保固缺失，經新工處108年9月11日、109年1月22日檢送修繕完妥資料予管委會在案；管委會109年1月6日所送新增公共設施保固及住戶缺失，新工處亦請施工廠商於同年3月31日前完成修繕。 / 2.專案住宅C棟消防授信總機移至管理中心及警衛室，C棟改置副機1節，新工處109年1月6日表示「以燈號或聲響傳輸方式連接消防廣播主機，可達消防訊號連動通知管理中心或警衛室之功能」，應已解決管理委員會108年8月5日所稱：「社區管理中心聽不到火警警報聲響」之問題；倘管理委員會仍有額外之需求，請自行衡酌辦理。 / 3.管委會109年3月2日消防安全檢查不合規定案，新工處已函覆管委會表示擴音器故障缺失，已由專業廠商於109年3月5日維修完成後至現場測試完妥。另火警分區迴路異常屬於住戶進行室內裝修產生粉塵致屋內偵煙探測器作響異常，非屬施工廠商之保固責任。 / （建議解除列管）	土木工程科	解除列管
7 / 新增	109. / 2.25 / 隊務會議	南港區第三期市地重劃區D區抵費地，請市地重劃科洽產業局評估作為瓶蓋工廠展示及活動空間使用之可行性。	經電洽產業局承辦人表示，南港瓶蓋工廠預計於109年10月開幕，後續將視營運廠商規劃結果評估是否續借本案抵費地作為入口意象延伸使用，倘其評估有使用需求，本總隊再配合辦理。	市地重劃科	解除列管

地政局土地開發總隊109年度第3次隊務會議
時間：109 年 3 月 24 日 (星期二)9 時 0 分
地點：第一會議室
主席：黃總隊長群
紀錄：師專員俊倫
單 位	職 稱	姓 名	簽 名
臺北市政府地政局土地開發總隊總隊長室	總隊長	黃群	09:56:37
臺北市政府地政局土地開發總隊副總隊長室	副總隊長	范乾峯	09:00:02
臺北市政府地政局土地開發總隊副總隊長室	副總隊長	郭丞峰	08:56:33
臺北市政府地政局土地開發總隊秘書辦公室	秘書	黃勤豪	10:10:18
臺北市政府地政局土地開發總隊區段徵收科	科長	鄭亦廷	08:59:32
臺北市政府地政局土地開發總隊土木工程科	科長	李英達	08:54:42
臺北市政府地政局土地開發總隊控制測量科	科長	劉建志	08:58:07
臺北市政府地政局土地開發總隊測繪管理科	科長	李偉菘	08:56:40
臺北市政府地政局土地開發總隊市地重劃科	科長	李芳怡	08:53:57
臺北市政府地政局土地開發總隊秘書室	主任	陳可薰	08:53:41
臺北市政府地政局土地開發總隊政風室	主任	陳文興	08:55:25
臺北市政府地政局土地開發總隊會計室	主任	詹佳婷	10:09:59
臺北市政府地政局土地開發總隊人事室	主任	鄭蘭昕	08:58:58

會議代碼:109726846