臺北市市立學校推動性別友善廁所建置試辦實施計畫
前言
早期臺灣公共場所之廁所多以性別二元論（gender binary）設計為主，而沒有考慮到男、女上廁所使用時間為1：2或1：3之差異，以及女性需要使用廁所之次數較多，此外，女廁之空間設計、便器數量設置與男廁近乎相同，往往造成女廁使用者等候時間過長，而形成對女性使用者之障礙、不便利、不順暢及不隱私等問題。另一方面，部分不同性別特質、性別認同的人使用男女二元區分的廁所易受側目、遭受質疑甚至霸凌，無法安心自在如廁。
反觀歐美等先進國家，設立「性別友善廁所」（all gender restroom）已漸獲肯定，雖現今國內對設立性別友善廁所並無強制規範，但國內亦多所大學及公共場館紛紛響應，希望透過（校園）設置性別友善廁所落實空間上的性別平等理念。
「性別友善廁所」又稱「無性別廁所（unisex restroom）」、 「中性廁所（gender neutral restroom）」，意即無論使用者生理性別、心理性別為何，皆可方便使用的廁所，打破以生理性別作為區隔之方式，讓廁所回歸功能取向，保障所有人皆能安心、安全如廁之空間權利，讓使用者像在家如廁一樣自在，再者於公共空間女廁不足時提供可調節使用的間數。
爰此，教育局（下稱本局）為翻轉傳統廁所的觀念、淡化性別刻板印象，解決女廁不足的問題，物盡其用等現況，並依據《性別平等教育法》，學校應致力於消除性別歧視，建立性別友善之教育資源與環境，特於105年度開始推動「臺北市市立學校推動性別友善廁所建置試辦實施計畫」（下稱本案），透過推廣建置性別友善廁所，以滿足所有人的如廁便利性，並輔以性別平等教育課程教學宣導，期能提升校園內對性別議題之認識與重視，讓學生自我悅納、彼此尊重、進而建立安全之友善校園空間及環境，迄今本市已有32校（國小18校、國中9校、高中職5校）完成性別友善廁所建置，未來推動重點為將性別友善廁所設立之觀念及價值觀融入課程教學中。
依據
1. 臺北市政府108年度推展性別平等教育實施計畫。
2. 臺北市政府第7屆性別平等教育委員會108年度第6次會議決議。
3. 內政部建築研究所對公共場所之性別友善廁所規劃建議。
計畫目標
建立無性別歧視與無暴力之校園環境，實現性別平等之目標。
辦理單位
1. 主辦單位：臺北市政府教育局。
2. 承辦單位：臺北市政府性別平等教育委員會政策小組。
推動期程
階段	說明	時程
申請作業	由各校配合本局工程及財產科辦理年度廁所整修工程計畫期程提出書面申請。	當年度2至3月申請次年度
案件核定	本局工程及財產科進行各校提出之申請案件審查。	當年度4月
取得共識	舉辦校內教師、家長及學生宣導說明會，蒐集意見擬定初步方案。 / 提報學校性別平等教育委員會議決。	當年度10月前
規劃設計 / 工程發包及建置	依本局工程及財產科規劃期程執行。	由本局工程及財產科依各案訂定
檢討評估	啟用後依使用狀況實際評估，提出可檢討改善之處。	啟用後3個月內

內容與方式
推動項目
1. 更新廁間設計：包括廁間尺寸、便器更換與設置方向、廁間扶手、照明裝置、每一隔間皆設置緊急求助裝置等。
2. 健全衛生設施。
3. 加強隱私設計。
4. 綠色植物美化設置方向﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽。

推動之參考模式
本案應符合教育部普通高級中學設備基準、國民中小學設備基準及臺北市立國民中小學校園餘裕空間活化實施要點等相關規定，另設計規劃請參考「內政部建築研究所對公共場所之性別友善廁所相關建議」、「性別友
善廁所設計手冊之研究」（內政部建築研究所委託研究報告）及「臺北市政府所轄機關構之廁所涉及不分性別設計之設置參考原則」辦理。
舉例如下：
推動原則
1. 本案尊重各校實際需求，並鼓勵就前開推動項目，於施作內容、空間許可及使用便利等方面，發揮創意設計及多元功能，強調對人的尊重與肯定，讓任何人均可安心、自在使用，並顧及使用者之隱私及安全。
2. 學校規劃設置性別友善廁所前，得以民主審議之方式推動，辦理全校公聽會、說明會及調查等，並讓師生參與設計、討論，或作為學生專題研究，俾建立正確性別平等觀念。
3. 學校規劃設置性別友善廁所前，應提報學校性別平等教育委員會討論議決後再行施作，包括設置模式、標誌設計、廁所名稱等。
4. 學校性平會議決施作後，學校應將性別友善廁所之設置目標與內涵以融入課程方式宣導、討論。
1. 參與學校：由本局工程及財產科核定編列施作廁所修建工程之學校自由參加。
2. 經費編列原則
1. 廁所建置費用：當年度原經核定編列廁所改造工程經費者，以優先運用原核定經費為原則，不足部分依本局工程及財產科年度預算另案追加。
2. 課程融入宣導費用：本案竣工後，本局另酌予補助每校新臺幣3萬元經費。欲申請之學校於工程及財產科審查完成後，提出「試辦申請表」（附件1）、學校性別友善廁所配置圖（附件2）及「宣導活動或課程教學說明」（附件3）予本局綜合企劃科，待申請審查通過後函知學校，請學校於當年度或竣工後3個月內將實際支用明細表及「宣導活動或課程教學成果報告表」（附件4）以免備文方式提送本局綜合企劃科辦理核銷及撥款。
獎勵：辦理本計畫相關有功人員，由教育局從優予以敘獎。

臺北市市立學校推動性別友善廁所建置試辦申請表
附件1
學校名稱：
預計完成年度：
學校規模：
□國小：
　一年級 班、二年級 班、三年級 班、四年級 班、
　五年級 班、六年級 班。
□國中：
　七年級　 　班、八年級 　　班、九年級　 　班。
□高中職：
　十年級　 　班、十一年級 　　班、十二年級　 　班。
學校廁所數：
　男廁　　　間、女廁　　　間、友善廁所　　　間。
承辦人： （必填） 電話： （必填）

臺北市市立學校推動性別友善廁所建置試辦經費明細表
項目	單位	單價	數量	合計	說明
臺北市市立學校推動性別友善廁所建置試辦實施計畫					最多30,000元
講座鐘點費					鐘點費請註明內聘或外聘
印刷費
辦公事務用品
雜支
其他

承辦人： 處室主任： 會計主任: 校長：

        (學校名)性別友善廁所建置配置圖
附件2

請參考臺北市政府性別平等辦公室編製之「臺北市政府所轄機關構之廁所涉及不分性別設計之設置參考原則」
臺北市市立學校推動性別友善廁所建置試辦
附件3
宣導活動或課程教學說明
設計者
活動/課程名稱
宣導/教學時間	分鐘
宣導/教學對象
學習目標
宣導／教學流程

臺北市市立學校推動性別友善廁所建置試辦
附件4
宣導活動或課程教學成果報告表
活動/課程名稱
承辦學校			核定經費		元
			支出經費		元
活動聯絡人(職稱)		聯絡方式		電話：(02) - 分機 / 信箱：
活動/課程辦理時間	年 月 日 至 年 月 日
活動/課程參加對象 / (人數及性別統計)	身分：□學生 □教師 □職員 □家長 (可複選) / 人數：男性：_____人（___%）；女性：_____人（___%）；其他：_____人（___%），總計：______人
活動/課程辦理方式(簡述)
活動/課程成果說明(簡述)
使用率統計	性別友善廁所較一般廁所使用率： / □較高 □較低 □差不多 / 原因：
師生回饋	學生回饋（優缺點及可改善之處）
	教師回饋（優缺點及可改善之處）
成果資料附件	□海報 □成果光碟 □成果手冊/彙編 □回饋表 / □其他：_________________

填表人： 單位主管： 校長：