3-7工程督導實例說明

1. 教育局督導後將督導報告、督導重點事項及缺失自我檢核表函送學校並限期改善
2. 學校務必『依限』併同缺失改善追蹤表及改善資料影本及照片函請教育局辦理結案
3. 教育局督導重點:
4. 勞工安全稽查表
5. 機關辦理採購作業自我檢核表
6. 重複性缺失自我檢核表
7. 機關需核定或備查文件等
8. 保險單
9. 監造計畫審核表

3-9鋁窗送審實例說明

1. 招標前建築師應於製作契約書時將『材料設備送審文件一覽表』及『檢(試)驗一覽表』將對鋁窗要求檢驗項目、依據方法、規範要求及檢驗頻率載明清楚(詳附件1)並將市府函頒『施工規範08520章』規定納入招標文件
2. 施工中施工廠商依契約規定提送『工程材料設備送審申請表』備妥相關文件
3. 送審型錄、樣品、材料出廠證明文件、試驗合格證明文件或抗風壓證明文件(視圖說規定而定)
4. 本案材料已取得國家『正字標記』，監造單位核准後，得免抽驗