臺北市加強校園工程勞工安全防護網計畫

- 緣由：

本府101年起執行本市職場安全320減災計畫以來，統計至本(102)年2月4日止，本市校園工程共計發生7件災害，造成2死5傷(如附表1)，顯見校園勞工安全已亮起紅燈，面對校園營繕及裝修工程散佈於各角落，且多屬規模小、工期短，具有短暫性、臨時性及動態性之作業型態，如何保障校園作業勞工安全，實為刻不容緩工作。

- 目的：

以「工程通報」制度，透過教育局與校園「加強工程督導」治理模式，輔以勞動檢查處「不定時動態」（抽）查方式，掌握施工狀況，並加強校園工程教育訓練，來預防職業災害發生，維護本市校園整體安全。

- 實施時間：

102年2月26日至103年12月31日。

- 主（協）辦單位：

一、主辦單位：臺北市政府勞動局、臺北市勞動檢查處。

二、協辦單位：臺北市政府教育局、臺北市各級學校。

- 實施方式：

  - 第一層防護網-「工程通報」機制：

1.臺北市各級學校承辦工程單位，對於承攬金額達10萬元以上之各類工程最遲應於開工前三日及未達10萬元但為屋頂、外牆修繕、高架作業等具危險性之工程最遲應於開工24小時之內，至勞動檢查處網站(http://www.doli.taipei.gov.tw/)「臺北市校園工程通報專區」登錄通報事項(系統將自動通知教育局)，另通報後各校務必轉達承攬商工地負責人知悉。

2.臺北市所屬各級學校職員（含校長、總務人員等），於巡視校園工程時，如發現有勞工未正確戴用安全帽、2公尺以上高處作業未使用安全帶或工程區域未區隔（如圍籬）者，有立即發生危險之情事，應主動予以糾正並責成承攬商辦理改善，如經糾正仍不改善者，應立即至勞動檢査處網站「臺北市校園工程通報專區」填報。

3.工程主辦學校對於承攬商未依契約文件規定設置安全衛生設施或不良，除依規定通知廠商限期改善、實施扣款外，如構成工程採購契約規定之「因廠商施工場所依契約文件規定應有之安全衛生設施欠缺或不良，致發生重大職業災害。」，為政府採購法第101條第1項第8款之情形，應通知廠商，並刊登政府採購公報。

  - 第二層防護網-教育局與校園加強校園工程督導：

1.由教育局採分區責任制，會同學校承辦工程單位實施工程督導，並依「臺北市職場安全320減災計畫」、「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」及「臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知」等，加強督導查核承攬商有無落實勞工安全衛生管理，每月每區督導2所主辦工程學校，預定每年辦理加強工程督導達300場次以上。

2.教育局於加強工程督導時，如認為承攬商安全衛生管理績效不佳或工程具有工期長、危險性高之特性時，應函報勞動檢查處。

  - 第三層防護網-勞動檢查處不定時動態檢查：

1.勞動檢查處於接獲校園工程通報時，應建檔列冊，並依其工程規模及風險危害等分級列管，再依通報數量及檢查人力，不定時實施動態抽查，每年預定執行勞動檢查達1,200場次以上。

2.勞動檢查處實施勞動檢查結果如有違反勞工安全衛生相關法令除依法處理外，並將檢查結果副知教育局、所屬各級學校及監造單位，共同督促事業單位確實辦理改善。

3.對於教育局加強工程督導之結果，如有屬重大缺失或未採積極改善措施者，勞動檢查處得實施列管，並分級實施檢查。

4.勞動檢查處定期彙整執行成果，如有發生重大災害或重大違反情事者，除檢討原因外，並提送公安督導會議。

  - 第四層防護網-加強校園工程承攬商及監造單位之教育訓練：

1.勞動檢查處得配合承攬商之申請，派員至學校工程實施1小時護一生安全衛生教育訓練，強化勞工、承攬商及學校承辦工程人員之安全知能。

2.102年7月底前由教育局於本市12行政區各選定適合之場地，並通知所屬學校、承攬商及監造單位派員參加勞動檢查處辦理之校園工程勞工安全衛生教育訓練，訓練時得配合現場辦理實務訓練。

- 獎懲：

一、年度計畫完成後，對於確實執行勞安管理、督導成效良好、未曾發生職業災害之學校單位及人員，予以適當獎勵。

二、發生重大職業災害之學校單位，除檢討原因外，並追究失職人員之行政責任。

- 效益目標：

一、本府校園工程“零”重大職業災害。

二、辦理本府校園工程勞工安全衛生教育訓練人數達12場次計600人次以上。

三、建立教育局與勞動局共同督導本府校園工程案件之勞工安全管理合作機制。

- 本計畫陳奉核定後實施，修正時亦同。

表1.臺北市校園工程101年1月至102年2月4日發生災害統計表

| 編號 | 發生日期 | 死亡 | 受傷 | 災害類型 | 業主 | 發生災害事業單位 | 工程名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1010224 |  | 許○○ | 跌倒 | 大龍國小 | 全○工程有限公司 | 校舍更新暨地下停車場新建統包工程 （拆除工程） |
| 2 | 1010506 |  | 蘇○○ | 感電 | 新生國小 | 奕○工程企業有限公司 | 新生國小游泳池整修工程 |
| 3 | 1010704 |  | 林○○ | 物體飛落 | 金華國小 | 東○企業社 | 整修改善工程 |
| 4 | 1010716 | 林○○ |  | 感電 | 華江國小 | 致○營造有限公司 | 101年度華南樓A棟校舍結構耐震能力補強工程 |
| 5 | 1010716 |  | 陳○○ | 物體倒塌、崩塌 | 松山工農 | 榮○工程行 | 101年校舍結構耐震補強工程 |
| 6 | 1011013 |  | 羅○○(雇主) | 被割 | 太平國小 | 統○工程有限公司 | 遊樂設施拆除工程 |
| 7 | 1020203 | 吳○○ |  | 墜落 | 民權國小 | 建○土木包工業 | 校園環境改善工程 |