工程採購廠商投保約定事項（範本）

92年8月15日府工三字第09201054300號函頒

98年4月14日府工採字第09830138400號函修正

99年1月13  日府工採字第09832176100號函修正

一、投標廠商於投標前得自行至工址現場暸解施工環境，並依招標文件及本約定事項之規定，詳予估算保險金額，計入工程成本。

招標文件未規定投保者，由投標廠商本於風險管理自行視需要辦理投保，並比照前項計入工程成本。

(二、得標廠商(以下簡稱廠商)應依招標文件及本約定事項之規定，於履約期間辦理下列保險(由機關擇定後載明)。

(營造綜合保險。

(安裝工程綜合保險。

(營建機具綜合保險：__________。

(貨物運輸保險：__________。

(其他：__________。

廠商依前項投保之保險公司應具有政府發給之合法證照且於國內從事營業者，所投保之保險單應經保險主管機關核准或備查。

三、招標文件規定營造或安裝工程綜合保險應投保第三人建築物龜裂、倒塌責任險者，除招標文件規定由機關自行委託者外，廠商於施工前應委託具有能力之公正第三者進行鄰屋調查，詳細載明房屋現況，其結果應報請機關核備。

機關對前項之調查結果，得提供予屋主及相關單位、人員留作查考。

四、保險契約應將機關列為定作人，機關、廠商、契約全部分包廠商、[設計廠商]、[監造廠商]及[專案管理廠商]列為共同被保險人。

五、營造工程或安裝工程保險範圍，除招標文件另有規定者外，包括下列各項：

(一)營造工程或安裝工程財物損失險，並加保 (拆除清理費用；(機關提供之施工機具設備（機關應視工程特性及需要選列，有選列者應另行約定保險金額及自負額）。

(二)第三人意外責任險。

(三)本工程附加條款如下(下列條款以保險主管機關核准或備查之中文制式條款為準，機關應視工程特性及需要選列)：

加保雇主意外責任險附加條款(甲式)。

保險金額彈性(自動增加)附加條款：增加之保險金額在第九點第一款所訂額度以內，自動納入承保範圍。

加保交互責任附加條款。

受益人附加條款(以賠款逕付主辦機關。但不含責任保險)。

四十八小時勘查災損附加條款。

(鄰屋龜裂倒塌責任險：加保第三人建築物龜裂、倒塌責任險附加條款；鄰屋屬定作人所有者並加保定作人建築物龜裂、倒塌責任險附加條款。

(加保罷工、暴動、民眾搔擾附加條款。

(加保擴大保固保險附加條款。

(加保鄰近財物附加條款。

(加保設計者風險附加條款（安裝工程則使用(加保製造者危險條款）。

(加保已啟用、接管或管理之財物附加條款。

(其他：____________。(由機關依工程性質自行增訂)。

(四)除上列投保項目外，廠商得依實際需要自行加保。

(五)廠商與保險公司簽訂之保險契約(保險單)上應加註下列特約或附加條款：

1.保險公司於履行賠償責任支付保險金前應先通知機關，機關得視事故之善後處理情形，自接獲通知之次日起十五日內通知保險公司支付保險金方式，如未依約定通知或未依機關之指示方式支付保險金時，其支付不生效力。

2.本保險單之任何變更或終止，未經機關同意不生效力。但有利於機關者，不在此限。保險期間內，如必須變更被保險人時，保險公司應依機關之通知辦理變更。

3.保險公司不得以未收取保險費而自保險金中抵銷。

4.特約或附加條款效力優於原條款。

六、營造工程或安裝工程財物損失險、第三人意外責任險、雇主意外責任險及鄰屋龜裂、倒塌責任險等之保險金額及自負額規定如下(以下金額均以新臺幣計)：

((一)營造工程或安裝工程財物損失險：保險金額為契約總價及供給材料費(以機關預算書內所列金額為準），自負額規定如下【請機關參照「營造綜合保險各類工程參考費率及自負額表」或「安裝工程綜合保險各類工程參考費率及自負額表」（如附表一、二）勾選及訂定】：

1.每一事故

(天災自負額為______(營造綜合保險)。

(天災、試車自負額為______(安裝工程綜合保險)。

2.其他自負額不得高於______元。

(二)第三人意外責任險：

1.每一人體傷或死亡保險金額不低於 [五百萬]元，自負額不得高於[五千]元。

2.每一事故體傷或死亡保險金額不低於[二千萬]元，自負額不得高於[五千]元。

3.每一事故財物損害保險金額不低於[一千萬]元，自負額不得高於 [一萬]元。

4.保險期間內最高賠償限額不低於[五千萬]元。

(三)雇主意外責任險：本款保險採社會保險優先給付後，再就雇主意外責任險予以給付

1.每一人體傷或死亡保險金額不低於[五百萬]元，自負額不得高於[二千]元。

2.每一事故體傷或死亡保險金額不低於[二千萬]元，自負額不得高於[二千]元。

3.保險期間內最高賠償限額不低於[五千萬]元。

( (四)鄰屋龜裂、倒塌責任險(依個案性質由機關視工程需要決定是否選列為投保項目及訂定)：

(龜裂責任

1.每一事故賠償限額不低於     元，自負額不得高於總損失之百分之[二十]，但最少不低於[二十萬]元。

2.保險期間內最高賠償限額不低於     元。

(倒塌責任

1.每一事故賠償限額不低於     元，自負額不得高於總損失之百分之[二十]，但最少不低於[二十萬]元。

2.保險期間內最高賠償限額不低於     元。

((五)其他：__________。

七、本工程廠商應於開工前辦理營造工程或安裝工程財物損失險、第三人意外責任險及所約定附加條款等之投保，其保險費由機關納編於稅什(雜)費或(工程)管理費相關項目中，由廠商向保險公司辦理投保。

保險單正本一份及繳費收據副本一份，應於辦理第一次估驗計價給付工程估驗款前送機關核備，但最遲不得逾開工後一個月。

八、保險期限除招標文件另有規定者外，應自開工日起至驗收合格日止(保險期限有初驗程序者應至少至完工日後一百二十五日以上、無初驗程序者應至完工日後九十日以上)。

契約變更增加或減少契約價金或工期展延時，廠商應依第九點之規定辦理加保、減保或展延保險期限，否則機關得暫停給付工程估驗款。

在驗收合格前已屆保險期限，廠商應辦理展延保險或加保，並將辦理結果報請機關核備。

九、加保、減保及展延保險：

(一)工程如因契約變更致增加或減少契約價金，巨額工程達原契約總價百分之[五]，非巨額工程達原契約總價百分之[十]時，應辦理加保或減保，其費用依第七點納編於稅什(雜)費或(工程)管理費相關項目，並依結算總價與原契約總價比例增減之，機關不另行給付保險費。

(二)除契約變更外，因不可歸責於廠商之事由，經機關同意展延工期或停工時，應辦理展延保險，其費用廠商得依契約約定向機關申請工程管理費(含保險費)。

(三)變更設計修正契約總價表或工期展延經核准或經機關通知後，廠商應於接獲通知後[二十]日內辦妥加保、減保或展延保險手續。

(四)廠商經機關通知或同意後，如未依規定辦理減保致未能獲得保險公司退還保險費時，悉由廠商自行負責。

十、廠商未保險、未依規定辦理保險、保險範圍不足、未能獲得足額理賠、廠商逾期履約，或發生保險契約承保範圍之事故所致損失(害)之自負額部分，其損失或損害賠償由廠商自行負擔。

保險事故發生而有支付保險金之情形者，如未達保險契約規定之賠償限額時，廠商仍應本於風險管理自行視需要評估是否辦理加保；如已達保險契約規定之賠償限額而失效時，廠商應自行負擔保險費辦理加保，其辦理結果應報請機關核備。有違反者，機關得暫停給付工程估驗款。

十一、廠商於保險事故發生時應立即處理，同時協調保險公司理賠及配合辦理會勘鑑定、提供理賠資料等，並應自行負擔約定之自負額，其結果應儘速通知機關。

廠商向保險公司申請理賠之期間，不得據以請求延長履約期限或免計工期。

十二、工程發生災害須修復時，應由廠商依契約辦理，機關則應將獲自保險公司之賠償金額交付廠商。

十三、統包工程廠商，應就自行辦理設計部分，另行投保專業責任險。

十四、如屬施工地點、時間及數量不確定之預約式(開口)契約或工程性質特殊，其工程保險費用之編列及給付方式、保險範圍、金額、投保時機等，於契約另有規定者，從其規定。

十五、本工程如中途交連帶保證廠商接辦時，應洽保險公司變更被保險人，如有重新核定工期之情形，連帶保證廠商應重新辦理投保、加保或展延保險，所需保險費由該連帶保證廠商自行負擔。

十六、在保險期限內之工程，如屬不可歸責廠商之解除或終止契約時，廠商應於三日內向保險公司書面通知終止保險契約。

十七、機關辦理財物或勞務採購之保險，得視採購規模、性質、履約期間、風險情形等，參考本約定事項另於招標文件規定。