107年度其他修建工程審議流程圖       附件 13

# Text boxes

各校籌備列年度其他修建工程，不超過10項為原則(請充分思考需求並排列優先順序，以利會勘小組討論)，優先順序依需求為:

1.結構安全需求

2.環境衛生設施需求

3.供電用水設施需求

4.教學設施需求

5.整體環境改造及其他需求

檢送下列表格1式2份(紙本)及電子檔(e-mail)至本局工程科各行政區承辦人:

1、107年度校舍平面位置圖暨說明表

2、各項費用明細表

3、102年度至106年度其他修建工程調查表

由本局組成會勘小組(督學、業務科、會計室、工程科)至各校會勘

召開審查會議排定優先順序及建議

額度

依市府核定本局預算經費額度後，調整各校經費額度並通知各單位據以編列

提送107年度校舍平面暨說明表電子檔至工程科彙辦

提送日期

105年12月1日

106年01月23日

106年01月23日

106年01月26日

106年02月06日

106年03月31日

106年4月5日

106年05月19日

106年05月19日

106年06月16日

106年06月16日

106年07月30日